| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  |  |  | Limit wydatków 2012 r. | Wykonanie | % wykonania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od |  | do |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcia ogółem |  |  |  |  |  | 1.612.937 | 1.169.898,38 | 72,53% |  |  |  |
| - wydatki bieżące |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |
| - wydatki majątkowe |  |  |  |  |  | 1.612.937 | 1.169.898,38 | 72,53% |  |  |  |
| 1) Programy, projekty lub zadania (razem) |  |  |  |  |  | 1.612.937 | 1.169.898,38 | 72,53% |  |  |  |
| - wydatki bieżące |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |
| - wydatki majątkowe |  |  |  |  |  | 1.612.937 | 1.169.898,38 | 72,53% |  |  |  |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p. 2 i 3, (razem) |  |  |  |  |  | 1.612.937 | 1.169.898,38 | 72,53% |  |  |  |
| - wydatki bieżące |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |
| - wydatki majątkowe |  |  |  |  |  | 1.612.937 | 1.169.898,38 | 72,53% |  |  |  |
| 1. „Remont dachu i elewacji zabytkowego Ratusza” – Zachowanie dziedzictwa kulturowego. | Urząd Miejski | 2010 |  | 2012 |  | 75.000 | 68.012,26 | 90,68% |  |  |  |
| 2. „Podkarpacki System e – Administracji Publicznej” – Rozbudowa możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. | Urząd Miejski | 2010 | 2013 |  | 44.667 |  | 1.197,28 | 2,68% |  |  |  |
| 3. „Przebudowa targowiska przy ul. Sikorskiego” – Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. | Urząd Miejski | 2010 | 2013 |  | 102.250 |  | 102.000 | 99,75% |  |  |  |
| 4. „Zagospodarowanie wąwozu za Domem Książki” – Rozwinięcie infrastruktury społecznej i kulturalnej. | Urząd Miejski | 2010 | 2012 |  | 325.100 |  | 250.172,12 | 76,95% |  |  |  |
| 5. „Modernizacja i remont budynku miejskiej biblioteki przy ul. Jarosławskiej 1” – Zachowanie dziedzictwa kulturowego. | Urząd Miejski | 2009 | 2013 |  | 1.065.920 |  | 748.516,72 | 70,22% |  |  |  |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego (razem) |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | - |  |  |  |
| - wydatki bieżące |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | - |  |  |  |
| - wydatki majątkowe |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | - |  |  |  |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | - |  |  |  |
| - wydatki bieżące |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | - |  |  |  |
| - wydatki majątkowe |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | - |  |  |  |
| 2) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | - |  |  |  |
| - wydatki bieżące (razem) |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | - |  |  |  |
| - wydatki majątkowe |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | - |  |  |  |
| 3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | - |  |  |  |