Załącznik nr 3

UMOWA - projekt

W dniu .....07.2015 r. pomiędzy Gminą: Miasto Leżajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk,

NIP 816-16-73-010 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez

Pana Ireneusza Stefańskiego – Burmistrza Leżajska

przy kontrasygnacie Pana Mariusza Pacyniaka – Skarbnika Miasta

a ...................................................................................................................

NIP …………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................

została zawarta umowa następującej treści.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w roku 2015 roboty konserwacyjne, które obejmują: konserwację rowów melioracyjnych: Rów S-1a – 1.500 m (od torów kolejowych) - koszenie i odmulenie rowu, oczyszczenie przepustów, Rów S-1-1 Gł. – 2.999 m - koszenie, odmulenie, oczyszczenie przepustów, Rów S-1 e – 340 m - koszenie, odmulenie rowu, oczyszczenie przepustu.

§ 2

- Szczegółowy zakres robót oraz wartości jednostkowe robót określa formularz cenowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

- Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.

- Wynagrodzenie za wykonanie określonego w załączniku Nr 1 zakresu robót określa się na kwotę: ................................ zł (słownie: .....................................) brutto, w tym podatek VAT w wysokości ............. zł (słownie: .............................................................................).

- Wartości  jednostkowe robót są stałe w okresie realizacji całego zamówienia.

§ 3

1. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych ilości robót, oraz ustalonych w trakcie postępowania wartości jednostkowych robót.

2. Wykonawca przyjmie do wykonania roboty dodatkowe o wartości nie przekraczającej łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

3. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe wyliczone będzie na podstawie ustalonych wartości jednostkowych robót, a w przypadku ich braku według nośników cenotwórczych podanych w formularzu oferty, który stanowi załącznik Nr 2 do umowy.

§ 4

Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia: ......07.2015 r.

§ 5

Terminy zakończenia  robót ustala się na: do 15.09.2015 r.

§ 6

Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji kierownika robót ................ a zmiana kierownika robót wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego.

§ 7

Zamawiający ustala do pełnienia funkcji inspektora nadzoru Pana Bogusława Buciora, a zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

§ 8

- Odbiór końcowy robót nastąpi po wykonaniu wszystkich elementów robót, będących przedmiotem umowy.

- Za datę zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru robót.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu pięciu dni od daty wpływu pisemnego zawiadomienia o gotowości przedmiotu umowy do odbioru i zawiadomi o nim Wykonawcę.

§ 9

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2.   Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- Wykonawca przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres 1 miesiąca,

- nie rozpoczął robót i nie wykonuje ich pomimo dodatkowego wezwania,

- nie realizuje robót zgodnie z umową.

3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z wykonaniem pozostałej części umowy.

§ 10

1. Płatność wynagrodzenia następować będzie po zakończeniu i dokonaniu odbioru poszczególnych etapów robót, wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, potwierdzonego protokołem odbioru  i po  dostarczeniu faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Płatność wynagrodzenia następować będzie przelewem na konto Wykonawcy robót, w terminie do  30 dni od daty dostarczenia faktury.

§ 11

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach :

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia.

- Za nieterminową płatność wynagrodzenia  Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionych strat.

- Zamawiający dokona potrącenia należności kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§ 12

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 12 miesięcy liczony od daty odbioru poszczególnych etapów robót.

§ 13

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowa została spisana w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA: