Załącznik nr 4 do SIWZ

Wzór *

Umowa o roboty budowlane nr ZP.272.5.2015

W dniu .......................2015 r. pomiędzy Miastem Leżajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk,

nr NIP 816-16-73-010, zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez  Ireneusza Stefańskiego - Burmistrza Leżajska,

przy kontrasygnacie Mariusza Pacyniaka - Skarbnika Miasta Leżajsk

a .....................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

P. .........................................			- .............................

P. .........................................			- ..............................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na roboty budowlane p.n.: „Budowa chodników przy ul. M. Konopnickiej i przy boisku Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku” w zakresie części:

Zadanie nr 1 - Budowa chodnika przy ul. M. Konopnickiej

Zadanie nr 2 – Budowa chodnika przy boisku Szkoły Podstawowej nr 3.

Zakres robót obejmuje budowę  chodników, zjazdów dla Zadania nr 1 oraz chodnika przy boisku z dwoma dojściami o nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla Zadania nr 2.

- Podstawowe dane dla ww. robót:

Zadanie  nr 1 - Budowa chodnika przy ul. M. Konopnickiej: łączna długość chodnika 402 m, powierzchnia w zakresie objętym robotami 784,86 m2. Nawierzchnia i konstrukcja: chodnik-  kostka szara gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej na warstwie ulepszającej gr. 10 cm.; zjazdy - kostka kolorowa (czerwona) gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na  podbudowie z kruszyw łamanych gr. 10 cm.

Chodnik od strony północnej ulicy, przylegający do krawężnika jezdni z jednostronnym szarym betonowym obrzeżem 30x8 cm. Zjazdy (w granicach pasa drogowego) poza obrysem chodnika w obustronnym obrzeżu 30x8 cm w kolorze kostki brukowej. Obrzeża betonowe osadzone w betonie C15. Na długości planowanego chodnika istnieje łącznie 16 szt. istniejących wjazdów i dojść utwardzonych – z czego 11 szt. pozostaje bez zmian, a cztery zjazdy i jedno dojście przeznacza się do przebudowy, co identyfikują opisy załączonych zdjęć (przedstawiających te powierzchnie w kolejności począwszy od strony zachodniej w kierunku strony wschodniej - wzdłuż istniejącej nawierzchni asfaltowej ulicy Konopnickiej). Poza ww. pozostającymi bez zmian i przewidzianymi do przebudowy utwardzonymi zjazdami i dojściami należy wykonać 8 szt. nowych zjazdów w granicach pasa drogowego.

Zadanie  nr 2 - Budowa chodnika przy boisku Szkoły Podstawowej nr 3 o nawierzchni z szarej kostki betonowej; chodnik przy boisku wielofunkcyjnym o powierzchni 220,50 m2 (w obrębie istniejących piłkochwytów), przylegający do istniejących obrzeży z trzech stron boiska (dwa dłuższe pasy -szer. 2,0 m i jeden krótszy od strony północnej – szer.1,5 m). Nawierzchnia i konstrukcja: kostka szara               gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej na warstwie ulepszającej gr. 10 cm. z jednostronnym szarym obrzeżem 20x6 cm;

dojścia do boiska po przeciwległych narożach boiska (od strony płn.-wsch. i płd.–zach.) o łącznej powierzchni 62,25 m2 (szt.2); szer.2,0 m  i 1,25 m (na długości 5,0 m), – nawierzchnia i konstrukcja oraz kolor j.w. lecz w obustronnym obrzeżu 20 x 6 cm. Na długości 5–cio metrowego odcinka w dojściu szer. 1,25 m od strony płd.–zach. należy wykorzystać istniejące (przy nawierzchni asfaltowej) obrzeża.

*- alternatywnie – dla dotyczących części zamówienia

Wszystkie nawierzchnie objęte robotami należy wykonać z kostki brukowej typu „behaton”. Obrzeża betonowe należy osadzić w betonie C15.

Poza ww. robotami wymagane jest również wykonanie robót dotyczących zabezpieczenia lub przebudowy obiektów infrastruktury kolidujących z realizowanymi robotami takich jak: regulacje pokryw studzienek kanalizacyjnych czy teletechnicznych lub ewentualnych obudów elementów urządzeń wodociągów i gazu ziemnego.

3. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności dokumentacja dołączona do specyfikacji tj. formularz cenowy, zawierający ilości robót, który stanowi załącznik nr 1 do umowy, rysunki i opis oraz szczegółowe specyfikacje techniczne.

§ 2

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na: do …….2015 r.

- Termin całkowitego zakończenia przedmiotu umowy ustala się do: 30…...2015 r.  w tym;

- Zadanie nr 1 - Budowa chodnika przy ul. M. Konopnickiej  w terminie do dnia 30.11.2015 r.

- Zadanie nr 2 – Budowa chodnika przy boisku Szkoły Podstawowej nr 3 w terminie do dnia

30.10.2015 r.

- Za termin całkowitego zakończenia przedmiotu umowy i każdego z zadań uważa się datę potwierdzenia tego faktu przez przedstawiciela Zamawiającego na pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy o zakończeniu robót.

§ 3

Zamawiający oświadcza, że posiada zgłoszenia na roboty budowlane będące przedmiotem umowy:

1)	zgłoszenie robót z dnia 24.06.2014 r. do Starosty Leżajskiego (brak sprzeciwu AB.6743.311.2014  z dnia 14.07.2014 r.),

2)	zgłoszenie robót z dnia 10.09.2014 r. do Starosty Leżajskiego (brak sprzeciwu AB.6743.417.2014  z dnia 16.09.2014 r.).

§ 4

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy.

  - Dokumentacja techniczna i formalno-prawna została przekazana w formie elektronicznej w ramach publikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

§ 5

  - Funkcję nadzorującego roboty ze strony Wykonawcy pełnił będzie ....................................................... (tel. …..; e-mail:……………..), zamieszkały ............................................................, zwany w dalszej części umowy „Kierownikiem”.

  - Kierownik przyjmuje odpowiedzialność zgodnie z wymogami prawa budowlanego za  umowny zakres robót, za wykonanie działań zapewniających przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji umowy będzie:  ......................... (tel. …….                         e-mail:…………….), zwany w dalszej części umowy „Inspektorem”.

3. Każdorazowa zmiana Kierownika bądź Inspektora wymaga pisemnego poinformowania o tym fakcie drugiej strony.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do:

- realizacji robót zgodnie z warunkami zgłoszeń na wykonanie robót, specyfikacjami technicznymi wykonania robót, niniejszą umową, SIWZ, ofertą Wykonawcy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką  budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz normami i z należytą starannością;

- prowadzenia na bieżąco książki obmiaru robót;

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych;

- wykonywania sukcesywnie zabezpieczeń i oznakowania placu budowy oraz do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego;

- przekazania Zamawiającemu certyfikatów lub atestów wbudowywanych materiałów;

- ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z prowadzonymi pracami jak również za brak odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy;

- niezwłocznych napraw i usuwania na swój koszt wszelkich szkód powstałych w związku z wykonywanymi robotami i pracami.

§ 7

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie kosztorysowe.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy, za określony w dokumentacji przetargowej i zaoferowany zakres robót, wynosi .................. zł brutto (słownie: ............................... zł), w tym obowiązujący podatek VAT ............ zł (słownie: ..................................).

- Powyższe wynagrodzenie stanowi należność za wykonanie zadań:

- Zadanie nr 1 - Budowa chodnika przy ul. M. Konopnickiej – z ceną …………… zł brutto, w tym obowiązujący podatek VAT ………….

- Zadanie nr 2 – Budowa chodnika przy boisku Szkoły Podstawowej nr 3 – z ceną …………… zł brutto w tym obowiązujący podatek VAT …………………………

- Rozliczanie robót następować będzie na podstawie faktycznie wykonanych ilości robót wynikających z dokonanych obmiarów  i wartości  jednostkowych robót określonych w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 1  do umowy.

- Ustalone w załączniku nr 1 do umowy wartości jednostkowe robót nie podlegają waloryzacji w okresie realizacji robót.

§ 8

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: zmiany terminu realizacji zamówienia, zmiany wartości wynagrodzenia wykonawcy, zmiany ilości oferowanych do wykonania robót, określonych w formularzu cenowym w przypadkach i na zasadach określonych w ust. 3 do 6.

3. Termin realizacji zamówienia może zostać zmieniony w przypadku:

1) konieczności wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót realizowanych w ramach zamówienia, a ich wykonanie wymagać będzie dłuższego terminu niż 7 dni;

2)  konieczności wykonania zamówień dodatkowych zlecanych odrębnymi umowami, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówień dodatkowych, a wykonanie każdego z nich  wymagać będzie dłuższego terminu niż 7 dni;

3) działania siły wyższej mającej wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych;

4) wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 7 dni;

5) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wykonania dodatkowych opracowań lub uzyskania dokumentów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, (np. niezbędnych do zmiany zezwoleń w zakresie koniecznych zmian).

4. Zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:

  - ustawowych zmian stawek podatku VAT;

  - wykonania robót dodatkowych;

  - zmniejszenia lub ograniczenia części robót.

5. Roboty dodatkowe, zmiana ilości lub ograniczenie oferowanych do wykonania robót, określonych w formularzach cenowych, mogą nastąpić w przypadku występowania błędów w dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówienia (np. w formularzu cenowym) lub koniecznych do wprowadzenia zmian wynikłych w trakcie realizacji umowy.

6. Rozliczenie robót nie stanowi zmiany wartości wynagrodzenia w myśl ustaleń określonych w § 7 ust. 3.

§ 9

1. Płatności wynagrodzenia następować  będą po wykonaniu częściowym robót na podstawie faktur przejściowych, wystawianych nie częściej niż raz na miesiąc do wysokości 90 % wartości wykonanych robót, wystawionych  przez Wykonawcę, na podstawie potwierdzonego przez Inspektora  protokołu odbioru częściowego.

2. Płatność końcowa (pozostałe 10 %) nastąpi na podstawie ostatecznego rozliczenia robót potwierdzonego w końcowym protokole odbioru, po zakończeniu i odebraniu wszystkich robót.

3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w terminie do ………. dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury wraz ze wszystkimi niezbędnymi protokołami do siedziby Zamawiającego.

4. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca może zażądać za opóźnienie zapłaty  odsetek ustawowych.

5. Przekroczenie terminu płatności o więcej niż 30 dni może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

6. Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane w ramach umowy roboty nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 10

    - Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, to w przypadku nieudostępnienia w trakcie realizacji zamówienia zaoferowanych w postępowaniu zasobów podmioty te odpowiadają solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponoszą winy.

2. Z zastrzeżeniem przypadku określonym w SIWZ, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane, Wykonawca może powierzyć realizację zamówienia Podwykonawcom.

3. Wykonawca powierzając realizację jakiejkolwiek części zamówienia Podwykonawcom jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Obowiązkiem Wykonawcy jest pisemne zgłoszenie wszystkich Podwykonawców wraz z wartościami zlecanego zakresu przed terminem powierzenia im podwykonawstwa.

4. Powierzenie  realizacji części zamówienia Podwykonawcom  powinno nastąpić w  formie pisemnej umowy.

5. Umowa z Podwykonawcą  na roboty budowlane powinna określać w szczególności:

- zakres zlecanej części zamówienia, który jest zgodny ze zakresem opisującym przedmiot zamówienia;

- termin wykonania robót objętych umową z Podwykonawcą, który jest dostosowany do terminu wynikającego z umowy o wykonanie zamówienia,

- kwotę wynagrodzenia, która nie jest wyższa, niż ustalona dla tego zakresu robót dla Wykonawcy;

- terminy zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku;

- termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy będzie przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego;

- wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

- uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

7. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem,  przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

8. Przedkładający projekt umowy o podwykonawstwo jest obowiązany do przedłożenia wraz z projektem umowy odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Zamawiający, w terminie do 10 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy                                          o  podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do w/w projektu umowy niespełniającej wymagań określonych w ust. 4 i 5.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w w/w terminie uważa się za akceptację przez Zamawiającego.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji umowy przez Podwykonawcę.

- Zamawiający, w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w w/w terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Obowiązek przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo nie dotyczy umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż:

- 15 000 zł (dla części 1),

-  5 000 zł (dla części 2),

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu do umowy, w szczególności jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie na podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w ust. 5              pkt 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia, w terminie do 7 dni  od otrzymania wezwania, do zmian tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca, w zakresie fakturowanych Zamawiającemu, a zlecanych do podwykonawstwa części robót zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty tych części zleconych  Podwykonawcom.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę Wykonawcy za fakturowane roboty.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Przed dokonaniem przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy,  Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.

- Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku wymaganej jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta wymagana Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli jego zasoby  nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

- Postanowienia dotyczące praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie mogą naruszać przepisów art. 6471 ustawy Kodeks Cywilny.

§ 11

1. Kierownik będzie zgłaszał Inspektorowi pisemnie lub e-mailem gotowość do odbiorów częściowych oraz robót ulegających zakryciu, a Inspektor będzie potwierdzał otrzymanie zgłoszeń w tej samej formie.

2. Stwierdzenie gotowości lub brak ustosunkowania się przez Inspektora w terminie do 4 dni od daty jego dostarczenia Inspektorowi oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru;

3. Inspektor będzie wyznaczał odbiory w powyższym zakresie w terminie do 4 dni od daty osiągnięcia gotowości Wykonawcy.

4. Strony postanawiają, że przedmiotem odbiorów końcowych będą poszczególne zadania i przedmiot umowy.

5. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu umownego zakresu robót, w tym w zakresie wykonanych zadań.

6. Zamawiający wyznaczy terminy końcowego odbioru i rozpocznie odbiory dotyczące poszczególnych zadań przedmiotu umowy, w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia osiągnięcia gotowości Wykonawcy do odbioru przez Inspektora.

7. Odbiorów końcowych robót dokona komisje wyznaczone przez Zamawiającego, przy obecności Inspektora i przedstawicieli Wykonawcy. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy uzasadniony technologicznie termin na usunięcie wad.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych umową i przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego usunięcia wad poprzez zlecenie usunięcia wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty wykonania zastępczego Zamawiający może potrącić z udzielonego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, a jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8. Strony postanawiają, że z czynności odbiorów dla każdego z zadań będą spisane oddzielne protokoły końcowe, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z oświadczeniem Wykonawcy o udzieleniu gwarancji,  jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorach.

9. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad z tytułu danego odbioru końcowego zadania.

10. Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych, jak też dokonania ich odbioru w przypadku właściwego wykonania robót.

11. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót, przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

12. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie  rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) dla poszczególnych zadań części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 15 ust. 3 niniejszej umowy.

13. Pozostała zatrzymywana część zostanie zwrócona Wykonawcy po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad okresu rękojmi.

§ 12

Jeśli w toku realizacji robót wystąpi konieczność  zmian w tym ograniczenia zakresu robót, rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie ustalonych w postępowaniu przetargowym wartości jednostkowych, nośników cenotwórczych określonych w formularzu oferty, cen materiałów i sprzętu oraz faktycznie wykonanych ilości robót. W przypadku zmniejszenia ilości lub ograniczenia robót przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek inne roszczenie z tego tytułu.

§ 13

Jeśli w toku realizacji robót  wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, których wartość nie przekroczy 50% zamówienia podstawowego, tj. wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, to Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na podstawie odrębnej umowy  za dodatkowym wynagrodzeniem wyliczonym według ustalonych w trakcie postępowania przetargowego wartości jednostkowych robót, nośników cenotwórczych określonych w formularzu oferty, cen materiałów i sprzętu ujętych w kalkulacji wartości jednostkowych robot, w oparciu o katalogi KNNR, KSNR lub KNR, itp.

§ 14

1.Wykonawca udzieli gwarancji za wykonane roboty na okres 60 miesięcy dla robót budowlanych, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych dla każdego z zadań.

1) Zasady gwarancji:

- czas reakcji lub wykonania potrzebnych zabezpieczeń w ruchu drogowym 	– do 2 dni,

- czas usunięcia zgłoszonych usterek lub wad					– do 7 dni,

2) Ww. czas liczony jest od dnia zgłoszenia usterek Wykonawcy przez Zamawiającego do dnia zgłoszenia Wykonawcy o wykonaniu każdego z wymienionych powyżej działań. Zgłoszenia te mogą być pisemne lub telefoniczne. W takich przypadkach muszą być niezwłocznie potwierdzone faxem lub e-mailem. Czas usunięcia usterek lub wad nie obejmuje okresu uniemożliwiającego ich usunięcia ze względów technologicznych, bądź związanego z działaniem siły wyższej lub warunkami pogodowymi,

3) Udzielenie gwarancji zostanie dokonane przez Wykonawcę w formie oświadczenia w protokole końcowym odbioru.

2. Niezależnie od udzielonej przez Wykonawcę gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

3. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości wad lub usterek Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania gwarancji usunąć wszystkie ujawnione usterki i  wady dotyczące realizacji przedmiotu umowy w wymaganym terminie i zakresie. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, niezależnie od innych uprawnień i ustaleń przewidzianych umową i przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiający po bezskutecznym dodatkowym pisemnym wezwaniu do ich usunięcia i zwłoce Wykonawcy powyżej 15 dni w ich usunięciu będzie uprawniony do zastępczego usunięcia wad poprzez zlecenie usunięcia wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty wykonania zastępczego Zamawiający może potrącić z udzielonego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 15

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny  oferty tj. .................. zł (słownie:.................................................................... zł).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzieli się na:

1) część gwarantującą zgodne z umową wykonanie robót, w wysokości ................ zł (słownie: ............................................ zł – 70 % wysokości zabezpieczenia);

2) część gwarantującą pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości ......... zł (słownie: ........................... zł – 30 % wysokości zabezpieczenia).

3. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a pozostała część zabezpieczenia nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 16

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary:

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (dla dotyczącego zakresu) za każdy dzień zwłoki licząc od umówionego terminu;

- za zwłokę w odbiorach częściowych lub robót ulegających zakryciu, za zwłokę w odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub jego części - w wys. 0,2 % wynagrodzenia umownego (dla dotyczącego zadania) za każdy dzień zwłoki licząc:

- dla odbiorów częściowych lub robót ulegających zakryciu - od 10 dnia po osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę;

- dla odbioru końcowego - od 22 dnia po osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę;

- w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust 2 umowy.

§ 17

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za przekroczenie ustalonych w umowie końcowych terminów zakończenia robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia (dla dotyczącego zadania), określonego w § 7 ust 2 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na zakończenie robót,

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady (w zakresie terminów określonych w § 14 ust. 1) - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust 2 umowy (dla dotyczącego zadania), za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust 2 umowy,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust 2 umowy (dla dotyczącego zadania),

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego  w § 7 ust 2 umowy (dla dotyczącego zadania),

- z tytułu nieprzedłożenia w terminie 7 dni od jej zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego  w § 7 ust. 2 umowy (dla dotyczącego zadania),

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o której mowa              w § 10 ust. 15 - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust 2 umowy (dla dotyczącego zadania),

- za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego (dla dotyczącego zadania).

  - Należności z tytułu kar umownych, o których mowa powyżej, określonych w punktach 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8  potrącone mogą być przez Zamawiającego z bieżących faktur wystawionych przez Wykonawcę, a w zakresie określonym w punkcie 2 potrącone mogą być z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy wartość szkody przekracza wysokość kar umownych.

§ 18

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych i przepisy prawa budowlanego.

§ 20

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu rejonowego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki

Formularz cenowy.

Zamawiający:						Wykonawca: