U M O W A   O   PRACE   PROJEKTOWE

NR ………………… . 2016

zawarta w dniu …...2016 r. pomiędzy Miastem Leżajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk,

nr NIP 816-16-73-010, zwanym dalej w tekście „Zamawiającym” reprezentowanym przez  Ireneusza Stefańskiego - Burmistrza Leżajska,

przy kontrasygnacie Mariusza Pacyniaka - Skarbnika Miasta Leżajsk

a firmą ………………

reprezentowaną przez …..

zwaną dalej „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym w trybie art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na zadanie pn.

„Budowa połączenia ulicy Kochanowskiego z ul. Jana Brzozy i ul. Konopnickiej w Leżajsku”

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, związanych z realizacją w/w zadania:.

3. Zakres opracowania projektowego obejmuje kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną dla budowy ulic o łącznej długości ok. 380 m, przygotowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in: ustawą z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, prawem budowlanym, rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a w szczególności obejmuje:

-   podkłady i opracowania geodezyjne dla zakresu opracowania,

-   podziały geodezyjne do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 5 działek,

-   materiały i opinie do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- projekt budowlany i wykonawczy drogowy z oświetleniem oraz kanalizacją deszczową w projektowanej drodze, z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej – 5 egz.,

-   projekty branżowe, zabezpieczenie lub przebudowa urządzeń – 5 egz.

-   inne opracowania niezbędne do realizacji zadania (np. geologia, projekt stałej organizacji ruchu

-3 egz.),

-   specyfikacje techniczne i przedmiary robót – 2 egz.,

-   kosztorysy inwestorskie – 2 egz.,

- pełny zakres opinii i uzgodnień (przygotowanie wniosków o wydanie przez dysponentów sieci warunków technicznych, uzyskanie niezbędnych opinii, ZUDP w Leżajsku, uzgodnienia branżowe np. energetyczne, gazownicze, komunalne itp., uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu),

- kompletna dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej umożliwiającej jej umieszczenie na stronach internetowych,

- przygotowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

4. Wytyczne do opracowania projektu:

-  szerokość projektowanej jezdni – 5,0 – 6,0 m,

-  przekrój uliczny,

-  chodnik jednostronny w granicach pasa drogowego,

-  odwodnienie ulicy do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. M. Konopnickiej, J. Kochanowskiego lub J. Brzozy

-  oświetlenie ulicy na słupach stalowych zasilanie kablem ziemnym, z istniejącego oświetlenia w ul. J. Brzozy lub M. Konopnickiej,

§ 2

Termin wykonania prac projektowych ustala się na : do 29.07.2016 r.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do:

- opracowania dokumentacji zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w § 1, obowiązującymi przepisami i normami,

- dokonywania z Zamawiającym niezbędnych uzgodnień programowych i projektowych       w trakcie realizacji zamówienia,

- usunięcia stwierdzonych wad i nieścisłości projektowych po odbiorze projektu i w trakcie realizacji zadania w niezwłocznym terminie,

- uzupełnienia wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

- zapewnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania na podstawie odrębnej umowy.

§ 4

Dokumentację stanowiącą przedmiot odbioru Wykonawca zaopatrzy w pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

§ 5

- Strony ustalają wysokość wynagrodzenia ruczałtowego za prace projektowe objęte umową na kwotę … zł netto (słownie: … złotych), tj. .. zł brutto (w tym obowiązujący podatek VAT), (słownie: … złotych).

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze przez Zamawiającego prac projektowych, wraz z wymaganymi uzgodnieniami do 90 % wartości wynagrodzenia, za pełne etapy opracowania zgodnie z formularzem oferty.

- Zapłata faktury końcowej (10 % wartości wynagrodzenia) nastąpi po wydaniu przez Starostę Leżajskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie przedłożenie prawidłowo wystawionej faktury.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru prac i otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 6

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za prace projektowe, od których opracowania odstąpiono,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za tę pracę za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu ich przekazania.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za prace projektowe od których wykonania odstąpiono.

- za opóźnienie w usunięciu wad projektowych w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez obie strony terminu na usunięcie wad.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający dokona potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego  Wykonawcy za przedmiot umowy.

§ 7

- W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 30 dni  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień dla niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej         ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:					    WYKONAWCA: