U M O W A   O   PRACE   PROJEKTOWE

NR ………………… . 2016

zawarta w dniu .............2016 r. pomiędzy Miastem Leżajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk,

nr NIP 816-16-73-010, zwanym dalej w tekście „Zamawiającym” reprezentowanym przez  Ireneusza Stefańskiego - Burmistrza Leżajska,

przy kontrasygnacie Mariusza Pacyniaka - Skarbnika Miasta Leżajsk

a firmą …………………………………………………………………………………….…….

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………...

zwaną dalej „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym w trybie art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie koncepcji budowy dróg publicznych, gminnych o długości ok. 2,7 km wraz z odwodnieniem, związanej z realizacją zadania pn: „Budowa dróg na oś. „Ogrodowa” i połączenie ul. Konwaliowej z ul. Jagiełły w Leżajsku”.

2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji budowy dróg publicznych, gminnych, związanych z realizacją w/w zadania z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia objętego koncepcją, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

3. Zakres opracowania koncepcji budowy dróg obejmuje w szczególności:

- plan sytuacyjny przedstawiający rozmieszczenie elementów drogi – jezdnia, obustronne chodniki,

- profile podłużne wszystkich dróg objętych koncepcją,

- typowe przekroje normalne pokazujące konstrukcję poszczególnych ulic,

- koncepcję odwodnienia dróg opracowaną w co najmniej dwóch wariantach, obejmującą analizę możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych (włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej, zbiornik otwarty retencyjno-odparowujący, możliwość zastosowania podziemnych systemów zagospodarowania wód deszczowych),

- usytuowanie kolektorów kanalizacji deszczowej oraz innych zaproponowanych urządzeń technicznych, niezbędnych dla odwodnienia dróg,

- profil kanalizacji deszczowej,

- opracowanie opinii geotechnicznej, niezbędnej dla określenia warunków gruntowo-wodnych, w celu określenia nośności podłoża i innych niezbędnych parametrów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jak również do oceny możliwości zastosowania podziemnych systemów zagospodarowania wód deszczowych – należy wykonać badania gruntu z co najmniej 5 otworów,

- koncepcję oświetlenia dróg objętych zakresem opracowania opracowaną w co najmniej trzech wariantach (w jednym z wariantów należy rozważyć możliwość wykorzystania istniejącego oświetlenia dróg, w jednym z wariantów należy rozważyć zastosowanie opraw oświetleniowych LED).

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

- opracowanie koncepcji na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, (kopia - wyrys mapy zasadniczej) państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego z dodatkowym wykonaniem niwelacji terenu na długości ok. 200 m (z uwagi na zmianę ukształtowania terenu na przedłużeniu ul. Ogrodowej).

4. Wytyczne do opracowania koncepcji:

4.1. Drogi:

- długość projektowanych dróg – około 2.700 m,

- klasy techniczne dróg: L i D,

- obciążenie ruchem – KR 2,

- jezdnie o nawierzchni asfaltowej o szerokościach zgodnie z ustaleniami planów zagospodarowania przestrzennego (6 m, 5 m),

- podbudowa dróg z kruszywa łamanego,

- dwustronne chodniki o nawierzchni z kostki brukowej,

- przekrój typowy – uliczny,

- połączenie ul. Konwaliowej z ul. Jagiełły oraz przedłużenie ul. Ogrodowej – w koncepcji uwzględnić jezdnie o szerokości 6 m (brak planu dla przedłużenia ul. Konwaliowej i zmiana w stosunku do ustaleń  planu dla przedłużenia ul. Ogrodowej).

4.2. Odwodnienie dróg:

- odprowadzanie wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Wł. Jagiełły (możliwość włączenia do istniejącego kolektora Ø 500 pomiędzy studniami kanalizacyjnymi o rzędnych 190,92/188,98 i 189,87/188,08), oraz ul. Wałowej (włączenie w istniejący kolektor Ø 400 studnia kanalizacyjna o rzędnych 187,56/185,48),

- przy opracowaniu koncepcji odwodnienia dróg należy dążyć do skierowania jak największej ilości wód do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Wł. Jagiełły,

- koncepcja musi zawierać niezbędne obliczenia do określenia  średnic kolektorów kanalizacji deszczowej, do dokonania oceny  możliwości przejęcia wód przez istniejące kolektory (w ul. Jagiełły i ul. Wałowej) oraz uzasadniających przyjęcie innych rozwiązań technicznych odwodnienia dróg objętych zakresem opracowania.

4.3. Oświetlenie dróg:

- w koncepcji oświetlenia dróg  należy określić standardy i wymagania oświetleniowe dla dróg objętych zakresem opracowania oraz ustalić  klasy oświetlenia dróg,

- koncepcja oświetlenia dróg musi zawierać obliczenia uzasadniające zaproponowane rozwiązania dla wszystkich wariantów.

4.4. Przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym:

- na etapie koncepcji Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (sieci energetyczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne), w szczególności przygotowania niezbędnych wniosków o wydanie warunków technicznych zabezpieczenia lub przebudowy.

4.5. Koszty realizacji przedsięwzięcia:

- należy określić szacunkowy koszt realizacji budowy dróg określony metodą wskaźnikową,

- w celu określenia szacunkowego kosztu realizacji należy dla każdej drogi określić podstawowy zakres rzeczowy (długość, powierzchnia jezdni, powierzchnia chodników            i ścieżki rowerowej, długość kolektorów kanalizacji deszczowej, liczbę studni i kratek ściekowych, długość sieci energetycznej oświetlenia ulicznego, liczbę słupów, opraw itp.

§ 2

Termin wykonania prac projektowych ustala się na : do 30.11.2016 r.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do:

- przygotowania wszystkich materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnej, w szczególności do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji wraz z wymaganymi przepisami prawa załącznikami, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, a także innych opracowań, których wykonanie będzie wynikało z procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- opracowania dokumentacji zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w § 1, obowiązującymi przepisami i normami,

- dokonywania z Zamawiającym niezbędnych uzgodnień programowych i projektowych       w trakcie realizacji zamówienia,

- usunięcia stwierdzonych wad i nieścisłości projektowych po odbiorze koncepcji                            w niezwłocznym terminie,

- przedłożenia Zamawiającemu po wydaniu przez odpowiedni organ decyzji środowiskowej.

§ 4

Dokumentację stanowiącą przedmiot odbioru Wykonawca zaopatrzy w pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

§ 5

- Strony ustalają wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za prace projektowe objęte umową na kwotę ………….… zł netto (słownie: ……………… złotych), tj. ………………. zł brutto (w tym obowiązujący podatek VAT), (słownie: … złotych).

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze przez Zamawiającego prac projektowych, wraz z wymaganymi uzgodnieniami do 70 % wartości wynagrodzenia, za pełne etapy opracowania zgodnie z formularzem oferty.

- Zapłata faktury końcowej (30 % wartości wynagrodzenia) nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia objętego koncepcją, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie przedłożenie prawidłowo wystawionej faktury.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru prac i otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 6

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za prace projektowe, od których opracowania odstąpiono,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za tę pracę za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu ich przekazania.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za prace projektowe od których wykonania odstąpiono.

- za opóźnienie w usunięciu wad projektowych w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez obie strony terminu na usunięcie wad.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego  Wykonawcy za przedmiot umowy.

§ 7

- W razie opóźnienia w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy, lub opóźnienia w zakończeniu jej wykonania, powyżej 30 dni  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień dla niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej         ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:					       WYKONAWCA: