Leżajsk, 2017-01-20

RM.042.1.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

- Postanowienia ogólne.

Podstawa prawna:

1) Zarządzenie Burmistrza Leżajska nr 205/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2) Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Niniejsze zamówienie zostaje ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi oraz na stronie internetowej  Instytucji Zarządzającej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie sprawowania na rzecz Zamawiającego: gminy Miasto Leżajsk, usług nadzoru w zakresie instalacji wewnętrznych dla robót budowlanych pod nazwą „Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Leżajsku” przy ul. Braci Śniadeckich 8, realizowanych w zakresie Części 1 - Przebudowa budynku przedszkola.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu p.n.: „Poprawa jakości systemu oświaty w Leżajsku poprzez przebudowę i doposażenie Przedszkola Miejskiego nr 3” i dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola.

Zamówienie nadzoru obejmuje dwie części zamówienia:

- Część 1 -  nadzór w zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- Część 2 -  nadzór w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych, c.w.u., instalacji solarnej i co.

W budynku zostanie przebudowana  część pomieszczeń jak również instalacje: elektryczne i słaboprądowe, c.o., c.w.u i wodno-kanalizacyjna. Dobudowana zostanie instalacja solarna z kolektorami słonecznymi (8 szt.) dla celów ciepłej wody użytkowej.  Wykonanie robót ma na celu dostosowanie budynku do odpowiednich warunków użytkowania oraz obowiązujących przepisów BHP i p. poż.

Szczegółowy zakres oferowanych do nadzoru robót budowlanych wykonywanych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym obejmują przedmiary robót (dla ww. instalacji zawarte w formularzu cenowym pod nazwą załącznik nr 2.1 formularz cenowy z dnia 10.11.2016 r. dostępne na stronie www Zamawiającego pod adresem URL: http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/346379/wyjasnienia_zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu_i_zmiany_siwz_w_przet

Zakres nadzorowanych robót  zgodnych z zawartą umową o roboty budowlane z dnia 6.12.2016 r. realizowaną przez Wykonawcę: Zakład Remontowo – Budowlany Roman Olszowy, ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy. Wzór ww. umowy pod nazwą załącznik nr 7 –wzór umowy o roboty budowlane z dnia 10.11.2016 r. (który należy odnieść tylko do części przebudowy budynku Przedszkola) znajduje się pod ww. adresem URL.

Dokumentacja techniczna dla całego zakresu robót budowlanych dostępna jest pod nazwą Załącznik nr 9z w pliku skompresowanym na stronie www Zamawiającego pod adresem URL:  http://www.citik.miastolezajsk.pl/uml/Zalaczniknr9.7z

Obecnie trwają rozpoczęte roboty budowlane. W zakresie robót instalacji, dla których  zamawiany jest niniejszy nadzór, planowane jest zakończenie zakresu dotyczącego demontażu osprzętu i rozbiórek, którego nie należy uwzględniać w zakresie zamówienia. Przewidziany termin zakończenia realizacji całości robót budowlanych: do dnia 31 maja 2017r. - zgodnie z ww. umową o roboty budowlane z dnia 6.12.2016 r. Cena umowna robót w branży elektrycznej wynosi 140 605,90 zł, a w branży sanitarnej, co i solarnej – wynosi 279 686,89 zł.

Zakres nadzoru obejmuje między innymi:

- współpracę z inspektorami robót dla pozostałego zakresu robót budowlanych,

- w porozumieniu z prowadzącym nadzór inspektorem w zakresie robót ogólnobudowlanych:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- egzekwowanie od Wykonawcy przedstawienia dokumentów/dowodów dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych,

- nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i wpis dotyczący odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających do dziennika budowy - w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia,

- sprawdzanie książki obmiaru robót prowadzonej przez kierownika budowy/robót dla dotyczącego odbieranego zakresu robót - w terminie do 3 dni roboczych od daty jej przekazania przez ww.,

- sprawdzanie i wpis dotyczący zakresu robót podlegającego odbiorowi częściowemu – w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy (w tym na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego będącego załącznikiem do umowy o roboty budowlane),

- sprawdzenie robót objętych odbiorem końcowym - w terminie do 7 dni roboczych od daty wpisu o zakończeniu przedmiotu umowy - z potwierdzeniem w dzienniku budowy osiągnięcia gotowości do odbioru,

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych,

- wydawanie kierownikowi budowy/kierownikowi robót poleceń dotyczących usuwania zauważonych nieprawidłowości lub zagrożeń,

- egzekwowanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

- wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową.

- wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,

- analiza i ocena dotycząca proponowanych przez Wykonawcę sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,

- uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego radach/naradach budowy,

- przyjęcie od Wykonawcy skompletowanej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji i udział w czynnościach odbiorów częściowych i w odbiorze końcowym,

- udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych.

Zakres nadzoru obejmuje także inne niewymienione powyżej czynności – wymagane przepisami ustawy prawo budowlane.

Kod CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

- Okres realizacji usługi nadzoru – od podpisania  o pełnienie nadzoru umowy o nadzór na ww. warunkach (której wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania) poprzez okres realizacji robót, z ich odbiorami częściowymi oraz z odbiorem końcowym – do rozliczenia nadzorowanych robót - nie dłużej niż do 10 sierpnia 2017 r. oraz udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych.

- Zamawiający wymaga spełnienia następujących warunków i braku podstaw do wykluczenia przez Wykonawców:

- Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru posiadały właściwe uprawnienia do sprawowania oferowanego nadzoru,

- Zamawiający wymaga  doświadczenia ww. osób w sprawowaniu nadzoru:

dla Części 1 zamówienia - dla wewnętrznych robót elektrycznych i  teletechnicznych: co najmniej dwa takie zrealizowane nadzory w cenie robót minimum 60 000,00 zł każda,

dla Części 2 - dla wewnętrznych robót sanitarnych, c.w.u. i centralnego ogrzewania: co najmniej dwa takie zrealizowane nadzory w cenie robót minimum 100 000,00 zł każda),

- Zamawiający wymaga  braku powiązań kapitałowych i osobowych w celu uniknięcia konfliktu interesów:
a) w zakresie przyszłego prowadzonego nadzoru: z wykonawcą robót budowlanych - tj.  Zakładem Remontowo – Budowlanym Roman Olszowy, ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy,

b) w zakresie prowadzonego postępowania: z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia 
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Analogicznie – jak w zakresie dotyczącym Zamawiającego powyższe powiązania stosują się do wykonawcy robót budowlanych.

- Brak powiązań kapitałowych i osobowych Zamawiającego w celu uniknięcia konfliktu interesów z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, zostanie ustalony po uzyskaniu stosownych oświadczeń kierownika Zamawiającego i osób wykonujących czynności w postępowaniu – po otwarciu ofert.

- Brak spełnienia ww. warunków lub wystąpienie ww.  przynajmniej jednego z ww. powiązań skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Zamawiający nie wymaga wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie jednej lub obu części zamówienia.

- Cena oferty, którą Wykonawca wykazuje w formularzu ofertowym jest ceną ostateczną (nie ulega zmianie w trakcie umowy). i musi zawierać wszystkie koszty, narzuty i podatki oraz musi zostać podana w kwocie brutto liczbą i słownie (w zł i gr).

- Sposób obliczenia ceny ofertowej.

- Wykonawca określi łączną ilość godzin potrzebną do wykonania usługi nadzoru odrębnie dla obu części zamówienia, w zakresie określonym powyżej w ust. 2 i 3  (z wyłączeniem zakresu w pkt 2 lit. ”p”) zapytania oraz wyodrębni ich ilości w okresach: od zawarcia umowy do końca lutego, od początku marca do końca kwietnia i pozostały trzeci okres począwszy od początku maja poprzez odbiór końcowy robót budowlanych wraz z rozliczeniem nadzorowanych robót,

- wyodrębniając ilości godzin w powyższych okresach należy uwzględnić załączony harmonogram robót (załącznik nr 4 do zapytania) oraz, że ich ilość w ostatnim  okresie nie może być mniejsza niż 20% łącznej ilości zaoferowanych godzin,

- Wykonawca obliczy kwotę średniej stawki za 1 godzinę ww. usługi nadzoru włączając zakres określony w ust. 3 pkt 2 lit.”p” zapytania - odrębnie dla obu części zamówienia. Stawka za 1 godzinę nadzoru musi zawierać wszystkie koszty, narzuty i podatki oraz musi zostać podana w kwocie brutto liczbą i słownie (w zł i gr). Stawka nie może być mniejszą niż 13,00 zł (zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r., M.P. z 2016 r. poz. 934 ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm),

- cenę oferty odrębnie dla poszczególnych części zamówienia należy obliczyć jako iloczyn ilości określonych przez Wykonawcę godzin przez wyliczoną jak powyżej wysokość średniej stawki za 1 godzinę.

Umowa o pełnienie nadzoru będzie zawarta z wynagrodzeniem płatnym w  3 ratach, w  tym 2 raty w miesiącach: marzec i maj - w kwotach odpowiadających ilości godzin usługi nadzoru wyodrębnionych do końca lutego i do końca miesiąca kwietnia w ofercie,  a ostatnia trzecia  rata płatna po odbiorze końcowym robót i ich rozliczeniu końcowym – w pozostałej kwocie.

- Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:

Oferty w formie pisemnej należy składać w Sekretariacie (na I piętrze) Urzędu Miejskiego w Leżajsku (ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk) lub pocztą w zamkniętej kopercie opisanej nazwą postępowania w terminie: do godz. 11.00 do dnia 30.01.2017 r.

Przez termin złożenia ofert należy rozumieć termin ich wpływu do Sekretariatu.

Ofertę Wykonawcy stanowią następujące dokumenty:

- wypełniony formularz ofertowy z zawartym wykazem wykonanych usług nadzoru w zakresie  robót  instalacyjnych dla dotyczącej/ych części zamówienia  (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania),

- oświadczenia osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, osób podpisujących ofertę i osób przewidzianych przez Wykonawcę do sprawowania nadzoru (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania) dotyczące powiązań kapitałowych, osobowych z wykonawcą robót wskazanym w ust. 2 niniejszego zapytania,

- kserokopie dokumentów uprawniających do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w celu sprawowania nadzoru nad robotami dla dotyczących części zamówienia zaoferowanych przez Wykonawcę:

w zakresie Części 1 zamówienia - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych/w zakresie Części 2 zamówienia - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych i wewnętrznych instalacji gazowych.

- referencje/poświadczenia/protokoły odbioru robót z udziałem osób Wykonawcy (wskazanych w wykazie usług nadzoru), które sprawowały nad tymi robotami nadzór,

- dokument rejestrowy Wykonawcy lub adres strony www. wskazujący możliwość jego pobrania – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca nadzorowanych i wskazanych  w wykazie robót lub w  dokumentach potwierdzających (wg pkt 4 powyżej)  wyrażona będzie w walucie obcej, Wykonawca dokona przeliczenia jej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do tej waluty obcej, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (aktualnego na dzień odbioru  tych robót).

- Otwarcie ofert, kryteria oceny ofert, sposób oceny i wybór oferty:

- Zamawiający dokona publicznego otwarcia ofert złożonych w wymaganym terminie. Otwarcie ofert nastąpi (w tym samym dniu co termin ich składania) o godz. 11.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku z podaniem: numerów ofert (w kolejności ich wpływu), nazw Wykonawców oraz cen ofertowych,

- w trakcie procedury otwarcia ofert Zamawiający poinformuje obecnych Wykonawców o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, o ilości złożonych ofert, a także poda nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny poszczególnych ofert dla obu części zamówienia,

- oferty złożone po wymaganym terminie zostaną odesłane bez otwierania,

- po otwarciu ofert kierownik zamawiającego (albo pracownik, któremu kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności) składa oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, a osoby wykonujące dla Zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów (wg wzorów zawartych w Wytycznych wskazanych w ust. 1 pkt 2 zapytania),

- Zamawiający w wyznaczonym przez siebie terminie umożliwi Wykonawcom jednorazową poprawę ofert (z wyłączeniem cen ofertowych) lub złożenie wyjaśnień – w przypadku występowania w nich błędów, braków lub powziętych przez Zamawiającego wątpliwości w zakresie zawartych w ofercie dokumentów,

- Biorąc pod uwagę wszystkie złożone dokumenty, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków, braku podstaw do wykluczenia Wykonawców oraz zgodności ofert z wymaganiami,

- Wykonawcy, którzy  nie spełnią warunków lub braku podstaw do wykluczenia zostaną wykluczeni z postepowania,

- oferty Wykonawców niezgodne z wymaganiami zostaną odrzucone,

- w zakresie pozostałych ofert Zamawiający dokona ich oceny i wyboru odrębnie dla obu części zamówienia stosując następujące kryterium wyboru: cena ofertowa  – 100 %,

- poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty (z dokładnością do setnych części) za cenę w skali od 1 do 100, obliczone wg wzoru: [najniższa cena oferty] / [cena oferty ocenianej] x 100 pkt,

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tzn. taką, która będzie odpowiadać wszystkim wymogom zapytania ofertowego i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru: cena ofertowa - jako najkorzystniejsza tj. taką, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. Jeżeli najniższa cena dwóch lub więcej ofert i zarazem ich najwyższa ilość otrzymanych punktów będzie równa, to dla Wykonawców, którzy je złożyli będzie zastosowana procedura wezwania do złożenia ofert dodatkowych,

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach,

- najkorzystniejszą w takim przypadku będzie oferta dodatkowa z najniższą ceną,

- Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania,

- w przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe będzie podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który                  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów,

- przez cały czas prowadzonego postępowania Zamawiający umożliwi Wykonawcom, którzy złożyli oferty do zapoznania się  z protokołem postępowania i z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych).

- Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym.

Wykonawca przed terminem składania ofert może zwrócić się (pisemnie, e-mailem, bądź faxem) z pytaniem do Zamawiającego w sprawie niniejszego zapytania ofertowego lub o wyjaśnienie jego treści.

Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień są:

- w sprawach formalnych - Tadeusz Ulman, inspektor w Urzędzie Miejskim w Leżajsku (pok. 22 - II p.), e-mail: tadeusz.ulman@miastolezajsk.pl, tel. 17 242 73 33 w. 139, fax: 17 242 73 33,

- w sprawach technicznych - Władysław Zagaja, inspektor w Urzędzie Miejskim w Leżajsku (pok. 21 - II p.), e-mail: wladyslaw.zagaja@miastolezajsk.pl, tel. 17 242 73 33 w. 126,  fax: 17 242 73 33.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach Wykonawcy zostaną poinformowani na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do powtórzenia czynności albo do  unieważnienia niniejszego postępowania jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi (wskazanymi w ust. 1 pkt 2 zapytania).

Załączniki:

Zał. Nr 1- formularz oferty

Zał. Nr 2 - wzór umowy o pełnienie nadzoru,

Zał. nr 3 – wzór oświadczenia o  braku powiązań z wykonawcą robót.

Zał. nr 4 – skan harmonogramu robót.