- Leżajsk, dnia 21.07.2017 r.

- IM.7013.15.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postawienia ogólne

Podstawa prawna:

Zarządzenie Burmistrza Leżajska nr 97/2017 z dnia 25 maja 2017 r w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015.2164 z póżn. zm.).

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015.2164 z póżn. zm.).

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie siłowni plenerowej przy placu zabaw na ul. Popiełuszki / Broniewskiego w Leżajsku.

W zakres zamówienia wchodzi;

a) wykonanie siłowni plenerowej zlokalizowanej na działce nr 548/98, która jest własnością gminy Miasto Leżajsk,

b) montaż urządzeń wraz nawierzchnią z kostki betonowej,

c) pełna obsługa geodezyjna i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

f) dokumentacja powykonawcza wraz z certyfikatami i dopuszczenia wszystkich elementów wyposażenia.

Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.4400.00-4 – dostawa i montaż siłowni plenerowej

Termin wykonania zamówienia

Termin zakończenia wykonania zamówienia; do dnia 30.09.2017 r.

Gwarancja i płatność

- Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty,

- płatność jednorazowa, po odbiorze robót, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury / rachunku  do siedziby Zamawiającego.

Pozostałe warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Cena oferty jest ceną ostateczną (nie ulega zmianie w trakcie umowy).

Kryteria oceny ofert

- Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert stosując następujące kryterium wyboru; Kc – cena ofertowa brutto – 100%

- Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali od 1 do 100, obliczone wg wzoru:

Kc- (najniższa cena oferty) / (cena oferty ocenianej) x 100 pkt.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, która odpowiada wszystkim wymogom zapytania i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza tj. taką, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Sposób porozumienia się wykonawcą z Zamawiającym

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielenia wyjaśnień jest: Leszek Gdula kierownik referatu IM tel. 172427333 w. 125, e-mail: leszek.gdula@miastolezajsk.pl, Eugeniusz Krzyżak, inspektor w UM w Leżajsku (pok. nr 21), e-mail; eugeniusz.krzyzak@miastolezajsk.pl, tel. 17 242 73 33 w. 128, fax; 17 242 73 33.

Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk (godziny urzędowania; 7.30 -15.30 od poniedziałku do piątku) w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta na wykonanie siłowni plenerowej przy placu zabaw na ul. Popiełuszki / Broniewskiego w Leżajsku” w terminie; do dnia 10.08.2017 r. do godziny 11.00.

Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty;

- wypełniony formularz oferty,

- wypełniony formularz cenowy,

- wizualizacje zaproponowanych urządzeń.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:

Zał. Nr 1- formularz oferty.

Zał. Nr2- formularz cenowy.

Zał. Nr 3- wzór umowy.

Zał. Nr 4-- podstawowe dane siłowni plenerowej.

Zał. Nr 5- szkic sytuacyjny.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

z dnia 21.07.2017.r.

........................., dnia .............................

......................................................

......................................................

......................................................

(nazwa i adres lub pieczęć oferenta)

# Gmina Miasto Leżajsk

## F O R M U L A R Z   O F E R T Y

1. Na podstawie warunków zapytania ofertowego podejmujemy się wykonania zakresu prac zgodnie z przedłożonym przedmiarem robót, praktyką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością będących przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych” na  wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „MIEJSKA SIŁOWNIA PLENEROWA PRZY PLACU ZABAW NA UL. POPIEŁUSZKI / BRONIEWSKIEGO” za cenę .......................... zł brutto (słownie: ....................................... ..........................................zł), w tym podatek VAT w kwocie .................................... (słownie: ................................................................................. zł).

Powyższa cena została określona na podstawie formularza cenowego, dołączonego do oferty.

Wartości jednostkowe robót są stałe i nie będą podlegały waloryzacji w trakcie realizacji całości zamówienia.

W podanych wartościach jednostkowych robót uwzględnione są wszystkie koszty związane z realizacją robót zgodnie z warunkami technicznymi oraz właściwymi normami, także koszty sprowadzenia sprzętu, dowozu materiałów niezbędnych do wbudowania oraz wywozu i utylizacji odpadów i materiałów z rozbiórki.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30.09.2017 r.

3. Na wykonany zakres robót zostanie udzielona gwarancja na okres 36 miesięcy.

4. Akceptujemy żądany termin płatności za wykonane i odebrane rodzaje robót tj. 30 dni od dostarczenia rachunku.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy  się z zakresem oferowanych do wykonania prac oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

6. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Załącznikami do oferty są:

- kosztorys szczegółowy przedstawiający kalkulację wartości jednostkowych robót wraz z zestawieniem cen użytych do wyceny materiałów i sprzętu,

- wypełniony formularz cenowy

- ..................................................................................................................

- ..................................................................................................................

- ..................................................................................................................

...............................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta

Załącznik  nr2 do zapytania

ofertowego z dnia 21.07.2017r.

………………Data …………………….

Nazwa firmy

| Formularz cenowy do zapytania ofertowego z dnia 21.07.2017 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Miejska siłownia plenerowa przy placu zabaw na ul. Popiełuszki / Broniewskiego” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | Siłownia plenerowa |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Analiza własna | Pylon z rury stalowej o średnicy minimum 88x3,0mm dwu stanowiskowy z instrukcją użytkowania, dostarczenie i wbudowanie (wykopanie dołka, ustawienie śrub kotwiących, obetonowanie betonem C20/25, umocowanie pylona do śrub) | 7 | kpl. |  |  |
| 1. 2. | Analiza własna | Twister – dostarczenie i montaż do pylonu nr 1 | 1 | kpl |  |  |
| 1. 3. | Analiza własna | Trenażer ramion – dostarczenie i montaż do pylonu nr 1 | 1 | kpl |  |  |
| 1. 4. | Analiza własna | Surfer-wahadło – dostarczenie i montaż do pylonu nr 2. | 1 | kpl |  |  |
| 1. 5. | Analiza własna | Orbitrek eliptyczny - dostarczenie i montaż do pylonu nr 2. | 1 | kpl |  |  |
| 1. 6. | Analiza własna | Prasa nożna – dostarczenie i montaż do pylonu nr 3. | 1 | kpl. |  |  |
| 1. 7. | Analiza własna | Motyl klasyczny – dostarczenie i montaż do pylonu nr 3. | 1 | kpl. |  |  |
| 1. 8. | Analiza własna | Ławka – dostarczenie i montaż do pylonu nr 4. | 1 | kpl |  |  |
| 1. 9. | Analiza własna | Motyl w rewersie – dostarczenie i montaż do pylonu nr 4. | 1 | kpl |  |  |
| 1.10. | Analiza własna | Biegacz-piechur – dostarczenie i montaż do pylonu nr 5. | 1 | kpl |  |  |
| 1.11. | Analiza własna | Wioślarz – dostarczenie i montaż do pylonu nr 5. | 1 | kpl |  |  |
| 1.12. | Analiza własna | Koła Tai Chi – dostarczenie i montaż do pylonu nr 6. | 1 | kpl |  |  |
| 1.13. | Analiza własna | Rower – dostarczenie i montaż do pylonu nr 6. | 1 | kpl |  |  |
| 1.14. | Analiza własna | Drabinka – dostarczenie i montaż do pylonu nr 7. | 1 | kpl |  |  |
| 1.15. | Analiza własna | Podciąg nóg – dostarczenie i montaż do pylonu nr 7. | 1 | kpl |  |  |
| 1.16 | Analiza własna | Tablica metalowa na słupku metalowym fi 50 zabezpieczona przed korozją, z czytelnym regulaminem użytkowania siłowni plenerowej – dostarczenie i wbudowanie (obetonowanie) | 1 | kpl |  |  |
| 2.1 | Analiza własna | Stojak na rowery 5-cio miejscowy metalowy, ocynkowany, zabezpieczony przed korozją – dostarczenie i trwałe wbudowanie. | 1 | kpl |  |  |
| 2.2 | Analiza własna | Nawierzchnia z kostki betonowej typu behaton szarej grubości 4cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem płukanym, z wykonaniem koryta i warstwy betonu C12/15 grubości 10cm. | 63 | m2 |  |  |
| 2.3 | Analiza własna | Obrzeże betonowe 20x6 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową z wykonaniem rowków. | 58 | m |  |  |
| 2.4 | Analiza własna | Odwiezienie zbędnej ziemi na odległość 2km | 14 | m3 |  |  |
| 2.5 | Analiza własna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | 1 | kpl |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |  |
|  |  | PODATEK VAT 23 % |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 do zapytania z dnia 21.07.2017 r.

UMOWA – PROJEKT-

nr OR.032.       . 2017

zawarta w dniu ….. .08.2017 r. pomiędzy Gminą Miasto Leżajsk, ul. Rynek 1,

37-300 Leżajsk,

nr NIP 816-16-73-010, zwaną dalej w tekście „Zamawiającym” reprezentowanym przez  Ireneusza Stefańskiego - Burmistrza Leżajska,

przy kontrasygnacie Mariusza Pacyniaka - Skarbnika Miasta Leżajsk

a firmą ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..reprezentowaną przez:

……………………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą: „Wykonanie miejskiej siłowni plenerowej przy placu zabaw na ul. Popiełuszki / Broniewskiego w Leżajsku”.

2. W zakres zamówienia wchodzi:

- wykonanie siłowni plenerowej zlokalizowanej na działce nr 548/98, która jest własnością gminy Miasto Leżajsk.

- - montaż urządzeń wraz z nawierzchnią , zgodnie ze zgłoszeniem,

- - pełna obsługa geodezyjna i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- dokumentacja powykonawcza wraz z certyfikatami i dopuszczenia wszystkich elementów wyposażenia.

§ 2

Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za  wykonanie roboty objętej niniejszą umową na kwotę ………………………………. zł brutto (słownie: ………................................. złotych i 00/100), w tym obowiązujący podatek VAT ………………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………..złotych i 00/100), zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik do umowy.

§ 3

- 1. Termin wykonania prac budowlanych ustala się do 30.09.2017 r.

2. Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie …..

3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody wynikłe na gruncie wykonywania przedmiotowej umowy od dnia przejęcia placu budowy do dnia odbioru końcowego.

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie jednorazowo, przelewem,  na podstawie protokołu odbioru robót i otrzymaniu poprawnie wystawionej faktury, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

2. Fakturę należy wystawić dla nabywcy: Miasto Leżajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk, 
NIP 816-16-73-010 odbiorcy: Urząd Miejski w Leżajsku ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk ze wskazaniem przez Wykonawcę konta bankowego.

§ 5

1. Nadzór nad realizacją umowy z ramienia Zamawiającego sprawował będzie Pan ……….

2. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie Pana…………………………………

§ 6

1. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego.

2 Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

4. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać obniżenia odpowiednio wynagrodzenia,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt  Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad i do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 7

1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru wykonanych robót.

2. Naprawy gwarancyjne wykonane będą w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia konieczności wykonania naprawy (telefonicznie, mailowo lub pisemnie).

§ 8

Za opóźnienie w zapłacie należnego wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie.

§ 9

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu zakończenia robót budowlanych,

- za opóźnienie terminu usunięcia wad w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego terminu na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.Zamawiający dokona potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za przedmiot umowy.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień dla niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego wraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi.

§ 12

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:					    WYKONAWCA:

Załącznik nr 4 do zapytania z dnia 21.07.2017 r.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

SIŁOWNI PLENEROWEJ PRZY PLACU ZABAW NA UL POPIEŁUSZK I BRONIEWSKIEGO W LEŻAJSKU

CPV 45.44.00.00-4 – Dostawa i montaż siłowni plenerowej

Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie siłowni plenerowej przy placu zabaw na ulicy Popiełuszki / Broniewskiego w Leżajsku w ramach budżetu obywatelskiego. Siłownia plenerowa zlokalizowana będzie na działce 548/98 będącej własnością gminy Miasto Leżajsk. Do zagospodarowania przeznacza się obszar zaznaczony na mapie – szkicu sytuacyjnym.

Wymagania dotyczące elementów siłowni zewnętrznej:

- przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych,

- urządzenia powinny być bezpieczne, odporne na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia,

- pylony muszą być wykonane z rur stalowych, średnicy minimum 88 mm i grubości ścianki 3 mm, ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo dwukrotnie farbami przeznaczonymi do użytku zewnętrznego, odpornymi na korozję, działanie promieni słonecznych i uszkodzenia mechanicznego.

- elementy urządzeń muszą być wykonane z rur stalowych ocynkowanych ogniowo, o grubości ścianki minimum 2,7 mm, malowane proszkowo dwukrotnie farbami przeznaczonymi do użytku zewnętrznego, odpornymi na korozję, działanie promieni słonecznych i uszkodzenia mechaniczne,

- do każdego pylonu umieszczonego centralnie montowane są po dwa urządzenia,

- dla każdego z urządzeń należy zachować wymaganą strefę bezpieczeństwa wg szkicu oraz obowiązujących przepisów,

- urządzenia siłowni muszą być wyposażone w tablicę informacyjną (instrukcję użytkowania), odporną na warunki atmosferyczne, z czytelną informacją o funkcji urządzenia i sposobie ćwiczeń ( instrukcja obrazkowa i literowa) trwale zamontowaną na pylonie urządzenia. Nie dopuszcza się stosowania naklejek,

- wszystkie złączki, podkładki i śruby wykonane ze stali nierdzewnej,

- elementy siłowni muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz odporne na próby zniszczenia,

- każde urządzenie musi posiadać kartę techniczną, instrukcję użytkowania

i konserwacji, tabliczkę znamionową,

- urządzenia muszą spełniać wymogi norm, gwarantować estetykę , wysoką jakość, trwałość i niezawodność,

- uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu,

- siedziska, oparcia, stopnice wykonane ze stali (nie dopuszcza się tworzyw sztucznych),

- spawy dodatkowo pokryte natryskową warstwą cynku,

- urządzenie jest montowane do centralnie umieszczonego pylonu mocowanego do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym fundamencie betonowym, beton klasy minimum C20/25,

- na wszystkie powyższe elementy wymagane jest posiadanie certyfikatów zgodności z PN-EN16630:2015-06.

INSTALACJA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

Wykonawca musi oddelegować brygadę montażową, posiadającą zestaw niezbędnych narzędzi, aby sprawnie i dokładnie zainstalować urządzenia siłowni zewnętrznej. Ze względu na specyfikę obiektu jakim jest siłownia zewnętrzna, kierownik brygady montażowej musi posiadać doświadczenie w budowie obiektów tego typu.

GWARANCJA

Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wypadek uszkodzeń spowodowanych wadami produkcyjnymi lub materiałowymi .

POZOSTAŁE WARUNKI

Producent/Dostawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia oznakowany oraz posiadający informacje o produkcie (instrukcję użytkowania itp.) zgodnie z wymogami norm, certyfikat zgodności z polskimi normami - PN-EN 16630:2015.

Elementy siłowni objęte niniejszym zapytaniem ofertowym dostarczone będą Zamawiającemu na koszt Dostawcy. Po stronie Dostawcy spoczywa koszt załadunku, transportu i rozładunku dostarczonego zamówienia wraz z montażem. W szczególności Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem zamawianych elementów.

Miejsce dostawy i montażu: Teren przy placu zabaw, ulica Popiełuszki, 37-300 Leżajsk.

Wymagania ogólne dla nawierzchni:

Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 4cm typu Behaton, spoinowana piaskiem na podsypce cem. – piaskowej i podkładzie betonowym C12/15 o grubości 10 cm. Wykonanie koryta, ułożenie obrzeża 20 x 6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem zaprawą cementową.

Odwiezienie zbędnej ziemi na odległość 2km na wskazane miejsce przez Inwestora.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia:

– do 30 września 2017 r

Wizualizacja przykładowych zestawów

Pylon dwustanowiskowy                                               Twister

Trenażer ramion                                                surfer-wahadło

Orbitrek eliptyczny                                              Prasa nożna

Ławka                                                           Motyl w rewersie

Motyl                                                                      Biegacz

Wioślarz                                                                         Koła Tai Chi

Rower                                                                   Drabinka

Podciąg nóg                                                       Stojak na rowery

Załącznik nr 5 do zapytania z dnia 21.07.2017.r.

Lokalizacja siłowni plenerowej