UMOWA - PROJEKT

NR OR.032.       . 2019

zawarta w dniu …...07.2019 r. pomiędzy Gminą Miasto Leżajsk, ul. Rynek 1,

37-300 Leżajsk, nr NIP 816-16-73-010, zwanym dalej w tekście „Zamawiającym” reprezentowanym przez      - Burmistrza Leżajska,

przy kontrasygnacie Mariusza Pacyniaka - Skarbnika Miasta Leżajsk

a firmą …………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające

na rozbiórce 2 budynków gospodarczych o łącznej kubaturze 401,9 m3 na działce nr ewid. 4405/2 przy ul. Grunwaldzkiej (od strony ul. Szkolnej) w Leżajsku zgodnie z uzyskanym pozwoleniem Starosty Leżajskiego nr 241/2019 z dnia 23.05.2019 r.

- Charakterystyka budynków podlegających rozbiórce:

Budynek nr 1:

Budynek gospodarczy wybudowany w roku ok. 1950 w technologii tradycyjnej murowanej, w kształcie litery L. Konstrukcja nośna ścian murowana z cegły ceramicznej pełnej. Fundament murowany z cegły ceramicznej o rzędnej posadowienia ok. 70 - 80 cm poniżej otaczającego terenu. Strop drewniany belkowy, od spodu otynkowany na trzcinie. Dach dwuspadowy, pokryty blachą trapezową, zadaszenie nad wejściem eternitem falistym z płyt azbestowo - cementowych. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Ściany kominowe z cegły ceramicznej pełnej. Okna i drzwi drewniane skrzynkowe, posadzki wylewane betonowe. Budynek posiada tynki wewnętrzne i zewnętrzne. Występują widoczne pęknięcia i oznaki długotrwałego użytkowania.

Wymiary budynku: 9,40 x 6,40 + 7,20 x 4,30 m

Powierzchnia użytkowa	: 74,60 m2

Powierzchnia zabudowy	: 93,28 m2

Kubatura	: 298,50 m3

Wysokość 3,0 m

Lokalizacja: Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy z działką nr 4418 (ul. Szkolną) oraz 6,0 m od budynku dydaktycznego. Od strony tej ulicy działka posiada trwałe ogrodzenie.

Budynek nr 2:

Budynek gospodarczy wybudowany w roku ok. 1950 w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja nośna ścian murowana z cegły ceramicznej pełnej. Fundament murowany z cegły ceramicznej o rzędnej posadowienia ok. 70 - 80 cm poniżej otaczającego terenu. Dach dwuspadowy, pokryty eternitem falistym z płyt azbestowo - cementowych. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Drzwi drewniane skrzynkowe, okna metalowe, posadzki wylewane betonowe. Budynek posiada tynki wewnętrzne i zewnętrzne. Występują widoczne pęknięcia i oznaki długotrwałego użytkowania.

Wymiary budynku: 5,30 x 7,50 m

Powierzchnia użytkowa	: 32,77 m2

Powierzchnia zabudowy	: 39,75 m2

Kubatura	: 103,40 m3

Wysokość 2,40 m

Lokalizacja: Budynek usytuowany w odległości 2,20 m od granicy z działką nr 4405/5, 3,0 m z działką nr 4418 (ul. Szkolną) oraz 4,40 m od budynku dydaktycznego. Od strony tej ulicy działka posiada trwałe ogrodzenie.

2. W zakres robót budowlanych wchodzi:

- zabezpieczenie miejsca rozbiórki poprzez wygrodzenie i oznakowania terenu budowy tablicami ostrzegawczymi,

- rozebranie pokrycia dachowego

- rozebranie elementów konstrukcji dachowej (krokwie, murłaty, płatwie itp.).

- demontaż stropu, posadzek

- rozbiórka ścian nośnych i działowych

- rozbiórka ścian fundamentowych, pozostałości dojścia, płytki odbojowej

- niwelacja i uporządkowanie terenu poprzez uzupełnienie brakującego gruntu po usuniętych fundamentach z zagęszczeniem.

- wywóz materiałów rozbiórkowych do utylizacji

- przekazanie karty przekazania eternitu na uprawnione składowisko

- zapewnienie kierownictwa rozbiórki przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

§ 2

Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie roboty budowlanej objętej niniejszą umową na kwotę …………….. zł brutto (słownie:……………………………………………………. złotych i 00/100), w tym obowiązujący podatek VAT ……………….. zł (słownie:…………………………………………………………złotych i 00/100).

§ 3

## Termin wykonania roboty budowlanej ustala się do 14.08.2019 r.

- Plac budowy będzie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego protokołem przekazania placu budowy.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku z wykonaniem robót rozbiórkowych.

§ 4

## Wynagrodzenie za wykonanie roboty płatne będzie jednorazowo, przelewem na podstawie protokołu odbioru robót i otrzymaniu poprawnie wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

## Fakturę należy wystawić dla nabywcy: Miasto Leżajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk, 
NIP 816-16-73-010 odbiorcy: Urząd Miejski w Leżajsku ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk

## ze wskazaniem przez Wykonawcę konta bankowego.

## § 5

Za zwłokę w zapłacie należnego wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie.

§ 6

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu zakończenia robót budowlanych.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający dokona potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za przedmiot umowy.

§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień dla niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi.

§ 9

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:					    WYKONAWCA: