

ZP.271.1.2.2020 Leżajsk, 30.03.2020 r.

|  |
| --- |
|  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA |

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA WYKONANIE ZADANIA P.N.:

**PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO**  **NAD REALIZACJĄ ZADANIA POD NAZWĄ** **„KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU -ROBOTY BUDOWLANE”**

**Część 1 – Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa zabytkowej wieży dzwonniczej Kościoła Farnego w Leżajsku” – branża konstrukcyjno – budowlana**

**Część 2– Nadzór inwestorski nad realizacją zadań: „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Rynku wraz ze Skwerem Księdza Stanisława Lubasa w Leżajsku” oraz „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej placu przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku” – branża konstrukcyjno – budowlana**

**Część 3 –Nadzór inwestorski nad realizacją zadań - „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Rynku wraz ze Skwerem Księdza Stanisława Lubasa w Leżajsku” oraz „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej placu przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku” – branża elektryczna**

**Część 4 –Nadzór inwestorski nad realizacją zadań - „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Rynku wraz ze Skwerem Księdza Stanisława Lubasa w Leżajsku” oraz „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej placu przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku”– branża sanitarna**

**CPV**: **71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi**

 **71631000-0 Usługi nadzoru technicznego**

**Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

1. Załącznik nr 1– formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia na podstawie art. 25a ustawy Pzp
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia/zobowiązania podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby
4. Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie podwykonawstwa
5. Załącznik nr 5 – wzór wykazu usług
6. Załącznik nr 6 – wzór wykazu osób
7. Załącznik nr 7 – wzór umowy
8. Załącznik nr 8 – wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
9. Załącznik nr 9 – klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówienia

**I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Gmina: **Miasto Leżajsk**

Adres: **ul. Rynek 1**, **37- 300 Leżajsk, podkarpackie**

Tel. **17 24 27 333, fax 17 24 27 333**

NIP: **816 16 73 010** REGON: **690581703**

Strona internetowa - url: <http://www.miastolezajsk.pl/185/strona-startowa.html>;

Adres poczty elektronicznej: jadwiga.szkodzinska@miastolezajsk.pl arkadiusz.smycz@miastolezajsk.pl

**II. Tryb udzielenia zamówienia**

1. Postepowanie jest prowadzone w trybie **przetargu nieograniczonego** zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej uPzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający będzie stosował procedurę przewidzianą w art. 24 aa ust. 1 uPzp.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych

- strona internetowa Zamawiającego o adresie URL: <http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi>

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego

**III. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest **Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą** **„Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku - roboty budowlane”**

2. Zamówienie jest podzielone na cztery oddzielne części:

**Część 1 – Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa zabytkowej wieży dzwonniczej Kościoła Farnego w Leżajsku” – branża konstrukcyjno – budowlana:**

Zakres prac objętych nadzorem obejmuje:

- konserwację i naprawę ścian zabytkowych murowanych z cegły – pow. ok. 700 m2,

- remont, budowę drewnianych podłóg i schodów policzkowych,

- dostawę i zamontowanie żaluzji okiennych – 4 kpl.

**Część 2- Nadzór inwestorski nad realizacją zadań: „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Rynku wraz ze Skwerem Księdza Stanisława Lubasa w Leżajsku” oraz „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej placu przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku” – branża konstrukcyjno – budowlana**:

* + - 1. **Zakres I - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania - „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Rynku wraz ze Skwerem Księdza Stanisława Lubasa w Leżajsku”**

Zakres prac objętych nadzorem obejmuje:

- całkowitą przebudowę nawierzchni płyty Rynku oraz skweru księdza Lubasa i nadanie im nowych funkcji – turystycznych i rekreacyjnych - roboty budowlane m.in.:

- przebudowa istniejących nawierzchni rynku i skweru na nawierzchnię z wielkowymiarowych płyt granitowych 120 cm x 60 cm gr. 10 cm i kostki granitowej, na podbudowie z kruszywa łamanego,

budowa nowych miejsc postojowych, wykonanie nowej nawierzchni istniejących parkingów– pow. ok. 6 925 m2,

- przebudowę istniejących dróg o nawierzchni asfaltowej – pow. ok. 500 m2,

- budowę zespołu fontann w obszarze głównego placu rynku oraz fontanny w obszarze skweru (2 kpl),

- przebudowę (zmiana lokalizacji) pomnika Władysława Jagiełły,

- wykonanie elementów małej architektury (ławki miejskie, kosze),

- przebudowę (zmianę lokalizacji) krzyża i pamiątkowego i kamienia wraz z tablicą pamiątkową ks. Stanisława Lubasa,

- przebudowę budynku szaletów miejskich (pow. uż. ok. 45 m2).

- wykonanie nowego urządzenia zieleni (nasadzeń drzew, krzewów i traw ozdobnych) – (pow. ok. 0,16 ha).

* + - 1. **Zakres II - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej placu przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku”**

Zakres prac objętych nadzorem obejmuje:

- całkowitą przebudowę nawierzchni placu przed Miejskim Centrum Kultury i nadanie mu nowych funkcji – reprezentacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych:

- przebudowę nawierzchni placu (nawierzchnia placu wykonana zostanie z wielkowymiarowych płyt betonowych i koski betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego – pow. ok. 1800 m2),

- budowę zadaszonej sceny plenerowej,

- budowę fontanny (1 kpl.),

- wykonanie nowego zagospodarowania terenu (zmianę lokalizacji instalacji artystycznych), - wykonanie nowych elementów małej architektury (siedziska, ławki miejskie oraz stoliki szachowe),

- wykonanie nowych nasadzeń (drzewa, krzewy, trawy ozdobne) – (pow. ok. 450 m2).

**Część 3 -** **Nadzór inwestorski nad realizacją zadań - „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Rynku wraz ze Skwerem Księdza Stanisława Lubasa w Leżajsku” oraz „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej placu przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku” – branża elektryczna:**

1. **Zakres I - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania - „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Rynku wraz ze Skwerem Księdza Stanisława Lubasa w Leżajsku”**

Zakres prac objętych nadzorem obejmuje:

- przebudowę nawierzchni płyty Rynku oraz skweru księdza Lubasa - roboty elektryczne, w tym m.in.:

- przebudowa podziemnego uzbrojenia terenu,

- przebudowę istniejącego oświetlenia (zasilanie kablem ziemnym, 40 kpl. słupów oświetleniowych z oprawami LED, oświetlenie posadzkowe najazdowe- 45 kpl),

- budowę zespołu fontann w obszarze głównego placu Rynku oraz fontanny w obszarze skweru (2 kpl),

- przebudowę budynku szaletów miejskich (pow. uż. ok. 45 m2).

1. **Zakres II - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej placu przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku”**

Zakres prac objętych nadzorem obejmuje:

- przebudowę nawierzchni placu przed Miejskim Centrum Kultury - roboty elektryczne, w tym m.in.:

- budowę fontanny (1 kpl.),

- budowę nowego oświetlenia placu (zasilanie kablem ziemnym, 6 kpl. słupów oświetleniowych z oprawami LED, oświetlenie posadzkowe najazdowe- 21 kpl),

- niezbędną przebudowę podziemnego uzbrojenia terenu

**Część 4 - Nadzór inwestorski nad realizacją zadań - „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Rynku wraz ze Skwerem Księdza Stanisława Lubasa w Leżajsku” oraz „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej placu przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku”– branża sanitarna:**

1. **Zakres I - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania - „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Rynku wraz ze Skwerem Księdza Stanisława Lubasa w Leżajsku”**

 Zakres prac objętych nadzorem obejmuje:

- przebudowę nawierzchni płyty Rynku oraz skweru księdza Lubasa - roboty instalacyjne sanitarne, w tym m.in.:

- przebudowę kanalizacji deszczowej, budowa odwodnienia płyty rynku i skweru

- niezbędną przebudowę podziemnego uzbrojenia terenu,

- budowę zespołu fontann w obszarze głównego placu rynku oraz fontanny w obszarze skweru (2 kpl),

- przebudowę budynku szaletów miejskich (pow. uż. ok. 45 m2).

1. **Zakres II - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej placu przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku”**

Zakres prac objętych nadzorem obejmuje:

- przebudowę nawierzchni placu przed Miejskim Centrum Kultury - roboty instalacyjne sanitarne, w tym m.in.::

- budowę fontanny (1 kpl.) (przyłącza i instalacje wodociągowo – kanalizacyjne),

- niezbędną przebudowę podziemnego uzbrojenia terenu (sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przebudowa przyłącza gazu,).

W/w zadanie jest dofinansowywane z **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.**

3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:

1. sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego (tj*.* Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych,
2. zaznajomienie się z dokumentacją projektową zadania inwestycyjnego, w tym warunkami pozwolenia na budowę,
3. analiza dokumentacji projektowej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia działań zaradczych – informowanie Zamawiającego o problemach,
4. pełnienie nadzoru inwestorskiego poprzez bieżący nadzór i kontrolę techniczną nad realizacją robót, w sposób umożliwiający ocenę prawidłowości i zgodności wykonania robót z dokumentacjami projektowymi, zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami technicznymi, polskimi normami i obowiązującymi przepisami,
5. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu – egzekwowanie wypełnienia czynności związanych z nadzorem autorskim,
6. sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyborów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie – inspektor nadzoru zobowiązany będzie do pobytu na placu budowy minimum jeden raz w tygodniu (z wyjątkiem przerw w prowadzeniu nadzorowanych robót budowlanych).
7. w razie potrzeby wynikającej z zagrożenia zdrowia lub mienia oraz w razie potrzeby wynikającej np. z konieczności odbioru robót zanikających, wizyta inspektora nadzoru nastąpi niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 24 godzin od powiadomienia go o takiej konieczności,
8. kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy i dokonywanie w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego,
9. sprawdzenie i zatwierdzenie partii materiałów przeznaczonych przez wykonawcę robót do wbudowania,
10. sprawdzenie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (deklaracji zgodności, atestów, świadectw jakości, certyfikatów) dotyczących dostarczonych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów przez dokonanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem,
11. uczestniczenie przy prowadzeniu prób przy dokonywaniu pomiarów i sprawdzeń, odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
12. odbiór i sprawdzenie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających - inspektor nadzoru potwierdza prawidłowość ich wykonania wpisem do dziennika budowy,
13. uczestniczenie w odbiorze częściowym i końcowym zadania (inspektor nadzoru potwierdza faktycznie wykonane roboty, potwierdza usunięcie wad) – przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazaniu ich do użytkowania,
14. sprawdzenie kompletności i zatwierdzenie przedstawionej przez wykonawcę robót budowlanych całościowej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji,
15. potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstaw do fakturowania robót budowlanych,
16. współuczestniczeniu w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym i rzeczowym,
17. udział w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych, a także ich inicjowanie i prowadzenie, jeżeli zachodzi taka konieczność,
18. kontrola realizacji przez Wykonawcę robót obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót,
19. wykonywanie wszystkich innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji i do zabezpieczania interesu Zamawiającego,
20. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przez przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
21. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
22. żądanie od kierownika budowy wstrzymania prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może spowodować znaczne straty materialne,
23. zawiadomienie Zamawiającego o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach,
24. udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych nadzorowanych inwestycji, w okresie na jaki została udzielona gwarancja, po pisemnym zawiadomieniu inspektora przez zamawiającego.

4. **Szczegółowy zakres rzeczowy oraz warunki wykonania robót budowlanych** objętych planowanym nadzorem inwestorskim określa dla każdej części dokumentacja projektowa, przetargowa i formularze cenowe udostępnione na stronie internetowej:

<https://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/509825/przetarg_nieograniczony_pn_kompleksowa_rewitalizacja_przestrzeni>

Funkcja Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełniona w okresie trwania prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego tj.: od dnia podpisania umowy, aż do końcowego odbioru robót zadania inwestycyjnego i podpisania protokołu obioru końcowego.

**5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych podmioty biorące udział postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązane są do ich przestrzegania. W szczególności Zamawiający będący operatorem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, Podwykonawców, czy podmiotów udostępniających zasoby - przekazuje im dotyczące informacje zawarte w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Klauzula ta jest dostępna jest również na stronie internetowej zamawiającego pod adresem URL:**

<http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/wiadomosc/423268/klauzula_informacyjna_dot_przetwarzania_danych_osobowych_na_pods>

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania oraz do zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych przez ewentualnych Podwykonawców, czy przez podmioty udostępniające zasoby w przypadku powołania się na nie przez Wykonawcę.

Informacja na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie praw osób (Wykonawców/ Podwykonawców/Podmiotów, na które Wykonawcy się powołują) do ochrony danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych …… (zwanym dalej: RODO) oraz wskazanych w klauzuli informacyjnej Zamawiającego:

a) dotyczących ich dostępu do informacji na podstawie art. 15 ust. 1 - 3 RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych -  Zamawiający może od tych osób żądać dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie ich żądań, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie  obowiązków wynikających z tych przepisów wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,

b) dotyczących ograniczenia przetwarzania danych osobowych ww. osób w zakresie art. 18 ust. 1 RODO - Zamawiający nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego.

**IV. Części zamówienia, oferty wariantowe**

1. Zamawiający **dopuszcza możliwości składania ofert częściowych** – na każdą z czterech części zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub cztery ww. części. Zamawiający nie ogranicza maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. W zależności od tego czy oferty częściowe jednego wykonawcy okażą się najkorzystniejsze i zostaną wybrane, to zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy na cztery części zamówienia.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

**V. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.**

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

**VI. Termin wykonania zamówienia**

1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania: **z dniem podpisania umowy**

2. Termin zakończenia realizacji zadania: **do dnia**

 **Część numer 1 - 31 maj 2021 r.**

 **Część numer 2 - 29 październik 2021 r.**

 **Część numer 3 - 29 październik 2021 r.**

 **Część numer 4 - 29 październik 2021 r.**

W przypadku wydłużenia się okresu wykonywania robót przez Wykonawcę robót budowlanych lub wydłużenia się procedury przetargowej w zakresie wyboru Wykonawcy robót budowlanych, termin zakończenia realizacji zadania ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu.

**VII. Warunki udziału w postępowaniu**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy **nie podlegają wykluczeniu** z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

**2. Warunki udziału w postępowaniu:**

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

 Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

1. zdolności technicznej lub zawodowej;

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:

1. **posiada doświadczenie** w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w kierowaniu/nadzorze nad jedną robotą polegającą na:
* **Część numer 1**- budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto, wykonanych i odebranych,
* **Część numer 2** - budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni placów lub parkingów lub jezdni lub chodników, przy użyciu kostki lub płyt np. betonowych, brukowych lub granitowych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, wykonanych i odebranych,
* **Część numer 3** - budowie, przebudowie, rozbudowie sieci elektrycznej, elektroenergetycznej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto, wykonanych i odebranych,
* **Część numer 4** - budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, wykonanych i odebranych,

 W sytuacji składania oferty na więcej niż jedna z części zamówienia, warunek ten będzie podlegał sumowaniu.

1. **dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia którzy będą uczestniczyć w jego wykonaniu:**

 - osobą posiadającą uprawnienia do kierowania (kontrolowania) robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj*.* Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przewidzianą na stanowisko inspektora nadzoru dla **części nr 1**

- osobą posiadającą uprawnienia do kierowania (kontrolowania) robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności drogowej bez ograńiczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj*.* Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przewidzianą na stanowisko inspektora nadzoru dla **części nr 2**

- osobą posiadającą uprawnienia do kierowania (kontrolowania) robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj*.* Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przewidzianą na stanowisko inspektora nadzoru dla **części nr 3**

- osobą posiadającą uprawnienia do kierowania (kontrolowania) robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych (gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj*.* Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przewidzianą na stanowisko inspektora nadzoru dla **części nr 4**

W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.).

**Uwaga:** **W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane /informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.**

**3**. **Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,** ustanawiając pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wspólnie spełnić powyższe warunki, natomiast żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp.

1. **Podstawy wykluczenia Wykonawców**, **o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp**

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp.

**5. Poleganie na potencjale innych podmiotów**

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

2) **w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,** **jeśli podmioty te zrealizują usługi**, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansową.

**VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.**

**1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający żąda złożenia:**

1. oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp złożonego (wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 2 do SIWZ**) wraz z ofertą na podstawie art. 25a ustawy Pzp., aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

2) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, **(**wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 8 do SIWZ).**

W terminie **3 dni** od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w **art. 86 ust. 5 uPzp (informacje z otwarcia ofert).** Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww. oświadczenia składa każdy z Wykonawców.

**2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w cz. VII ust. 2 na wezwanie Zamawiającego należy przedłożyć następujące dokumenty:**

1. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
2. **wykaz usług** wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. **wykaz osób**, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wzór ww. wykazów stanowią **załączniki nr 5 i 6 do SIWZ**.

**3**. Wykonawca, który **polega na zdolnościach innych podmiotów**, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności **przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów** **do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.** W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów**,** Zamawiający żąda dokumentów, które określają:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi **załącznik nr 3 do SIWZ).** Dokument ten, wykonawcy maja obowiązek złożyć do oferty w formie pisemnej.

**4. Forma składanych dokumentów w postępowaniu:**

1) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia* (Dz. U. 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu,w tym dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, **składane są w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,**

2) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje w formie pisemnej odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,

3) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem,

4) natomiast pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,

5) Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,

6) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

**5.** Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i braku podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

**IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c–10e ustawy Pzp, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami (zgodnie z art. 18 przepisów przejściowych ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw)**

**1.** Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego:

* za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca;
* za pośrednictwem e-maila.

**2.** Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub e-mailem . W przypadku przekazania informacji e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą e-maila, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a w przypadku wymaganych dokumentów i oświadczeń zostały niezwłocznie dostarczone również w formie pisemnej.

3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego lub wysłane pocztą e-mail na adres wskazany w SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści je na tej stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

* w zakresie technicznym – **Leszek Gdula - Kierownik w Referacie Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (pokój 18), tel. 17 24 27 333 wew. 125 oraz Władysław Zagaja - Inspektor w Referacie Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (pokój 19), tel. 17 24 27 333 wew. 126**
* zakresie formalnym– **Jadwiga Szkodzińska, Arkadiusz Smycz - stanowisko ds. zamówień publicznych - (pokój 22), tel. 17 24 27 333 wew. 139.**

**X. Wymagania dotyczące wadium.**

* 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:

 **Część numer 2- 1 800,00 PLN** (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych).

W zakresie pozostałych części Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

* 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić **przelewem** na konto **53 2030 0045 1110 0000 0251 4070** w banku **BNP Paribas Bank Polska S. A.** W ofercie należy zamieścić dowód **przelewu** wadium.

**Wadium wnoszone w pieniądzu** **przelewem powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp).**

1. **Wadium wnoszone w innej, dopuszczonej w ustawie formie,** (poręczeniach bankowych lub  poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) **należy zamieścić w ofercie oryginał dokumentu**.
2. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej

 terminowi złożenia oferty określonej w SIWZ, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą wymaganą zapisami SIWZ i oferty.

1. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i 5 Pzp.
2. **Zamawiający zwraca wadium** wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku, oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

1. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
2. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp **Zamawiający zatrzymuje wadium** wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana:

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

**XI. Termin związania ofertą**

1. Wykonawca jest związany ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Na podstawie art. 85 ust. 2 uPzp, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 uPzp).

**XII. Opis sposobu przygotowania ofert**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Treść oferty musi być zgodna z przepisami ustawy Pzp i przepisami odrębnymi oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki.
3. W ofercie Wykonawca może zastrzec, że zawarte w niej informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane, jeżeli wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

**4.** **Oferta winna zawierać wypełnione i podpisane dokumenty, w tym wg wzorów stanowiących załączniki do SIWZ:**

**1) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ,**

**2) oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,**

**3) pełnomocnictwa lub dokumenty z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika,**

**4) pisemne Zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia wg wzoru będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ,**

**5) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zamieszcza informacje o Podwykonawcach wg wzoru będącego załącznikiem nr 4 do SIWZ.**

**W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 2) (oraz, jeżeli dotyczy dokumenty o których mowa w pkt 4) i pkt 5) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.**

 Ww. załączniki muszą być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie (w sposób trwały).

5. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem.

6. Oferta w tym ww. załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Miejsca, w których oferent dokonał poprawek, muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

8. Kompletne wg wymagań jw. oferty należy składać w jednym egzemplarzu **w dwóch zamkniętych kopertach.**

Zewnętrzna i wewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego i opisana ***„Oferta w przetargu nieograniczonym p.n.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku - roboty budowlane”*.** Koperta wewnętrzna powinna dodatkowo zawierać nazwę i adres oferenta.

9. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, dokonać w ofercie zmian lub ją wycofać pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, w formie przewidzianej dla składania ofert, z tym, że zewnętrzna koperta musi być dodatkowo oznaczona określeniem **„ZMIANA”** lub **„WYCOFANIE”.**

Koperty oznaczone napisem **„WYCOFANIE”** będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznaczone dopiskiem **„ZMIANA”** zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

**XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1**.** Ofertę należy złożyć w godzinach urzędowania, w siedzibie Zamawiającego: **sekretariat Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk, (godziny urzędowania: 730 - 1530 od poniedziałku do piątku), ostateczny termin składania ofert upływa dnia 09.04.2020 r. o godzinie 1300.**

Dla ofert składanych drogą pocztową terminem złożenia jest termin ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Leżajsku. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia.

2. Oferty złożone po ostatecznym terminie składania będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania koperty wewnętrznej.

3**.** **Otwarcie ofert odbędzie się w** **sali posiedzeń Urzędu Miejskiego,** ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk, **w tym samym dniu co termin składania -** **o godzinie** **1330.**

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

4. Podczas otwarcia ofert podaje się: imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

6. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji jw., przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - sporządzone wg wzoru zgodnie z **załącznikiem Nr 8 do SIWZ.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**XIV. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Należy podać cenę brutto za całość zamówienia na dana część ( w tym na dany zakres zamówienia- jeżeli dotyczy).

2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny za realizację przedmiotu zamówienia na daną część **(wg załącznika nr 1 do siwz).**

3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

**4. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe określone przez Wykonawcę w formularzu oferty.**

5. Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

6. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**XV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia**

Zamawiający nie dopuszcza wyliczeń, czy ich wyników dotyczących niniejszego postępowania oraz rozliczeń dotyczących usług będących przedmiotem zamówienia - w walutach obcych.

**XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na część numer 1, część numer 2, część numer 3 część numer 4 Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

**1) cena ( waga 60% )**

Kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 1-60 obliczone według wzoru:

|  |  |
| --- | --- |
| **„Pc” : *Najniższa cena oferowana brutto*** ***Cena oferty badanej brutto***  |  ***x 60***  |

Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”

**2) Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia tj. inspektora nadzoru inwestorskiego ( waga 20% )**

W powyższym kryterium oceniane będzie doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami określonymi w cz. VII pkt 2 ppkt. 3) siwz.

Kryterium – „Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia tj. inspektora nadzoru inwestorskiego” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za to kryterium w skali do 20 pkt.

Sposób obliczania punktów dla tego kryterium:

Część 1 – branża konstrukcyjno – budowlana:

|  |  |
| --- | --- |
| Kierowanie/nadzór nad jedną robotą polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto  | 10 pkt |
| Kierowanie/nadzór nad dwoma robotami polegającymi na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto, każda | 20 pkt |

Część 2 – branża konstrukcyjno – budowlana:

|  |  |
| --- | --- |
| Kierowanie/nadzór nad jedną robotą polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni placów lub parkingów lub jezdni lub chodników, przy użyciu kostki lub płyt np. betonowych, brukowych lub granitowych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto  | 10 pkt |
| Kierowanie/nadzór nad dwoma robotami polegającymi na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni placów lub parkingów lub jezdni lub chodników, przy użyciu kostki lub płyt np. betonowych, brukowych lub granitowych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, każda | 20 pkt |

Część 3 – branża elektryczna:

|  |  |
| --- | --- |
| Kierowanie/nadzór nad jedną robotą polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci elektrycznej, elektroenergetycznej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto | 10 pkt |
| Kierowanie/nadzór nad dwoma robotami polegającymi na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci elektrycznej, elektroenergetycznej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto, każda | 20 pkt |

Część 4 – branża sanitarna:

|  |  |
| --- | --- |
| Kierowanie/nadzór nad jedną robotą polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto,  | 10 pkt |
| Kierowanie/nadzór nad dwoma robotami polegającymi na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, każda | 20 pkt |

Pd – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia tj. inspektora nadzoru inwestorskiego”

Zamawiający do oceny kryterium „Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia tj. inspektora nadzoru inwestorskiego” pobierze dane z oferty Wykonawcy.

**3) Dyspozycyjność inspektora nadzoru ( waga 20 % )**

Obowiązkiem Wykonawcy jest obecność inspektora nadzoru na placu budowy minimum jeden raz w tygodniu (z wyjątkiem przerw w prowadzeniu nadzorowanych robót budowlanych).

Wykonawca może zaoferować dodatkową obowiązkową ilość dni pobytu inspektora nadzoru na placu budowy w tygodniu.

Kryterium – „dyspozycyjność inspektora nadzoru” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za to kryterium w skali do 20 pkt. Za każdy zaoferowany dodatkowy obowiązkowy dzień, Wykonawcy zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym podziałem:

* **za 1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy w tygodniu – 10 pkt**
* **za 2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu – 20 pkt**

Wykonawcy, który nie zaoferuje dodatkowych obowiązkowych pobytów inspektora nadzoru na placu budowy nie zostaną przyznane punkty w tym kryterium. Oznaczać to będzie również, iż Wykonawca oferuje minimum wymagane przez Zamawiającego tj. obecność inspektora nadzoru na placu budowy jeden raz w tygodniu (z wyjątkiem przerw w prowadzeniu nadzorowanych robót budowlanych).

Pz – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Dyspozycyjność inspektora nadzoru”

Zamawiający do oceny kryterium „Dyspozycyjność inspektora nadzoru” pobierze dane z oferty Wykonawcy.

4)  **Łączna ocena oferty:**

 **P** = **Pc + Pd + Pz**

P – sumaryczna ilość punktów

Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”

Pd – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia tj. inspektora nadzoru inwestorskiego”

Pz – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Dyspozycyjność inspektora nadzoru”

Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

2. Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający udzieli zamówienia na daną część Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

**XVII. Opis procedury oceny ofert.**

1. Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp w postępowaniu Zmawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
3. W przypadku, gdy złożona oferta, której wybór prowadziłaby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

**4. Zasady postępowania w zakresie rażąco niskiej ceny**

1) Jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177),

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

 2) W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 1.

3) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

**5. Zamawiający poprawia w ofercie:**

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty.

 Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Zamawiający w wyniku przeprowadzonej oceny ustala ofertę najkorzystniejszą w podanych kryteriach wyboru - tj. taką, która uzyskała łączną najwyższą liczbę punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. Jeżeli ich cena również będzie równa, to przez analogię do art. 91 ust. 5 ustawy Pzp będzie zastosowana procedura wezwania do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7. W wyznaczonym , nie krótszym niż 5 dni Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza o uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do wyboru oferty aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp.

8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9. Po uzupełnieniu oświadczeń lub dokumentów przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający dokonuje oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

10. Zamawiający ocenia, czy udostępniane ww. Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w  postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23.

11. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ww. dowodów.

12. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

14. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

15. Jeżeli pomimo uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń czy dokumentów lub udzielenia wyjaśnień, czy dostarczenia dowodów, o których mowa w ust. 11 - 14 (powyżej), Wykonawca nie wykaże spełnienia warunków i braku podstaw do wykluczenia – Zamawiający dokona wykluczenia tego Wykonawcy.

**16. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:**

1) jest niezgodna z ustawą Pzp,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o uczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,

7a) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp - na przedłużenie terminu związania ofertą;

7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;

1. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

**17. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:**

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) o unieważnieniu postępowania,

 – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Zastosowanie w tym przypadku mają ustalenia zawarte w  ust. 7 powyżej.

19. Zamawiający postępuje tak samo jak ust. 18 powyżej, jeżeli Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub podlega wykluczeniu.

20. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja dotycząca wykluczenia Wykonawców zawiera wyjaśnienia powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawców, Zamawiający uznał za niewystarczające.

**XVIII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

W celu zawarcia umowy po wyborze oferty wybrany Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym warunków umowy sformułowanych w dołączonym do specyfikacji wzorze umowy. O terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego pisemnie lub e-mailem.

**Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:**

**a) dołączenia dokumentu lub dokumentów potwierdzających prawo osób składających podpisy pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i możliwości zawarcia umowy z zamawiającym (np. pełnomocnictwo) (jeżeli dotyczy),**

**b) dostarczenia kopii uprawnień budowlanych osób przewidzianych na stanowisko inspektora nadzoru wraz z wpisem do właściwej Izby.**

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, to Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną będą ponosić solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli :

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
2. W postępowaniu upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

**XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymagana wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XX. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.**2

Zamawiający wymaga aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzorze umowy.

**XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. ustawy Pzp.

Środkami ochrony prawnej są:

1) odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, a następnie

2) skarga do sądu okręgowego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

**2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności** Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenie warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego,

4) opisu przedmiotu zamówienia,

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy działu VI ustawy – Prawo zamówień publicznych.

**XXII. Informacja o obowi**ą**zku wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.**

**1**. **Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane.**

 Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

1. **Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,** w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

**3. Wykonawca może w trakcie realizacji robót:**

1) powierzyć realizację zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie,

3) wskazać i wprowadzić innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnować z podwykonawstwa, wg wymagań określonych w projekcie umowy.

**XXIII. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu**

Reguluje wzór umowy.

**XXIV. Postanowienia końcowe - zasady udostępniania dokumentów**

1. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o  wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Załącznikami do protokołu są: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacje z zebrania, o którym mówi art. 38 ust. 3 ustawy Pzp, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców, oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

Zatwierdził w dniu 30.03.2020 r.

 BURMISTRZ

 LEŻAJSKA

(pieczęć i podpis)

Załącznik nr 1 do SIWZ

 .................................., dnia .............................

**Dane Wykonawcy:**

Nazwa ……………………………………………………….

Siedziba ……………………………………………………..

Nr telefonu/fax. ……………………………………………..

e-mail: ……………………………………………………….

………………………………………………………………..

 (w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL, KRS/CEiDG)

# ………………………………… Gmina: Miasto Leżajsk

 ( pieczęć Wykonawcy)

# *F O R M U L A R Z O F E R T Y*

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na: **Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku - roboty budowlane”**

 .................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

*(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………….

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących części **\*\***:

1. **Część numer 1 -Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa zabytkowej wieży dzwonniczej Kościoła Farnego w Leżajsku” – branża konstrukcyjno – budowlana:**
2. **Za cenę** ......................................złotych brutto (słownie:..................................................... złotych), w tym podatek VAT w kwocie ................................ zł (słownie.......................................... złotych).

**b) Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia tj. inspektora nadzoru inwestorskiego** wg wymogów zawartych w części XVI siwz**:**

Imię i nazwiskoosoby wykonującej czynności przy realizacji zamówienia tj. inspektora nadzoru inwestorskiego…………………………………………………………………….

*(uzupełnić)*

Doświadczenie w/w osoby (*zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „x”)*:

  Kierowanie/nadzór nad jedną robotą polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto

 Kierowanie/nadzór nad dwoma robotami polegającymi na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda

***W przypadku niewypełnienia informacji w zakresie ppkt b, Zamawiający przyjmie, że osoba, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego posiada minimalne wymagane doświadczenie.***

**c) Dyspozycyjność inspektora nadzoru\*** (*zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „x”)*:

  1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy w tygodniu

  2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu

***\* W przypadku niezaoferowania dodatkowych obowiązkowych pobytów inspektora nadzoru na placu budowy w tygodniu, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimum wymagane przez Zamawiającego tj. obecność inspektora nadzoru na placu budowy jeden raz w tygodniu i Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „dyspozycyjność inspektora nadzoru”***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Część numer 2 - Nadzór inwestorski nad realizacją zadań: „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Rynku wraz ze Skwerem Księdza Stanisława Lubasa w Leżajsku” - Zakres I oraz „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej placu przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku” – Zakres II - branża konstrukcyjno – budowlana**:
2. **Za cenę** .....................................złotych brutto (słownie:....................................................... złotych), w tym podatek VAT w kwocie ................................. zł (słownie...................................... złotych).

**W tym:**

**Zakres I** .......................................................złotych brutto

**Zakres II** ......................................................złotych brutto

**b) Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia tj. inspektora nadzoru inwestorskiego** wg wymogów zawartych w części XVI siwz**\*:**

Imię i nazwiskoosoby wykonującej czynności przy realizacji zamówienia tj. inspektora nadzoru inwestorskiego…………………………………………………………………….

*(uzupełnić)*

  Kierowanie/nadzór nad jedną robotą polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni placów lub parkingów lub jezdni lub chodników, przy użyciu kostki lub płyt np. betonowych, brukowych lub granitowych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto

  Kierowanie/nadzór nad dwoma robotami polegającymi na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni placów lub parkingów lub jezdni lub chodników, przy użyciu kostki lub płyt np. betonowych, brukowych lub granitowych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda

***W przypadku niewypełnienia informacji w zakresie ppkt b, Zamawiający przyjmie, że osoba, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego posiada minimalne wymagane doświadczenie.***

**c) Dyspozycyjność inspektora nadzoru\*** (*zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „x”)*:

  1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy w tygodniu

  2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu

***\* W przypadku niezaoferowania dodatkowych obowiązkowych pobytów inspektora nadzoru na placu budowy w tygodniu, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimum wymagane przez Zamawiającego tj. obecność inspektora nadzoru na placu budowy jeden raz w tygodniu i Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „dyspozycyjność inspektora nadzoru”***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**3) Część numer 3 - Nadzór inwestorski nad realizacją zadań - „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Rynku wraz ze Skwerem Księdza Stanisława Lubasa w Leżajsku” - Zakres I oraz „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej placu przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku” – Zakres II - branża elektryczna:**

1. **Za cenę** .....................................złotych brutto (słownie:....................................................... złotych), w tym podatek VAT w kwocie ................................. zł (słownie...................................... złotych).

**W tym:**

**Zakres I** .......................................................złotych brutto

**Zakres II** ......................................................złotych brutto

**b) Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia tj. inspektora nadzoru inwestorskiego** wg wymogów zawartych w części XVI siwz**\*:**

Imię i nazwiskoosoby wykonującej czynności przy realizacji zamówienia tj. inspektora nadzoru inwestorskiego…………………………………………………………………….

*(uzupełnić)*

  Kierowanie/nadzór nad jedną robotą polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci elektrycznej, elektroenergetycznej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto

  Kierowanie/nadzór nad dwoma robotami polegającymi na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci elektrycznej, elektroenergetycznej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda

***W przypadku niewypełnienia informacji w zakresie ppkt b, Zamawiający przyjmie, że osoba, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego posiada minimalne wymagane doświadczenie.***

**c) Dyspozycyjność inspektora nadzoru\*** (*zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „x”)*:

* 1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy w tygodniu
* 2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu

***\* W przypadku niezaoferowania dodatkowych obowiązkowych pobytów inspektora nadzoru na placu budowy w tygodniu, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimum wymagane przez Zamawiającego tj. obecność inspektora nadzoru na placu budowy jeden raz w tygodniu i Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „dyspozycyjność inspektora nadzoru”***

**4) Część numer 4 - Nadzór inwestorski nad realizacją zadań - „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Rynku wraz ze Skwerem Księdza Stanisława Lubasa w Leżajsku” - Zakres I oraz „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej placu przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku”– Zakres II - branża sanitarna:**

1. **Za cenę** .....................................złotych brutto (słownie:....................................................... złotych), w tym podatek VAT w kwocie ................................. zł (słownie.......................................... złotych).

**W tym:**

**Zakres I** .......................................................złotych brutto

**Zakres II** ......................................................złotych brutto

**b) Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia tj. inspektora nadzoru inwestorskiego** wg wymogów zawartych w części XVI siwz**\*:**

Imię i nazwiskoosoby wykonującej czynności przy realizacji zamówienia tj. inspektora nadzoru inwestorskiego…………………………………………………………………….

*(uzupełnić)*

  Kierowanie/nadzór nad jedną robotą polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto,

  Kierowanie/nadzór nad dwoma robotami polegającymi na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda

***W przypadku niewypełnienia informacji w zakresie ppkt b, Zamawiający przyjmie, że osoba, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego posiada minimalne wymagane doświadczenie.***

**c) Dyspozycyjność inspektora nadzoru\*** (*zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „x”)*:

  1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy w tygodniu

  2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu

***\* W przypadku niezaoferowania dodatkowych obowiązkowych pobytów inspektora nadzoru na placu budowy w tygodniu, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimum wymagane przez Zamawiającego tj. obecność inspektora nadzoru na placu budowy jeden raz w tygodniu i Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „dyspozycyjność inspektora nadzoru”***

1. Oświadczam, że podana kwota obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam, że zamówienie zrealizujemy **z udziałem/ bez udziału Podwykonawców.**\* Udział Podwykonawców w realizacji zamówienia wynosi
3. \*dla Części 1:……%
4. \*dla Części 2:……%
5. \*dla Części 3:……%
6. \*dla Części 4:……%

 (*wskazać procentowy udział podwykonawców w realizacji poszczególnych części zamówienia*).

1. Oświadczam, że powołaliśmy się na zasoby następujących podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu\*:
2. \*dla Części 1:………………………………………………………………………………
3. \*dla Części 2:………………………………………………………………………………
4. \*dla Części 3:………………………………………………………………………………
5. \*dla Części 4:………………………………………………………………………………
6. \*Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. **Jeżeli nie dotyczy- skreślić**

*\* - w przypadku zaoferowania ceny ofertowej (w ust. 2) prowadzącej do zobowiązania podatkowego Zamawiającego w zakresie podatku od towarów i usług należy wówczas dołączyć informację zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku, zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp.*

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zakresem oferowanych do wykonania prac, kryteriami oceny ofert, wzorem umowy, warunkami płatności i akceptuję je bez zastrzeżeń**.**
2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
4. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a w przypadku udziału Podwykonawców w zamówieniu *lub \*poleganiu na zasobach innych podmiotów* - zobowiązuję się do egzekwowania od nich przestrzegania tych przepisów prawa.
5. Zobowiązuję się do uzupełnienia wymaganych dokumentów lub oświadczeń wymaganych po wezwaniu Zamawiającego, a w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy - w terminach przez niego wyznaczonych.
6. Oświadczam że na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. jestem: ***mikro\*, małym\*, średnim\*, dużym\**** przedsiębiorcą.
7. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy (jeżeli dotyczy): ………………………..…………………………………………………………
8. Składnikami oferty są załączone:
* .......................................................
* ..........................................................

 ..............................................................

 Podpis/y upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy

\*-niepotrzebne skreślić

**\*\* Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część/ części**

Załącznik nr 2 do SIWZ

# …………………………………………… Data, .........................................................

 pieczątka Wykonawcy

##### O Ś W I A D C Z E N I E\*\*

**na podstawie art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

**część numer ………**

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym przez **Miasto Leżajsk** o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na wykonanie usług p.n.: „**Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku - roboty budowlane”** **w zakresie zaoferowanym w formularzu oferty -** oświadczam, że na dzień składania ofert:

1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące art. 22 ust. 1 i ust. 1b – tj.

1) zdolności technicznej lub zawodowej - wg wymagań SIWZ

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt od 12 - 22 ustawy Pzp.
2. \* Oświadczam, że w związku zachodzącą w stosunku do mnie podstawą wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych z art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Pzp*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………… ……………..……………………………………………………………………….…………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. \* Wykazane poniżej podmioty na których zasoby powołałem się (w zakresie określonym w zobowiązaniach wg wzoru w załączniku nr 3 do SIWZ) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – spełniają te warunki i nie podlegają wykluczeniu *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*:
4. ……………………………………………………………………………..………………
5. ……………………………………………………………………………..………………
6. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

#  ......................................................................

#  Podpis/y i pieczątka/i osoby/ osób upoważnionej/ych

 do reprezentowania Wykonawcy

\* -niepotrzebne skreślić (przy braku zastosowania)

\*\*- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Załącznik nr 3 do SIWZ

# ............................................... Miejscowość, data ........................................

 pieczątka Podmiotu /nazwa, adres,

dane kontaktowe Podmiotu

…………………………………………………………………………….

 *(oraz w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

*dotyczy postępowania prowadzonego przez Miasto Leżajsk o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na wykonanie usług p.n. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku - roboty budowlane”*

**Podmiotu do oddania Wykonawcy: (***nazwa Wykonawcy)***…****………………………………………………………...…**

**niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia1**

**część numer ………**

na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zobowiązuję się do oddać Wykonawcy niezbędne zasoby

1. w zakresie **zdolności technicznych lub zawodowych \*,**

z określeniem dotyczących szczegółów dla tego udostępnienia jak poniżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 | Zdolności techniczne lub dotyczące kwalifikacji zawodowych\* czy doświadczenia |
| 1 | Zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów  |  |
| 2 | Sposób wykorzystania udostępnionych zasobów, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego |  |
| 3 | Zakres i okres udziału Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego |  |

 4. \*Oświadczam, że w przypadku uzyskania zamówienia przez Wykonawcę, któremu oddaję do dyspozycji zdolności dotyczące kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia - zobowiązuję się do wykonania robót budowlanych do realizacji których te zdolności są wymagane.

 ........................................................................

 Podpis/y upoważnionego/ych przedstawiciela/li Podmiotu

**1- wypełnić odrębnie dla każdej z oferowanych części w przypadku udostępnienia Wykonawcy zasobów**

Załącznik nr 4 do SIWZ

# ............................................... Data, .........................................................

 pieczątka Wykonawcy

**Wskazanie Podwykonawców i części zamówienia publicznego, które**

**zostaną im powierzone**

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym przez **Miasto Leżajsk** o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na wykonanie usług p.n.: **Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku - roboty budowlane” w zakresie zaoferowanym w formularzu oferty** oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty i udzielenia nam zamówienia, powierzymy poniższym Podwykonawcom wykonanie następującego zakresu zamówienia wg wykazu jak poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Lp.** |

 | **Nazwa, adres Podwykonawców** | **Imiona, nazwiska osób Podwykonawcy uczestniczących w realizacji zamówienia,**  | **Wskazanie zakresu zamówienia (opis), którego wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

..............................................................................

 Podpis/y upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy

 Załącznik nr 5 do SIWZ

Miejscowość, data ........................................

………………………

pieczątka wykonawcy

**WYKAZ USŁUG\***

**Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia na zadaniu**

**pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą**

**„Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku - roboty budowlane”**

**część numer ………**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot usługi oraz miejsce wykonania**  | **Nazwa i adres podmiotu na rzecz których usługi te zostały wykonane** | **Wartość wykonanych usług – brutto [zł]** | **Data wykonania (od do)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 ……………………………………

 (pieczątki imienne i podpisy osób

 uprawnionych do reprezentowania )

**\* Wykaz wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.**

 Załącznik nr 6 do SIWZ

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA**

**Wykonawca:**

………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

 **Miasto Leżajsk**

 **37 – 300 Leżajsk**

 **ul. Rynek 1**

**Osoba przewidziana na stanowisko inspektora nadzoru\***

1. Nazwisko i imię: …………………………………………..…………………………..
2. Wykształcenie: ……………………………………………..………………………….
3. Kwalifikacje zawodowe (numer, zakres, data wydania uprawnień): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………...

 4. Informacja o podstawie dysponowania osobą przez Wykonawcę (np. umowa o pracę, zlecenia itp.): ………………………………………………………………….....................

 ……………………………………

 (pieczątki imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania )

**\* Jeżeli Wykonawca polegał będzie na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, to Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.**

**Załącznik nr 7 do SIWZ**

**WZÓR UMOWY NR ZP 271………2020**

W dniu **................................** pomiędzy gminą **Miasto Leżajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk,**

**nr NIP 816-16-73-010,** zwanym dalej „**Zamawiającym**”

reprezentowanym przez ……………………………. - Burmistrza Leżajska,

przy kontrasygnacie ………………………………… - Skarbnika Miasta Leżajsk

a .....................................................................................

zwanym dalej **„Wykonawcą”,** reprezentowanym przez:

 ......................................... - .............................

została zawarta umowa następującej treści:

**§ l**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiot umowy obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: **„Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku - roboty budowlane” – część numer ……….** **tj.:**

 **Część numer :..........................................................................**

1. Zakres przedmiotu zamówienia polega na sprawowaniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego w branży ………..., nad realizacją zadania.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z szczegółowym opisem robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski określony dokumentacją projektową, przetargowa oraz formularzami cenowymi udostępnionymi na stronie internetowej:

https://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/509825/przetarg\_nieograniczony\_pn\_kompleksowa\_rewitalizacja\_przestrzeni

**§2**

**Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego**

1. sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego (tj*.* Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych,
2. zaznajomienie się z dokumentacją projektową zadania inwestycyjnego, w tym warunkami pozwolenia na budowę,
3. analiza dokumentacji projektowej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia działań zaradczych – informowanie Zamawiającego o problemach,
4. pełnienie nadzoru inwestorskiego poprzez bieżący nadzór i kontrolę techniczną nad realizacją robót, w sposób umożliwiający ocenę prawidłowości i zgodności wykonania robót z dokumentacjami projektowymi, zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami technicznymi, polskimi normami i obowiązującymi przepisami,
5. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu – egzekwowanie wypełnienia czynności związanych z nadzorem autorskim,
6. sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyborów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie – inspektor nadzoru zobowiązany będzie do pobytu na placu budowy minimum jeden raz w tygodniu (z wyjątkiem przerw w prowadzeniu nadzorowanych robót budowlanych).
7. w razie potrzeby wynikającej z zagrożenia zdrowia lub mienia oraz w razie potrzeby wynikającej np. z konieczności odbioru robót zanikających, wizyta inspektora nadzoru nastąpi niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 24 godzin od powiadomienia go o takiej konieczności,
8. kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy i dokonywanie w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego,
9. sprawdzenie i zatwierdzenie partii materiałów przeznaczonych przez wykonawcę robót do wbudowania,
10. sprawdzenie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (deklaracji zgodności, atestów, świadectw jakości, certyfikatów) dotyczących dostarczonych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów przez dokonanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem,
11. uczestniczenie przy prowadzeniu prób przy dokonywaniu pomiarów i sprawdzeń, odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
12. odbiór i sprawdzenie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających - inspektor nadzoru potwierdza prawidłowość ich wykonania wpisem do dziennika budowy,
13. uczestniczenie w odbiorze częściowym i końcowym zadania (inspektor nadzoru potwierdza faktycznie wykonane roboty, potwierdza usunięcie wad) – przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazaniu ich do użytkowania,
14. sprawdzenie kompletności i zatwierdzenie przedstawionej przez wykonawcę robót budowlanych całościowej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji,
15. potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstaw do fakturowania robót budowlanych,
16. współuczestniczeniu w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym i rzeczowym,
17. udział w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych, a także ich inicjowanie i prowadzenie, jeżeli zachodzi taka konieczność,
18. kontrola realizacji przez Wykonawcę robót obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót,
19. wykonywanie wszystkich innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji i do zabezpieczania interesu Zamawiającego,
20. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przez przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
21. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
22. żądanie od kierownika budowy wstrzymania prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może spowodować znaczne straty materialne,
23. zawiadomienie Zamawiającego o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach,
24. udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych nadzorowanych inwestycji, w okresie na jaki została udzielona gwarancja, po pisemnym zawiadomieniu inspektora przez zamawiającego.

**\*** *Obowiązkiem Wykonawcy jest obecność inspektora nadzoru na placu budowy minimum jeden raz w tygodniu (z wyjątkiem przerw w prowadzeniu nadzorowanych robót budowlanych).*

*Wykonawca może zaoferować w formularzu oferty dodatkową obowiązkową ilość dni pobytu inspektora nadzoru na placu budowy.*

**§3**

**Termin realizacji umowy**

1. Termin wykonywania przedmiotu zamówienia:
2. **Rozpoczęcie**: z dniem podpisania umowy
3. **Zakończenie:** do dnia:

 **Część numer 1 - 31 maj 2021 r.**

 **Część numer 2 - 29 październik 2021 r.**

 **Część numer 3 - 29 październik 2021 r.**

 **Część numer 4 - 29 październik 2021 r**

1. W przypadku wydłużenia się okresu wykonywania robót przez Wykonawcę robót budowlanych lub wydłużenia się procedury przetargowej w zakresie wyboru Wykonawcy robót budowlanych, termin zakończenia realizacji zadania ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu.

**§4**

**Wynagrodzenie i Sposób płatności**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, ustala się w formie ryczałtu, zgodnie z jego ofertą stanowiącą załącznik do umowy, Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy wynosi: ...........................zł brutto (słownie ................................... ).

**w tym na część:**

**........................................................................................**

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałą ceną ryczałtową na całkowity czas umowy, niepodlegającą zmianom, za wyjątkiem innych postanowień umowy lub przepisów ustawy Pzp i stanowi maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy.
3. Zapłata należności zostanie dokonana na rachunek bankowy każdorazowo wskazany w fakturze VAT. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niż wskazany w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający dokona zapłaty należności na rachunek bankowy wskazany w w/w wykazie.
4. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w pkt 1 obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty, w tym także m. in.:
	1. wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,
	2. koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i noclegów,
	3. koszty pobytu na budowie.
5. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie umowy odbędzie się
**fakturami częściowym.** Jeną fakturą częściową oraz fakturą końcową,
z zastrzeżeniem, że:

1) **faktura częściowa** – płatna w wysokości do 50% wartości nadzoru inwestorskiego po zrealizowaniu 50 % zakresu rzeczowego robót.

2) **faktura końcowa** – płatna w pozostałej wysokości po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego.

1. Zamawiający zapłaci fakturę częściową/końcową w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego w terminie 30 dni kalendarzowych od daty prawidłowo wystawionej faktury i doręczonej do siedziby Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie strony protokół potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego.
2. Błędne wystawienie faktury VAT spowoduje ponowny bieg terminu 30-dniowego liczonego od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
3. Należności regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

Faktury będą wystawiane z następującym wyszczególnieniem:

nabywca - Miasto Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1, NIP 8161673010,

odbiorca – Urząd Miejski w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1.

1. W sytuacji wykonywania usługi przez podwykonawców, do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia podwykonawców, że ich należności od Wykonawcy zostały w całości zaspokojone. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należności z faktury w części dotyczącej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale podwykonawców, która zostanie zapłacona po uzupełnieniu brakujących oświadczeń.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych.
3. W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie.
4. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty podwykonawcy.

**§ 5**

**Podwykonawstwo**

1. Wykonawca oświadcza zgodnie ze złożoną ofertą, że: część robót w zakresie ………..………………………………………… objętych niniejszą umową zleci do realizacji podwykonawcom[[1]](#footnote-1)) /cały zakres niniejszej umowy wykona siłami własnymi\*).
2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania usługi stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zmianę, wyrażoną poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, tzn. odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania w takim samym zakresie jak działania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania własne.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należytego podwykonawcy, z zachowaniem terminu płatności określonego w umowie z podwykonawcą – nie dłuższego niż termin płatności wynikający z ustawy Pzp.

**§ 6**

**Prawa i Obowiązki Wykonawcy**

1. Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja zadań określonych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z obowiązującymi przepisami
3. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy niżej wymienione osoby, posiadające uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe określone w SIWZ:
	1. Pan/Pani **…………………………………………….** wykonujący funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadający uprawnienia w specjalności …………………………………… Kserokopia uprawnień oraz dokument potwierdzający przynależność do Izby stanowią integralną część umowy.
	2. Pan/Pani **…………………………………………….** wykonujący funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadający uprawnienia w specjalności …………………………………… Kserokopia uprawnień oraz dokument potwierdzający przynależność do Izby stanowią integralną część umowy.
4. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jednocześnie przedstawiciel Zamawiającego, działa w imieniu Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i monitoringu. Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją wszelkiej dokumentacji oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych, właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń.
5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach.
6. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót nie objętych umową na roboty budowlane.
7. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią to Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia wykonawcy robót zlecenia ich wykonania, o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.
8. Inspektor nadzoru będzie przystępować do odbioru części robót i odbioru końcowego po zgłoszeniu gotowości do takich odbiorów przez Wykonawcę robót budowlanych.
9. Obowiązkiem Wykonawcy jest potwierdzanie każdorazowej obecności na placu budowy tj. minimum ……… raz w tygodniu**\*** (z wyjątkiem przerw w prowadzeniu nadzorowanych robót budowlanych) własnoręcznym podpisem na liście obecności znajdującej się w siedzibie Zamawiającego.

**\*** *Obowiązkiem Wykonawcy jest obecność inspektora nadzoru na placu budowy minimum jeden raz w tygodniu (z wyjątkiem przerw w prowadzeniu nadzorowanych robót budowlanych).*

*Wykonawca może zaoferować w formularzu oferty dodatkową obowiązkową ilość dni pobytu inspektora nadzoru na placu budowy.*

**§ 7**

**Prawa i Obowiązki Zamawiającego**

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy kserokopię umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
2. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego uregulowania płatności przy zachowaniu ustalonych warunków w umowie.
3. Zamawiający zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach dotyczących nadzorowanej inwestycji.

**§ 8**

**Zasady porozumiewania się stron**

1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem usług objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji e-mailowej oraz telefonicznej (każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zgłoszenia) a także w drodze konsultacji na okoliczność, których będą sporządzane notatki/protokoły podpisywane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych – koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy takich narad będzie ustalał Zamawiający.
3. Narady, o których mowa w pkt 2 będą protokołowane przez Wykonawcę, a kopie protokołu będą przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na naradę.
4. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem usługi i do odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będzie …................................................... tel. ...................... email. ……………………..………...
5. Przedstawicielem Wykonawcy będzie …....................................tel........................................ email.....................
6. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust.1.
7. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie przedstawiciela Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres Umowy ma prawo odmówić wykonania polecenia. W terminie 3 dni, licząc od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem, przekazując kopie polecenia przedstawiciela Zamawiającego.
8. Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy, z kopią dla przedstawiciela Zamawiającego w terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia, Decyzja Zamawiającego jest decyzją ostateczną,
9. Zastosowanie procedury, o której mowa w ust. 7 i 8, nie uchybia prawu Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych lub odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

**§ 9**

**Zmiany w umowie**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy, wyłącznie na zasadach określonych w SIWZ, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2. Zmiany postanowień zawartej Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić między innymi w następujących przypadkach:
	1. w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w życie przepisów określających zmianę), w tym w przypadku zmiany:
* stawki podatku od towarów i usług,
* wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
* zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła tylko tej części, która pozostała do wykonania.

1. Zmiana terminu wykonania Umowy:
	1. na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
	2. na skutek konieczności zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót budowlanych
	3. na skutek opóźnienia procedury przetargowej na dokonanie wyboru wykonawcy Robót budowlanych
	4. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
2. Inne zmiany:
	1. w składzie osób zdolnych do wykonania zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowiska,
	2. w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.
3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie zmiany do umowy możliwe są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego i muszą być uzasadnione prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
5. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 lit. a, na koszty wykonania zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.

**§ 10**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 3 ust. 1 niniejszej umowy),
3. za niedotrzymanie wymaganych ilości dni wizytowania i nadzorowania budowy w ciągu tygodnia, zgodnie z § 6 pkt 9 niniejszej umowy (z wyjątkiem przerw w prowadzeniu nadzorowanych robót budowlanych) - w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień nieobecności,
4. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie usługi. Wykonawca wyraża na to zgodę.
7. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
8. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

**§ 11**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w sytuacji gdy:
	1. Wykonawca nie przystąpił do realizacji usług nadzoru w terminie 7 dni od podpisania umowy lub zaprzestał jego realizacji przez 7 dni kalendarzowych
	2. trzykrotnie zostanie stwierdzone że Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki lub nie wykonuje któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie
	3. wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publiczny, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
	4. Wykonawca w jakikolwiek inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy
	5. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Firmy Wykonawcy
	6. zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy
2. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 11 Kary umowne

**§ 12**

**Rozstrzyganie sporów**

1. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą starań aby rozwiązać je w sposób polubowny bez zbędnej zwłoki pomiędzy sobą.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób, o którym mowa w ust. l, będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 13**

**Ochrona danych osobowych**

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
	1. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
	2. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
	3. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
	4. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
	5. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni
10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

**§ 14**

**Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności niniejszej umowy na osoby trzecie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszej umowy sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w zakresie określonym w:
	1. Ofercie Wykonawcy
	2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

Załącznik nr 8 do SIWZ

 …………..…............................

 *miejscowość, data*

# ……………………………………………

 pieczątka Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU**

**PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ\*\***

**w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.)**

**Część nr ………..**

W związku z przekazaniem przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w postępowaniu prowadzonym przez **Miasto Leżajsk** o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na wykonanie usług p.n.: **Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku - roboty budowlane” -** na podstawie art. 24 ust. 11 ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

**Oświadczam/y,**

1. że nie należę /my do grupy kapitałowej\*
2. że należę /my do grupy kapitałowej\* i wskazuję/my podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, które złożyły oferty w niniejszym postępowaniu:
3. ………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………….

 Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

*(jeżeli wykonawca przedstawia dowody):* ……………………………………………………………………………………………………………

..............................................................................

Podpis/y upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy

**W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 11 uPzp).**

**Oświadczenie to Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji** **z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego*).***

*\* - niepotrzebne skreślić*

*\*\* Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 369) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.*

***Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.***

1. [↑](#footnote-ref-1)