UMOWA  NR OR.032…...2020 - PROJEKT

W dniu  ….10.2020 r. pomiędzy gminą: Miasto Leżajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk, nr NIP 816-16-73- 010,  zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez: Pana Ireneusza Stefańskiego  – Burmistrza Leżajska,

przy kontrasygnacie Pana Mariusza Pacyniaka – Skarbnika Miasta

a firmą: ………………………………………………………………………….. reprezentowaną przez:

……………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na roboty budowlane pod nazwą:

„Budowa oświetlenia  na ulicy Żeromskiego i ul. Przemysłowej”.

2. Zakres robót obejmuje ustawienie słupów kompozytowych oświetlenia ulicznego o wysokości 7 m wraz z oprawami oświetleniowymi -  szt. 8 (oprawy typu LED 50 W), ułożenie kabla ziemnego – 307 m, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. i obowiązującymi przepisami.

3. Szczegółowy zakres robót budowlanych wynika z dokumentacji projektowej i formularza cenowego stanowiącego załącznik do umowy.

§ 2

1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie robót objętych niniejszą umową, określonych w formularzu cenowym, na kwotę ……………… zł brutto (słownie: …………………………….. złotych i 00/100), w tym obowiązujący podatek VAT …………………………… zł (słownie: ………………………… złotych i 00/100).

2. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktycznej ilości wykonanych robót i określonych w załączniku do umowy wartości jednostkowych robót.

§ 3

## Termin zakończenia robót ustala się do: 17.12.2020 r.

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych płatne będzie przelewem na podstawie protokołu odbioru robót i otrzymaniu poprawnie wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

2. Fakturę należy wystawić dla nabywcy: Miasto Leżajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk, 
NIP 816-16-73-010 odbiorcy: Urząd Miejski w Leżajsku ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk

ze wskazaniem przez Wykonawcę konta bankowego.

3. Faktura będzie zapłacona na rachunek nr ………………………………………

4. Faktura niezależnie od wartości, będzie wystawiana w sposób umożliwiający dokonania płatności zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności.

§ 5

1. Nadzór nad realizacją umowy z ramienia Zamawiającego sprawowała będzie Pani Karolina Kołcz.

2. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie Pana ……………………………………

§ 6

1. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego.

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru.

4. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać obniżenia odpowiednio wynagrodzenia,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w wyznaczonym terminie na koszt Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad i do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 7

## 1. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru wykonanych robót.

## 2. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia konieczności wykonania naprawy (telefonicznie, mailowo lub pisemnie).

3. W przypadku nieusunięcia wad/usterek w terminie określonym w ust. 2 Zamawiający może zlecić usunięcie wad/usterek przez podmiot trzeci przy jednoczesnym obciążeniu kosztami Wykonawcy.

§ 8

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia.

- Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionych strat.

- Zamawiający dokona potrącenia należności kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień dla niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego, również w zakresie kar umownych, odstąpienia od umowy.

§ 12

Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA:

Załączniki:

Formularz cenowy

Obowiązek przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa (Zarządzenie Nr 18/16 Burmistrza Leżajska z dnia 3 lutego 2016 r.). Szczegóły i zakres przetwarzania znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku-http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/rodo.