Załącznik nr 1

........................., dnia .............................

......................................................

......................................................

......................................................

(nazwa i adres lub pieczęć oferenta)

# Gmina  Miasto  Leżajsk

## F O R M U L A R Z   O F E R T Y

1. Na podstawie warunków zamówienia podejmujemy się wykonania zakresu prac zgodnie z przedłożonym przedmiarem robót, praktyką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością będących przedmiotem „przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych ulic miejskich w Leżajsku w latach 2007 - 2008” za cenę ....................zł netto (słownie: .................................................................................zł). Do ceny netto doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT. Powyższa cena została określona na podstawie formularza cenowego, dołączonego do oferty i obejmuje pełny zakres określony w dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem warunków przedstawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do ustalenia cen zawartych w formularzu cenowym przyjęto następujące „nośniki cenotwórcze”:

a) stawka roboczogodziny    Rg:  ...................zł/rbg

b) koszty zakupu 	          Kz:  ...................% od (M)

c) koszty pośrednie 	          Kp:  ...................% od (R + S)

d) zysk 		          Z:  ......................% od (R+S+Kp)

Ceny jednostkowe netto są stałe i nie będą podlegały waloryzacji w trakcie realizacji całości zamówienia.

W podanych cenach jednostkowych robót uwzględnione są wszystkie koszty związane z realizacją robót zgodnie z warunkami technicznymi oraz właściwymi normami, także koszty sprowadzenia sprzętu, dowozu materiałów niezbędnych do wbudowania oraz wywozu odpadów i materiałów z rozbiórki na wskazane przez zamawiającego miejsce (średnia odległość wywozu 2 km), a także ubezpieczenia robót w okresie ich realizacji, w szczególności odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykonywanymi robotami, w tym wyrządzone osobom trzecim np. uczestnikom ruchu(rozbicie szyby, uszkodzenie lakieru itp.).

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla poszczególnych rodzajów robót.

3. Na wykonany zakres robót zostanie udzielona gwarancja na okres 12 miesięcy.

4. Akceptujemy żądany w specyfikacji IWZ termin płatności za wykonane i odebrane rodzaje robót tj. 30 dni od dostarczenia rachunku.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy  się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zakresem oferowanych do wykonania prac oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Załącznikami do oferty są:

- ....................................................................................................................

- .....................................................................................................................

- .....................................................................................................................

- .....................................................................................................................

- .....................................................................................................................

...............................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta

Załącznik nr 2

Firma:                                                             ..............................................dnia..............2007 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych ulic miejskich w Leżajsku w latach 2007 - 2008.

# FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jednostka miary | ##### Ilość | Cena jedn. | Wartość robót [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Remont przy użyciu grysów bazaltowych i emulsji asfaltowej |  |  |  |  |
| 1. | ### rakowiny | m2 | 900 |  |  |
| 2. | wyboje o głębokości do 1,5 cm | m2 | 350 |  |  |
| 3. | do 2,0 cm | m2 | 1.000 |  |  |
| 4. | do 3,0 cm | m2 | 1.000 |  |  |
| 5. | do 4,0 cm | m2 | 400 |  |  |
| 6. | Regeneracja powierzchniowa przy użyciu grysu bazaltowego o granulacji 5 – 8 mm i emulsji asfaltowej modyfikowanej | m2 | 400 |  |  |
|  | ## RAZEM I |  |  |  |  |
| II. | Remonty masą mineralno-asfaltową |  |  |  |  |
| 1. | wyboje o głębokości do 3,0 cm | m2 | 150 |  |  |
| 2. | do 4,0 cm | m2 | 350 |  |  |
| 3. | do 5,0 cm | m2 | 350 |  |  |
| 4. | do 6,0 cm | m2 | 350 |  |  |
| 5. | do 7,0 cm | m2 | 100 |  |  |
|  | #### RAZEM II |  |  |  |  |
| III. | Wykonanie nakładek warstwy ścieralnej gr. 4 cm o pow. powyżej 30 m2 | m2 | 3.000 |  |  |
|  | ## RAZEM III |  |  |  |  |
| IV. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm | m2 | 200 |  |  |
|  | RAZEM IV |  |  |  |  |
| V. | Frezowanie nierówności nawierzchni asfaltowej na średnią głębokość 3 cm frezarką typu „Wirtgen” | m2 | 100 |  |  |
|  | ## RAZEM V |  |  |  |  |
| VI. | ## Regulacja studni urządzeń podziemnych | szt | 10 |  |  |
|  | ## RAZEM VI |  |  |  |  |
|  | ## OGÓŁOGÓŁEM I + II + III + IV + V + VI |  |  |  |  |

UWAGA!

Do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć ceny jednostkowe netto. Cena zawiera wszystkie koszty jednie bez podatku VAT.

###### Podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta

# Załącznik nr 3

# ...............................................				Data, .........................................................

pieczątka firmowa

##### O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych ulic miejskich w Leżajsku w latach 2007 - 2008” zgodnie z art. 22 ust 1, art. 24 i 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu

# ......................................................................		podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania oferenta

Załącznik nr 4

UMOWA Nr ….. /07

W dniu …………...2007 r. pomiędzy Miastem Leżajsk zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

1. Tadeusza Trębacza 		- Burmistrza Leżajska

a

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. .................................		...................................

2. .................................		...................................

została zawarta umowa następującej treści.

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty drogowe związane z wykonaniem remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych ulic miejskich w Leżajsku w latach 2007 - 2008, które obejmują wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-bitumiczną oraz grysami i emulsją asfaltową, regenerację powierzchniową, frezowanie nierówności i wykonanie nakładek warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych.

§ 2

- Szczegółowy zakres robót oraz ceny jednostkowe  zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie określonego w załączniku Nr 1 zakresu robót określa się na kwotę: .............. zł (słownie: ………………..) netto.

- Ceny jednostkowe netto są stałe i nie będą waloryzowane w okresie realizacji całego zamówienia.

Do ceny netto doliczony zostanie obowiązujący dla określonego zakresu robót podatek VAT.

- Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych ilości robót, oraz ustalonych w trakcie postępowania przetargowego cen jednostkowych.

- Wykonawca przyjmie do wykonania roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć przed ogłoszeniem przetargu. Wartość robót dodatkowych nie może przekraczać 20 % wartości uprzedniego zamówienia. Wynagrodzenie za w/w. roboty wyliczone będzie na podstawie ustalonych cen jednostkowych robót, a w przypadku ich braku według nośników cenotwórczych podanych w formularzu oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

6.   Formularz oferty stanowi załącznik Nr 2 do umowy

§ 3

Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy teren budowy w terminach do dnia: 10.03.2007 r.

§ 4

1. Terminy zakończenia poszczególnych elementów robót ustala się na:

- remonty masą mineralno – asfaltową:

wiosenne do dnia: 31 marca każdego roku

letnie do dnia: 30 czerwca każdego roku

jesienne do dnia: 30 września każdego roku

zimowe do dnia: 30 listopada każdego roku

- wykonanie nakładek warstwy ścieralnej do dnia: 30 września każdego roku

- remonty grysami i emulsją asfaltową:

wiosenne do dnia: 31 maja każdego roku

jesienne do dnia: 30 września każdego roku.

2. Termin całkowitego zakończenia robót ustala się do: 30 listopada 2008 r.

3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych istnieje możliwość przesunięcia terminu zakończenia wiosennych remontów wykonywanych masą mineralno-asfaltową.

§ 5

Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji kierownika budowy ................a zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego.

§ 6

Zamawiający ustala do pełnienia funkcji inspektora nadzoru Pana Józefa Hołotę, a zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

§ 7

- Odbiór końcowy robót nastąpi po wykonaniu wszystkich elementów będących przedmiotem umowy.

- Za datę zakończenia robót uważa się datę pisemnego ich zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10-ciu dni od daty zawiadomienia o gotowości przedmiotu umowy do odbioru i zawiadomi o nim Wykonawcę.

§ 8

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2.   Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- Wykonawca przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres 1 miesiąca,

- nie rozpoczął robót i nie wykonuje ich pomimo dodatkowego wezwania,

- nie realizuje robót zgodnie z umową.

3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z wykonaniem pozostałej części umowy.

§ 9

1. Płatność wynagrodzenia następować będzie w pięciu częściach po zakończeniu i dokonaniu odbioru poszczególnych etapów robót wymienionych w § 4 punkt 1,  podpunkty a, b i c i dostarczeniu faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Płatność wynagrodzenia następować będzie przelewem na konto Wykonawcy robót, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

§ 10

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach :

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia za poszczególny element robót, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 0,05 % wartości faktury, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionych strat.

- Zamawiający dokona potrącenia należności kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§ 11

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 12 miesięcy liczony od daty odbioru poszczególnych etapów robót.

§ 12

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowa została spisana w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA: