U M O W A

O   PRACE   PROJEKTOWE

zawarta w dniu  ..-..-2008 r.

pomiędzy Gminą Miastem Leżajsk, reprezentowaną przez:

………………………………………………………, zwaną dalej „Zamawiającym”

a ………………………………………………………………………………………..,

zwaną dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę piłkarskiego boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z urządzeniami towarzyszącymi, usytuowanego przy stadionie miejskim w Leżajsku.

2. Opracowanie projektowe będzie obejmować kompleksową dokumentację projektowo - kosztorysową, a w szczególności:

-  projekty budowlane i wykonawcze – 5 egz.,

- przedmiar robót – 2 egz.,

- kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne, plan BIOZ - 2 egz.,

- pełny zakres uzgodnień i inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

§ 2

Termin wykonania prac projektowych ustala się na: do 31.10.2008 r.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- opracowania dokumentacji zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w § 1, obowiązującymi przepisami i normami, w tym określonymi ustawą Prawo Budowlane,

- dokonywanie z Zamawiającym niezbędnych uzgodnień programowych i projektowych w trakcie realizacji zamówienia,

- usunięcia stwierdzonych wad i nieścisłości projektowych po odbiorze projektu i w trakcie realizacji zadania w niezwłocznym terminie,

- uzupełnienia wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,

- zapewnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy:

- ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- mapę do celów projektowych na folii,

- wyniki badań geologicznych wykonanych w obrębie projektowanej płyty boiska treningowego,

- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

- warunki do projektowania i budowy przyłącza wodociągowego,

- warunki wprowadzenia wód z terenu zdrenowanego do rowu melioracyjnego S 1 a.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac projektowych zgodnie wymogami wynikającymi ze specyfikacji istotnych warunków oraz obowiązującymi innymi przepisami w tym zakresie.

- Dokumentację stanowiącą przedmiot odbioru Wykonawca zaopatrzy w pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

§ 5

- Strony ustalają wysokość wynagrodzenia za prace projektowe objęte umową na kwotę …….. zł netto (słownie: ….), tj. kwotę wraz z podatkiem VAT … zł brutto (słownie ….. złotych).

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze przez Zamawiającego prac projektowych, wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie przedłożenie faktury.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru prac i otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 6

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za prace projektowe, od których opracowania odstąpiono,

- za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 0,05 %, za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za tę pracę za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich przekazania.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za prace projektowe od których wykonania odstąpiono.

- za zwłokę w usunięciu wad projektowych w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez obie strony terminu na usunięcie wad.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający dokona potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego  Wykonawcy za przedmiot umowy.

§ 7

- W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 30 dni  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień dla niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy -Prawo zamówień publicznych wraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy     w Leżajsku.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:					    WYKONAWCA: