Zał. Nr 3

U M O W A O PRACE PROJEKTOWE

NR OR. 032.        .2025

zawarta w dniu ................2025 r. pomiędzy Miastem Leżajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk,

nr NIP 816-16-73-010, zwanym dalej w tekście „Zamawiającym” reprezentowanym przez  Krzysztofa Trębacza - Burmistrza Leżajska,

przy kontrasygnacie Mariusza Pacyniaka - Skarbnika Miasta Leżajska

a .....................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

P. .........................................			- ..............................

P. .........................................			- ..............................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa dróg ul. H. Wieniawskiego, K. Szymanowskiego, ul. Studzienna w Leżajsku”.

2. Opracowanie projektowe będzie obejmować kompleksową dokumentację projektowo - kosztorysową, wg zakresu określonego w zapytaniu tj.:

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- zgodnie z normami i wytycznymi branżowymi (w razie kolizji z ww. wymogami należy wskazać konieczność uzyskania stosownego odstępstwa od warunków technicznych),

- zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej,

- zgodnie z niezbędnymi pracami pomiarowymi,

- podkłady i opracowania geodezyjne dla zakresu opracowania,

- koncepcję rozwiązań projektowych, która podlega uzgodnieniu z Zamawiającym,

- materiały i opinie do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę,

- projekt budowlany i wykonawczy wraz z odwodnieniem (kanalizacją deszczową) – 4 egz.,

- projekty branżowe, zabezpieczenie lub przebudowa urządzeń kolidujących z projektowaną drogą – 4 egz.

-   inne opracowania niezbędne do realizacji zadania (np. geologia) - 3 egz.,

-   specyfikacje techniczne i przedmiary robót – 2 egz.,

-   kosztorysy inwestorskie – 2 egz.,

- pełny zakres opinii i uzgodnień (przygotowanie wniosków o wydanie przez dysponentów sieci warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń, pozwolenie wodno-prawne, decyzja środowiskowa, uzyskanie niezbędnych opinii, ZUDP w Leżajsku, uzgodnienia branżowe np. energetyczne, gazownicze, komunalne itp.),

- kompletna dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej umożliwiającej jej umieszczenie na stronach internetowych – 2 szt.

- przygotowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej/ pozwolenia na budowę.

§ 2

Termin wykonania prac projektowych ustala się: do 30.12.2025 r.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do:

- opracowania dokumentacji zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w zapytaniu, obowiązującymi przepisami i normami, w tym określonymi ustawą Prawo Budowlane,

- dokonywania z Zamawiającym niezbędnych uzgodnień programowych i projektowych w trakcie realizacji zamówienia,

- usunięcia stwierdzonych wad i nieścisłości projektowych po odbiorze projektu i w trakcie realizacji zadania w niezwłocznym terminie,

- uzupełnienia wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,

- zapewnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac projektowych zgodnie z wymogami oraz obowiązującymi innymi przepisami w tym zakresie.

- Dokumentację stanowiącą przedmiot odbioru Wykonawca zaopatrzy w pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

§ 5

- Strony ustalają wysokość wynagrodzenia za prace projektowe objęte umową, za cenę ……................ zł brutto (słownie: ….............................................), w tym podatek VAT …................ zł (słownie ….. ..........................................złotych).

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze przez Zamawiającego prac projektowych, wraz           z wymaganymi uzgodnieniami.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

- Zapłata wynagrodzenia po przedłożeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury nastąpi w dwóch transzach na następujących warunkach:

- pierwsza transza - po odbiorze przez Zamawiającego prac projektowych, wraz z wymaganymi uzgodnieniami do 80 % wartości wynagrodzenia, za pełne opracowanie zgodnie z formularzem oferty.

- druga transza – pozostała część wynagrodzenia, po wydaniu przez Starostę Leżajskiego decyzji ZRID / pozwolenia na budowę.

Wynagrodzenie płatne w terminie do 30 dni od daty wpływu poprawnie wystawionej faktury.

§ 6

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za prace projektowe, od których opracowania odstąpiono,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za tę pracę za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu ich przekazania.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za prace projektowe od których wykonania odstąpiono.

- za opóźnienie w usunięciu wad projektowych w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnieni, licząc od ustalonego przez obie strony terminu na usunięcie wad.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający dokona potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za przedmiot umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 7

- W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 30 dni Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień dla niniejszej umowy wymagają formy pisemnej,

w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Leżajsku.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:					    WYKONAWCA: