UMOWA Nr ….. /09

W dniu …………...2009 r. pomiędzy Miastem Leżajsk zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. Tadeusza Trębacza 		- Burmistrza Leżajska

a

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. .................................		...................................

2. .................................		...................................

została zawarta umowa następującej treści.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty związane z wykonaniem robót konserwacyjnych i umocnienia rowów melioracyjnych w Leżajsku, w roku 2009, które obejmują: konserwację rowów S-1-1 Gł. – 2.999 m i S-1a – 1.500 m, S-1.e – 340 m, S-1.e.1 – 140 m umocnienia rowów S-1-1 Gł. i S-1a płytkami chodnikowymi pochodzącymi z rozbiórki – 100 m,

§ 2

- Szczegółowy zakres oraz ceny jednostkowe robót określa formularz cenowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie określonego w załączniku Nr 1 zakresu robót określa się na kwotę: ......................... zł (słownie: ................................................................) netto.

- Do ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w kwocie ................................zł (słownie: ................................................................).

- Ceny jednostkowe netto są stałe w okresie realizacji całego zamówienia.

§ 3

1. Realizacja poszczególnych elementów robót następować będzie po dokonaniu odbioru.

2. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych ilości robót, oraz ustalonych w trakcie postępowania cen jednostkowych.

3. Wykonawca przyjmie do wykonania roboty dodatkowe o wartości nie przekraczającej łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe wyliczone będzie na podstawie ustalonych cen jednostkowych robót, a w przypadku ich braku według nośników cenotwórczych podanych w formularzu oferty złożonej w postępowaniu przetargowym, który stanowi załącznik Nr 2 do umowy.

§ 4

Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia: 21.08.2009 r.

§ 5

1. Termin zakończenia robót ustala się na: do 23 grudnia 2009 roku.

§ 6

Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji kierownika budowy ......................................a zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego.

§ 7

Zamawiający ustala do pełnienia funkcji inspektora nadzoru Pana Jerzego Mroczkowskiego, a zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

§ 8

- Odbiór końcowy robót nastąpi po wykonaniu wszystkich elementów robót, będących przedmiotem umowy.

- Za datę zakończenia robót uważa się datę pisemnego ich zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10-ciu dni od daty zawiadomienia o gotowości przedmiotu umowy do odbioru i zawiadomi o nim Wykonawcę.

§ 9

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2.   Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- Wykonawca przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres 1 miesiąca,

- nie rozpoczął robót i nie wykonuje ich pomimo dodatkowego wezwania,

- nie realizuje robót zgodnie z umową.

3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z wykonaniem pozostałej części umowy.

§ 10

1. Płatność wynagrodzenia następować będzie po zakończeniu i dokonaniu odbioru poszczególnych etapów robót wymienionych  i dostarczeniu faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Płatność wynagrodzenia następować będzie przelewem na konto Wykonawcy robót, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

§ 11

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach :

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia za poszczególny element robót, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 0,05 % wartości faktury, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionych strat.

- Zamawiający dokona potrącenia należności kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§ 12

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 12 miesięcy liczony od daty odbioru poszczególnych etapów robót.

§ 13

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowa została spisana w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA: