GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

DOŚ.271.12.2013

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529), zwana dalej Pzp o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, którego przedmiotem jest:

,,Przebudowa drogi gminnej Nr 006 Krępa- do drogi Lipowiec – Rywociny

Nr działki 87 w km 0+000 – 0+1000’’

ZATWIERDZAM

……………………………

(data, podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

składa się z następujących części:

Część I:   Instrukcje dla Wykonawców

Część II:  Formularze:

Wzór Oferty,

Załącznik nr 1 do oferty- wzór oświadczenia Wykonawcy składanego zgodnie

z art. 22 Prawa zamówień publicznych,

Załącznik nr 2 do oferty- wzór oświadczenia Wykonawcy składanego zgodnie

z art. 24. Prawa zamówień publicznych,

Załącznik nr 3 do oferty- wzór wykazu osób,

Załącznik nr 4 do oferty- wzór oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu

wymaganych uprawnień,

Załącznik nr 5 do oferty- wzór informacji Wykonawcy składanej na podstawie

art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych,

Załącznik nr 6 do oferty- wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.

Część III:  Projekt umowy

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                           STR.2

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

CZĘŚĆ I INSTRUKACJA DLA WYKONAWCÓW

Spis treści:

I.       Nazwa i adres Zamawiającego........................................................................................................................................... 4

II.      Tryb udzielania zamówienia.............................................................................................................................................. 4

III.     Opis przedmiotu zamówienia............................................................................................................................................ 4

IV.     Zamówienia uzupełniające................................................................................................................................................ 5

V.      Termin wykonania zamówienia......................................................................................................................................... 5

VI.     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków: ........................................................................................................................................................................ 6

VII.    Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. ................................................................................................................. 6

VIII.    Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami ..................................................................................... 8

IX.      Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.......................................................................................... 8

X.       Wymagania dotyczące wadium ....................................................................................................................................... 9

XI.      Termin związania ofertą ................................................................................................................................................ 10

XII.     Opis sposobu przygotowania oferty.............................................................................................................................. 10

XIII.    Opis sposobu obliczenia ceny........................................................................................................................................ 11

XIV.    Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ............................................................................................................................ 11

XV.      Zebranie Wykonawców................................................................................................................................................ 12

XVI.     Zmiany lub wycofanie złożonej oferty ........................................................................................................................ 12

XVII.    Wycofanie złożonej oferty .......................................................................................................................................... 12

XVIII.   Miejsce, termin i sposób złożenia oferty .................................................................................................................... 12

XIX.      Miejsce i termin otwarcia ofert.................................................................................................................................... 13

XX.       Tryb otwarcia ofert....................................................................................................................................................... 13

XXI.      Kryterium oceny ofert.................................................................................................................................................. 13

XXII.     Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego......................................................................................... 14

XXIII.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy........................................................................................................... 15

XXIV.   Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, klauzule dotyczące

możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego .............................................................. 15

XXV.    Środki ochrony prawnej .............................................................................................................................................. 15

XXVI.   Podwykonawstwo........................................................................................................................................................ 16

XXVII.  Zamówienia częściowe ............................................................................................................................................... 16

XXVIII. Umowa ramowa .......................................................................................................................................................... 16

XXIX.   Informacja o ofercie wariantowej ................................................................................................................................ 16

XXX.     Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ..................................................................................................... 17

XXXI.    Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej............................................................................................ 17

XXXII.   Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej........................................................................ 17

XXXIII.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowania za wyjątkiem

sytuacji określonej w art. 93 ust. 4 Pzp...................................................................................................................... 17

XXXIV.  Informacje dodatkowe................................................................................................................................................ 17

XXXV.   Postanowienia końcowe............................................................................................................................................. 17

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                              str. 3

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

I.   Nazwa i adres Zamawiającego

1. Zamawiającym jest Gmina Lipowiec Kościelny reprezentowana przez Wójta Gminy, który działa przy

pomocy Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny

2. Adres Zamawiającego:

Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny

REGON:130378232 NIP: 569-176-00-28.

tel.: 23 655-50-28, fax: 23 655-50-29

www.lipowieckoscielny.pl

3. Godziny pracy Urzędu:

Od poniedziałku do piątku: od 7.30 do 15.30

II. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228,

z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz

z 2012r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529), przy udziale komisji przetargowej.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 006 Krępa – do drogi Lipowiec – Rywociny Nr działki 87 w km 0+000 – 0+1000’’

2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV 45233120-6

3.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności:

I. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w

zakresie inżynierii lądowej:

1) Nawierzchnia:

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu

- skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową C60BP5ZM w ilości 0,15-0,2kg/m2

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S50/70, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu

4 cm, transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10t wg PN-EN 13108

2) Roboty wykończeniowe:

- uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm.

4.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki do niniejszej SIWZ:

1)  Dokumentacja projektowa (projekt budowlany),

2)  Przedmiar robót,

3)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

5.  Na całość wykonanych prac Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi, licząc od dnia

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

6.  W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub normy,

aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia, o których mowa w art. 29 ust.3 i art. 30 ust. 1-3 Pzp,

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych

w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego

z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich

jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności

dokumentu.

IV. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie

zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na

zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

V. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie do 31.10.2013 r.

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                          STR. 4

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki

dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w

powyższym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w

postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VII. 1.1)SIWZ;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w

powyższym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w

postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VII.1.1) SIWZ

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonywania zamówienia:

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co

najmniej jedną osobą przewidzianą do realizacji zamówienia, posiadającą wymagane

przepisami Prawa budowlanego uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności: - konstrukcyjno- budowlanej branża drogowa

4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków

w powyższym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału

w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.VII.1.1) SIWZ

VII.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz

niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 Pzp.

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt

VI, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą:

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp,

stanowiące załącznik nr 1 do formularza oferty;

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 3 do formularza oferty;

3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych

uprawnień- załącznik nr 4

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, ocenianie będzie łącznie spełnienie warunku- w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                              str. 5

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

2. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, każdy w

Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na

podstawie art. 24 Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do formularza oferty;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt

2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert

3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.

2 pkt. 5 Pzp albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o

której mowa w art. 24. ust. 2 pkt 5 Pzp albo informację o  tym, że Wykonawca nie należy

do grupy kapitałowej, stanowiąca załącznik nr 5 do formularza oferty.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o

udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega

wykluczeniu składa każdy z Wykonawców odrębnie.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej, przedkłada zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2- dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania.

4.  Wykonawca może podlegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonania zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy

Pzp.)

5.  Kierownik robót budowlanych winien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.

1623 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z

dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

6.  Zgodnie z przepisami art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ww. ustawy mogą również wykonywać osoby,

których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w

przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008r.

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich

Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.)

7. Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w

postępowaniu Wykonawca składa:

1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ,

2) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia składane w sytuacji, gdy

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                            str. 6

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

Wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b Pzp). Wykonawca

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu

przedmiotowe zobowiązanie (załącznik nr 6 do formularza oferty),

3)   dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy

Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika,

4)   stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.

8.   Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w wymaganych

dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia".

9.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do

ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.  Dokumenty:

1)  należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”

przez Wykonawcę, z wyłączeniem pełnomocnictwa, które należy złożyć w oryginale lub

poświadczonej przez notariusza kopii,

2)  zobowiązania podmiotów, o których mowa w pkt 4 oraz 7.2), należy złożyć w oryginale,

3)  sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,

poświadczonym „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę,

4)  składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopie

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mogą być

poświadczane „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę lub te podmioty.

11.   Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do tego czasu utraciły

swą ważność winny zostać uaktualnione.

VIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1.  Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym porozumiewanie się Wykonawców

z Zamawiającym musi być prowadzona w języku polskim.

2.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują

sobie pisemnie, za pomocą faksu (23/6555028) lub poczty elektronicznej (adres e-

mail:awojcik@lipowieckoscielny.pl ).

3.  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.  W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej

podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy

z treścią pisma.

5.  Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować

na adres Zamawiającego określony w pkt I ppkt 2) SIWZ.

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: . Andrzej Wójcik – podinspektor ds. dróg i ochrony środowiska pok. 18, tel.: 23/6555028 wew. 40,

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                              str. 7

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

X. Wymagania dotyczące wadium

1.  Wysokość wadium.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w odpowiednio w wysokości:

2.000,00 PLN (słownie PLN: dwa tysiące zł.)

2 . Forma wadium

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1)  pieniądzu;

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)  gwarancjach bankowych;

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42,

poz. 275 z późn. zm.).

3.  Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium

1)  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

02 8242 1021 0000 0404 2001 0001 na  przelewie należy umieścić informację „Wadium – Przebudowa

drogi gminnej Nr 006 Krępa – do drogi Lipowiec- Rywociny Nr działki 87 w km 0+000 – 0+1000”

2)  wadium w pozostałych akceptowanych formach należy złożyć w oryginale – przed upływem

terminu składania ofert – w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny 213, 06-545

Lipowiec Kościelny

3)  do oferty należy dołączyć kserokopię wnoszonego wadium,

4)  wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

4.  Zwrot wadium

1)  Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pktu 6 ppkt 2) SIWZ;

2)  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane;

3)  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem

terminu składania ofert.

5.  Ponowne wniesienie wadium

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na

podstawie pktu 4 ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

6.  Zatrzymanie wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1)  Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie;

b)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli było wymagane;

c)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących

po stronie Wykonawcy.

2)  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że

udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                              str. 8

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

XI. Termin związania ofertą

1.  Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie

dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty

1.   Zasady ogólne:

1)  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

2)  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

3) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Złożenie większej liczby ofert, oferty zawierającej

rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert

złożonych przez danego Wykonawcę.

4)  Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą

w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.

5)   Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty

należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane

przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

6)   Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie

oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

7)   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty

1)  Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

2)  Podpis winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.

3)  Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,

uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinno być parafowane przez

Wykonawcę.

4)  Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą

SIWZ treści.

5)  We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie

czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku

pieczęci imiennej.

6)  Wszystkie niezapisane, wykropkowane, bądź inne puste/oznaczone miejsca w ofercie, Wykonawca

uzupełnia [wpis, postawienie pieczęci, itp.] lub wykreśla. W przypadku, gdy jakakolwiek część

dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – Wykonawca wpisuje: „nie dotyczy".

7)  W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego

pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały

takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

3. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa:

oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do

których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, należy wpisać do formularza oferty.

Oznacza to, że przedmiotowe dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503

z późn. zm.), dokumenty te powinny być odrębną częścią nie złączoną w sposób trwały z ofertą.

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                            str. 9

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1.  Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną

wykonania i odbioru robót.

2.  Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę brutto - z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą zaokrąglania) - za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

3.  Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich brutto. Cena musi uwzględniać

wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca

z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę wykonania

zamówienia.

4.  Cenę oferty stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez

Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia,

chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót

i innych świadczeń.

5.  Wykonawca winien traktować przekazany w ramach SIWZ przedmiar robót, jako dokument

informacyjny, z którego może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

6.  Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia,

w związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie

w terenie warunków wykonania zamówienia, w tym w szczególności należy uwzględnić:

1)  wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe,

2)  koszty związane z utrzymaniem placu budowy,

3)  uporządkowanie terenu placu budowy,

4)  koszty obsługi geodezyjnej, w tym koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

7.   Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia,

a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą

starannością.

8.   Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia

ryczałtowego odpowiada Wykonawca.

9.   Cenę brutto należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów

i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.).

10.  Cena określona przez Wykonawcę nie podlega zmianom.

11.  Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie

umowy.

12.  Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek, stosownie do treści art. 87 Pzp, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego

oferta została poprawiona.

13.  Nie dopuszcza się stosowania opustów i rabatów.

XIV. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ

1. Wyjaśnianie treści SIWZ:

1)  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający

niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania

ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;

2)   przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu złożenia wniosku, o którym

mowa w ppkt 1);

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                             str. 10

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

3)  jeżeli wniosek, o którym mowa w ppkt 1) dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może

udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania;

4)  Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom,

którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na własnej stronie

internetowej, na której udostępniono SIWZ;

5)   udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

2. Zmiany w treści SIWZ:

1)  w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,

zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający przekaże

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, a także zamieści

przedmiotową zmianę na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona;

2)  jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych;

3)  jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin

składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, zamieści informację

na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona, zamieści ogłoszenie

o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych;

4)  w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

XV. Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

XVI. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie

złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania

ofert.

2. Zmiana złożonej oferty

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany

należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę

(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

XVII. Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Wycofanie należy

złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

XVIII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny

213, 06-545 Lipowiec Kościelny, w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 27.08.2013 r. | do godz. | 10.00 |
| --- | --- | --- | --- |

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie). Opakowanie winno być oznaczone

nazwą (firmą), albo imieniem i nazwiskiem, siedzibą albo adresem zamieszkania i adresem

Wykonawcy oraz opisane następująco:

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                            str. 11

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny 213

06-545 Lipowiec Kościelny

OFERTA

Złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

,,Przebudowa drogi gminnej Nr 006 Krępa – do drogi Lipowiec – Rywociny Nr działki 87 w km 0+000 – 0+1000’’

Znak  sprawy:

Nie otwierać przed dniem 27.08.2013 r . godzina 10.10

3. Oferta złożona po terminie, zostanie niezwłocznie zwrócona.

XIX. Miejsce i termin otwarcia ofert

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Lipowiec Kościelny

| w dniu | 27.08.2013 r | o godz. | 10.10 |
| --- | --- | --- | --- |

XX. Tryb otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie.

Wykonawca nie może zastrzec w ofercie tych informacji, jako stanowiących tajemnicę

przedsiębiorstwa.

4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną przekazane niezwłocznie

nieobecnym Wykonawcom na ich pisemny wniosek.

XXI. Kryterium oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego

postępowania;

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

3) Kryterium oceny ofert stanowi najniższa cena brutto – 100%.

4) Kryterium ceny będzie oceniane na podstawie ceny brutto wykonania przedmiotu zamówienia

podanej w formularzu ofertowym, z zastrzeżeniem ppkt 4 i przeliczone wg wzoru:

najniższa oferowana cena

C=                                                         x 100

cena badanej oferty

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium ceny.

2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                            str. 12

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wypłacić zgodnie

zobowiązującymi przepisami.

3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane

w złożonych ofertach.

XXII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.  Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania:

1)  niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy

złożyli oferty, o:

a)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo

adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru,

oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania

i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom

w kryterium oceny ofert,

b)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne

i prawne,

c)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne,

d)  terminie zawarcia umowy, po upływie którego umowa w sprawie niniejszego zamówienia

może być zawarta,

2)  niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,

o których mowa w ppkt 1) lit. a) również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie

dostępnym w swojej siedzibie.

2.  Zawarcie umowy:

1)  Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania

zawiadomienia faksem;

2)  Zamawiający może zawrzeć umowę przez upływem 5-dniowego terminu, jeżeli:

a)  w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę,

b)  nie odrzucono żadnej oferty,

c)  nie wykluczono Wykonawcy;

3)  jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

przed zawarciem umowy Zamawiający zażąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych

Wykonawców;

4)  Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania

umowy na warunkach, o których mowa w pkt XXIII SIWZ .

3.  Zgodnie z art. 139 i art. 140 Pzp, umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

1)  zostanie zawarta w formie pisemnej;

2)  mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej;

3)  jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do

informacji publicznej;

4)  zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem

zawartym w ofercie;

5)  jest nieważna:

a)  jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Pzp,

b)  w części wykraczającej poza zakres przedmiotu zamówienia opisany w niniejszej SIWZ.

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                           str. 13

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

XXIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Informacje ogólne

1)  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

umowy.

2)  Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed

podpisaniem umowy.

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania

o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 8 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1)  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy

w jednej lub w kilku następujących formach:

a)  pieniądzu;

b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej,

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c)  gwarancjach bankowych;

d)  gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r.

Nr 42 poz. 275 z późn. zm.).

2)  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany przez

Zamawiającego rachunek bankowy.

3)  Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym.

4)  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

5)  Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Pzp.

4.  Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Szczegółowe warunki zwrotu zabezpieczenia uregulowano w umowie stanowiącej część III SIWZ.

XXIV. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, klauzule dotyczące

możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.  Projekt umowy zawarty w części III SIWZ zawiera istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy.

2.  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej

z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1)  zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia

Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym postępowaniu;

2)  zmiany terminu realizacji – w przypadku wystąpienia:

a)  robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania;

b)  konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

c)  sytuacji określonej w § 3 ust. 6 umowy;

fakt ten zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy;

3)  zmiany w zakresie ilości wykonanych robót, technologii wykonania lub inne zmiany dokumentacji

projektowej, jeżeli są konieczne dla dalszej realizacji zamówienia lub są korzystne dla

Zamawiającego;

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                           str. 14

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

4)  zmian osobowych- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot

umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których

mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika

budowy;

5)  zmiany umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa

prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6)  dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty w

przypadku:

a)  ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług;

b)  obniżenia wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie sprawowana zmniejszeniem zakresu

wykonanych prac i jest korzystna  dla Zamawiającego;

c)  rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót budowlanych związanych z

wykonaniem przedmiotu zamówienia;

3.  Nie stanowi zamiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1)  zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy

(np. zmiana numeru rachunku bankowego);

2)  zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między

Stronami.

XXV. Środki ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI Pzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu

czynności, do której był zobowiązany na podstawie Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na

podstawie art. 180 ust. 2.

4. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

− opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

− wykluczenia odwołującego postępowania o udzielenie zamówienia;

− odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia odwołania zawierają przepisy Działu VI Pzp.

XXVI. Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku

Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), której

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2. Informacje na temat udziału podwykonawców należy umieścić w formularzu ofertowym.

XXVII. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XXVIII. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIX. Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                             str. 15

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

XXX. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną za pomocą

poczty elektronicznej na adres e-mail: awojcik@lipowieckoscielny.pl

XXXI. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej

XXXII. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XXXIII. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowania za

wyjątkiem sytuacji określonej w art. 93 ust. 4 Pzp.

XXXIV. Informacje dodatkowe

Udostępnianie dokumentacji postępowania:

1) protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu

udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu

postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia;

2) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w

terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane;

3) udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg zasad określonych

w § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie

protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458).

XXXV. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Pzp

oraz przepisy kodeksu cywilnego.

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                            str. 16

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

CZĘŚĆ II Formularz oferty i formularz załączników do oferty

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                             str. 17

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

OFERTA

na wykonanie zadania pn.:

,,Przebudowa  drogi gminnej Nr 006 Krępa – do drogi Lipowiec – Rywociny

Nr działki 87 w km 0+000 – 0+1000”

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Lipowiec Kościelny, w imieniu której działa Wójt Gminy

Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny

tel.23 655 50 28, fax 23 655 50 29

Nazwa Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(ulica, nr domu, nr lokalu)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(kod, miejscowość, województwo, powiat)

.....................................................................................................................................................................................

(adres internetowy, e-mail)

Numer telefonu ......................................... i telefaksu .................................

NIP .......................................... REGON .....................................

Niniejsza oferta zostaje złożona przez (wypełnić tylko w przypadku składania wspólnej oferty)*:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca nr 1 |  |  |
| Wykonawca nr 2 |  |  |

Uwaga: W przypadku oferty składanej przez konsorcjum w pozycji „nazwa Wykonawcy(ów)” Wykonawca wpisuje nazwę konsorcjum i nazwę pełnomocnika,

w pozostałych pozycjach dotyczących „adresu Wykonawcy(ów)” - dane Pełnomocnika konsorcjum.

NINIEJSZYM SKŁADAM(Y) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) za nw. cenę ryczałtową:

brutto ...................................... PLN,

słownie: ............................................................................................................... PLN w tym VAT

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                            str. 18

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

II.   Zobowiązuję/zobowiązujemy*) się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 31.10.2013 r.

III.  Warunki płatności:

Akceptuję/akceptujemy*) warunki płatności określone w projekcie umowy.

IV.   Na całość wykonanych robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia

udzielam/udzielamy*) 36 miesięcy gwarancji, niezależnie od gwarancji udzielonej przez

producentów oraz rozszerza się okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji.

V.    Oświadczam/oświadczamy*), że:

1.  akceptuję/akceptujemy*) w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ, w tym

akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Części III SIWZ

2.  złożona oferta wiąże mnie/nas*) na 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz

z upływem terminu składania ofert,

3.  uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania

i złożenia niniejszej oferty,

4.  gwarantuję/gwarantujemy*) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie

z treścią: SIWZ, ewentualnych wyjaśnień do SIWZ oraz zmian treści SIWZ,

5.  żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*)/wskazane poniżej informacje

zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane,

w szczególności innym uczestnikom postępowania*):

| L.p | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| a) |  |  |  |
| b) |  |  |  |
| c) |  |  |  |

Uwaga:

*)    tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nie ujawnione do publicznej wiadomości informacje

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające

wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu

zachowania ich poufności.

**) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wówczas jeżeli uzna, iż któreś z informacji

zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw. Wykonawca nie może zastrzec

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

6. zamówienie zamierzamy*)/ nie zamierzamy*) powierzyć podwykonawcom

w następującym zakresie:

| Lp. | Zakres zamówienia przewidziany do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- |

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                             str. 19

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

VI. Załącznikami do niniejszej ofert są:

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………………

6. ………………………………………………………………………………………………

7. ………………………………………………………………………………………………

8. ………………………………………………………………………………………………

9. ………………………………………………………………………………………………

Ofertę wraz z załącznikami składamy na          kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach/kartach.

……………………………                                                             …………………………..

miejscowość, data                                                                                                                               podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

*) niepotrzebne skreślić

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                           str. 20

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

| Pieczęć Wykonawcy | OŚWIADCZENIE (art. 22 Prawa zamówień publicznych) |
| --- | --- |

Oświadczamy, że:

1.  posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.  posiadam(y) wiedzę i doświadczenie,

3.  dysponuję(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonywania zamówienia,

4.  zajmuję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

…………………………….                                                           … ………………………

miejscowość, data                                                                                                                       podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                             str. 21

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

| Pieczęć Wykonawcy | OŚWIADCZENIE (art. 22 Prawa zamówień publicznych) |
| --- | --- |

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 8, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529).

…………………………….                                                           … ………………………

miejscowość, data                                                                                                                       podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                             str. 22

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

| Pieczęć Wykonawcy | WYKAZ OSÓB |
| --- | --- |

Oświadcza, że dysponuje:

| l. p | Imię i nazwisko | kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia nr i data wydanych uprawnień | doświadczenia i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia (liczba lat doświadczenia zawodowego) | zakres wykonywanych czynności | dysponowanie osobami (należy uzupełnić poprzez wpis: dysponowanie bezpośrednie1 albo dysponowanie pośrednie2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

…………………………….                                                           … ………………………

miejscowość, data                                                                                                                       podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                             str. 23

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

| Pieczęć Wykonawcy | OŚWIADCZENIE o posiadaniu wymaganych uprawnień |
| --- | --- |

Oświadczam/y, że osoba/y, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada/posiadają wymagane przepisami prawa budowlanego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - konkurencyjno-budowlanej, branża drogowa

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

…………………….                                                                        …..……………………

miejscowość, data                                                                                                                                 podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                             str. 24

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

| Pieczęć Wnioskodawcy | INFORMACJA (art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych) |
| --- | --- |

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ *)/

ALBO INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuje:

- NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*

w skład której wchodzą:

| L.p | LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej |
| --- | --- |

-NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*

…………………….                                                                               …..……………………

miejscowość, data                                                                                                                                                                    podpis osoby upoważnionej

UWAGA:

1) w przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy wypełnić tabelę (Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej), w razie braku przynależności do grupy kapitałowej, należy tabelę przekreślić.

2) Grupa kapitałowa- wg ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). –rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

*) niepotrzebne skreślić

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                             str. 25

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW3

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….

Zobowiązuje się do oddania do dyspozycji Wykonawcy (nazwa, adres)

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

niezbędnych, następujących zasobów:

1) ……………………………………………..

2) ……………………………………………..

3) ……………………………………………..

4) ……………………………………………..

Na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, którego przedmiotem jest:

…………………………………………………………………………………………………

…………………….                                                                               …..……………………

miejscowość, data                                                                                                                                                                    podpis osoby upoważnionej

3 Wykonawca składa zobowiązanie (w oryginale) w przypadku wystąpienia pośredniego dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia.

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                             str. 26

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

Część III Projekt umowy

Umowa nr ……..2013

zawarta w Lipowcu Kościelnym, dnia…………roku

pomiędzy:

Gmina Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………

zwaną dalej zamawiającym,

a

……………………………………………………………

działającą/ym pod nazwą………………………………...

z siedzibą w ………………………………………………

wpisaną/ym do …………………………………………...

NIP…………………… REGON:…..................................

reprezentowaną/ym przez:……………………………….

zwanym dalej Wykonawcą,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust. 1 w zw. z art.. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228, z 2011r. nr 5, poz. 13, nr 28, poz. 143, nr 87, poz. 484, nr 234, poz. 1386, nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101 i 1529)

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 006 Krępa – do drogi Lipowiec – Rywociny

Nr działki 87 w km 0+000 – 0+1000”

2.  Przedmiot umowy opisany wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Roboty budowlane- CPV45233120-6

3.  Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

I. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w

zakresie inżynierii lądowej:

1) Nawierzchnia:

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu

- skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową C60BP5ZM w ilości 0,15-0,2kg/m2

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S50/70, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu

4 cm, transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10t wg PN-EN 13108

2) Roboty wykończeniowe:

- uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm.

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                             str. 27

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

4.     Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach

niniejszej umowy oraz w:

1) złożonej ofercie;

2) dokumentacji projektowej;

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

5.    Szczegółowy zakres prac został określony w dokumentach wymienionych w ust. 4.

6.    Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością.

7.    Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robót budowlano – montażowych, z obowiązującymi przepisami, normami

technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP, pożarowymi, aktualną wiedzą techniczną oraz na

warunkach określonych w niniejszej umowie.

8.    Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które

powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności.

9.    Materiały i urządzenia powinny odpowiadać specyfikacji technicznej, wymogom wyrobów dopuszczonych

do obrotu i stosowania  w budownictwie.

10.  Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania

prac, jak również przedstawienia wyników tych badań. Koszty przedmiotowych badań ponosi

Strona, której stanowisko nie zostało potwierdzone.

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                             str. 28

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

11. Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach

przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje do dnia odbioru

końcowego.

12. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposób szczegółowy technologii

wykonywania robót lub wykonania określonego elementu całości zamówienia, bądź też nie

precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub urządzeń, Wykonawca

zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od

Zamawiającego. Zamawiający odpowie na piśmie niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego

zapytania od Wykonawcy.

13. W przypadku sporu pomiędzy Stronami, co do sposobu, jakości, technologii wykonania

określonych prac, Strony powołają biegłych, ekspertów itp. celem opracowania stosownych

opinii, ekspertyz itp. Koszty przedmiotowych opinii, ekspertyz itp. ponosi Strona, której

stanowisko nie zostało potwierdzone.

§ 2.

Obowiązki stron

1.  Obowiązki Zamawiającego:

1)  Dostarczenie dokumentacji projektowej w formie kserokopii.

2)  Protokolarne przekazanie placu budowy.

3)  Dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach określonych w § 4 niniejszej umowy.

4)  Zapewnienie bieżącego nadzoru.

5)  Dokonywanie i potwierdzanie wpisów w Dzienniku Budowy prowadzonym przez

Wykonawcę.

2.  Obowiązki Wykonawcy:

1)  Przedłożenie Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy kosztorysu

ofertowego przedmiotu umowy, wykonanego metodą uproszczoną.

2)  Protokolarne przejęcie placu budowy.

3)  Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy

zgodnie z dokumentacją, warunkami wykonania i odbiorów oraz aktualnie

obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym i innymi

obowiązującymi przepisami i oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach

ustalonych w umowie.

4)  Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej

w 3 egzemplarzach.

5)  Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń, instalacji, zabudowań

prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych

do zrealizowania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować

prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały

czas trwania realizacji zadania.

6)  Pisemne zgłoszenie robót do odbioru zgodnie z § 4 umowy.

7)  Uzgadnianie z inspektorem nadzoru terminów odbiorów robót częściowych

i zanikających.

8)    Pełna bieżąca obsługa geodezyjna prowadzonych robót oraz inwentaryzacja

powykonawcza przedmiotu umowy.

9)  Pełna odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie objętym pracami, na zasadach

ogólnych, od chwili przekazania placu budowy.

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                          str. 29

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

10)  W toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót wykonanych, bądź

urządzeń, Wykonawca - bez dodatkowego wynagrodzenia - zobowiązany jest do

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

11)  Współpraca ze służbami Zamawiającego oraz instytucjami zawiadującymi infrastrukturą

techniczną zlokalizowaną na terenie budowy, w tym zapewnienie ich nadzoru przy

zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia.

12)  Zapewnienie kadry i nadzoru z niezbędnymi uprawnieniami.

13)  Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

14)  Utrzymanie porządku na terenie objętym pracami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie

kosztów wywozu odpadów, uporządkowanie z błota i innych nieczystości dróg, po których

odbywa się transport materiałów związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.

15)  Przywrócenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczęcia robót, w tym odtworzenie zieleni.

16)  Znajomość, stosowanie i przestrzeganie, w czasie prowadzenia robót, w szczególności

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i przepisów bhp

i ppoż. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich

przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

17)  Zapewnienie stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad realizowanym

zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy.

Koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców.

18)  Uczestniczenie wraz z kierownikiem budowy w naradach koordynacyjnych zwoływanych

przez Zamawiającego.

19)  Niezwłoczne informowanie, pisemnie, Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach

i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie lub

przyspieszenie terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy. W przypadku nie

wykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego

zarzutu wobec Zamawiającego.

20)  Dostarczenie Zamawiającemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a)  dokumentów stwierdzających posiadanie przez kierownika budowy uprawnień

budowlanych;

b)  zaświadczenia o przynależności kierownika budowy do właściwej izby samorządu

zawodowego z określonym w nim terminem ich ważności;

§ 3.

Terminy realizacji robót

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

1)  rozpoczęcie: w terminie do 7 dni, licząc od dnia protokolarnego przekazania placu

budowy,

2)  zakończenie: do 31.10.2013 r.

Zakończenie realizacji zamówienia następuje w chwili zgłoszenia do odbioru, potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

2.  Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie po protokolarnym przejęciu

placu budowy. Protokół sporządzają Zamawiający i Wykonawca.

3.  W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie przez

upoważnionych przedstawicieli Stron. W protokole należy podać powody przerwania robót

oraz warunki i terminy ich wznowienia.

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                              str. 30

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

4.  Termin zakończenia robot budowlanych, o którym mowa w ust. 1 obejmuje zakończenie

wszelkich prac oraz wykonanie wszelkich robót wynikających z poprawek i zaleceń, jak

również całkowite uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były prace wraz

z wywiezieniem resztek materiałów i odpadów.

5.  Terminem zakończenia całości robót jest pisemne zgłoszenie Zamawiającemu zakończenia

realizacji przedmiotu umowy.

6.  W przedstawionych poniżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy

realizacji:

1)  przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

2)  działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające

bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;

3)  wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo

zachowania należytej staranności;

4)  wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających realizację poszczególnych

elementów zamówienia zgodnie z technologią, w szczególności spowodowanych

ponadnormatywnymi opadami atmosferycznymi. Wystąpienie takich warunków winno

być potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru oraz przez IMiGW na

koszt Wykonawcy;

5)  opóźnień wynikających z niedokonania odbioru przez właściwych zarządców sieci

w ustalonym terminie.

W takich przypadkach minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie

okresowi przerwy lub postoju.

§ 4.

Odbiory

1.  Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia

objętego niniejszą umową.

2.  Odbiór końcowy:

1)  Zamawiający powoła komisję i dokona protokolarnego odbioru końcowego robót.

Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty

dostarczenia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości odbioru

Zamawiającemu oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy. Zakończenie czynności

odbiorowych winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty ich rozpoczęcia.

2)  W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć również przedstawiciele

Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

3)  Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu

wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu

odbioru:

a)  świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na

zastosowane i wbudowane prefabrykaty i materiały i urządzenia, karty przekazania

odpadów,

b)  gwarancje,

c)  wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez

Wykonawcę sprawozdań i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót

branżowych objętych zamówieniem,

d)  instrukcje obsługi i konserwacji w przypadku gdy jest to konieczne.

3.  Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie

wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

4.  Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                             str. 31

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

z winy Wykonawcy i oznacza to opóźnienie w rozumieniu niniejszej umowy i skutkuje

naliczeniem kar umownych.

5.  Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:

1)  nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając

odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem

usunięcia wad będzie termin protokolarnego potwierdzenia, że zostały usunięte, przez

komisję odbiorową,

2)  nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

1)  jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - żądać wykonania

ponownie wskazanego zakresu przedmiotu umowy, bądź obniżenia wynagrodzenia

Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

2)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstąpić od

odbioru lub zażądać wykonania wskazanego zakresu przedmiotu umowy po raz drugi

wyznaczając ostateczny termin ich realizacji,

6.  W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi

Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy zachowując prawo do naliczenia

Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §10

niniejszej umowy oraz do naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

7.  Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad

i usterek.

§ 5.

Nadzór

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru:

.............................................. upr. bud. nr ............

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osoby, wymienionej w ust. 1 bez zgody

Wykonawcy, powiadamiając go o tym na piśmie.

3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego.

4. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych

z ilością i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową

wykonania robót.

5. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót

dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiającego bez jego zgody i pisemnego

potwierdzenia.

6. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robót będzie ................................

.............................................................................................................................................................

7. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie …………..........................................…...

posiadający uprawnienia budowlane ……............................................................................…… zam.

……........................................................................................................................……………..

§ 6.

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto ………………………………………………………….

(słownie: ………………………………………………………….) w tym VAT.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane

z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania

i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych

z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub

mogących mieć wpływ na koszty.

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                              str. 32

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może

być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.

1 niniejszego paragrafu.

§ 7.

Warunki płatności

1. Podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzony prze Strony protokół końcowy odbioru

robót.

2. Zapłata faktury nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do

14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, wraz z protokołem odbioru.

3. Za datę płatności Strony przyjmują datę na poleceniu przelewu Zamawiającemu.

4. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem

merytorycznym i rachunkowym.

5. W przypadku, gdy faktura nie spełnia wymagań pod względem merytorycznym lub

rachunkowym, zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

Płatność nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

§ 8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.  Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego

wykonania umowy w wysokości 8% ceny brutto określonej w § 6 ust. 1, co stanowi

……………….

2.  Zabezpieczeni służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

umowy.

3.  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

następujących formach:

1)  pieniądzu;

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, gwarancjach

tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)  gwarancjach bankowych;

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.

Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

4.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

wskazany przez Zamawiającego ……………………………………………………………………

5.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6.  Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną

lub kilka form, o których mowa w ust. 3.

8.  Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokości.

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                             str. 33

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

9.   Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

10. Kwota 30% wysokości zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń

z tytułu rękojmi za wady.

11. Kwota, o której mowa w ust. 10 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie

okresu rękojmi za wady.

§ 9.

Gwarancja i rękojmia

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy jest

jednoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu pisemnej rękojmi i gwarancji na całość robót

objętych przedmiotem umowy na następujących zasadach:

1)  Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na całość robót objętych

przedmiotem umowy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.

2)  Strony ustalają okres rękojmi na okres równy okresowi gwarancji.

3)  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od

dnia powzięcia informacji o usterce. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia

w swojej siedzibie, pod adresem i nr faksu: .................................................

4)  Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi do usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym

niż 24 godziny od chwili zgłoszenia (wysłanego faksem). Wady i usterki usunięte zostaną

niezwłocznie. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych

przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

5)  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym

koszty.

6)   W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających

z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu

z powyższego uprawnienia.

7)   W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę

umowną zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy.

8)   Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli

Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

9)    W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, w trakcie udzielonej

gwarancji i rękojmi, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na

zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty

postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad

przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego

Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 10.

Kary umowne

1.  Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych.

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)  za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6

ust. 1;

2)  za opóźnienie w terminie rozpoczęcia robót, określonym w niniejszej umowie –

w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

3)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

i rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                              str. 34

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

4)  za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia

określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę,

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia

określonego w § 6 ust. 1, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji opisanej w art. 145 Prawa

zamówień publicznych.

4.  Strony umowy zapłacą karę umowną w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego

wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary.

5.  W razie zwłoki w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający może potrącić

należną mu karę z dowolnej należności mu przysługującej.

6.  Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

7.  Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte prze

niego w wyznaczonym terminie i potrącić koszty usunięcia z faktury końcowej.

§ 11.

Zmiana umowy

1.  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia

co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych

warunków ich wprowadzenia:

1) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem

udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone

w niniejszym w postępowaniu;

2)  zmiany terminu realizacji – w przypadku wystąpienia:

a)  konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

b)  robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania;

c)  sytuacji określonej w § 3 ust. 6 umowy;

fakt ten zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy;

3)  zmiany w zakresie ilości wykonanych robót, technologii wykonania lub inne zmiany

dokumentacji projektowej, jeżeli są konieczne dla dalszej realizacji zamówienia lub są

korzystne dla Zamawiającego;

4)  zmian osobowych – zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot

umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których

mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika

budowy;

5)  zmiany umowy w związku z przekształceniem Wykonawcy lub wynikające z następstwa

prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6)  dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty

w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT.

2.  Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1)  zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego);

2)  zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między

Stronami.

3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                             str. 35

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

§ 12.

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1)  w sytuacji określonej w art. 145 Prawa zamówień publicznych;

2)  gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

3)  gdy Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez

Zamawiającego terminie nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

4)  gdy Zamawiający naliczył karę umowną za nienależyte wykonanie przedmiotu

zamówienia;

5)  gdy Wykonawca przerwał realizację robót i brak postępu robót w okresie dłuższym niż

2 dni robocze, z przyczyn zależnych od Wykonawcy i zostało to potwierdzone wpisem do

dziennika budowy przez inspektora nadzoru;

6)  gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy;

7)  Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania

umowy.

2.  Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania

w terminie trzech miesięcy licząc od upływu terminu na zapłatę faktur określonego

w niniejszej umowie;

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.  Odstąpienie od umowy w części, nie wpływa na skuteczność dotychczas podjętych czynności

prawnych.

4.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

5.  W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące

obowiązki szczegółowe:

1)  Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym;

2)  Wykonawca niezwłocznie – najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia

doręczenia odstąpienia - zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie

uzgodnionym na swój koszt do czasu protokolarnego odebrania placu budowy.

W przeciwnym razie Zamawiający dokona zabezpieczenia robót i obciąży kosztami

Wykonawcę;

3)  Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 7 dni licząc od dnia doręczenia

odstąpienia, wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane

z realizacją umowy wraz z ich zestawieniem na dzień odstąpienia, pod rygorem

wstrzymania zapłaty za wykonane roboty;

4)  Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia

odstąpienia, usunie z terenu budowy urządzenia;

5)  Zamawiający dokona protokolarnego odbioru robót i placu budowy, wg stanu na dzień

odstąpienia w terminie 10 dni licząc od dnia, w którym otrzymał od Wykonawcy

zestawienie i in. dokumenty określone w ppkt 3. W przypadku nieuzgodnienia przez

Strony wykonanego zakresu robót, jakości materiałów lub urządzeń podlegających

rozliczeniom, Zamawiający przedłuży termin odbioru robót o czas niezbędny na

uzyskanie stosownych opinii, ekspertyz, badań itp. Koszty przedmiotowych opinii,

ekspertyz itp. ponosi Strona, której stanowisko nie zostało potwierdzone;

6)  po uzyskaniu opinii lub ekspertyzy Zamawiający dokona ponownie protokolarnego

odbioru robót i przejmie plac budowy;

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                             str. 36

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

7)  Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały protokolarnie odebrane.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Podwykonawstwo:

1)  Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie robót z podwykonawcami

w zakresie wymienionym w przyjętej ofercie.

2)  Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu tekst zawartej

z podwykonawcami umowy lub co najmniej jej projekt wraz z częścią dokumentacji

dotyczącą wykonania robót objętych tą umową lub projektem.

3)  Umowa z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Dotyczy to również ewentualnych zmian lub uzupełnień.

4)  Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny

za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

5)  Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zleconą do

wykonania przez podwykonawcę część robót.

6)  Zamawiający nie zaakceptuje uczestniczenia w wykonaniu zamówienia podwykonawców,

w przypadku gdyby ich udział w realizacji zamówienia był niezgodny z treścią Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia, przepisami Prawa Zamówień Publicznych lub innymi

obowiązującymi przepisami.

7)  Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie

w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót, Zamawiający ma prawo

żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

8)  W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,

zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku

nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą, zgłoszonych

przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa

w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

9)  W przypadku rozliczania robót, które zostały wykonane z udziałem podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

a) kserokopię faktury (rachunku), wystawionego przez podwykonawcę,

b) kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie podwykonawcy

o otrzymaniu należności z tytułu wykonanych robót budowlanych.

10) W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt 9, Zamawiający

uprawniony jest do wstrzymania płatności należności Wykonawcy do czasu otrzymania

przedmiotowych dokumentów.

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa

zamówień oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.  W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

4.  Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikających z umowy na osoby

trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

5.  O ile postanowienia umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane

z wykonywaniem umowy, w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony

w związku z Umową powinny być przekazywane pocztą kurierską lub listem poleconym za

zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczają możliwość przekazywania sobie

wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakże

powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej Stronie będzie

skuteczne pod warunkiem otrzymania zwrotnego poświadczenia odbioru podpisanego przez

osobę umocowaną do reprezentowania Strony.

DOŚ.271.12.2013                                                                                                                                             str. 37

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

6.  Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu

wskazanego w umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego

przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od

dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na

przyczynę niepodjęcia.

Adres do doręczeń:

Wykonawcy:

Zamawiający:

7.  Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po dwa dla każdej

ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                               WYKONAWCA:

Zatwierdzenie SIWZ dokonane przez komisję przetargową:

Przewodniczący komisji:

Sekretarz:

Członkowie komisji: