pieczęć zamawiającego

DOŚ.271.1.2015

### ZAPYTANIE CENOWE

Gmina Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213, zaprasza do złożenia oferty  na: Remont i przebudowę dróg w miejscowości Łomia., Gmina Lipowiec Kościelny, pow. mławski.

Przedmiot zamówienia:

,,Remont i przebudowa dróg wewnętrznych po byłym PGR w miejscowości Łomia nr działek 226/6 i 226/38’’

Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do rozliczenia inwestycji. Wymagany termin do 29.05.2015.

Istotne warunki zamówienia:

Działka nr 226/38

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,167 km;

2) Cięcie mechaniczne nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej – 12,00 m

3) Frezowanie nawierzchni asfaltowej na połączeniu z istniejącą drogą powiatową ba głębokość

6 cm,

4) Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanko-asfaltową o grubości

warstwy 3 cm;

5) Skropienie nawierzchni drogi emulsją asfaltową;

6) Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 4 cm na pow. 1076,00 m2

7) Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym na pow. 222,750 m2;

8) Instalowanie znaków drogowych;

Działka nr 226/6

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,142 km;

2) Cięcie mechaniczne nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej – 6 m

3) Roboty ziemne wykonane ładowarkami kołowymi o poj. Łyżki 1,25 m3 z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi 5-10t na odl. od 1km - 2 km; Wykonanie koryta w km 0+127 –

0+142;

4) Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego grubość warstwy 24 cm na pow. 60,00 m2;

5) Wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej na pow. 516 m2;

6) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na pow. 576,00 m2;

7) Regulacja pionowa studzienek zaworów wodociągowych szt. 8;

8) Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwa wiążąca o grubości warstwy 4 cm na

pow. 532,00 m2;

9) Skropienie nawierzchni drogi emulsją asfaltową na pow. 532,00 m2;

10) Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwa ścieralna o grubości warstwy 4 cm na

pow. 502,00 m2;

11) Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym na pow. 71,00 m2;

12) Instalowanie znaków drogowych- pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych.

Szczegółowy zakres robót przedstawia przedmiar robót i kosztorys ofertowy załączniki do zapytania cenowego dostępne na stronie: bip.lipowieckoscielny.pl

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 prawa zamówień publicznych:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy  prawa nakładają obowiązek posiadania:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w

powyższym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, w szczególności

wykonali w okresie 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ,

jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 120.000.00 zł. odpowiadającą swoim rodzajem

robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w

powyższym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

-  dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , w

szczególności dysponują  co najmniej jedną osobą przewidzianą do realizacji zamówienia

posiadającą wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. – wpisane na listę

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

-    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego

zamówienia, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową Zamawiający

odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w powyższym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na

podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3.000,00 PLN

(słownie: trzy tysiące złotych 00/100 ).

MIEJSCE I SPOSÓB I TERMIN WNIESIENIA WADIUM

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku  Spółdzielczym Żuromin o/Lipowiec Kościelny nr konta 02 8242 1021 0000 0404 2001 0001 na przelewie należy umieścić informację „wadium – Remont i przebudowa dróg wewnętrznych po byłym PGR w miejscowości Łomia nr działek 226/6 i 226/38”.”. Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym, Lipowiec Kościelny 213, KASA - pok. nr 14 w terminie do dnia 17 luty 2015 roku do godziny 10:00.

## ADRESOWANIE OFERT

Oferty należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej zamkniętej (zaklejonej lub zalakowanej) kopercie.

1) Na kopercie zewnętrznej (w której mieścić się będzie koperta wewnętrzna):

należy umieścić tylko oznaczenie, „Remont i przebudowa dróg wewnętrznych po byłym PGR w miejscowości Łomia nr działek 226/6 i 226/38”.

2) Na kopercie wewnętrznej (w której będzie formularz oferty wraz z załącznikami):

należy umieścić oznaczenie ,,Remont i przebudowa dróg wewnętrznych po byłym PGR w miejscowości Łomia nr działek 226/6 i 226/38” należy wpisać nazwę Wykonawcy, jego adres lub przystawić czytelnie pieczątkę, aby można było odesłać ofertę (bez otwierania koperty wewnętrznej) w przypadku stwierdzenia, że oferta została złożona po upływie terminu do składania ofert, po upływie terminu przewidzianego na protesty.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w terminie do 17-02-2015 r. do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego- w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym pok. nr 2 (sekretariat).

Wszystkie oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17-02-2015 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego – w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym - sala konferencyjna - I piętro.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cenę oferty należy obliczyć w oparciu  projekt budowlany (kosztorysy ofertowe) oraz  specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Ustalona w ofercie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę  kosztów ich realizacji.

Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada Wykonawca.

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, w związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

KRYTERIUM OCENY OFERT

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiających z niniejszego postępowania,

Kryterium oceny ofert stanowi:

Cena wykonania zamówienia brutto – 100 %

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto).

GWARANCJA I RĘKOJMIA

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu pisemnej gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy na następujących zasadach:

Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  36  miesięcznej  gwarancji  na  całość  robót objętych przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego.

Osoba do kontaktów; Andrzej Wójcik tel. 23/6555028 wew. 40, e-mail awojcik@lipowieckoscielny.pl

Lipowiec Kościelny , dn. 29.01.2015 r.

podpis zamawiającego

Załączniki;

- formularz ofertowy;

- oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu;

- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie;

- wykaz wykonanych robót;

- umowa- projekt;

- kosztorysy ofertowe;

- dokumentacja projektowa dostępna na stronie; bip.lipowieckoscielny.pl