Umowa projekt                                        Załącznik nr 2

zawarta w Lipowcu Kościelnym, w dniu …………………… 2015 r. pomiędzy:

1. Zamawiającym:

Gmina Lipowiec Kościelny w Lipowcu Kościelnym (06-545) , zwany dalej

w tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :

……………………………………………………………. ,

2. a Wykonawcą:

……………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą	 ………………… z siedzibą w

……………………………………………….., NIP ……………………………, Regon ……………………………..,

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą” reprezentowanym przez :

…………………………………….. .

W związku z art. 6a, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), oraz oferty Wykonawcy.

§1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej dla 6 zadań inwestycyjnych:

1. Zadanie 1 - Przebudowa drogi  o nr ewidencyjny 317 w obrębie  wsi Turza  Mała.

2. Zadanie 2 - Przebudowa drogi  o nr ewidencyjny 115 w obrębie wsi Turza Wielka.

3. Zadanie 3 - Przebudowa drogi  o nr ewidencyjny 586 w obrębie wsi Niegocin  i 508/2 w obrębie wsi Zawady.

4. Zadanie 4- Przebudowa drogi  o nr ewidencyjny 87 i 191  w obrębie wsi Dobra Wola.

5. Zadanie  5 - Przebudowa drogi  o nr ewidencyjny 45 w obrębie Borowe – Łomia Leśniczówka.

6. Zadanie 6 - Przebudowa drogi o nr ewidencyjnych: 87 obręb Krępa, 436 ,obręb Kęczewo i 29 obręb  Józefowo.

7. Zadanie 7. Przebudowa drogi o nr ewidencyjnych 230/1 i 465 obręb wsi Niegocin.

8. Zadanie 8. Przebudowa drogi o nr ewidencyjnym 149 obręb wsi Krępa

zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy z dnia …………………. r.

2. Zakres i warunki wykonania dokumentacji projektowej wraz z jej poszczególnymi składnikami, określają szczegółowo: niniejsza Umowa i Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.

§2. INTERPRETACJA DOKUMENTÓW UMOWY

1. Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

2. Integralnymi składnikami umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące

dokumenty:

1) opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do Umowy,

2) oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik Nr 2 do Umowy.

§3. TERMIN ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia złożenia dokumentacji ustala się do dnia 30 września 2015 r. dla wykonania Zadania nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8,

§4. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za właściwe wykonanie umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy niepodlegające waloryzacji ryczałtowe wynagrodzenie, zgodne z ofertą Wykonawcy, obejmujące wszystkie niezbędne nakłady i koszty potrzebne dla realizacji przedmiotu zamówienia, w wysokości brutto: ………………. (słownie:…………………………………………………..) PLN, w tym podatek VAT 23% w wysokości ……………..(słownie: ……………………………………………………………….) PLN.

§5. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Przedstawicielem Zamawiającego, nadzorującym i koordynującym prawidłową realizację umowy jest: …………………………. . Wszelką korespondencję należy prowadzić z powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiającego poprzez adres poczty elektronicznej wskazany w § 19 ust. 1 umowy. Zmiana Przedstawiciela Zamawiającego nie wymaga zmiany umowy. Zamawiający powiadamia pisemnie Wykonawcę o zmianie Przedstawiciela Zamawiającego.

2. Przedstawiciel Zamawiającego wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych w zamówieniu, umowie i ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

3. Polecenia wydawane przez Przedstawiciela Zamawiającego powinny mieć formę pisemną (forma tradycyjna lub elektroniczna). Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Przedstawiciel

Zamawiającego uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien zastosować się do takiego polecenia. Przedstawiciel Zamawiającego powinien w takim przypadku wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

4. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Zamawiającego dotyczące wykonania

przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do zawieszenia wykonywania przedmiotu umowy do czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają Wykonawcę.

5. Po podpisaniu umowy Przedstawiciel Zamawiającego w terminie do 7 dni przekaże Wykonawcy materiały pomocnicze (wyjściowe) do projektowania na podstawie protokołu przekazania.

6. Zamawiający upoważni Wykonawcę do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących uzyskania wszelkich potrzebnych informacji, opinii, uzgodnień i pozwoleń do celów projektowych. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa odrębnym dokumentem.

7. Zamawiający zakazuje wprowadzania do dokumentacji projektowej klauzul, które wskazywałyby  produkty określonego pochodzenia lub z określonego źródła albo z określonego procesu, które uprzywilejowałyby niektórych Wykonawców lub Producentów i jednocześnie dyskryminowałyby innych naruszając zasady równego traktowania. W szczególności zabrania się wskazywania znaków towarowych, patentów, rodzajów lub określenia pochodzenia, lub produkcji z uwzględnieniem art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca wykonuje siłami własnymi cały zakres przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, normami i przepisami regulującymi przedmiotową problematykę.

3. Wykonawca zapewnia, że:

1) posiada wiedzę i doświadczenie oraz specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji

projektowej w pełnym wymaganym przez Zamawiającego zakresie,

2) zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce i wymogi polskiego Prawa budowlanego, administracyjnego i zagospodarowania przestrzennego,

3) ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem polskim prac wykonanych

w ramach niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i dostarczania Zamawiającemu kopii (w wersji elektronicznej) wniosków dotyczących uzyskania opinii, uzgodnień, warunków technicznych i innych od gestorów sieci oraz właściwych instytucji, a także kopii dokumentów uzyskanych w odpowiedzi na te wnioski, tak samo w wersji elektronicznej. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 30 dni od gestorów sieci i instytucji Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wystąpienia w formie monitu. Wykonawca prowadzi elektroniczną bazę powyższych dokumentów i jest zobowiązany do jej udostępnienia Zamawiającemu na każde wezwanie.

5. Wykonawca zobowiązuje się również uwzględniać wszystkie uwagi i zalecenia Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia i dokonywanie w nim zmian i uzupełnień zgodnie z żądaniami Zamawiającego, każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania od Zamawiającego lub w terminie dłuższym, każdorazowo uzgodnionym z Zamawiający.

6. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu

umowy.

7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1,  innym Wykonawcom.

8. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania prezentacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i prezentowania ich w imieniu Zamawiającego na wszelkich spotkaniach i naradach, bez względu na stopień zaawansowania realizacji umowy.

9. Wykonawca zapewni, że zarchiwizowane w formie elektronicznej opracowania są tożsame

z wersją pisemną. Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją tradycyjną(„papierową”). Każdy zakończony etap opracowania wynikający z przyjętego harmonogramu zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej.

10. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości, informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy wiąże Projektantów w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu. Nie dotyczy to jedynie sytuacji, w których Zamawiający zgodził się na piśmie uprzednio na przekazanie tych informacji bądź informacje te są powszechnie znane lub przekazania tych informacji wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§7. PERSONEL WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy pełniącym funkcję koordynatora podczas wykonywania prac

projektowych i odpowiedzialnym za prawidłową realizację przedmiotu umowy oraz kierującym

pracami projektowymi, jak również pracami związanymi z usuwaniem ewentualnych wad jest ……..

Przedstawiciel Wykonawcy wskazuje § 19 ust. 1 adres poczty elektronicznej służący do kontaktów bieżących pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

§8. NARADY DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o zaistnieniu przeszkód w wykonywaniu

przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się również odbywać, na żądanie Zamawiającego, spotkania robocze

i przygotowywać na te spotkania bieżące informacje o realizacji prac projektowych,

w szczególności wskazywać wszelkie możliwe zagrożenia i rozwiązania zapobiegające ich

powstaniu albo powodujące ich usunięcie.

Spotkania takie będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, według wyboru Zamawiającego.

3. Wykonawca sporządza protokoły ze wszystkich narad i spotkań.

§9. ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zasady ogólne odbiorów dokumentacji projektowej.

1) Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego – Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

2) Prace stanowiące przedmiot odbioru zostaną zaopatrzone w wykaz opracowań oraz

pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi

przepisami prawa, normami oraz, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, któremu mają służyć.

3) Wykaz opracowań, pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowią integralną

część przedmiotu odbioru.

4) W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy

w części lub w całości nie został zakończony, ma zastrzeżenia do jego kompletności lub

wykryje wady, wyznacza termin usunięcia stwierdzonych błędów w części lub w całości przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich

nieprawidłowości na własny koszt.

5) Odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialności z tytułu nie ujawnionych do tej pory wad dokumentacji projektowej.

6) W przypadku wystąpienia wad związanych z realizacją dokumentacji projektowej,

Zamawiający wstrzymuje płatność do 30% ceny, do czasu ich usunięcia.

7) Koszty usunięcia wad dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy ponosi

Wykonawca. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego,

Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych prac projektowych innemu

Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z możliwością potrącenia tych kosztów

z wynagrodzenia Wykonawcy.

8) Zaangażowany przez Zamawiającego inny Wykonawca może wykorzystać, w celu realizacji przedmiotu umowy, materiały zrealizowane już przez Wykonawcę.

2. Zasady odbioru dokumentacji projektowej.

1) Odbiór dokumentacji projektowej będzie odbywał się po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Zostanie to potwierdzone protokołem przekazania

dokumentacji projektowej, podpisanym przez obie Strony. Protokół przekazania

dokumentacji projektowej zostanie przygotowany przez Wykonawcę.

2) Przyjęciu przez Zamawiającego będzie podlegała jedynie dokumentacja projektowa

zawierająca wszystkie elementy składowe, zgodnie z opisem zawartym w Opisie Przedmiotu

Zamówienia.

3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności wykonanych opracowań, Zamawiający przekaże Wykonawcy pismo wzywające Wykonawcę do uzupełnienia braków w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

4) O ile Wykonawca nie dotrzyma terminu na uzupełnienie, uznaje się, że nie złożył do oceny Zamawiającemu danego etapu dokumentacji projektowej.

5) Po zakończeniu prac projektowych potwierdzonych protokołem odbioru Wykonawca

przekaże Zamawiającemu te prace, ostatecznie poprawione według zaleceń i uwag

Zamawiającego, wraz z oświadczeniem o ich kompletności, w liczbie określonej w

załączniku Nr 1 do Umowy.

6) Protokół odbioru dokumentacji projektowej stanowią podstawę wystawienia faktury

końcowej.

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy, w tym zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

2. Uznanie przez Zamawiającego, że przedmiot umowy został należycie wykonany nie jest

równoznaczne ze stwierdzeniem braku wad – te bowiem mogą ujawnić się w czasie

wykonywania projektu budowlanego na podstawie wykonanych dokumentacji studialnych.

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji studialnej wygasają

w stosunku do Wykonawcy po 3 latach od daty końcowego odbioru.

4. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wykaże,

że wady powstały na skutek wykonania dokumentacji według wskazówek Zamawiającego, które to wskazówki Wykonawca zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego

o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek. 

§11. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

1. W ramach umowy i ustalonego w § 4 wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do swobodnego korzystania z przedmiotu umowy, w całości lub w częściach.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, wykonany na rzecz Zamawiającego, wolny będzie od jakichkolwiek wad prawnych, w tym nie narusza niczyich praw autorskich ani innych praw.

3. Prawa autorskie majątkowe do przedmiotu umowy opisanego w § 1 przechodzą w całości na rzecz Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotowej dokumentacji. Na Zamawiającego przejdą autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy.

4. Strony postanawiają, iż prawa autorskie Zamawiającego oraz jego prawa do używania

wszystkich dokumentów, projektów i rozwiązań, które w ramach niniejszej umowy zostały

przekazane Zamawiającemu, pozostają nienaruszone.

5. Strony ustalają, że w przypadku niedokończenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę, część dokumentacji projektowej odebranej już przez Zamawiającego może być wykorzystana do dokończenia projektu przez inną osobę posiadającą wymagane prawem uprawnienia.

§12. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia.

2. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem prac.

3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej samej walucie (art. 358 § 1 KC).

4. Wynagrodzenie za właściwe wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zapłacone przez

Zamawiającego przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury.

5. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę i zapłaty przez Zamawiającego jest protokół odbioru końcowego.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty uzgodnień, opinii

i sprawdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa.

7. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełniania ewentualnych braków w przedmiocie umowy stwierdzonych w czasie

opracowywania projektu budowlanego w oparciu o koncepcję programowo-przestrzenną i

wyjaśniania wątpliwości dotyczących zawartych w niej rozwiązań.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie ulegnie zmianie bez względu na jakiekolwiek szczególne okoliczności, z wyłączeniem przypadków przewidzianych umową. Wykonawca potwierdza niniejszym, że powyższe wynagrodzenie ryczałtowe pokryje wszelkie koszty i wydatki związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek wydatków poniesionych przy wykonywaniu niniejszej umowy ani do zwolnienia go z zaciągniętych w tym celu zobowiązań. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zaliczek na poczet wynagrodzenia za prace określone w ust. 1. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewłaściwej oceny nakładów pracy niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy, błędnego oszacowania wszelkich pozostałych kosztów związanych z realizacją prac objętych umową, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania zakresu prac i rozwiązań projektowych nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. 

§13. WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.

§14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

2) jeżeli Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego, a wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy,

3) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac projektowych lub prace

przerwał i ich nie kontynuuje, oraz w przypadku wstrzymania prac projektowych przez

Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji od Zamawiającego

o możliwości ich kontynuacji,

4) jeżeli Wykonawca nie wykonuje prac projektowych zgodnie z wymogami Zamawiającego,

lub nie reaguje na polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, dotyczące wykonania poprawek w wyznaczonym mu przez Przedstawiciela Zamawiającego terminie,

5) jeżeli Wykonawca wykonuje prace projektowe wadliwie i niezgodnie z umową,

6) jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1,

innemu Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego,

2. W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem.

§15.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację prac projektowych i zabezpieczyć przerwane prace.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru przerwane prace projektowe wraz z inwentaryzacją tych prac według stanu na dzień odstąpienia od umowy, a Zamawiający dokona ich odbioru.

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający według własnego wyboru w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, może zrezygnować z odbioru przerwanych prac albo zadecydować o odbiorze części lub całości przerwanych prac, żądając dostarczenia inwentaryzacji tych prac według stanu na dzień odstąpienia od umowy.

4. Wycena przerwanych prac projektowych wykonanych do dnia odstąpienia, ustalona będzie w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, ostateczną ich wysokość ustali Zamawiający.

5. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury określającej wynagrodzenie za przerwane prace jest podpisany przez Strony umowy protokół odbioru przerwanych prac.

§16. KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, iż podstawową formę odszkodowania stanowić będą kary umowne.

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 100,00 zł wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień zwłoki

w wykonaniu i przekazania dokumentacji w ramach terminów wykonania określonych w

umowie, Umowa projekt

2) w wysokości 50,00 zł wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień w usunięciu wad, licząc od dnia upływu terminu określonego przez Zamawiającego.

3. W razie odstąpienia od wykonania umowy strona winna odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 25% ceny umowy brutto, z wyłączeniem przewidzianych

w §14 Umowy.

4. Suma kar umownych nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

5. Kary umowne będą w pierwszym rzędzie obniżały wynagrodzenie Wykonawcy.

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, niezależnie od kar umownych, w tym odszkodowania w wysokości faktycznie poniesionych kosztów zastępczego wykonania przedmiotu umowy przez osobę trzecią lub też faktycznej utraty dofinansowania zewnętrznego np. ze środków finansowych Unii Europejskiej.

7. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

8. Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z jego umownych obowiązków.

§17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

1. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Strona ta będzie ponosiła odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych

w K.c.

2. Jeżeli w toku realizacji zamówienia, na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, wystąpią błędy projektowe narażające Zamawiającego na dodatkowe koszty, bezpośrednią odpowiedzialność finansową za nie poniesie Wykonawca. Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę stanowiąca równowartość szkody, jaką poniósł Zamawiający w wyniku realizacji robót budowlanych, gdy powodem powstania szkody stały się wady ujawnione w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę.

3. W razie wykrycia jakiejkolwiek wady w dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia tej wady na własny koszt i ryzyko po uprzednim wezwania za strony Zamawiającego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni powyższego obowiązku, w terminie nałożonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia wady, do powierzenia ich usunięcia wybranej przez siebie osobie trzeciej, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie naruszy innych praw Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy lub przepisów prawa.

5. W przypadku stwierdzenia wady projektu, Wykonawca będzie zobowiązany do ponownego przygotowania stosownych części projektów, które wykonał wadliwie.

§18. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona w ten sposób, że termin rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej (odbiór końcowy), a kończy się:

1) po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych,

2) w przypadku gdy nie dojdzie do realizacji projektu budowlanego – po upływie 3 lat.

2. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa polskiego z tytułu właściwego wykonania niniejszej umowy. W szczególności jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji Inwestycji.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania w dokumentacji niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowę w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), z przepisami budowlanymi w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami.

§19. KORESPONDENCJA I WZORY FORMULARZY

1. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sporządzana będzie w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona przesyłką pisemną wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adresy wymienione poniżej. Zmiana adresów nie wymaga zmiany umowy.

Adresy Zamawiającego:

Nazwisko:

Imię:

Adres :

Telefon :
FAX :

E -mail :

Adresy Wykonawcy

Nazwisko;

Imię:

Adres:

Telefon:

FAX:

E –mail:

2. Skutki prawne wywołuje tylko korespondencja Stron doręczona listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru.

3. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby oraz numerów telefonów, telefaksów. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia przesłane pod ostatnio wskazany przez stronę adres i zwrócone z adnotacją

o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

§20. ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają akceptacji obu stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§21. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§22. SPRAWY SPORNE

Spory związane z realizacją umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności

pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną.

§24. PODPISANIE UMOWY

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, odczytano i podpisano:

Podpisy Stron

Zamawiający                                                                                                Wykonawca