UMOWA Projekt

Zawarta w dniu …………….2017 r. w Lipowcu Kościelnym, pomiędzy Gminą Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213 (NIP: 5691760028) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1) Wójta Gminy- Jarosława Goschorskiego

- Skarbnika Gminy-Anetę Jolantę Telus

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………………………….

została zawarta umowa następującej treści:

##### Przedmiot umowy

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się: „Wykonania 1047,00 m2 podbudowy z kruszywa  naturalnego łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 24 cm po zagęszczeniu przy poszerzeniu drogi w miejscowości Niegocin  oraz odwodnienia poprzez wykonanie studni chłonnej i  dwóch wpustów ulicznych.

zgodnie z zakresem robót:

a) mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniu koparkami podsiębiernymi z załadunkiem i odwozem gruntu na odległość do 2 km. Koryto głębokości 35 cm na poszerzeniu)

b) ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu,

c) wykonanie warstwy mrozoochronnej  z piasku (kruszywo naturalne) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

d) Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 24 cm,

e) wykonanie odwodnienia poprzez wbudowanie studni chłonnej, rurociągu drenarskiego i wpustów ulicznych,

f) cięcie masy mineralno-asfaltowej, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na przekopie,

g) odległość na poszerzaniu pomiędzy asfaltem a chodnikiem od 1,40 m do 2,20 m. Długość odcinka drogi na której będzie wykonywane poszerzenie- 285 mb.

##### Termin realizacji

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie:

do 20.10.2017 r.

Datą zakończenia realizacji robót jest data protokólarnego odebrania robót objętych umową.

Strony umowy ustalają następujące warunki umowy:

- Wykonanie prac może nastąpić po wcześniejszym przynajmniej jednodniowym zgłoszeniu do sołtysa wsi o możliwości wystąpienia utrudnień na odcinku wykonywania prac.

- Wykonawca zobowiązuje się , iż podczas wykonywania usługi  zabezpieczy i

oznakuje teren uniemożliwiając wejście nieupoważnionym osobom oraz ruchu

pojazdów. Odpowiada również za bezpieczeństwo zatrudnionych  pracowników na umowy

o pracę oraz powstałe szkody .

##### Wynagrodzenie

§ 3

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest kosztorys ofertowy.

Wynagrodzenie o  którym mowa w § 1  wyraża się kwotą:

cena netto: …………………………………………………………………………

słownie: ……………………………………………………………………………..

cena brutto:  …………………………………………………………………………

słownie: ………………………………………………………………………………

- Płatność odbędzie na podstawie protokółu odbioru robót oraz kosztorysu powykonawczego w terminie 14 dni od daty złożenia faktury.

§ 4

- Wykonawca wyznacza………………………………. do kierowania robotami drogowymi stanowiącymi Zamówienie.

- Ze strony Zamawiającego upoważniony do kierowania pracami w trakcie realizacji zamówienia jest P. Andrzej Wójcik.

##### Kary umowne

§ 5

- W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy z niniejszej umowy, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę do równowartości 10% wysokości wynagrodzenia.

- Jeśli Wykonawca odstąpi od  umowy, Zamawiający może obciążyć go karą umowną w wysokości nieprzekraczającej równowartość 10% wysokości wynagrodzenia.

##### Zmiana/odstąpienie od umowy

§ 6

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

- Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy postanowienia umowy.

##### Postanowienia końcowe

§ 7

Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający							Wykonawca