## BGP.271.1…...2019

### UMOWA  O  ROBOTY   BUDOWLANE

W dniu ……………. 2019 r. w Lipowcu Kościelnym pomiędzy Gminą Lipowiec Kościelny mającą swą siedzibę w Lipowcu Kościelnym 213, zwaną dalej w tekście  „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

P. Jarosława Goschorskiego – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie

P. Anety Telus – Skarbnika Gminy

a …………………………………………………………………………………………….

mającym swą siedzibę w ……………….., ul. ………………………, ……………, reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………………………

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą”, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest rozbudowa świetlicy  w miejscowości Turza Wielka - etap VI.

- Zakres robót obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem sufitu podwieszanego, posadzki z płytek gres, dostawą i montażem podokienników wraz z dokończeniem instalacji elektrycznej oraz instalację hydrantową i centralnego ogrzewania (orurowanie) w pomieszczeniu na parterze (sala zabaw) i w pomieszczeniach piwnicznych.

Zakres robót:

a) sufit podwieszany

- zamocowanie łat drewnianych 4x5 cm w rozstawie około 30 cm na pasie dolnym wiązarów dachowych (od góry) jako konstrukcji podtrzymującej warstwy izolacji,

- ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej izolacyjnej,

- ułożenie izolacji termicznej z wełny mineralnej gr.20 cm,

- wykonanie sufitu podwieszanego z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych np. ROCKFON Sofit 600x600 x15 krawędź A lub równoważnych,

- zamocowanie w suficie kratek wentylacyjnych (wywiew) - 6 szt.

- połączenie kratek wentylacyjnych z wywietrzakami dachowymi przewodami spiro (ocieplanymi).

b) posadzka

- wykonanie posadzki w pomieszczeniu i na schodach z płytek gres np. INDUS 40x40 jasny szary i grafit (kolorystyka i sposób ułożenia w uzgodnieniu z Inwestorem),

c) podokienniki (parapety wewnętrzne)

- dostawa i montaż podokienników (parapetów wewnętrznych) z konglomeratu szer. 25 cm wraz z obrobieniem – kolorystykę uzgodnić z Inwestorem

d) instalacje elektryczne

- dostawa i montaż osprzętu elektrycznego (tablice elektryczne wraz z osprzętem, gniazda, łączniki),

- dostawa i montaż opraw oświetleniowych,

- wykonanie instalacji odgromowej.

e) instalacje sanitarne

- wykonanie instalacji hydrantowej wraz z dostawą i montażem hydrantu ppoż.

- wykonanie orurowania instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych pod sufitem w piwnicach od projektowanego pomieszczenia kotłowni do grzejników c.o. na parterze (podejścia do grzejników wychodzące ze ściany zakończone zaworami podgrzejnikowymi podwójnymi) oraz zakończone zaworami wypusty pod grzejniki w piwnicach.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

  - przedmiarze robót,

  - dokumentacji projektowej

- Szczegółowy zakres prac został określony w dokumentach wymienionych w ust. 3.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP, pożarowymi, aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności.

- Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: Polskim Normom, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

- W przypadku, gdy przedmiar robót nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiającego. Zamawiający odpowie na piśmie niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego zapytania od Wykonawcy.

§ 2.

Obowiązki stron

- Obowiązki Zamawiającego

  - Protokolarne przekazanie placu budowy.

  - Dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach określonych w § 9 niniejszej umowy.

- Obowiązki Wykonawcy

  - Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z  aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, i oddania go zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

  - Pisemne zgłoszenie robót do odbioru zgodnie z § 9 umowy.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie objętym pracami, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania placu budowy.

  - Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót wykonanych, bądź urządzeń, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

  - Zapewnienie kadry i nadzoru z niezbędnymi uprawnieniami.

  - Zagwarantowanie stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy.

  - Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

  - Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

  - Utrzymanie porządku na terenie objętym pracami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie kosztów wywozu nieczystości stałych.

  - Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,

  - Niezwłoczne informowanie, pisemnie, Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie lub przyspieszenie terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy. W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego.

§ 3.

Nadzór

1.   Osobą   koordynującą   ze   strony   Zamawiającego   w   zakresie  wykonania przedmiotu umowy będzie

P. Dariusz Malikowski - insp. ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej tel. 23/6555028  kom.

535127204.

- Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robót będzie P…………………………….

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie P. …………………… posiadający uprawnienia budowlane nr …………………… zam. …………………………., tel. kom. …………………………

- Kierownik budowy działa w granicach określonych przepisami Prawa budowlanego, jest jednocześnie koordynatorem prac kierowników robót.

- Kierownikiem robót w branży elektrycznej jest: P. ………………… – uprawnienia budowlane nr …………………. wpis na listę członków samorządu zawodowego nr ……………… tel. …………..

- Kierownikiem robót w branży sanitarnej jest: P. ………………… – uprawnienia budowlane nr …………………. wpis na listę członków samorządu zawodowego nr ……………… tel. …………..

- Inspektorem nadzoru inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiającego jest P……………………. , posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………., wpis na listę członków samorządu zawodowego nr ……………………., tel………………………….

- Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach określonych przepisami Prawa budowlanego oraz umocowania nadanego przez Zamawiającego w szczegółowym zakresie kompetencji i odpowiedzialności inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego bez zgody Wykonawcy, powiadamiając go o tym fakcie w formie pisemnej.

§ 4.

Terminy realizacji robót

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

  - zakończenie: do 30 września 2019 roku;

  - zakończenie realizacji zamówienia następuje w chwili pisemnego zgłoszenia do odbioru Zamawiającemu.

- W przedstawionych poniżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji:

  - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

  - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;

  - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

W takich przypadkach minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 5.

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają w wysokości: brutto …………….. zł (słownie: ………………………………….) w tym VAT.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu  umowy, a Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia.

§ 6.

Warunki płatności

- Rozliczenie robót nastąpi jedną fakturą końcową.

- Faktura końcowa może być wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, w formie przelewu na konto Wykonawcy.

- Za datę płatności strony przyjmują datę na poleceniu przelewu Zamawiającego.

- Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym.

- W przypadku, gdy faktura nie spełni wymagań pod względem merytorycznym lub rachunkowym, zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Płatność nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

§ 7.

Kary umowne

- Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych, które zgodnie z wolą stron naliczane są również po odstąpieniu od umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5;

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy lub umówionych etapów prac, w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 5 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji opisanej w art. 145 prawa zamówień publicznych.

- Strony umowy zapłacą karę umowną w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary.

- W razie zwłoki w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności mu przysługującej.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu pisemnej rękojmi i gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy na następujących zasadach:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego.

- Strony ustalają okres rękojmi na okres równy okresowi gwarancji.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o usterce. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej siedzibie, pod adresem i nr faksu: ………………………………………….., tel. ………………………...

- Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi do usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 24 godzin od chwili zgłoszenia (wysłanego faksem). Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

- W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy.

- Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, w trakcie udzielonej gwarancji i rękojmi, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 9

Odbiory

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

- Odbiór końcowy:

- Zamawiający powoła komisję i dokona protokolarnego odbioru końcowego robót. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 5 dni licząc od daty dostarczenia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości odbioru Zamawiającemu. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić w ciągu 5 dni od daty ich rozpoczęcia.

- W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:

  - świadectwa jakości, certyfikaty i atesty na zastosowane i wbudowane  materiały i urządzenia,

  - gwarancje,

  - instrukcje obsługi i konserwacji.

- Z czynności odbioru  końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy i oznacza to opóźnienie w rozumieniu niniejszej umowy i skutkują naliczeniem kar umownych.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:

- Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem usunięcia wad będzie termin protokolarnego potwierdzenia, że zostały usunięte, przez komisję odbiorową.

- Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

  - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem żądać wykonania ponownie wskazanego zakresu przedmiotu umowy, bądź obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstąpić od odbioru lub zażądać wykonania wskazanego zakresu przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji,

- W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy oraz do naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o zamówieniach publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  dwie dla Zamawiającego jedna dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy:

1.  oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                         WYKONAWCA:

…………………………………..                                                               …………………………………...

……………………………………