## BGP.271.1…..2025                                                                                               PROJEKT UMOWY

### UMOWA  O  ROBOTY   BUDOWLANE

W dniu …………….. 2025 r. w Lipowcu Kościelnym pomiędzy Gminą Lipowiec Kościelny mającą swą siedzibę w Lipowcu Kościelnym 213 , 06-545 Lipowiec Kościelny zwaną dalej w tekście  „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

- Wójta Gminy - P. Ryszarda Karpińskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lipowiec Kościelny - Pani Anety Telus

a   …………………………………………………..

z siedzibą w  ………………………. , ………………., wpisaną  do …………………………………………………………………………., zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. ………………………………………………………………….

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zarządzeniem Nr 3.2021 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 15 stycznia 2021 r., w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych”, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu zagospodarowania placów integracyjnych na terenie gminy Lipowiec Kościelny.

Zakres robót obejmuje:

1.1. Miejscowość: Cegielnia Lewicka

1.1.1. Roboty ziemne.

- wykopy pod fundamenty altany,

- wykonanie nasypu (podniesienie poziomu terenu)  wraz z zakupem materiału na nasyp,

- zagęszczenie nasypu,

1.1.2 Fundamenty.

- wykonanie stóp fundamentowych pod słupy altany

- dostawa i montaż kotew stalowych ocynkowanych do montażu słupów altany,

1.1.3 Posadzka i chodnik.

- dostawa i montaż obrzeży betonowych,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnię z kostki betonowej,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

1.1.4 Altana drewniana i ławki.

- dostawa i montaż altany drewnianej,

- dostawa ławek ogrodowych,

1.2. Miejscowość: Parcele Łomskie

1.2.1. Roboty ziemne.

- wykonanie koryta pod posadzkę altany i chodnik,

- wykopy pod fundamenty altany,

- wywóz ziemi z ukopów.

1.2.2 Fundamenty.

- wykonanie stóp fundamentowych pod słupy altany,

- dostawa i montaż kotew stalowych ocynkowanych do montażu słupów altany,

1.2.3 Posadzka i chodnik.

- dostawa i montaż obrzeży betonowych,

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnię z kostki betonowej,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

1.2.4 Altana drewniana.

- dostawa i montaż altany drewnianej,

1.2.5 Oświetlenie zewnętrzne (lampy fotowoltaiczne).

- dostawa i montaż lamp solarnych na słupach.

1.3. Miejscowość: Turza Wielka

1.3.1. Roboty ziemne.

- wykonanie niwelacji terenu do wykonania chodnika i altany,

- wykonanie koryta pod posadzkę altany i chodnik,

- wykopy pod fundamenty altany,

- wywóz ziemi z ukopów.

1.3.2 Fundamenty.

- wykonanie stóp fundamentowych pod słupy altany,

- dostawa i montaż kotew stalowych ocynkowanych do montażu słupów altany,

1.3.3 Posadzka i chodnik.

- dostawa i montaż obrzeży betonowych,

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnię z kostki betonowej,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

1.3.4 Altana drewniana.

- dostawa i montaż altany drewnianej,

1.3.5 Nasadzenia

- dostawa sadzenie tui kolumnowych przy istniejącym budynku gospodarczym i szambie,

- wykonanie trawników dywanowych (uzupełnienie trawników po robotach).

1.4. Miejscowość: Rumoka

3.4.1. Roboty ziemne.

- wykonanie wykopów pod fundamenty altany/wiaty,

- zasypanie fundamentów po ich wykonaniu,

- wywóz nadmiaru ziemi.

1.4.2 Fundamenty.

- wykonanie fundamentów,

1.4.3 Konstrukcja żelbetowa.

- wykonanie konstrukcji żelbetowej,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych na słupach poniżej terenu,

- montaż kotew ocynkowanych w podciągach do montażu murłat,

1.4.4 Konstrukcja dachu.

- wykonanie konstrukcji drewnianej dachu.

1.4.5 Pokrycie dachu i obróbki blacharskie.

- wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej powlekanej wraz z wykonaniem łat, kontrłat, membraną dachową (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem),

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej (kolor pokrycia dachowego),

- wykonanie rynien i rur spustowych PCV (kolor do uzgodnienia z Inwestorem),

- wykonanie podsufitki z paneli powlekanych metalowych na podkonstrukcji drewnianej.

1.3.6 Nasadzenia

- dostawa sadzenie tui kolumnowych,

- wykonanie trawników dywanowych (uzupełnienie trawników po robotach).

UWAGA:

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone środkami grzybo i ognioochronnymi. Wszystkie materiały należy przed wbudowaniem uzgodnić z Inwestorem. W wycenie należy uwzględnić wszystkie roboty towarzyszące i pomocnicze związane z wykonaniem opisanego powyżej zadania inwestycyjnego.

§ 2.

- Do wykonania robót Wykonawca użyje własnych materiałów i urządzeń.

- Materiały użyte do wykonania zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 Prawa budowlanego .

§ 3.

Osobą koordynującą ze strony Zamawiającego w zakresie wykonania przedmiotu umowy będzie

P. Dariusz Malikowski - insp. ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej tel. 23/655-50-29.

§ 4.

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na:  15 września 2025 roku.

§ 5.

Wykonawcy za wykonanie  przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości  brutto: ………………. zł (słownie: …………………………………………………. złotych ).

§ 6.

Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo po wykonaniu i komisyjnym odbiorze robót - fakturą płatną przelewem w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania .

§ 7.

1. Za  niewykonanie   lub   nienależyte   wykonanie   przedmiotu   umowy   strony   ustalają   kary   umowne

od wynagrodzenia umownego netto z następujących tytułów:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

a) za  opóźnienie   w   ukończeniu   przedmiotu   umowy ,   jak   również   za    opóźnienie   w   usunięciu

wady   stwierdzonej   przy   odbiorze   końcowym   robót   ,   w  przypadku dokonania odbioru , a także

w   okresie   gwarancji   w   wysokości   0,1 %   wynagrodzenia   Wykonawcy   , o którym mowa w § 5

umowy   za   każdy   dzień    opóźnienia.   Zapłata   kary   umownej   może    nastąpić ,   według

uznania Zamawiającego , poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

b) za   odstąpienie    od   umowy    nie   spowodowane    winą    Zamawiającego    w    wysokości   20  %

wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od egzekwowania kar umownych.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem umowy na okres 3 lat licząc od daty odbioru  robót .

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym .

- Wykonawca zobowiązany jest w  usuwać wady i usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie .

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz właściwe  przepisy szczególne .

§ 10

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egz. , 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy:

1.  Oferta cenowa Wykonawcy

2. Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA:

…………………………                                                                         ……………………….

KONTRASYGNATA

………………………………………..