# I.	WSTĘP

Plan Rozwoju Lokalnego  Gminy i Miasta Lubomierz  (zwany  dalej  PRL), jest  średniookresowym dokumentem planistycznym, mającym na celu określenie głównych zamierzeń inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie gminy  w latach  2004-2006  przy zaangażowaniu środków własnych gminy oraz zewnętrznych źródeł finansowania, a w szczególności funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W niektórych przypadkach, gdzie można już na obecnym etapie szczegółowo zdefiniować zamierzenia inwestycyjne  gminy, wskazano planowane przedsięwzięcia konieczne do realizacji w latach 2007-2013. Jednakże należy podkreślić, iż nie są obecnie znane wytyczne i przesłanki mówiące o możliwościach  korzystania ze środków Unii Europejskiej w kolejnym okresie programowania. Stąd też dane obejmujące ten okres mają charakter  szacunkowy i nie wskazują na planowany podział źródeł  finansowania. Dodatkowo częste zmiany systemu prawnego powodują, iż nie sposób z dużym prawdopodobieństwem określić koszty takich inwestycji oraz poziom dochodów gminy, co ma kluczowe znaczenie  dla realizacji zadań własnych gminy.

PRL został opracowany w oparciu o zamierzenia dotyczące długo i średniofalowego rozwoju gminy zawarte w Strategii Rozwoju  Gminy i Miasta Lubomierz  w Studium Uwarunkowań  i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Lubomierz oraz Kierunkach działania Rady Miejskiej Gminy Lubomierz na kadencję 2003-2006, które określają główne kierunki rozwoju, pozwalające na konkretyzację zamierzeń inwestycyjnych w oparciu o dostępne środki. Należy jednak nadmienić, iż zmieniająca się rzeczywistość, a w szczególności pojawiające się nowe szanse  wsparcia rozwoju gminy, wymusza również uaktualnienie ww. dokumentów.

Kolejnymi dokumentami, które dały podstawy do opracowania założeń finansowych PRL są uchwały budżetowe na lata poprzednie i rok  bieżący, które pozwalają określić realne możliwości finansowania  działań przez władze gminy.

Opracowanie  PRL dla Gminy i Miasta Lubomierz ma duże znaczenie zarówno dla władz gminy jak i społeczności lokalnej, gdyż pozwala na szczegółowe określenie zamierzeń gminy, pozwalających  zaspokoić najważniejsze potrzeby mieszkańców gminy i określić  możliwe źródła finansowania tych inwestycji, szczególnie ze strony funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Posiadanie przez gminę  PRL pozwoli również na spełnienie wymogów formalnych  zapisanych w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego  (ZPORR)  oraz jego Uzupełnieniu  (UZPORR), które to dokumenty, będące podstawą do występowania o środki finansowe Unii Europejskiej na poziomie regionalnym, wskazują na konieczność  posiadania PRL przez każdą gminę, która zamierza wnioskować o  środki Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)  w ramach  Priorytetu  III ZPORR  „Rozwój Lokalny”,  działanie  3.1.  „Obszary wiejskie”. Gmina i Miasto Lubomierz spełnia wszelkie kryteria demograficzne  (realizacja projektów na obszarach poniżej  20 tys. mieszkańców)  i geograficzne uprawniające do korzystania ze środków przeznaczonych  na realizację działania  3.1.  w woj. dolnośląskim. Zakres możliwych do realizacji przedsięwzięć  w znacznym stopniu określa rodzaje inwestycji, które zostały wykazane w PRL Gminy i Miasta  Lubomierz.

Niniejszy Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Lubomierz na lata 2004-2006  został opracowany przez Pełnomocnika   ds. Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Lubomierz   Panią  mgr  inż. Danutę Adamiszyn  i Pana mgr inż. Jerzego Andrzejczaka kierującymi  jednocześnie  pracą Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego  ds. Rozwoju   Lokalnego Gminy  i Miasta Lubomierz przy szerokim zaangażowaniu  specjalnej  Komisji Rady Miejskiej  Gminy Lubomierz  ds. rozwoju lokalnego, pracowników Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz oraz społeczności lokalnej  reprezentowanej przez Sołtysów i Rady Sołeckie gminy Lubomierz, z którymi skonsultowano zapisy niniejszego Planu.

II.	OBSZAR  I  CZAS  REALIZACJI  PLANU  ROZWOJU  LOKALNEGO

Obszarem realizacji   PRL  jest  Gmina i Miasto Lubomierz.

Czas realizacji  PRL  - lata  2004-2006,  a także kolejny okres programowania Unii Europejskiej  lata  2007 – 2013.

III.	AKTUALNA  SYTUACJA  SPOŁECZNO-GOSPODARCZA  NA TERENIE

## OBJĘTYM   WDRAŻANIEM  PLANU

  - Położenie, powierzchnia, ludność  Gminy i Miasta Lubomierz.

Gmina Lubomierz położona jest w  województwie dolnośląskim, w powiecie  lwóweckim, na  Pogórzu Izerskim, rozciągająca się pomiędzy Wzgórzami Rębiszowskimi, Radoniowskimi i Radomickimi  -  mapa  Gminy i Miasta Lubomierz wraz z jej usytuowaniem na tle kraju.

Występują tu doliny przełomowe Bobru, Kwisy, Srebrnej, Kózki i Oldzy. Takie  ukształtowanie terenu powoduje, że prawie każde  wzgórze jest doskonałym punktem  widokowym na obszar gminy oraz pasmo górskie Karkonoszy i Gór Izerskich. Przez teren  gminy przebiegają cztery szlaki turystyczne doprowadzające turystów do Jeleniej Góry (25km), Świeradowa Zdroju (16km), Lwówka Śląskiego (16km). Od siedziby województwa gmina Lubomierz jest odległa o ok. 120km. Gmina Lubomierz zajmuje powierzchnię  130,39 km2, z tego  68 %  zajmują użytki rolne  i  24%  użytki leśne.

Na terenie gminy i miasta zamieszkują  obecnie 6283 osoby, w tym 3169 mężczyzn  i 3114  kobiet.

Gmina posiada średnie warunki naturalne do produkcji rolniczej.

3.2	    Środowisko  przyrodnicze.

Gmina Lubomierz położona jest na terenach o bardzo ciekawych walorach przyrodniczych i kulturowych.

Miasto i Gmina Lubomierz obejmuje jednostki Pogórza Izerskiego wśród których pod względem krajobrazowym na wyróżnienie zasługują:  Wzgórza Radomickie oraz Wzniesienie Radoniowskie. Pierwsze z nich stanowią obszar  o zróżnicowanej morfologii, utworzony przez kopulaste wzgórza, urozmaicone dolinami często o charakterze wciosowym i  przełomowym. Jest on atrakcyjny krajobrazowo, a jego walory estetyczne podnoszą dobrze zachowane kompleksy leśne. Drugie – wyróżnia występowanie płaskich i łagodnych pagórków oraz sieć niewielkich dolin o  wyraźnych i stromych zboczach. Atrakcyjność krajobrazu podnoszą  występujące tu  kompleksy leśne oraz  wychodnie skał. Wzgórza Radomickie zbudowane są z  granitognejsów i fyllitów  z udziałem  kwarcytów, Radoniowskie – budują starsze  formacje, m.in. złożone z gnejsów prekambryjskich, łupków granitowych a także bazaltów.  Ww.  utwory w  obniżeniu  Lubomierza przykrywają żwiry, gliny i piaski czwartorzędowe o znacznej miąższości. Pod względem  klimatycznym Gmina należy do regionu przejściowego podgórskiego gdzie średnia roczna temperatura wynosi  7,5º C, a okresu wegetacyjnego, trwającego  210 dni – poniżej  14ºC. Ilość opadów przypadająca na okres wegetacyjny jest stosunkowo duża i wynosi średnio  ok. 555 mm.

Lasy, grunty leśne i zadrzewione zajmują powierzchnię ok. 3 tys. ha co stanowi  ok. 24% ogólnej   powierzchni Gminy.    Większe   partie  lasów występują  głównie w środkowej     i     południowo    wschodniej    części    Gminy.     Dominującym    typem

siedliskowym  jest  las  i  bór  mieszany wyżynny, a gatunkiem świerk, sosna, dąb. Zdecydowaną   większość  stanowią  lasy państwowe, pełniące głównie funkcję gospodarczą.

Tereny  południowo-wschodnie  Gminy, za   miejscowościami Pokrzywnik i Maciejowiec  (ok.660ha)  włączone  zostały  w   obszar  Parku Krajobrazowego Doliny  Bobru, a tereny leżące  na  wschód  od   drogi Pasiecznik  - Lwówek  Śląski  zajmuje otulina tego Parku.

Jednym  z  najcenniejszych  fragmentów Parku Krajobrazowego Doliny  Bobru   jest  tzw.  Dziki  Wąwóz  prowadzący  z  Maciejowca  do  doliny  Bobru,  gdzie  przewidziany  jest  do  utworzenia  leśny rezerwat  „Dolina Dzikiego Potoku”, rosną tu unikalne buki, jesiony i graby. Tereny  Dzikiego Wąwozu wraz z pobliskim, położonym na powierzchni  ok. 30 ha  parkiem  przy  pałacu i dworze w Maciejowcu tworzą unikalną w skali  ponadregionalnej  całość. Sam park  pochodzący  z  XIX  wieku  tworzy bardzo wartościowy obiekt przyrodniczy, rośnie w nim 59 gatunków drzew, w tym wiele egzotycznych, dobrze zaaklimatyzowanych drzew oraz  gatunków  krzewów.  Drugim cennym  krajobrazowo    terenem,  przewidzianym do ochrony rezerwatowej jest  przełom Bobru pomiędzy  górą  „Stanek”  a  „Wysokimi Skałami”  obejmujący   skalisty   cypel „Stanek”  przy  ujściu   Kamienicy  do   Bobru   oraz  na  drugim brzegu  Bobru  grupę skał  tzw.  „Wysokie Skały”. Obok założenia parkowego w Maciejowcu na szczególne wyróżnienie  zasługują także przyklasztorne  założenia  parkowe w Lubomierzu  z  XIX w.  wraz z ogrodem  i stawem założonymi  w  XVII w.  z rosnącymi  tu  29 gatunkami i odmianami  drzew.

Warunki glebowo – rolne terenów  gminy są dość dobre. Gleby w  większości   należą do  gleb  górskich,  wśród  których  wyróżnić trzeba  gleby  brunatne, przydatne pod uprawę pszenicy, jęczmienia,  buraków cukrowych, ziemniaków  i  kukurydzy, gleby kompleksu pszennego oraz kompleksu górskiego zbożowego  i owsiano  ziemniaczanego.

Znaczne   obszary, zwłaszcza  w  obrębie  dolin  zajmują  trwałe   użytki   zielone średniej wartości oraz   użytki zielone słabe. Na  terenie   Gminy    istnieją   stosunkowo dobre   warunki   do   prowadzenia     gospodarki  rybackiej w obrębie ciepłych kotlin z bogatą siecią cieków wodnych.

Obszar   Gminy  należy  do zlewni  Bobru, większość płynących tu  rzek i  potoków  wpada do Bobru poprzez dopływy pobliskiej Kwisy. Głównym ciekiem Gminy jest   rzeka Oldza, przepływająca  przez jej   środek   z  południowego  wschodu na północny  zachód

i wpadająca w Gryfowie do Kwisy. Na terenie Gminy nie występują  przeciwpowodziowe zbiorniki retencyjne, jedynie  jej   wschodnia część  styka się ze zbiornikiem Pilchowice.

W   obszarze Gminy  występują   dwa rodzaje wód  podziemnych: poziomu czwartorzędowego oraz   poziomu paleozoicznego, z których  najzasobniejszy jest poziom  czwartorzędowy występujący w obniżeniu Lubomierza.

Stan  czystości  powietrza  atmosferycznego   w   obszarze Gminy,  podobnie jak stan czystości wód jest trudny do określenia, ze   względu  na brak pomiarów.  Nie występują tu obiekty przemysłowe, stanowiące źródło  zanieczyszczeń   pyłowych i gazowych. Warunki  aerosanitarne    w   Lubomierzu    kształtują   obok   zanieczyszczeń    transgresyjnych kotłownie zakładowe, lokalne i  paleniska domowe. Kotłownie  te  są  obiektami  małymi, emitującymi  do   powietrza   atmosferycznego niewielkie ilości zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, co   nie  stwarza  większej uciążliwości dla otoczenia. W  kopalni bazaltu„Wojciechów” źródłami  zapylenia jest wyrobisko  i  zespół urządzeń krusząco-sortujących. Emitory  pyłów   znajdujące się  w   wyrobisku są   źródłem  emisji nieciągłej, a jedynym  źródłem zorganizowanej emisji   pyłów jest   zakład przeróbczy. Ich  ilości nie przekraczają  dopuszczalnych norm  (poza strefą roboczą stanowisk pracy).

Na  terenie Gminy   występują    surowce skalne,  z  których  podstawowe  znaczenie gospodarcze mają  bazalty, a  także  piaski,  żwiry i łupki. Kruszywa   naturalne  występują  w postaci nieregularnych płatów  piasków i żwirów rozmieszczonych na całym terenie Gminy. Ponadto udokumentowano   złoża    gnejsów,  kwarcu,   malafirów i piaskowców. Analizując historię  eksploatacji   surowców   mineralnych  na    Dolnym Śląsku należy zwrócić uwagę na bogatą tradycję  górnictwa złota   w okolicy Lwówka Śląskiego (Pławna na terenie gminy Lubomierz).

Wymienione   wyżej  bogactwo  środowiska przyrodniczego będzie miało w przyszłości   duże   znaczenie dla lokalizacji usług  turystycznych,  wypoczynku  i sportu (tworzenie moteli, campingów, pól namiotowych,   gospodarstw agroturystycznych.)

3.3.      Turystyka.

Walory   turystyczne   Gminy  i   Miasta     Lubomierz   zostały  uwzględnione   w Strategii  Rozwoju   Gminy  i  Miasta  Lubomierz   na  lata 2000-2010   w  postaci  jednego z  czterech  celów   strategicznych  zatytułowanego   „Rozwój Turystyki”.   Wskazują  one na  potrzebę  rozwinięcia funkcji    turystyki   jako  jednego  z potencjalnych  kierunków rozwoju  gospodarczego  gminy.  Rozwój funkcji  turystycznych może  być   znaczącym źródłem   dochodów ludności.    Z  rozwojem   turystyki     związane  jest   również ożywienie    innych     gałęzi     gospodarki:     handlu,  gastronomii,  transportu. Głównymi atutami sprzyjającymi  rozwojowi tego typu funkcji są  dogodne  uwarunkowania   przyrodnicze  i  kulturowe. W całej bazie turystycznej  niewielki   udział   mają  pensjonaty oraz gospodarstwa agroturystyczne. Nie ma na terenie gminy hoteli i moteli. Komplementarnym  działaniem jest tworzenie sieci gospodarstw agroturystycznych mogących przyjąć turystów na kilkudniowy wypoczynek.

Najcenniejszym zabytkiem  o znaczeniu ponadregionalnym jest  zespół budynków   klasztoru  sióstr Benedyktynek. W zespole  tym  najcenniejszym obiektem jest kościół  pw.  „Wniebowzięcia  NMP i Św. Maternusa”,  budynki klasztoru, oraz  budynki służebne  stanowiące  imponujący  i  zwarty  kompleks budynków.

W   kościele   oraz  na pobliskiej plebanii znajduje się najbogatszy zespół ruchomych dzieł sztuki, który licząc ok. 300 obiektów stanowi po zespole krzeszowskim  najbogatszą grupę dzieł sztuki sakralnej na terenie  byłego  województwa jeleniogórskiego.

Następnymi cennymi zabytkami w  Lubomierzu są:

- Rynek  -  zachował  niemal  w niezmienionym kształcie swój jeszcze  średniowieczny układ  urbanistyczno – przestrzenny.  W rynku dominuje budynek Ratusza, którego bryła i wystrój ulegały  wielokrotnym  przekształceniom.

2)	„Dom Płócienników”  –  z renesansowym układem przestrzennym z   sienią przelotową   pośrodku   i  wewnętrzną   wiatą,  doświetlającą  ulokowaną tu klatką  schodową.

3)	Kościół cmentarny  p.w.  św. Anny

- Kościół  p.w.  św. Krzyża

- Kościół ewangelicki, plebania i szkoła

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  - dawne  Katolickie Seminarium Nauczycielskie

- Szkoła Podstawowa  -  dawny  katolicki sierociniec

- Obwarowania miejskie – zachowane fragmenty pochodzą z  XV i  XVI  wieku.

Na uwagę zasługują ponadto:  liczne zespoły rzeźbiarskie, kapliczki,  figury oraz inne detale architektoniczne, które stwarzają niepowtarzalną   atmosferę tego miejsca.

Rejestr   obiektów   zabytkowych   obejmuje  55 pozycji   na  terenie  miasta   i   18 pozycji  na  terenie gminy. Do obiektów o dużej wartości     zabytkowej  na terenie Gminy należy zaliczyć:

- Zespół pałacowo-parkowy w Maciejowcu –  jeden z najpiękniejszych kompleksów zabytkowych, niestety mocno zaniedbany, w skład którego  wchodzi zdewastowany dwór renesansowy z   I poł.  XVII w towarzyszące mu zabudowania gospodarcze, pałac   klasycystyczny z  I  poł.  XIX w,  kaplica  z XVII w,  mauzoleum  z  XIX w  i  rozległy   romantyczny park  z  I poł.  XIX w.

- Kościoły  w Chmieleniu, Golejowie, Maciejowcu, Olesznej Podgórskiej, Pasieczniku, Pławnej, Popielówku, Radoniowie i Wojciechowie.

- Kapliczki, krzyże pokutne, figurki – łącznie ponad  200 obiektów.

Do kolejnych niewątpliwych atrakcji  turystycznych  należą  punkty widokowe  na  Karkonosze  i   Góry  Izerskie. Ukształtowanie terenu oraz niewielkie zalesienie na grzbietach  wzgórz powodują, że prawie każde  wzniesienie jest  doskonałym punktem widokowym. Widoki roztaczające się z tych wzgórz odznaczają się  nie tylko wielkimi walorami estetycznymi, ale także poznawczymi i naukowymi. Do najciekawszych  należy zaliczyć:  Bojankę  (Pasiecznik),  Stanka   (Pokrzywnik),  Krzywólę  (Popielówek), Koziarki  (Maciejowiec),  Zabawę  (Pasiecznik),  Rozwalisko  (Wojciechów),  Milęcicką  Górę  (Milęcice),  Skalnik  (Lubomierz), Głębiec (Radoniów).

Oprócz  wspaniałych  zabytków architektury znakomitą  atrakcję stanowi  Muzeum  "Kargula i Pawlaka”. Są w nim zgromadzone rekwizyty filmowe,  przede wszystkim z najpopularniejszej  polskiej komedii  filmowej  z tryptyku  Sylwestra  Chęcińskiego  „Sami Swoi”,   „Nie ma mocnych”   i  „Kochaj albo rzuć”.   Warto  zaznaczyć,    że  walory architektoniczne oraz   plenerowe    były  podstawą nakręcenia  w  Lubomierzu   8 filmów  a wśród reżyserów  były takie znakomitości  filmu  jak :  Kazimierz Kutz,  Magdalena i Piotr  Łazarkiewiczowie, Sylwester Chęciński, Teresa Kolarczyk, Jacek Bromski, Agnieszka Holland.

W  Szkole Podstawowej można podziwiać   ekspozycję  - „Dziedzictwo Historyczne   i   Kulturowe  Ziemi   Lubomierskiej” .

W  pobliskiej  Pławnej  pod  nr 9  tworzy znany w Europie artysta   malarz i rzeźbiarz -  Dariusz  Miliński.

Jest on znakomitym ambasadorem lubomierskiej kultury.

# 3.4.    Zagospodarowanie przestrzenne

3.4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska

3.4.1.1.Budowa geologiczna

Pod względem budowy podłoża gmina Lubomierz położona jest w obrębie krystaliniku Karkonosko-Izerskiego w części południowej oraz metamorfiku Kaczawskiego i niecki północnosudeckiej w części północnej. Krystalinik  Karkonosko-Izerski  zbudowany jest głównie z prekambryjskich gnejsów słojowych i oczkowych, trzeciorzędowych bazaltów oraz z granitognejsów izerskich. W mniejszym stopniu występują tu leukogranity . Bazalty tworzą pagóry twardzielowe, sterczące ponad powierzchnią pokrytą płaszczem osadów lodowcowych i pleistoceńskich osadów rzecznych.

Granicę pomiędzy krystalinikiem Karkonosko-Izerskim a metamorfikiem Kaczawskim stanowi strefa  dyslokacyjna głównego uskoku śródsudeckiego przebiegająca na terenie gminy Lubomierz w kierunku zach.pół.zach – wsch.pd.wsch. od okolic źródeł Pilchowickiego Potoku na wschód , południowym podnóżem Milęcickiej Góry (467m) , po górne zabudowania Olesznej Podgórskiej. Tu następuje przesunięcie tej strefy wzdłóż uskoku Olesznej Podgórskiej ku północy na szczyt wzgórza Skalnik (469m) , stąd ciągnie się ona dalej ku zachodowi aż po granicę gminy.Metamorfik Kaczawski reprezentowany jest na terenie gminy głównie przez staropaleozoiczne fylity oraz łupki kwarcowo-łyszczkowe

Z granitem w obrębie fylitów występują soczewki naprężeń krystalicznych i niewielkie żyły kwarcowe. Granicę pomiędzy metamorfikiem Kaczawskim a niecką północno-sudecką stanowi południowy uskok Pławnej o przebiegu pół.zach. – pd.wsch. Na terenie gminy przebiega on w jej granicę 1 km na północ wzniesienia (Masłowiec 438m) przez Pławną Górną i dolny Golejów aż po granicę gminy  u ujścia potoku płynącego przez Radomice do Jamiej. Utwory niecki północno-sudeckiej, reprezentowane są głównie przez permskie zlepieńce, piaskowce i melafiry, triasowe piaskowce kwarcowe oraz piaskowce, margle i wapienie kredowe wypełniające stosunkowo wąski  Rów Wlenia i położony na pół-.zach. od niego Rów Lwówecki oddzielone od siebie północnym uskokiem Pławnej.

Na wyżej opisanym podłożu spoczywają stosunkowo cienkie osady polodowcowe, głównie w postaci glin zwałowych oraz piasków i żwirów wodnolodowcowych. Wypełniają one przede wszystkim Obniżenie Lubomierza, gdzie tworzą zwarte pokrywy. Na pozostałym obszarze występują sporadyczne w postaci izolowanych płatów. Stoki wzniesień, głównie w dolnych ich partiach, pokrywają gliny deluwialne. Dna dolin potoków wypełnione są osadami rzecznymi- żwirami, piaskami i madami.

3.4.1.2.    Rzeźba terenu

Krajobraz gminy odznacza się dość dużym zróżnicowaniem wysokości. Najwyższe wzniesienia osiągają prawie 500 m n.p.m. (Krzywdy 492m, Polna 479m) . Najniżej położony teren to dolina Bobru – ok. 260m n.p.m. W krajobrazie dominują ciągi łagodnych wzgórz (Radoniowskie, Radomickie, Przedgórze Rębiszowskie) o przebiegu pół.zach.-płd.wsch. , zgodnie z przebiegiem głównych jednostek geologicznych. Potoki płyną wyraźnymi dolinami. Szczególnie rozległa (wręcz nieproporcjonalna do wielkości cieku) jest dolina Oldzy. Wąskie i głębokie są doliny potoków wchodzących do doliny Bobru. Rozcinają one jej krawędź . Są to jedyne okolice o śmielszych formach terenu. Tutaj grupują się nieliczne, występujące na tym terenie skałki.

3.4.1.3.    Gleby

Na terenie gminy największą powierzchnią użytków rolnych ok. 50 % zajmują gleby wietrzeniowe utworzone z glin pylastych lekkich i średnich, średnio-głębokie zalegające na szkielecie lub rumoszu skalnym. Na gruntach ornych gleby te zaliczone są głównie do kompleksu zbożowego górskiego. Następną pozycję ok. 30 % pow. Użytków rolnych zajmują gleby wytworzone z glin pylastych całkowite lub głębokie, zalegające na utworach szkieletowych. W gruntach ornych gleby te w całości zaliczono do kompleksu pszennego górskiego. Dalszą pozycję zajmują gleby wytworzone z glin pylastych i lekkich, płytkie, zalegające na szkielecie lub rumoszu skalnym. Udział tych gleb w obszarze użytków rolnych wynosi ok. 10 % . Są to gleby wietrzeniowe szkieletowe zaliczone do kompleksu zbożowo-pastewnego górskiego i kompleksu żytniego słabego.

Podobne właściwości mają gleby wytworzone z piasków gliniastych i gliny lekkiej, płytkie, zalegające na podłożu przepuszczalnym. Stanowią one ok. 3% użytków rolnych. Gleby te zaliczane są do kompleksu żytniego słabego.

Gleby wytworzone z glin pylastych średnio-głębokie zalegające na przepuszczalnym podłożu zajmują również ok. 3% obszaru użytków rolnych. Zaliczane są do kompleksu zbożowego żytniego.

Pozostałe 4% użytków rolnych zajmują gleby wytworzone z utworów lessowych i pyłów ilastych. Są to gleby całkowite i niecałkowite, zalegające na glinach lub na utworach szkieletowych. Gleby te należą do najlepszych na terenie gminy, zaliczane są do kompleksu pszennego górskiego.

Omawiane gleby w 95% należą do gleb średnio ciężkich do uprawy. Wykazują one skład mechaniczny najczęściej gliny średniej pylastej lub pyłu ilastego. Pozostałe 5% zajmują gleby lekkie do uprawy o składzie mechanicznym piasków gliniastych.

Poza ciężkością na terenie gminy występują trudności w uprawie spowodowane znacznymi nachyleniami pól uprawnych położonych na stokach i szkieletowością gleb.

Tabela nr 1: Zestawienie klas gleb

| Klasa gleb | Powierzchnia ha | Struktura % |
| --- | --- | --- |
| Klasa II | 2 | 0,02 |
| Klasa IIIa | 132 | 1,01 |
| Klasa IIIb | 965 | 7,40 |
| Klasa IVa | 1495 | 11,47 |
| Klasa IVb | 4242 | 32,53 |
| Klasa V | 1737 | 13,32 |
| Klasa VI | 246 | 1,89 |
| Pozostałe niesklasyfikowane | 4220 | 32,36 |
| RAZEM | 13039 | 100,00 |

3.4.1.4.    Charakterystyka i występowanie wód.

Pod względem hydrograficznym gmina leży w dorzeczu Bobru ( zlewnie Kamiennej, Kózki i mniejszych dopływów Bobru) oraz Kwisy ( zlewnie Oldzy , Długiego Potoku i Młyńskiej Strugi) będącej dopływem Bobru.

Głównym ciekiem gminy jest Potok Oldza o długości 14 km przepływające przez jej środek z płd-zach na pn-zach i wpadający w Gryfowie do Kwisy.

Na terenie gminy nie ma naturalnych zbiorników wody. W granicach gminy jest natomiast fragment największego zbiornika zaporowego w Sudetach zachodnich - jeziora pilchowickiego. Powstało ono ok. 1912 r po wybudowaniu zapory w przełomowym odcinku  Bobru ok. 1,7 km na południe od Pilchowic. Spiętrza ona wodę Bobru do wys. max. ok. 44 m Objętość w ten sposób powstałego jeziora wynosi ok. 50 mln. m 3 . Inne sztuczne akweny wodne to niewielkie stawy (Lubomierz , Oleszna Podgórska, Wojciechów , Maciejowiec), oraz zbiorniki powstałe w nieczynnych wyrobiskach piaskowni i kamieniołomów.

W obszarze gminy występują dwa rodzaje wód podziemnych: poziomu czwartorzędowego oraz poziomu paleozoicznego. Najzasobniejszy jest poziom czwartorzędowy, występujący w Obniżeniu Lubomierza . Woda gruntowa występuje tu w piaskach i żwirach tworzących przewarstwienie w glinach na głębokości 5-10m. Wydajność przeciętna szacowana jest na ok. 10-50 m3 /h, większą stwierdza się w pojedynczych studniach. Rejon doliny Oldzy stwarza największe możliwości dla ujęcia wód podziemnych. Ich zwierciadło występuje na zmiennej głębokości często na kilku poziomach, przeciętnie od 2,4 do 13m.

Poziom paleozoiczny obejmuje wody występujące w utworach wietrzelinowych lub szczelinowych pochodzących z okresu paleozoiku. Wydajność tego poziomu jest niewielka, szacuje się ją na ok. 0-5 m3/h . Występuje on zwykle dość płytko, na głębokości 5-10 m i nie tworzy stałego zwierciadła.

3.4.1.5.    Klimat

Gmina Lubomierz leży w zasięgu dwóch regionów pluwiotermicznych, są to region IV zwany przedgórskim lub przejściowym oraz region V Kotliny Jeleniogórskiej, z którego występują dwa piętra a i b . Do regionu przedgórskiego należy bardzo niewielka północno-wschodnia część gminy (miejscowości Pławna i Golejów ). Cała pozostała część gminy leży w regionie Kotliny Jeleniogórskiej, z wyjątkiem niewielkiego powierzchniowego pasa wzdłuż południowo-zachodniej granicy gminy, który  należy do piętra „b” regionu V, pozostała część znajduje się w piętrze  „a” regionu V.

Region przedgórski charakteryzuje się średnią temperaturą roku – 7,5-7,8o;  region V „a” –6,9-7,10; region V „b” – 6,40 .

Największe opady występują najczęściej w lipcu zaś minima opadów przypadają na luty.

Największe opady śniegu przypadają na miesiąc styczeń.

Na terenie gminy przeważają wiatry z kierunku południowego i południowo-zachodniego, następnie z kierunku zachodniego i północno zachodniego. Wiatry z kierunku południowego i południowo-zachodniego, w chłodnych porach roku występują jako fazy, przynoszące ze sobą ciepłe i suche masy powietrza , które na wiosnę powodują szybkie topnienie śniegu. Procent zachmurzenia w roku wynosi ok. 60%, a ilość dni słonecznych ok. 40%.

3.4.2. Infrastruktura techniczna

Infrastruktura techniczna na terenie gminy jest średnio rozwinięta. Wszystkie miejscowości gminy są zelektryfikowane, posiadają stacjonarne przyłącza telefoniczne.

Teren gminy objęty jest także zasięgiem operatorów sieci komórkowych.

Sieć drogowa jest dobrze rozwinięta, jej stan techniczny wymaga jednak znacznych nakładów

na remonty i modernizacje.

Gmina słabo wyposażona jest w sieci wodociągowe i kanalizacyjne, poza miastem Lubomierz tylko dwie miejscowości są wyposażone w sieci wodociągowe i jedna w sieć kanalizacyjną. Brak jest nowoczesnego składowiska odpadów komunalnych, ale w roku 2005 rozpocznie się budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, w którym będą sortowane i deponowane odpady komunalne. Gmina nie posiada sieci gazowej. Możliwość gazyfikacji gminy będzie rozważona przez Zakład Gazowniczy po wykonaniu studium wykonalności inwestycji.

3.4.2.1.    Sieć energetyczna

Zaopatrzenie w energię elektryczną terenów gminy odbywa się z Elektrowni Turów przy wykorzystaniu systemu linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia 20/0,4 kV oraz stacji transformatorowych i jest wystarczająca. Przez południowo – zachodnią część gminy przebiega linia napowietrzna 110 kV relacji Jelenia Góra – Mikołowa.

3.4.2.2.    Łączność – telekomunikacja

W gminie wszystkie miejscowości posiadają sieć kablową telefoniczną przyłączoną do centrali telefonicznej w Lubomierza, która połączona jest linią światłowodową z centralą w Gryfowie Śląskim. Telefonizacja gminy prowadzona była przez Telekomunikację Polską w dwóch etapach w latach 1992-1993 miasto Lubomierz oraz 2002 – 2003 pozostałe miejscowości gminy. Łączna liczba abonentów posiadających telefony stacjonarne wynosi 1280. W roku 1996 Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL wybudowała maszt telefoniczny o wysokości 90m w miejscowości Golejów a roku 2003 PTK POLKOMTEL Sp. z o.o. z Warszawy wybudowała maszt telefoniczny o wysokości 50m  w miejscowości Janice.

3.4.2.3.    Sieć drogowa

Drogi przelotowe przez miasto Lubomierz jak i poszczególne wsie stanowią drogi kategorii powiatowej, krajowej, wojewódzkiej. Są one pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad we Wrocławiu, Zarządu Województwa i Zarządu Powiatu.

Sieć dróg krajowych i wojewódzkich, łączących gminę z najbliższymi głównymi ośrodkami osadniczymi województwa tj. Bolesławcem, Lwówkiem Śląskim, Jelenią Górą  i Zgorzelcem oraz głównymi przejściami w Jakuszycach i w Zgorzelcu tworzą następujące drogi :

- Nr 297 - Jelenia Góra - Pasiecznik - Pławna - Lwówek - Bolesławiec ( droga IV kl. technicznej o zmiennych parametrach technicznych, stanowiąca główną oś komunikacyjną o znaczeniu regionalnym w kierunku północ-południe w województwie, doprowadzająca ruch z zachodniej części kraju do Kotliny Jeleniogórskiej i w rejon Karkonoszy).

- Nr 30 Pasiecznik-Zgorzelec (droga IV kl. technicznej, stanowiąca główną oś komunikacyjną o znaczeniu regionalnym w kierunku wschód-zachód w południowej części województwa, łącząca przejście graniczne w Zgorzelcu z Kotliną Jeleniogórską i obszarem Sudetów zachodnich).

- Nr 2491 D Pławna - Wleń

Stan techniczny w/w dróg krajowych jest niezadowalający, co wiąże się ze  znacznym ich zużyciem oraz brakiem prac modernizacyjnych, w wyniku których korektom uległaby geometria układu tych dróg, ich szerokość oraz stan nawierzchni. Obecnie wykonywane jest obejście miejscowości Radoniów drogą krajową nr 30.  W najbliższym czasie  planowane  jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wykonanie obejść miejscowości Chmieleń i Pasiecznik.

Sieć dróg powiatowych obsługujących bezpośrednio gminę tworzą drogi klasy V klasy technicznej:

Nr 2494D	Pasiecznik-Janice

Nr 2510D	Pilchowice-Pasiecznik

Nr 2511D	Radoniów-Lubomierz-Pławna do drogi 297

Nr 2598D	Chmieleń- Młyńsko

Nr 2517D	Chmieleń-Lubomierz

Nr 2522D	Wojciechów-Maciejowiec

Nr 2523D	Maciejowiec – Pokrzywnik

Nr 2524D	Lubomierz-Wojciechów do drogi 297

Nr 2525D	Lubomierz – Oleszna Podgórska

Nr 2529D	Milęcice-Wojciechów

Nr 2535D	Lubomierz-Popielówek-Chmieleń

Stan techniczny i parametry tych dróg są niezadowalające. Przebiegają one przez gęstą zabudowę, a zabudowania często wchodzą w koronę dróg. Nienormatywne łuki poziome, pionowe, znaczne spadki podłużne, brak widoczności, stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu i ograniczają przepustowość tych dróg. Ich nawierzchnie posiadają niedostateczną nośność dla potrzeb np. ciężkiego sprzętu.

Sieć dróg gminnych tworzą pozostałe drogi ogólnodostępne obsługujące poszczególne jednostki osiedleńcze. Długość dróg gminnych i lokalnych o numerach 112561D -112593D   wynosi łącznie 37,1  km z tego utwardzonych jest 19,5 km. Stan ogólny tych dróg jest słaby.

3.4.2.4.    Gospodarka wodno – ściekowa

Gmina posiada dwie stacje uzdatniania wody. W Lubomierzu stacja uzdatniania wody  zaopatruje  Lubomierz i Radoniów oraz w Janicach wraz z 3415 m sieci wodociągowej.

Stacja uzdatniania wody w Lubomierzu została zmodernizowana w roku 1997 przez wybudowanie komory napowietrzania oraz zastosowania dwóch filtrów ciśnieniowych ze złożem brausztynowym o średniodobowej produkcji wody 500m³. Sieć wodociągowa w mieście o długości 13 440 m jest przestarzała i wyeksploatowana, wymaga wymiany i rozbudowy. W roku 1997 został w całości wymieniony rurociąg w Radoniowie z rur PCV o długości 12 809 m  W ramach inwestycji w roku 2003 w Janicach została wybudowana stacja uzdatniania wody o wydajności 55,2 m³/dobę oraz sieć wodociągowa o długości 3900m.

Oczyszczalnie ścieków oraz sieci kanalizacyjne znajdują się w Lubomierzu i Janicach.

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BOS o wydajności 500m³/dobę została wybudowana w roku 1994, obecnie wymaga modernizacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Oczyszcza ona ścieki komunalne z terenu miasta odprowadzane siecią kanalizacyjną o długości 10 908 m.

W Janicach została w 2003 roku wybudowana kontenerowa oczyszczalnia ścieków typu Halson  o wydajności 27m³/dobę wraz z siecią kanalizacyjną o długości 3833 m.

Pozostałe miejscowości gminy wymagają kompleksowych inwestycji – budowy sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych wraz z ujęciami wody oraz urządzeniami oczyszczania ścieków.

3.4.2.5.     Gospodarka odpadami

W Lubomierzu znajduje się wysypisko odpadów komunalnych o powierzchni 1,50 ha, gromadzące odpady z terenu gminy. Jest to składowisko, w którym gromadzone są odpady komunalne od roku 1964 i na dzień dzisiejszy nie spełnia ono aktualnych wymogów z zakresu ochrony środowiska. Zgodnie z decyzją Starosty Lwóweckiego  odpady mogą być deponowane na tym składowisku do końca grudnia 2005 roku, po czym składowisko musi podlegać rekultywacji.

Dlatego zaszła konieczność budowy nowego składowiska odpadów zgodnie z aktualnymi przepisami ochrony środowiska oraz wymogów akcesji Polski do Unii Europejskiej. Została wykonana koncepcja programowo- przestrzenna oraz dokumentacja techniczna na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. Z uwagi na wysokie koszty budowy takiego zakładu ok. 14 mln zł czyniono starania o uzyskanie środków pomocowych z Unii Europejskiej. Gmina otrzymała dotację w wysokości 2,16 mln Euro, jednak warunkiem otrzymania tej dotacji była budowa ponadlokalnego zakładu utylizacji  stąd będzie to zakład dla gmin Lubomierz, Wleń, Gryfów Śląski i Stara Kamienica. W ramach tego projektu zostanie wybudowana nowa kwatera o pow. 1,35 ha, stara kwatera o pow. 1,50 ha zostanie zabezpieczona  w celu likwidacji powstałych zagrożeń z jednoczesnym przystosowaniem  jej do dalszego użytkowania. Zostaną wybudowane obiekty sortowania surowców wtórnych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz płytą kompostową, zostaną również zakupione maszyny i urządzenia związane z eksploatacją kwatery składowiska oraz maszyny i urządzenia do zbiórki odpadów komunalnych w tym odpowiednie śmieciarki i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Inwestycja będzie realizowana w latach         2005 – 2006.

3.4.3. Własność nieruchomości

3.4.3.1.    Powierzchnia i użytkowanie gruntów

W strukturze użytkowania ziemi największą powierzchnię gminy zajmują użytki rolne.

Wśród użytków rolnych , które stanowią 67,64% powierzchni gminy, największą powierzchnię zajmują grunty orne tj. 36,79%.

Tabela nr 2:  Użytkowanie gruntów

| Lp. | Wyszczególnienie | Pow. ha | % ogólnej pow. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Użytki rolne w tym grunty orne sady łąki pastwiska | 8819 4796 12 1831 2180 | 67,64 36,79 0,09 14,04 16,72 |
| 2 | Grunty leśne zadrzewione i zakrzewione | 3182 | 24,40 |
| 3 | Grunty zabudowane i zurbanizowane | 312 | 2,39 |
| 4 | Tereny komunikacyjne | 477 | 3,66 |
| 5 | Grunty pod wodami | 120 | 0,92 |
| 6 | Nieużytki | 36 | 0,28 |
| 7 | Tereny różne | 93 | 0,71 |
|  | RAZEM | 13039 | 100 |

Na terenie gminy funkcjonuje 725 gospodarstw rolnych powyżej 1 ha UR oraz 991 właścicieli nieruchomości do 1 ha. W strukturze powierzchni gospodarstw dominują gospodarstwa małe do 5 ha co nie daje szansy rozwoju rolnictwa towarowego.

Tabela nr 3:  Struktura powierzchni gospodarstw indywidualnych

| Indywidualne gospodarstwa razem w ha |  | Liczba gospodarstw |
| --- | --- | --- |
|  |  | 725 |
| Grupy obszarowe | 1-2 | 244 |
|  | 2-5 | 204 |
|  | 5-7 | 58 |
|  | 7-10 | 63 |
|  | 10-15 | 59 |
|  | 15-100 | 90 |
|  | powyżej 100 | 7 |

Wiodącą formą władania ziemią jest własność osób fizycznych oraz Agencji Nieruchomości Rolnych. Większość gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych jest wydzierżawiona osobom fizycznym.

Tabela nr 4:  Formy własności i władania gruntów

| Lp. | Wyszczególnienie | Pow. ha | % pow. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grunty Agencji Nieruchomości Rolnych | 4488 | 34,42 |
| 2 | Grunty Państwowego gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe | 2674 | 20,51 |
| 3 | Grunty Skarbu Państwa | 249 | 1,91 |
| 4 | Grunty w użytkowaniu wieczystym | 76 | 0,58 |
| 5 | Grunty gminnego zasobu nieruchomości | 431 | 3,31 |
| 6 | Grunty osób fizycznych | 5022 | 38,51 |
| 7 | Grunty kościołów i związków wyznaniowych | 99 | 0,76 |
|  | Razem | 13039 | 100,00 |

3.4.3.2.    Gospodarka nieruchomościami gminnymi

Grunty skomunalizowane z podziałem na rodzaje:

- drogi				-328,23 ha

- działki zabudowane		-13,65 ha

- działki niezabudowane	-24,94 ha

- użytki rolne			-64,23 ha

- użytkownicy wieczyści	-10,87 ha

Obiekty skomunalizowane z podziałem na rodzaje:

- zabudowania mieszkalne	-86

- świetlice i kluby		-13

- remizy			-13

- zabudowania gospodarcze	-  8

- szkoły			-  9

- ośrodki zdrowia		-  3

- budynki niemieszkalne	-  8

Mienie gminne zagospodarowane jest w sposób następujący:

- pozostawione w bezpośrednim zarządzie gminy (budynki, obiekty kultury, obiekty OSP,

obiekty szkolne),

- oddane w najem, dzierżawę (budynki, grunty),

- oddane w użytkowanie wieczyste (osobom fizycznym, spółdzielniom – mieszkaniowej

i Gminnej „SCH”),

- oddane w nieodpłatne użytkowanie (ośrodki zdrowia dla Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej)

Sukcesywnie typowane są do sprzedaży w formie bezprzetargowej i w drodze organizowanych przetargów nieruchomości zabudowane i niezabudowane.

3.4.4. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego

Rejestr obiektów zabytkowych miasta i gminy obejmuje 73 pozycje ( z czego 55 położonych jest na terenie miasta ) .

Wśród obiektów zabytkowych ujętych w rejestrze znajdują się w obrębia miasta Lubomierz:

- Dom Płócienników , ul. Wacława Kowalskiego1, nr rej 1024

- Dom mieszkalny , Rynek nr 84 , nr rej. 1025

- Ratusz , nr rej. 1026

- Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Maternusa , nr rej. 1027

- Klasztor i plebania , nr rej. 1028

- Zespół domów pierzei południowej rynku , Rynek od nr 46-66 , nr rej. 1287

- Mury obronne , nr rej. 1524

- Zespół domów pierzei północnej rynku , Rynek , nr rej. 1526

- Dom , Rynek nr rej. 1528

- Domy , Rynek , nr rej. 1527

- Domy , Rynek , nr rej. 1529

- Domy Rynek , nr rej. 1530

- Domy , Rynek , nr rej. 1531

- Dom , Rynek , nr rej. 1532

- Dom , Rynek , nr rej. 1533

- Zespół urbanistyczny miasta , nr rej. 382

- Most , nr rej. 1288

- Park przyklasztorny , nr rej. 681/J

- Kaplica p.w. Św. Anny , nr rej. 941/J

- Cmentarz , ul. Majowa , nr rej. 949

- ZSOiZ w Lubomierzu ul. Chopina , nr rej. 958/J

- Dom , Rynek 7 , nr rej. 1059/J

Na terenach wiejskich w rejestrze zabytków znajdują się:

a) W Chmieleniu:

- Kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja , nr rej. 671/j

- Cmentarz przykościelny , nr rej. 945/J

b) W Golejowie:

- Kościół  p.w. Św. Feliksa i Adaukta, nr rej. 1520

c) W Maciejowcu:

-  Dwór , nr rej. 344

-  Park , nr rej. 483/J

-  Pałac , nr rej. 484/J

-  Kaplica , nr rej. 672/J

- Mauzoleum , nr rej. 673/J

d) W Olesznej Podgórskiej:

- Kościół poewangelicki , nr rej. 803/J

e) W Pasieczniku:

- Kościół Fil. p.w. Św. Michała , nr rej. 670/J

- Cmentarz przykościelny, nr rej 948/J

- Wieża dzwonnicy po kościele ewangelickim , nr rej. 926/J

f) W Pławnej:

- Spichlerz , nr rej 1964

- Kościół parafialny p.w. Św. Tekli , nr rej. 693/J

- Cmentarz przykościelny , nr rej. 694/J

g) W Popielówku:

- Kościół fil. p.w. Św. Katarzyny , nr rej. 695/J

- Cmentarz przykościelny , nr rej. 947/J

h) W Radoniowie:

- Kościół fil. p.w. Podwyższenia Św. Krzyża , nr rej. 696/J

i) W Wojciechowie :

- Kościół parafialny p.w. Św. Bartłomieja , nr rej. 785/J

Na terenie gminy znajduje się także 200 stanowisk archeologicznych. Jednym z nich jest grodzisko średniowieczne z XIII wieku położone w Milęcicach, pozostałe - to stanowiska pochodzące z różnych okresów historycznych, osady, grodziska , znaleziska luźne, relikty górnictwa kruszców.

Najcenniejszy kompleks zabytkowy miasta stanowi zespół budynków dawnego klasztoru  s. Benedyktynek, tworzący wybitną dominantę przestrzenną w układzie zabudowy całego Lubomierza. Składa się on z klasztoru, kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Maternusa, budynków służebnych takich jak: plebania i budynki dla świeckich oficjalistów oraz towarzyszącej zabudowie gospodarczej. Kościół jest systematycznie remontowany. W roku ubiegłym zakończono konserwację fasady kościoła, w roku bieżącym jest wykonywana konserwacja fresków w nawach bocznych.

W kościele klasztornym znajduje się najbogatszy zespół ruchomych dzieł sztuki, który łącznie ze zbiorami przechowywanymi na plebani licząc 321 obiektów stanowi po zespole krzeszowskim najbogatszą grupę dzieł sztuki na terenie byłego województwa jeleniogórskiego.

W budynku przy ul. Wacława Kowalskiego 1 tzw. Domu Płócienników zostało utworzone Muzeum Kargula i Pawlaka.

Jednym z najpiękniejszych kompleksów zabytkowych województwa położonych na terenie gminy jest zespół pałacowo-parkowy w Maciejowcu, który tworzą dziś  renesansowy dwór z lat 1627 -32, towarzyszące mu zabudowania gospodarcze, pałac klasycystyczny z I poł. XIX wieku, kaplica z XVII wieku, mauzoleum  z końca XIX wieku oraz rozległy romantyczny park z I poł. XIX wieku.

3.5.	 Gospodarka

W skali gospodarki światowej zachodzą procesy, które będą miały wpływ na sytuację  gminy Lubomierz. Na pierwszy plan wysuwają się następujące zjawiska:

- spadek zatrudnienia w rolnictwie do minimum, istotny spadek zatrudnienia w przemyśle; wzrost znaczenia usług w stosunku do branż wytwórczych,

- globalny rynek, konkurencja (także cenowa) w skali świata; dotyczy to wszystkich branż przemysłu dominujących w subregionie,

- główną przewagą konkurencyjną jutra będzie wiedza: poziom wykształcenia, gotowość wchłaniania innowacji, elastyczność zatrudnienia oparta na umiejętności bardzo szybkiego opanowywania nowych profesji, będą decydowały w przyszłości o sukcesie, bądź klęsce poszczególnych obszarów,

- rosnąca ilość wolnego czasu, wynikająca ze zmian na rynku pracy, zwiększy prawdopodobnie zapotrzebowanie na usługi organizacji spędzania czasu wolnego; bardzo prawdopodobna jest wieloletnia pomyślna koniunktura w turystyce, ale też globalna konkurencja w tej dziedzinie,

- w wielu dziedzinach produkcja masowa będzie szybko ustępować miejsca produkcji „niszowej”, elastycznie dostosowującej się do potrzeb małych grup klientów, czy nawet – pojedynczego odbiorcy,

- będziemy obserwować wygaszanie całych branż tradycyjnych przemysłów; wiodącymi gałęziami produkcyjnymi przyszłości będą: branża telekomunikacyjna i informatyczna, media, inżynieria materiałowa, biotechnologia, te branże są praktycznie nieobecne w otoczeniu Lubomierza.

Według stanu na dzień 20.04.2003r. na terenie Gminy Lubomierz  działało 310 podmiotów gospodarczych. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności najwięcej podmiotów działa w sektorze: handel hurtowy i detaliczny, usługi naprawy pojazdów samochodowych, sprzętu AGD, RTV i itp. – 111 podmiotów – 35,8%, przetwórstwo przemysłowe – 41 podmiotów – 13,2%, rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo – 30 podmiotów – 9,7%, budownictwo – 26 podmiotów – 8,4%. Pozostałe podmioty gospodarcze stanowią mniejszy odsetek w stosunku do ogółu podmiotów gospodarczych, wśród nich można wyróżnić następujące sektory: hotele i restauracje, transport, gospodarka magazynowa, pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe, obsługa nieruchomości, administracja publiczna, edukacja, ochrona zdrowia, opieka społeczna.

Obecnie największym pracodawcą w sektorze gospodarki jest narodowa sfera budżetowa czyli administracja samorządowa, oświata, kultura i sport, opieka zdrowotna i społeczna .

Według danych z końca 2001 w sektorze gospodarki narodowej pracowało 296 osób  –79,75% i w sektorze prywatnym 60 – 20,27%.

Od tamtego okresu nastąpił niewielki spadek. Biorąc pod uwagę rosnącą lawinowo ilość niezbędnych opracowań, informacji, sprawozdań,  analiz należy się spodziewać  wzrostu zatrudnienia w sektorze sfery budżetowej,  chociaż należy się jednocześnie spodziewać bardzo skutecznej bariery w postaci braku środków finansowych na wynagrodzenia.

Nie ma na terenie Gminy przemysłu, dużych zakładów pracy. Znaczna ilość podmiotów gospodarczych to najczęściej jedno lub kilkuosobowe firmy rodzinne                    o niewielkiej  produkcji, najczęściej działające  w zakresie handlu i usług oraz produkcji elementów drewnianych, artykułów spożywczych, odzieży ochronnej itp.

Warunki glebowo-rolne są stosunkowo dobre jak na tereny podgórskie, znaczne obszary, zwłaszcza w obrębie dolin, zajmują trwałe użytki zielone.

Produkcja zwierzęca prowadzona jest głównie w indywidualnych gospodarstwach rolnych, jednak sytuacja w kraju w tej dziedzinie ma duży wpływ na ograniczenie jej rozwoju w gminie.

Na terenie Miasta znajdują się rezerwy terenowe pod inwestycje, których rygor lokalizacji jedynie w granicach obecnego układu osadniczego zabudowy wynika z potrzeby ładu przestrzennego w obrębie terenów zainwestowanych miasta i niektórych terenów wsi. Związane to jest z koncentracją zabudowy oraz zachowaniem indywidualnego krajobrazu.

Zgodnie z zasadami modernizacji i rozbudowy struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy zakłada się utrzymanie wykształconej dotychczas struktury osadniczej. Modyfikacje tego układu mogą wiązać się z rozwojem turystyki, zwłaszcza w południowo-wschodniej części gminy oraz z aktywizacją terenów położonych przy głównym ciągu komunikacyjnym – trasa Jelenia Góra – Zgorzelec.

Szczegółowe zasady urbanistyczno – architektoniczne kształtowania zabudowy w poszczególnych ośrodkach osadniczych gminy określone zostaną w mpzp.

Kierunki rozwoju gospodarczo-społecznego zostały określone w Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Lubomierz  oraz Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

3.6. 	Sfera społeczna

    - Sytuacja demograficzna i społeczna terenu.

Na terenie gminy i miasta Lubomierz zamieszkuje 6.283 mieszkańców, z tego w mieście 2.021 w gminie, na 1 km2 przypada 45 mieszkańców.

Tabela nr 5: Liczba ludności i struktura demograficzna wg płci w poszczególnych jednostkach osadniczych.

| Lp. | Sołectwa | Liczba ludności |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | K | M |
| 1 | Chmieleń | 537 | 269 | 268 |
| 2 | Golejów | 245 | 128 | 117 |
| 3 | Janice | 97 | 48 | 49 |
| 4 | Maciejowiec | 160 | 74 | 86 |
| 5 | Milęcice | 222 | 114 | 108 |
| 6 | Oleszna Podgórska | 532 | 258 | 274 |
| 7 | Pasiecznik wraz z Zalesiem | 574 | 297 | 277 |
| 8 | Pławna Dolna | 407 | 210 | 197 |
| 9 | Pławna Górna | 526 | 276 | 250 |
| 10 | Pokrzywnik | 73 | 38 | 35 |
| 11 | Popielówek | 134 | 68 | 66 |
| 12 | Radoniów | 276 | 132 | 144 |
| 13 | Wojciechów | 479 | 250 | 229 |
| Ogółem |  | 4.262 | 2.162 | 2.100 |

LUBOMIERZ

| Ogółem | K | M |
| --- | --- | --- |
| 2.021 | 1007 | 1014 |

Na przestrzeni ostatniego i bieżącego roku nastąpił wzrost ilości mieszkańców szczególnie w mieście, gdzie oddano do użytku w 2003 roku 3 bloki, w których znajduje się 48 mieszkań.

Tabela nr 6: Struktura ludności wg wybranych grup wiekowych w poszczególnych jednostkach  osadniczych.

| Lp. | Sołectwa | L i c z b a l u d n o ś c i |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | 0-2 | 3-6 | 7-14 | 15-17 | 18-65 | pow. 65 |
| 1 | Chmieleń | 537 | 15 | 19 | 67 | 20 | 339 | 77 |
| 2 | Golejów | 245 | 5 | 11 | 44 | 3 | 134 | 48 |
| 3 | Janice | 97 | 2 | 3 | 7 | 2 | 57 | 26 |
| 4 | Maciejowiec | 160 | 2 | 4 | 12 | 9 | 111 | 22 |
| 5 | Milęcice | 222 | 3 | 12 | 29 | 6 | 145 | 27 |
| 6 | Oleszna Podgórska | 532 | 11 | 16 | 91 | 20 | 323 | 71 |
| 7 | Pasiecznik | 574 | 9 | 25 | 62 | 23 | 378 | 77 |
| 8 | Pławna Dolna | 407 | 7 | 9 | 53 | 9 | 249 | 80 |
| 9 | Pławna Górna | 526 | 18 | 29 | 57 | 17 | 328 | 77 |
| 10 | Pokrzywnik | 73 | - | 3 | 4 | 2 | 47 | 17 |
| 11 | Popielówek | 134 | 3 | 3 | 17 | 5 | 91 | 15 |
| 12 | Radoniów | 276 | 6 | 12 | 40 | 6 | 164 | 48 |
| 13 | Wojciechów | 479 | 14 | 17 | 40 | 12 | 321 | 75 |
| 14 | Lubomierz | 2.021 | 43 | 95 | 242 | 65 | 1345 | 231 |
| Ogółem |  | 6.283 | 138 | 258 | 765 | 199 | 4.032 | 891 |

Tabela nr 7: Gmina na tle powiatu i województwa w zakresie ludności – dane 2002r.

| Lp. | Wyszcze- gólnienie | Województwo | Powiat | Gmina |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | w liczbach bezwzględnych |  |  | Województwo + 100 | Powiat = 100 |
| 1 | ludność ogółem | 2.907.212 | 48863 | 5943 | 0,20 | 12,16 |
| 2 | w tym: kobiety | 1.509.896 | 25103 | 2990 | 0,20 | 11,91 |
| 3 | ludność w wieku przedproduk-cyjnym | 624920 | 11879 | 1463 | 0,23 | 12,32 |
|  | produkcyj-nym | 1.838.804 | 29437 | 3574 | 0,19 | 12,14 |
|  | poproduk-cyjnym | 443218 | 7547 | 906 | 0,20 | 12,00 |
| 4 | ludność w wieku 15 lat i więcej | 2.423.065 | 39.686 | 4813 | 0,20 | 12,13 |
|  | w tym w wieku 65 lat i więcej | 375184 | 6604 | 792 | 0,21 | 11,99 |

Z powyższego zestawienia wynika, że struktura ludności w zależności od wieku jest w całym badanym zakresie stała w stosunku do ludności województwa, jak i powiatu.

Tabela nr 8: Ludność wg płci i ekonomicznych grup wieku – dane 2002r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | % do ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogółem | 5943 | 2953 | 2990 | 100 |
| 2 | wiek: przedprodukcyjny | 1463 | 744 | 719 | 24,6 |
|  | produkcyjny | 3574 | 1938 | 1636 | 60,1 |
|  | w tym: mobilny | 2303 | 1226 | 1077 | 38,7 |
|  | niemobilny | 1271 | 712 | 559 | 21,4 |
|  | poprodukcyjny | 906 | 271 | 635 | 15,3 |

Z powyższego zestawienia widać, że odsetek ludności w wieku produkcyjnym mobilnym wynosi około 40%. Podstawowym powodem tego stanu rzeczy jest bardzo wysokie bezrobocie sięgające 37 %.

Tabela nr 9: Ludność wg poziomu wykształcenia i grup wieku – dane 2002r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wyższe | Policealne | Średnie | Zawodowe | Podstawowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogółem | 4995 | 231 | 125 | 1077 | 1521 | 1703 |
| 2 | 19 lat i mniej | 755 | - | - | 25 | 67 | 624 |
| 3 | 20 - 29 | 910 | 58 | 36 | 341 | 380 | 92 |
| 4 | 30 - 39 | 673 | 57 | 26 | 191 | 327 | 68 |
| 5 | 40 - 49 | 1008 | 55 | 35 | 306 | 457 | 143 |
| 6 | 50 - 59 | 637 | 29 | 20 | 141 | 216 | 218 |
| 7 | 60 - 69 | 220 | 15 | 7 | 35 | 37 | 115 |
| 8 | 70 i więcej | 792 | 17 | - | 38 | 37 | 443 |
| 9 | Mężczyźni | 2 471 | 87 | 35 | 494 | 965 | 776 |
| 10 | Kobiety | 2 524 | 144 | 90 | 583 | 556 | 627 |

Ilość osób z wykształceniem wyższym do ogółu stanowi - 4,6%; policealne – 2,5%; średnie – 21,6%; zawodowe- 30,4% i podstawowe – 34,1%.

Z powyższego zestawienia wynika, że ludność Gminy i Miasta Lubomierz  w zdecydowanej większości posiada wykształcenie  zasadnicze i podstawowe nie stanowiące  zatem populacji o wysokich kwalifikacjach.

Na terenie Gminy i Miasta Lubomierz na przestrzeni ostatnich kilku lat można zaobserwować zmniejszenie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym, zwiększa się odsetek ludzi w wieku powyżej 60 lat. Świadczy to o „starzeniu” się społeczeństwa. Proces ten ma tendencje ogólnokrajowe i wynika po części stąd, że byłe województwo  jeleniogórskie jest obszarem słabo uprzemysłowionym i młodzi ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy w inne regiony kraju. Drugą ważną przyczyną jest „rewolucja demograficzna”, której skutkiem jest stale malejąca liczba urodzeń. Rozwój tej niekorzystnej sytuacji demograficznej może zostać zahamowany poprzez zmniejszenie możliwości migracyjnych do miast.

Aby dopełnić informacji o warunkach  i jakości życia mieszkańców a także określić grupy społeczne wymagające wsparcia należy podać kilka danych  dotyczących pomocy społecznej w Gminie Lubomierz udzielanej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ogółem z pomocy społecznej korzysta ok. 25% całej populacji Gminy, z czego 28% stanowią rodziny niepełne, 29% gospodarstwa o liczbie osób od 1 do 4. Najliczniej reprezentowane są rodziny z dwojgiem i trojgiem dzieci, następnie z jednym dzieckiem. Rodzin wielodzietnych tj. powyżej trojga dzieci korzysta z pomocy społecznej 47, co stanowi ok. 14% wszystkich rodzin objętych pomocą Ośrodka.

Mieszkańcy wsi stanowią 70% klientów MGOPS, 30% zamieszkuje w mieście Lubomierzu, co świadczy o tym, że proporcjonalnie do liczby mieszkańców terenów wiejskich i miasta rozkłada się grupa korzystających ze świadczeń społecznych.

W liczbach bezwzględnych ww. dane przedstawiają się następująco:

a)	liczba osób, którym przyznano świadczenia w ramach zadań zleconych  - 394

b)	liczba rodzin w ww. kryterium  - 310

w tym na wsi                              - 209

c)           liczba osób w ww. rodzinach    - 1301

Powodem przyznania świadczeń było:

a)	ubóstwo – ilość rodzin – 274 – liczba osób – 778

b)	potrzeba ochrony macierzyństwa – ilość rodzin – 19 – ilość osób – 100

- bezrobocie – ilość rodzin – 278 – ilość osób – 794

d)           niepełnosprawność – ilość rodzin – 127 – ilość osób – 281

e)	bezradność – ilość rodzin – 7 – ilość osób – 39

f)	alkoholizm – ilość rodzin – 4 – ilość osób – 7

Tradycyjnie rozumiane działanie socjalno – bytowe, a więc stosowana dotychczas powszechnie pomoc doraźna wydaje się być skuteczna, jednak w dłuższej perspektywie sprzyja powstawaniu postaw roszczeniowych. Skoncentrowanie się wyłącznie na problemie przekazanym przez osobę szukającą pomocy jest w większości przypadków ratownictwem z pominięciem przyczyny problemu.

Nowoczesne pojmowanie pracy socjalnej wyznacza jej o wiele szerszy zakres i dotyczy działalności społeczno – profilaktycznej, kulturowo – wychowawczej oraz resocjalizacyjno – kompensacyjnej. Za jedyny skuteczny sposób działania pomocowego należy, więc uznać model systemowy oznaczający taki sposób prowadzenia przypadku, by poznać problem z kilku perspektyw wraz z jego genezą, wydobyć potencjalne możliwości klienta, określić granice których z wielu powodów nie będzie potrafił przekroczyć, stworzyć płaszczyznę porozumienia i nakreślić strategię pomocy.

By pracownicy socjalni mogli zwiększyć efektywność i skuteczność swoich działań w udzielaniu pomocy jako zadania najważniejsze należy wskazać:

- wypracowanie mapy problemów i zasobów Gminy,

- zdiagnozowanie populacji osób starszych i opracowanie systemowych działań na rzecz tej grupy społecznej,

- rozwój poradnictwa i pomocy terapeutycznej,

- tworzenie gminnej infrastruktury dla działań środowiskowych i rozwoju grup samopomocowych, szczególnie dotyczących zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i bezrobotnych,

- tworzenie warsztatu metodycznego pracowników socjalnych rozwijanie ich kompetencji (poznawczych, komunikacyjnych, emocjonalnych, strategicznych), rozwój doradztwa metodycznego (szkolenia, narzędzia, baza materialna i lokalowa), stosowanie nowoczesnych naukowo potwierdzonych instrumentów w pracy socjalnej,

- rozwijanie działań wolontarystycznych,

- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami lokalnymi instytucjami  i organizacjami pozarządowymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych.

    - Rynek  pracy

Gmina Lubomierz leżąca w powiecie lwóweckim należy do Sudeckiego Okręgu Przemysłowego.

Cechą  charakterystyczną tego obszaru był dynamiczny rozwój do drugiej połowy  XIX w oparty o liczne złoża surowców naturalnych oraz korzystne warunki dla upraw przemysłowych i hodowli zwierząt. Na przełomie  XIX  i  XX wieku tereny te przegrały  w konkurencji  z innymi szybko rozwijającymi się obszarami takimi jak Górny Śląsk i wielkimi aglomeracjami miejskimi  m.in.  wrocławską, nieco później z  prężnie rozwijającym się Lubińskim Zagłębiem Miedziowym. Brak inwestycji, produkcja w oparciu o  XIX wieczne technologie bez uwzględniania twardych reguł rachunku ekonomicznego sprawiły, iż transformacja ustrojowa zapoczątkowana w latach 1989/90 okazała się szczególnie dotkliwa dla tego terenu. Większość podmiotów gospodarczych o wiodącym znaczeniu dla gminy w procesie dostosowywania się do gospodarki rynkowej  przeprowadziło restrukturyzację zatrudnienia skutkującą zwolnieniami grupowymi. Duża grupa podmiotów, dla których konkurencja wolnego rynku lub przestarzałe technologie okazały się zabójcze, zniknęły bezpowrotnie z gospodarczej mapy powiatu.

Do splotu niekorzystnych uwarunkowań, należy dodać lokalizację na terenie powiatu dwóch Kombinatów  PGR, likwidacja których  pozbawiła miejsc pracy głównie ludność z terenów wiejskich, co szczególnie dotkliwie odczuli mieszkańcy naszej Gminy.

Ze  względu na rolniczy charakter gminy analizę rynku pracy należy rozpatrywać w dwóch aspektach: pozarolniczego rynku pracy i rolniczego rynku pracy.

Ważnym zagadnieniem jest również problem bezrobocia, główna przyczyna ubóstwa i innych problemów społecznych w gminie.

3.6.2.1    Pozarolniczy rynek pracy

Wg danych z 2003r. w gminie Lubomierz funkcjonowało 310 podmiotów gospodarczych, w mieście 142, na wsi 168. W skali powiatu stanowiły one  10,11%. Podmioty gospodarcze w sektorze publicznym w ilości 16 wynosiły  6,07%, natomiast w sektorze prywatnym w ilości 294  wynosiły  93,93%.

W strukturze Polskiej Klasyfikacji Działalności w poszczególnych sektorach wystąpiły następujące podmioty działalności gospodarczej  (w nawiasie %  z ogółem):

1) rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo                 - gmina -       30 – (9,7)

miasto -      11

wieś    -       19

2) przetwórstwo przemysłowe                        - gmina  -       41 – (13,2)

miasto -       20

wieś     -       21

3) budownictwo                                               - gmina  -       26 – (8,4)

miasto -       9

wieś    -       17

4) handel hurtowy, detaliczny, usługi,

naprawy pojazdów samochodowych,

sprzętu agd i rtv itp.                                     – gmina -        111 (35,8)

miasto -        49

wieś     -       62

5) hotele i restauracje                                     -  gmina   -       9 (2,9)

miasto  -       3

wieś     -       6

6) transport , gospodarka magazynowa          - gmina   -       17 (5,5)

miasto  -       3

wieś     -       14

7) pośrednictwo finansowe                              - gmina   -       13 (4,2)

miasto  -       6

wieś     -        7

8) obsługa nieruchomości, wynajem               - gmina   -        16 (5,1)

miasto   -       10

wieś     -        6

9) administracja  publiczna, gwarantowana

opieka  społeczna                                       - gmina   -        2 (0,6)

miasto  -        2

wieś     -        0

10) edukacja                                                    - gmina   -       14 (4,5)

miasto  -        8

wieś     -        6

11) ochrona zdrowia, opieka społeczna         - gmina   -       10 (3,3)

miasto   -        8

wieś      -        2

12) pozostała działalność                                - gmina   -        21 (6,8)

miasto   -       13

wieś     -        8

Ilość pracujących w gospodarce narodowej wg  PKD wynosiła w Gminie Lubomierz:

- w sektorze publicznym                               236 osób -   79,73%

- w sektorze prywatnym                                  60 osób -   20,27%

razem : pracujących  296.

Natomiast wg sekcji  PKD  ilość pracujących wynosiła:

- ogólnie                                                            296   -  100%

- przemysł                                                           20   -   6,7%

- usługi rynkowe                                                 76   -   25,7%

- usługi nierynkowe                                           191  -   64,5%

- sektor rolniczy                                                     9  -   3,1%

Największy udział w pozarolniczym rynku pracy mają usługi rynkowe (handel, transport, pośrednictwo  finansowe, obsługa nieruchomości i pozostała)  -  64,5%  oraz usługi nierynkowe (administracja publiczna, opieka społeczna, ochrona zdrowia) – 25,7%

3.6.2.2.      Rolniczy  rynek   pracy

Gmina ma charakter rolniczy pomimo, że bezpośrednio rolnictwem zajmuje się  2.787 osób  (47% mieszkańców). Znajduje się  tutaj 725 gospodarstw rolnych powyżej 1ha użytków rolnych oraz 991 właścicieli nieruchomości do 1ha.

Strukturę powierzchni gospodarstw indywidualnych przedstawiono w tabeli nr 3 na str. 17.

Jakość gleb jest niskiej klasy – przeważają grunty  IV – V klasy . Produkcja rolnicza: to głównie zboża i ziemniaki  w niewielkim stopniu produkcja zwierzęca.

Z  uwagi na położenie gminy w terenie podgórskim rolnictwo wymaga dużych nakładów pracy. Coraz częściej poza  utrzymywaniem się z rolnictwa, wykorzystuje się świadczenia z tytułu renty, emerytury jako głównego źródła utrzymania rodziny.

Strukturę użytkowania gruntów rolnych przedstawia tabela nr 2 na str. 16.

Prawie wszystkie gospodarstwa rolne są w posiadaniu sektora prywatnego. Rolnictwo jest bardzo rozdrobnione.

Na jedno gospodarstwo rolne statystycznie przypada 7,11ha użytków rolnych.

Szansą dla gospodarstw będzie diametralna zmiana sposobu gospodarowania, określenie wiodącego kierunku produkcji i organizowanie się w zrzeszenia, grupy  producenckie itp. Zrzeszanie rolników w większe grupy pozwoli  między innymi na  koncentrację podaży produktów rolnych umożliwiającą  zwiększenie siły przetargowej, oferowanie na rynek większych partii jednostkowych jednorodnych produktów rolnych, prowadzenie aktywnej działalności  sprzedażowej czy prowadzenie wstępnego przetwórstwa produktów rolnych. Mniejsze gospodarstwa mogłyby zająć się  produkcją ogrodniczą (sady, owoce miękkie), warzywną bądź  produkcją żywności ekologicznej. Rolnictwo ekologiczne jest systemem gospodarowania rolniczego o możliwie zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, opartym na  środkach pochodzenia  biologicznego i mineralnego, nieprzetworzonych technologicznie. Są to uprawy bardzo pracochłonne i jednocześnie bardziej opłacalne. Ukierunkowanie gospodarstw na tego typu produkcję umożliwiłoby z  jednej  strony  podniesienie dochodu rolniczego, z drugiej zaś  pozwoliłoby na redukcję ukrytego bezrobocia w rolnictwie. Silnym bodźcem do przyspieszenia tych działań byłoby zwiększenie potencjału przetwórni owocowo-warzywnych.

3.6.2.3        Bezrobocie

Od początku przemian ustrojowych w 1989 roku na  terenie Gminy stale rośnie stopa bezrobocia. Wpływ na to poza likwidacją dotychczasowych zakładów pracy  ma również powolny rozwój  sektora prywatnego działającego w sektorze około rolniczym. Rozwój ten utrudniają: zubożenie ludności, kłopoty z dystrybucją, brak  instrumentów prorozwojowych obszarów wiejskich w polityce rolnej  kolejnych rządów, trudności w uzyskaniu preferencyjnych kredytów bankowych, stosunkowo niewielki poziom wiedzy ekonomicznej kandydatów na  przedsiębiorców, stosunkowo  „mały”  rynek lokalny.

Bezrobocie w 2002r. na podstawie  Narodowego Spisu Powszechnego wyniosło w gminie Lubomierz  37,2%.

Struktura bezrobotnych na dzień  31.12.2003r.  przedstawia się następująco:

- bezrobotni ogółem          -     762        -   100%

w tym: kobiety                       377        -   49,48%

mężczyźni                   385        -   50,52%

- zasiłkobiorcy                  -       97         -   12,73%

w tym: kobiety                         31

- zamieszkali na wsi         -      528         -   69,29%

- zamieszkali w mieście   -       234        -   30,71%

Ze względu na czas pozostawania bez pracy struktura bezrobotnych jest następująca:

- ogółem                                    762      -  100%

do  1  m-ca                                58      -   7,61%

1 – 3 m-cy                              118      -   15,49%

3 – 6 m-cy                                86      -   11,29%

6 – 12 m-cy                              86      -   11,29%

12 – 24 m-ce                           111     -   14,57%

powyżej  24 m-cy                     303    -    39,76%

Biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych:

- ogółem                                       762    -  100%

18-24 lata                                   165    -   21,65%

25-34 lata                                   212   -   27,82%

35-44 lata                                   158   -   20,73%

45-54 lata                                   202   -    26,51%

55-59 lat                                       20   -    2,62 %

60-64 lata                                       5   -    0,66%

oraz wykształcenie bezrobotnych:

wyższe                                           15   -   1,97%

policealne                                     106  -   13,91%

średnie                                            50  -    6,56%

zasadnicze zawodowe                  315  -    41,34%

gimnazjalne i niżej                       276  -    36,22%

można dojść do następujących stwierdzeń:

- zdecydowana  większość bezrobotnych znajduje się na wsi, czego przyczynę wskazano  w części powyżej  - rolniczy rynek pracy. Stanowią oni ponad  2/3 ogółu bezrobotnych.

- ponad  50% bezrobotnych są to osoby  długotrwale pozostający bez pracy – ponad 1 rok – zjawisko  bardzo niekorzystne.

- pesymistycznie wygląda sytuacja bezrobotnych w wieku  produkcyjnym -  w przedziale lat  18 – 44 jest ich  535  co stanowi  70% ogółu.

- prawie  ¾ bezrobotnych posiada wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze  zawodowe – jest to grupa stosunkowo mało mobilna na rynku pracy, mająca problemy z odnalezieniem się w obecnej sytuacji gospodarczej.  Większość z tych osób z uwagi na posiadane    kwalifikacje   zawodowe  nie może liczyć na znalezienie stałej pracy, która zapewniłaby im poprawę sytuacji  materialnej.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje na temat bezrobocia konieczne jest podejmowanie skutecznych i efektywnych działań zmierzających do zmniejszenia ilości  osób pozostających bez pracy. Jednym z pomysłów na takie działanie  jest  Model Partnerstwa Lokalnego, który oferuje zwalnianym pracownikom, przedsiębiorstwom i społecznościom lokalnym kompleksową strategię pomocy w dostosowaniu się do transformacji gospodarczej.  W budowaniu partnerstwa lokalnego wykorzystuje się podejście oparte na inicjatywach oddolnych, dzięki którym pojedyńczym osobom  daje się możliwość samodzielnego planowania wspólnej przyszłości bez złudnego oczekiwania na  rozwiązanie problemu przez kogoś innego. Oto kilka doświadczeń:

1.  Zaoferowanie  podstawowych środków stosowanych na rynku pracy jak: świadczenia związane z zatrudnieniem, zasiłki dla bezrobotnych oraz odprawy jest ważne i konieczne, ale same te działania nie są wystarczające do pomyślnego przystosowania zawodowego pracowników.

2. Projekty realizujące wybrane techniki przystosowania zawodowego (np. pomoc zwalnianym pracownikom, szkolenia zawodowe, inkubatory przedsiębiorczości lub  planowanie lokalnego  ożywienia gospodarczego) i wspierające przedsiębiorstwa w sposób nieskoordynowany mają mniejsze osiągnięcia niż projekty stosujące kompleksowe, zintegrowane podejście,  uwzględniające potrzeby  dostosowawcze pracownika, społeczności i przedsiębiorstw w sposób całościowy i usystematyzowany.

3. Proces transformacji dla pracowników  restrukturyzowanych przedsiębiorstw musi zaczynać się przed zakończeniem pracy w danej firmie. Ponowne wejście na rynek pracy jest wówczas szybsze i skuteczniejsze, zwłaszcza jeżeli możliwa jest odpowiednio wczesna interwencja.

W roku bieżącym gmina uczestniczyła  w realizacji pierwszego komponentu Modelu Partnerstwa Lokalnego jakim było  pięć warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego.

IV.   ZAGADNIENIA INWESTYCYJNE ZMIERZAJĄCE DO  POPRAWY

SYTUACJI W GMINIE I MIEŚCIE LUBOMIERZ

Na podstawie zidentyfikowanych w poprzedniej  części dokumentu problemów charakterystycznych  dla gminy i miasta Lubomierz oraz na podstawie  kierunków działań zdefiniowanych w dotychczas tworzonych dokumentach programowych tj. w Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Lubomierz na lata  2000-2010, w Kierunkach działania Rady Miejskiej Gminy Lubomierz na kadencję 2003-2006, w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2004-2006 oraz w Programie Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy na  lata  2002-2006, jak również na podstawie potrzeb zgłoszonych przez Rady Sołeckie sołectw gminy Lubomierz oraz przedstawicieli różnych sektorów  gospodarki funkcjonujących na terenie gminy, można określić  główne zadania, konieczne do realizacji w najbliższym  okresie czasu  tj. w latach  2004-2006 oraz zadania  w kolejnym okresie planistycznym 2007-2013.

Mając na uwadze powyższe oraz opierając się na wytycznych określonych w  ZPORP  i UZPORR  oraz odnosząc się do wskazań  określających  zawartość  PRL  określono następujące zadania, których realizacja przyczyni się do rozwoju Gminy w najbliższych latach:

  - Działania zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego i gospodarki wodnej.

Najważniejsze zadanie do realizacji przez najbliższe lata to budowa nowego Zakładu  Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu z jednoczesną rekultywacją  obecnie eksploatowanego wysypiska odpadów komunalnych. Obecnie trwają  procedury wyboru inżyniera kontraktu oraz przygotowanie do realizacji inwestycji, której rozpoczęcie planowane jest w roku 2005 a zakończenie  w 2006. Jest to  inwestycja realizowana w ramach porozumienia czterech gmin: Gryfowa Śląskiego, Starej Kamienicy, Wlenia i Lubomierza. Nakłady ogółem brutto  13.008 tys. – środki własne to kwota  632 tys. zł.

Uruchomienie tego Zakładu  rozwiąże kompleksowo sytuację w zakresie zbioru i unieszkodliwienia odpadów komunalnych na terenie całej Gminy.

Drugim zadaniem  w najbliższym okresie  czasu jest modernizacja sieci kanalizacyjnej w północno-zachodniej części miasta Lubomierz oraz modernizacja oczyszczalni ścieków.   Natomiast w dalszym okresie czasu  (2007-2013) niezbędne będzie pozyskanie środków strukturalnych  na budowę sieci wodociągowo kanalizacyjnych  we  wszystkich sołectwach Gminy.  Obecnie  kompleksową sieć  wodociągowo-kanalizacyjną posiada wieś  Janice oraz  wodociągową wieś Radoniów.  Pozostałe 11 sołectw nie posiada sieci. Gmina posiada dokument  „Koncepcja wodociągowania i  kanalizowania gminy Lubomierz”. Wynika z niego, że  szacunkowy koszt kompleksowej inwestycji wyniesie  35,6 mln zł.

Realizacja powyższych inwestycji w zdecydowany sposób zwiększy atrakcyjność turystyczną i gospodarczą gminy co zaowocuje zwiększoną aktywnością w obszarze  małych i  średnich przedsiębiorstw  (usługi, rzemiosło) oraz  przyczyni się do zwiększania roli Gminy w kształtowaniu  regionalnego produktu turystycznego.

Kolejnym zadaniem związanym z odnową środowiska naturalnego jest  rekultywacja  wyrobiska po kopalni uranu w Radoniowie. Gmina posiada dokumentację z której  wynika, że koszt tego  zadania wyniesie 3,35 mln zł. Realizacja tego zadania będzie możliwa w okresie następnym  2007-2013 po uzyskaniu w całości środków zewnętrznych.

W zakresie gospodarki wodnej najważniejszymi zadaniami są regulacje potoków prawie w każdym sołectwie wraz z remontami infrastruktury  (mostki, przepusty, mury oporowe). W tym  sektorze zadań  najpilniejsze staje się wykonanie regulacji rzeki Oldza,  szczególnie w Olesznej Podgórskiej najczęściej podtapianej w czasie dużych opadów deszczu.

Plany związane z gazyfikacją gminy, ze względu na priorytetowy charakter innych  zadań będą mogły być realizowane w okresach następnych.

  - Działania w zakresie poprawy stanu komunikacji i infrastruktury technicznej  i

komunalnej.

### Głównym zadaniem władz gminnych w tym obszarze, prowadzącym do   realizacji założeń   dokumentów wymienionych na wstępie tego działu  jest stałe       polepszanie    stanu   lokalnej   infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę  lub  modernizację dróg gminnych w celu osiągnięcia jak najwyższych standardów  jakości.  Większość  z planowanych   inwestycji  ma  za zadanie zwiększenie   komfortu   mieszkańców   korzystających  z  dróg gminnych oraz    ułatwienie   dostępu   do  miejsc  zamieszkania   lub  obszarów    prowadzenia  działalności gospodarczej.

### Większość z planowanych zadań drogowych przewidywana jest w latach  2007 – 2013, jednakże w okresie na jaki  opracowywany jest  P R L  zostaną zrealizowane następujące zadania:

- przebudowa drogi gminnej w Chmieleniu o wartości zadania  872 tys.zł

- modernizacja dróg gminnych na trasach

- Golejów – Marczów

- Pasiecznik – droga śródwiejska

- Pławna  Dolna

- budowa ścieżki rowerowej w Pławnej Dolnej – ukończenie  planowane jest we   wrześniu 2004r. o  wartości  zadania   600tys. zł, ścieżka rowerowa będzie jednocześnie pełnić funkcję chodnika.

Ważnym   zadaniem  jest   zwiększenie   bezpieczeństwa  mieszkańców Gminy i Miasta poprzez budowę chodników  dla pieszych, szczególnie w ciągach   dróg  i   ulic  o największej  częstotliwości ruchu drogowego tj.  Chmieleniu, Pasieczniku, ul. Gryfiogórska w Lubomierzu.

Bardzo  ściśle   związanym   z  zapewnieniem bezpieczeństwa  mieszkańcom   poruszającym  się po chodnikach lub drogach gminnych  jest oświetlenie tych traktów. Zadanie to może być jednak realizowane w okresach dalszych.

W   zakresie   poprawy   stanu  i  rozbudowy  infrastruktury technicznej i komunalnej    niezbędna   będzie   realizacja  w   latach     2007-2013  zadań dotyczących rozbudowy sieci teleinformatycznych, budowy lub modernizacji  cmentarzy,  remontów  lub  budowy  nowych przystanków autobusowych oraz zagospodarowania placów i terenów zieleni komunalnej. W latach 2004-2006 planowane jest dokończenie budowy cmentarza komunalnego  w Chmieleniu    - wartość zadania  -  120 tys.zł.

Do zadań związanych z infrastrukturą  techniczną i komunalną należałoby    zaliczyć poprawę stanu  bazy obiektów  zarządzanych przez Ochotniczą Straż  Pożarną  - remizy strażackie, wspinalnie i inne obiekty towarzyszące.  Realizacja  remontów  tych  obiektów  i  ich  doposażenia  możliwa będzie w następnym okresie planistycznym.

W latach 2004-2006 planowana jest realizacja remontu zabytkowego Ratusza – siedziby władz samorządowych  w Lubomierzu na kwotę  200tys.zł.

  - Działania w zakresie poprawy sfery społecznej.

Zadania      niezbędne   do   realizacji  w  tej  sferze  życia   społecznego,   dotyczą  przede  wszystkim  edukacji.  W  Gminie  Lubomierz  funkcjonują  trzy      szkoły   podstawowe:    dwie we wsiach   Pławna i Pasiecznik oraz jedna w Lubomierzu.   Ponadto    w Lubomierzu     znajduje   się    Gimnazjum   oraz   Przedszkole   Miejskie   z    Oddziałem     Filialnym    w Chmieleniu.  Obecnie   największą    troską     władz   samorządowych   jest     doprowadzenie   stanu      bazy     oświatowej      do    nowoczesnych   standardów   nauczania.    Stąd w latach   2004 – 2006  planuje się    remont  i   modernizację    budynku  Szkoły  Podstawowej w Pławnej na kwotę  250tys. zł.  Pozostałe   zadania   remontowe   oraz stopniowe doposażanie placówek oświatowych  planuje się w latach następnych.

Innym  obszarem, który  wymaga  zdecydowanej   interwencji  jest opieka społeczna.

Jej   znaczenie   rośnie   tym    szybciej , im   bardziej  ubożeje miejscowe społeczeństwo.  Niezbędne   jest   zapewnienie  dostatecznych  środków     na  realizację   zadań   własnych   gminy  w  tym zakresie, na  dożywianie dzieci w szkołach, na  pomoc  niefinansową osobom w wieku  produkcyjnym,  mogących jeszcze pracować,  poprzez doraźną pomoc, szkolenia a także  tworzenie grup wsparcia. Bardzo ważnym elementem  w tej sferze jest skuteczne zwalczanie patologii społecznych. Nie  należy  również  zapominać  o  konieczności  stałego   podnoszenia jakości   świadczonych  usług   w   zakresie  ochrony  zdrowia. Dlatego  też  w następnych   latach  niezbędne  staje  się  wsparcie finansowe dla Samodzielnego Publicznego  Gminnego  Ośrodka    Zdrowia   w   Lubomierzu    z filiami      w Pasieczniku   i   Pławnej    na     realizację    zadań  w  zakresie poprawy stanu bazy   służby zdrowia.

Kolejnym     problemem   koniecznym    do    pilnego    rozwiązania    jest  bezrobocie. Umiejscowienie   go   na   końcu   działu   nie    świadczy   o   jego   marginalizacji. Władze  gminy  zawsze będą podejmować niezbędne działania w  celu   zmniejszenia   bezrobocia.  Uważamy,  że  realizacja  zadań objętych  PRL-em   i   w    następnych    programowanych   okresach   sprzyjać    będzie skutecznej walce z bezrobociem.

  - Działania w zakresie poprawy stanu środowiska kulturalnego,

sportu, turystyki i rekreacji.

Szeroki wachlarz zadań w tej sferze będzie możliwy do realizacji po wykonaniu tych najważniejszych, przedstawionych  powyżej.

Do najczęściej wymienianych  zadań przez mieszkańców  wsi i miasta zaliczymy:

- poprawę stanu bazy obiektów kulturalnych  - świetlic i klubów oraz

ich doposażenie

- modernizację istniejącego Muzeum Kargula i Pawlaka

- utworzenie Muzeum Detalu Architektonicznego w Maciejowcu

- budowę boisk sportowych

- poprawę  bazy infrastruktury obiektów sportowych

- modernizację kąpieliska miejskiego

- budowę nowej sali sportowej

- utworzenie standardowej bazy noclegowej w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

- zorganizowanie kina letniego

- opracowanie i wydanie wysokiej  jakości wydawnictw turystycznych

- remonty i ochrona zabytków

Ze  względu na konieczność prowadzenia polityki opartej na zasadzie równoważonego  rozwoju, trudno jest  wskazać na większą lub mniejszą  wagę poszczególnych zadań. Gmina przy ograniczonych środkach musi realizować  zadania w wielu płaszczyznach, tak aby osiągnięcia  we wszystkich dziedzinach  funkcjonowania stworzyły odpowiednie warunki dla dalszego  rozwoju społeczno-gospodarczego.

Reasumując  -  z analizy planów inwestycyjnych i wskazanych wyżej głównych dokumentów planistycznych wskazuje się na  następującą  hierarchię zadań do realizacji  związaną ze zróżnicowanymi możliwościami pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania:

- budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

- modernizacja sieci  dróg gminnych

- sanitacja gminy i modernizacja oczyszczalni ścieków

- poprawa stanu infrastruktury technicznej i komunalnej, oświetlenia, sieci teleinformatycznych

- poprawa stanu bazy obiektów oświatowych, kulturalnych, sportowych i turystycznych.

V.     REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW W RAMACH PLANU ROZWOJU

LOKALNEGO GMINY I MIASTA LUBOMIERZ

Realizacja przez władze gminy Lubomierz określonych w rozdziale IV zadań wymusza wykonanie konkretnych projektów inwestycyjnych, ze szczególnym określeniem efektów ich realizacji i planowanych źródeł finansowania. Zgodnie z zapisami ZPORR oraz jego uzupełnienia, wszystkie projekty inwestycyjne wymagają sporządzenia studium wykonalności, które tak naprawdę pozwoli udowodnić wpływ inwestycji na rozwój lokalny oraz określi, czy planowane przedsięwzięcie posiada znamiona efektywności finansowej i ekonomicznej.

Ze względu na szybko zmieniającą się rzeczywistość i brak zidentyfikowania możliwości wsparcia projektów ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013 (dopiero rozpoczął się proces opracowywania Narodowego Planu Rozwoju na ten okres) główna uwaga została skupiona na inwestycjach, które realizowane zostaną przy udziale środków własnych w latach 2004-2006.

Wymieniono w dokumencie również część inwestycji planowanych na przyszłość, z tym że założono w ich przypadku mniejszy poziom dofinansowania ze środków publicznych (t.j. na poziomie 25%). Opis tych inwestycji będzie przydatny w procesie opracowywania zaktualizowanego PRL (jeżeli będzie on potrzebny) na lata 2007-2013.

Identyfikacja zamierzeń już na obecnym etapie, mimo niewielkiej szczegółowości technicznej i realności kosztowej (nie przewidywane zmiany na runku usług budowlanych i inżynierskich), pozwoli jednakże planować długofalowy rozwój gminy.

W okresie tym bardzo duże możliwości wsparcia oferuje Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), w ramach którego najistotniejszym jest komponent 3 - Rozwój lokalny dzielący się następnie na:

  - obszary wiejskie

  - obszary restrukturyzowane

  - obszary zdegradowane

Projekty opisane niżej mają szansę realizacji w latach 2004-2006. Zgodnie z zasadą „n+2” ich rzeczywista realizacja (płatności za wykonane roboty) może obejmować również okres do połowy 2008 r. Należy jednak pamiętać, iż wykonanie całej niezbędnej dokumentacji i złożenie wniosku o pomoc finansową, nie może przekroczyć poza pierwszą połową 2006 r., gdyż wszystkie umowy pomiędzy beneficjentem a wojewodą muszą być podpisane do końca 2006 r.

W przypadku otrzymania dofinansowania na projekty ze środków ZPORR, który wspiera realizowane zadania w wysokości aż 85% kosztów kwalifikowanych w ramach wspomnianego wyżej Priorytetu  (komponentu) 3 (w tym:75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 10% z Budżetu Państwa), poczynione w ten sposób oszczędności w budżecie gminnym mogłoby być przeznaczone na realizację kolejnych, ważnych z punktu widzenia społeczności lokalnej przedsięwzięć.

Przy opracowaniu wniosków aplikacyjnych zostanie wzięty pod uwagę szczególny wpływ projektów na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy, a w szczególności wpływ na przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i małych miast. Dodatkowo określone są następujące cele szczegółowe, do których należy się bezpośrednio odnieść formułując wnioski projektowe:

  - wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi i małych miast

  - tworzenie warunków do dywersyfikacji (rozszerzenia, urozmaicenia) działalności gospodarczej.

Należy zaznaczyć, iż oprócz projektów tu określonych, Gmina będzie realizować również przedsięwzięcia m. in. z zakresu remontu budynków administracji samorządowej (budynków Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu), które to projekty z zasady nie podlegają wsparciu z  funduszy strukturalnych.

Spośród 51 zidentyfikowanych propozycji zadań,  część znajduje się w fazie koncepcji (bez przygotowanej dokumentacji technicznej). W części 5.1. – 11 projektów jest przewidzianych do realizacji jeszcze w bieżącym okresie programowania, natomiast 40 w latach kolejnych (2007-2013). W tabelach części 5.2 ujęto zadania, które będą realizowane przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast w części 5.3 określono planowane projekty i zadania długoterminowe na lata 2007-2013 finansowane z innych źródeł zewnętrznych.

5.1. Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2004 – 2006.

PROJEKT nr 1

| Tytuł projektu: | Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | tak |
| Planowany okres realizacji | 2005-2006 |
| Produkty | - kwatery deponowania odpadów 1a – 1,35ha 1b – 1,50ha - obiekt sortowania surowców wtórnych wraz z wyposażeniem i płytą kompostową - maszyny i urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych |
| Rezultaty | - teren objęty działaniem zakładu – 4 gminy – 383 km2 - zdolność przerobowa sortowni 2,5 tony/dzień - ilość wysegregowanych surowców wtórnych 23 tony/miesiąc |
| Całkowita wartość zadania | 2,90 mln EURO |
| Planowane dofinansowanie ze środków Phare | 2,16 mln EURO |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne | 0,74 mln EURO |

PROJEKT nr 2

| Tytuł projektu: | Budowa ścieżki rowerowej w Pławnej Dolnej. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | tak |
| Planowany okres realizacji | maj-wrzesień 2004 |
| Produkty | - długość ścieżki rowerowej 3051 m |
| Rezultaty | - zwiększenie dostępu do atrakcyjnych turystycznie regionów - poprawa bezpieczeństwa na drogach |
| Całkowita wartość zadania | 606.705 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków Phare | 446.705 PLN |
| Wkład własny gminy | 160.000 PLN |

PROJEKT nr 3

| Tytuł projektu: | Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Lubomierzu. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | tak |
| Planowany okres realizacji | 2004-2005 |
| Produkty | - dł. wybudowanej sieci wodociągowej -1507,5 m - dł. przyłączy – 363 m - dł. wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 3726 m - dł. przykanalików – 628 m - dł. wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 588 m |
| Rezultaty | - podłączonych 847 użytkowników, z tego 106 osób przewidywani pracownicy w obszarze usługowo-produkcyjnym po byłym KRP |
| Całkowita wartość zadania | 1.250.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (60%) | 750.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (40%) | 500.000 PLN |

PROJEKT nr 4

| Tytuł projektu: | Przebudowa drogi gminnej w Chmieleniu. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2006 |
| Produkty | - długość drogi – 1094 m |
| Rezultaty | - poprawa jakości nawierzchni - lepszy dostęp do terenów inwestycyjnych i mieszkalnych - skrócenie czasu przejazdu |
| Całkowita wartość zadania | 872.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 654.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 218.000 PLN |

PROJEKT nr 5

| Tytuł projektu: | Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Pławnej. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2006 |
| Produkty | - termomodernizacja obiektu |
| Rezultaty | - zmniejszenie kosztów utrzymania budynku |
| Całkowita wartość zadania | 250.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 187.500 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 62.500 PLN |

PROJEKT nr 6

| Tytuł projektu: | Budowa cmentarza komunalnego w Chmieleniu. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | tak |
| Planowany okres realizacji | 2006 |
| Produkty | - powierzchnia cmentarza – 3000 m2 |
| Rezultaty | b.d. |
| Całkowita wartość zadania | 120.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie | - |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne | 120.000 PLN |

PROJEKT nr 7

| Tytuł projektu: | Modernizacja i budowa drogi gminnej w Golejowie. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2006 |
| Produkty | - długość drogi – 1775 m |
| Rezultaty | - poprawa jakości nawierzchni - lepszy dostęp do terenów inwestycyjnych i mieszkalnych - skrócenie czasu przejazdu |
| Całkowita wartość zadania | 800.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 600.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 200.000 PLN |

PROJEKT nr 8

| Tytuł projektu: | Modernizacja drogi gminnej w Pasieczniku. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2006 |
| Produkty | - długość drogi – 1115m |
| Rezultaty | - poprawa jakości nawierzchni - lepszy dostęp do terenów inwestycyjnych i mieszkalnych - skrócenie czasu przejazdu |
| Całkowita wartość zadania | 500.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 375.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 125.000 PLN |

PROJEKT nr 9

| Tytuł projektu: | Modernizacja drogi gminnej w Pławnej. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2006 |
| Produkty | - długość drogi – 700 m |
| Rezultaty | - poprawa jakości nawierzchni - lepszy dostęp do terenów inwestycyjnych i mieszkalnych - skrócenie czasu przejazdu |
| Całkowita wartość zadania | 300.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 225.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 75.000 PLN |

PROJEKT nr 10

| Tytuł projektu: | Remont budynków Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2005-2006 |
| Produkty | - termomodernizacja obiektu - remont wieży Ratusza |
| Rezultaty | - zmniejszenie kosztów utrzymania |
| Całkowita wartość zadania | 200.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie | - |
| Wkład własny gminy | 200.000 PLN |

PROJEKT nr 11

| Tytuł projektu: | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubomierzu. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2005-2006 |
| Produkty | - zmodernizowanie oczyszczalni |
| Rezultaty | - poprawa wskaźników fizykochemicznych oczyszczonych ścieków |
| Całkowita wartość zadania | 500.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 375.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 125.000 PLN |

5.2. Planowane projekty i zadania inwestycyjne – długoterminowe  na  lata 2007 – 20013.

PROJEKT nr 1

| Tytuł projektu: | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Chmieleń, Popielówek i Pasiecznik, wraz z ujęciem wody. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - długość sieci wodociągowej – 17.912 m - długość przyłączy – 12.336 m - liczba ujęć wody – 1 |
| Rezultaty | - liczba budynków podłączonych do sieci wodociągowej – 292 |
| Całkowita wartość zadania | 4.400.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 3.300.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 1.100.000 PLN |

PROJEKT nr 2

| Tytuł projektu: | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoniów, Chmieleń, Popielówek, Pasiecznik. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - długość sieci kanalizacyjnej – 13.503 m - długość przykanalików – 10.072 m - ilość oczyszczalni – 3 |
| Rezultaty | - liczba budynków przyłączonych do sieci kanalizacyjnej - 370 |
| Całkowita wartość zadania | 6.400.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 4.800.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 1.600.000 PLN |

PROJEKT nr 3

| Tytuł projektu: | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Pokrzywnik i Maciejowiec. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - długość sieci wodociągowej – 5.752 m - długość przyłączy – 2.070 m |
| Rezultaty | - liczba budynków podłączonych do sieci wodociągowej – 69 |
| Całkowita wartość zadania | 1.300.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 975.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 325.000 PLN |

PROJEKT nr 4

| Tytuł projektu: | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pokrzywnik i Maciejowiec, wraz z oczyszczalnią. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - długość sieci kanalizacyjnej – 3.624 m - długość przykanalików – 2.854 m - ilość oczyszczalni – 1 |
| Rezultaty | - liczba budynków przyłączonych do sieci kanalizacyjnej - 67 |
| Całkowita wartość zadania | 1.900.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 1.425.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 475.000 PLN |

PROJEKT nr 5

| Tytuł projektu: | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Pławna Dolna, Pławna Górna i Golejów, wraz z ujęciem wody. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - długość sieci wodociągowej – 18.676 m - długość przyłączy – 14.084 m - liczba ujęć wody – 1 |
| Rezultaty | - liczba budynków podłączonych do sieci wodociągowej – 329 |
| Całkowita wartość zadania | 4.600.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 3.450.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 1.150.000 PLN |

PROJEKT nr 6

| Tytuł projektu: | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pławna Dolna, Pławna Górna i Golejów, wraz oczyszczalnią ścieków. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - długość sieci kanalizacyjnej – 13.356 m - długość przykanalików – 11.575 m - ilość oczyszczalni – 2 |
| Rezultaty | - liczba budynków przyłączonych do sieci kanalizacyjnej – 331 |
| Całkowita wartość zadania | 6.500.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 4.875.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 1.625.000 PLN |

PROJEKT nr 7

| Tytuł projektu: | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wojciechów, Milęcice, Oleszna Podgórska, wraz z ujęciami wody. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - długość sieci wodociągowej – 15.008 m - długość przyłączy – 14.160 m - liczba ujęć wody – 2 |
| Rezultaty | - liczba budynków podłączonych do sieci wodociągowej – 350 |
| Całkowita wartość zadania | 4.400.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 3.300.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 1.100.000 PLN |

PROJEKT nr 8

| Tytuł projektu: | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wojciechów, Milęcice, Oleszna Podgórska, wraz oczyszczalnią ścieków. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - długość sieci kanalizacyjnej – 13.386 m - długość przykanalików – 16.773 m - ilość oczyszczalni – 1 |
| Rezultaty | - liczba budynków przyłączonych do sieci kanalizacyjnej – 313 |
| Całkowita wartość zadania | 6.100.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 4.575.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 1.525.000 PLN |

PROJEKT nr 9

| Tytuł projektu: | Remont drogi gminnej z Popielówka do Wojciechowa. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - długość drogi – 2.200 m |
| Rezultaty | - poprawa jakości nawierzchni - lepszy dostęp do terenów inwestycyjnych i mieszkalnych - skrócenie czasu przejazdu |
| Całkowita wartość zadania | 1.500.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 1.125.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 375.000 PLN |

PROJEKT nr 10

| Tytuł projektu: | Modernizacja dróg gminnych w Milęcicach. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - długość drogi – 1.400 m |
| Rezultaty | - poprawa jakości nawierzchni - lepszy dostęp do terenów inwestycyjnych i mieszkalnych - skrócenie czasu przejazdu |
| Całkowita wartość zadania | 480.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 360.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 120.000 PLN |

PROJEKT nr 11

| Tytuł projektu: | Remont drogi gminnej do posesji w Radoniowie. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - długość drogi – 1.200 m |
| Rezultaty | - poprawa jakości nawierzchni - lepszy dostęp do terenów inwestycyjnych i mieszkalnych - skrócenie czasu przejazdu |
| Całkowita wartość zadania | 800.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 600.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 200.000 PLN |

PROJEKT nr 12

| Tytuł projektu: | Naprawa drogi gminnej w Chmieleniu-Gajówka. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - długość drogi – 1.200 m |
| Rezultaty | - poprawa jakości nawierzchni - lepszy dostęp do terenów inwestycyjnych i mieszkalnych - skrócenie czasu przejazdu |
| Całkowita wartość zadania | 300.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 225.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 75.000 PLN |

PROJEKT nr 13

| Tytuł projektu: | Modernizacja drogi Janice-Popielówek. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - długość drogi – 1.450 m |
| Rezultaty | - poprawa jakości nawierzchni - lepszy dostęp do terenów inwestycyjnych i mieszkalnych - skrócenie czasu przejazdu |
| Całkowita wartość zadania | 490.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 367.500 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 122.500 PLN |

PROJEKT nr 14

| Tytuł projektu: | Budowa drogi w Wojciechowie. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - długość drogi – 1.000 m |
| Rezultaty | - poprawa jakości nawierzchni - lepszy dostęp do terenów inwestycyjnych i mieszkalnych - skrócenie czasu przejazdu |
| Całkowita wartość zadania | 800.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 600.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 200.000 PLN |

PROJEKT nr 15

| Tytuł projektu: | Naprawa mostów na dojazdach do posesji w Wojciechowie. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - 7 obiektów o łącznej długości 38 m |
| Rezultaty | - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych |
| Całkowita wartość zadania | 175.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 131.250 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 43.750 PLN |

PROJEKT nr 16

| Tytuł projektu: | Naprawa mostów na dojazdach do posesji w Janicach. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - 10 obiektów o łącznej długości 60 m |
| Rezultaty | - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych |
| Całkowita wartość zadania | 250.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 187.500 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 62.500 PLN |

PROJEKT nr 17

| Tytuł projektu: | Naprawa mostów na dojazdach do posesji w Pławnej Górnej. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - 12 obiektów o łącznej długości 70 m |
| Rezultaty | - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych |
| Całkowita wartość zadania | 460.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 345.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 115.000 PLN |

PROJEKT nr 18

| Tytuł projektu: | Naprawa mostów na dojazdach do posesji w Chmieleniu. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - 10 obiektów o łącznej długości 65 mb |
| Rezultaty | - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych |
| Całkowita wartość zadania | 250.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 187.500 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 62.500 PLN |

PROJEKT nr 19

| Tytuł projektu: | Naprawa mostów na dojazdach do posesji w Milęcicach. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - 3 obiektów o łącznej długości 15 mb |
| Rezultaty | - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych |
| Całkowita wartość zadania | 50.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 37.500 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 12.500 PLN |

PROJEKT nr 20

| Tytuł projektu: | Naprawa mostów na dojazdach do posesji w Maciejowcu. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - 6 obiektów o łącznej długości 38 mb |
| Rezultaty | - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych |
| Całkowita wartość zadania | 120.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 90.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 30.000 PLN |

PROJEKT nr 21

| Tytuł projektu: | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi Lubomierz-Chmieleń. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - długość – 4.500 m |
| Rezultaty | - poprawa bezpieczeństwa na drogach - zwiększenie dostępu do atrakcyjnych turystycznie regionów |
| Całkowita wartość zadania | 800.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 600.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 200.000 PLN |

PROJEKT nr 22

| Tytuł projektu: | Budowa ścieżki rowerowej z Pławnej Dolnej do Lubomierza. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - długość ścieżki rowerowej – 7.500 m |
| Rezultaty | - poprawa bezpieczeństwa na drogach - zwiększenie dostępu do atrakcyjnych turystycznie regionów |
| Całkowita wartość zadania | 1.500.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 1.125.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 375.000 PLN |

PROJEKT nr 23

| Tytuł projektu: | Budowa nowej hali sportowej w Lubomierzu. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | tak |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - powierzchnia użytkowa ok. 500 m2 - kubatura ok. 3000m3 |
| Rezultaty | - udostępnienie obiektu mieszkańcom gminy (ok. 6000 osób) - realizacja imprez kulturalno-sportowych |
| Całkowita wartość zadania | 1.500.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 1.125.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 375.000 PLN |

PROJEKT nr 24

| Tytuł projektu: | Rozbudowa boiska sportowego w Lubomierzu. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | tak |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - budowa o powierzchni 6.600 m2 |
| Rezultaty | - realizacja imprez kulturalno-sportowych |
| Całkowita wartość zadania | 50.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 37.500 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 12.500 PLN |

PROJEKT nr 25

| Tytuł projektu: | Modernizacja Kąpieliska Miejskiego w Lubomierzu. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - modernizacja kąpieliska o powierzchni 5.600 m2 |
| Rezultaty | - udostępnianie obiektów mieszkańcom gminy - realizacja imprez sportowych |
| Całkowita wartość zadania | 200.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 150.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 50.000 PLN |

PROJEKT nr 26

| Tytuł projektu: | Remont i modernizacja boiska sportowego w Chmieleniu i Radoniowie. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - boiska o powierzchni 10.000 m2 |
| Rezultaty | - udostępnienie obiektu mieszkańcom gminy - realizacja imprez kulturalno-sportowych |
| Całkowita wartość zadania | 100.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 75.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 25.000 PLN |

PROJEKT nr 27

| Tytuł projektu: | Budowa boiska sportowego w Maciejowcu i Pasieczniku. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - boiska o powierzchni 10.000 m2 |
| Rezultaty | - udostępnienie obiektu mieszkańcom gminy - realizacja imprez kulturalno-sportowych |
| Całkowita wartość zadania | 100.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 75.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 25.000 PLN |

PROJEKT nr 28

| Tytuł projektu: | Modernizacja szkoły podstawowej w Lubomierzu. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - termomodernizacja obiektu |
| Rezultaty | - zmniejszenie kosztów utrzymania budynku |
| Całkowita wartość zadania | 500.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 375.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 125.000 PLN |

PROJEKT nr 29

| Tytuł projektu: | Remont szkoły w Pasieczniku. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - termomodernizacja obiektu |
| Rezultaty | - zmniejszenie kosztów utrzymania budynku |
| Całkowita wartość zadania | 300.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 225.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 75.000 PLN |

PROJEKT nr 30

| Tytuł projektu: | Remont Renesansowego Dworu w Maciejowcu. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - powierzchnie odrestaurowanych pomieszczeń – 1.495 m2 |
| Rezultaty | - udostępnienie dla mieszkańców gminy - ilość turystów odwiedzających - utworzenie 2 miejsc pracy |
| Całkowita wartość zadania | 2.000.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 1.500.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 500.000 PLN |

PROJEKT nr 31

| Tytuł projektu: | Remonty i konserwacje kościołów na terenie gminy. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - odrestaurowanie obiektów zabytkowych |
| Rezultaty | - ilość turystów odwiedzających |
| Całkowita wartość zadania | 2.000.000. PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 1.500.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 500.000 PLN |

PROJEKT nr 32

| Tytuł projektu: | Regulacje i remonty potoków na terenie gminy. |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - długość uregulowanych potoków – 10.000 m |
| Rezultaty | - liczba miejscowości zabezpieczonych przed powodzią – 6 |
| Całkowita wartość zadania | 500.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 375.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 125.000 PLN |

| Tytuł projektu: | Modernizacja stacji uzdatniania w Lubomierzu |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | tak |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | zmodernizowana stacja uzdatniania wody |
| Rezultaty | b.d. |
| Całkowita wartość zadania | 550.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 412.500 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 137.000 PLN |

| Tytuł projektu: | Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Lubomierzu |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | tak |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | - długość sieci wodociągowej - 5000m - długość sieci kanalizacyjnej - 5000m |
| Rezultaty | b.d. |
| Całkowita wartość zadania | 700.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 525.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 175.000 PLN |

PROJEKT nr 33

PROJEKT nr 34

PROJEKT nr 35

| Tytuł projektu: | Modernizacja budynków gimnazjum |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | termomodernizacja obiektu, modernizacja sali gimnastycznej |
| Rezultaty | zmniejszenie kosztów utrzymania budynku |
| Całkowita wartość zadania | 500.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 375.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 125.000 PLN |

PROJEKT nr 36

| Tytuł projektu: | Modernizacja Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | termomodernizacja obiektu |
| Rezultaty | zmniejszenie kosztów utrzymania budynku |
| Całkowita wartość zadania | 300.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 225.500 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 75.000 PLN |

PROJEKT nr 37

| Tytuł projektu: | Dokończenie obwodnicy Lubomierza w kierunku Lwówka Śląskiego |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | tak |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | długość obwodnicy - 350 m |
| Rezultaty | skrócenie czasu przejazdu przez miasto |
| Całkowita wartość zadania | 300.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 225.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 75.000 PLN |

PROJEKT nr 38

| Tytuł projektu: | Budowa ścieżki rowerowej z Olesznej Podgórskiej do Gryfowa |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | Nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | długość ścieżki rowerowej – 4400 m |
| Rezultaty | - poprawa bezpieczeństwa na drogach zwiększenie dostępu do atrakcyjnych turystycznie regionów |
| Całkowita wartość zadania | 800.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 600.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 200.000 PLN |

PROJEKT nr 39

| Tytuł projektu: | Modernizacja budynków Internatu w Lubomierzu na bazę turystyczną |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | powierzchnia modernizowanych pomieszczeń |
| Rezultaty | - ilość osób korzystających z noclegu - utworzenie nowych miejsc pracy |
| Całkowita wartość zadania | 500.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 375.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 125.000 PLN |

PROJEKT nr 40

| Tytuł projektu: | Modernizacja budynków Przedszkola Miejskiego i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lubomierzu |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2007-2013 |
| Produkty | termomodernizacja |
| Rezultaty | - zmiana systemu ogrzewania - zmniejszenie kosztów utrzymania budynków |
| Całkowita wartość zadania | 600.000 PLN |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR (75%) | 450.000 PLN |
| Wkład własny gminy/inne środki publiczne (25%) | 150.000 PLN |

5.3. Planowane projekty i zadania długoterminowe na lata 2007 – 2013  finansowane z innych

środków  zewnętrznych

| L.p. | Nazwa zadania | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Termin realizacji | Oczekiwane rezultaty | Partnerzy we wdrażaniu | Wartość zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacje i remonty świetlic wiejskich Pasiecznik, Radoniów, Janice, Maciejowiec, Popielówek, Pławna Dolna oraz Klubu Postulat w Lubomierzu | nie dotyczy | 2007 – 2013 | 1. Wzrost liczby osób korzystających z świetlic 2. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych |  | 520.000 PLN |
| 2 | Modrenizacja Muzeum Kargula i Pawlaka | nie dotyczy | 2007 – 2013 | Wzrost liczby osób odwiedzających muzeum |  | 100.000 PLN |
| 3. | Budowa zatok autobusowych oraz budowa i remonty wiat przystankowych Pławna Dolna, Maciejowiec, Pasiecznik, Chmieleń | nie dotyczy | 2007 – 2013 | Poprawa bezpieczeństwa podróżnych | Zarządcy dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych | 120.000 PLN |
| 4 | Modernizacja oświetlenia drogowego Pławna Górna, Milęcice, Wojciechów, Maciejowiec | nie dotyczy | 2007 – 2013 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach |  | 2.270.000 PLN |
| 5 | Budowa chodników przy drogach – Lubomierz, Chmieleń | nie dotyczy | 2007 – 2013 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych | Zarządcy dróg powiatowych i krajowych | 200.000 PLN |
| 6 | Remont murów oporowych rzy ul. Partyzantów i Jeleniogórskiej w Lubomierzu | nie dotyczy | 2007 – 2013 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze |  | 300.000 PLN |
| 7 | Budowa cmentarza komunalnego w Lubomierzu, budowa parkingów przy cmentarzach w Lubomierzu i Wojciechowie | tak | 2007 – 2013 | poprawa bezpieczeństwa ruchu |  | 200.000 PLN |
| 8 | Konserwacja rowów przydrożnych i czyszczenie cieków wodnych na terenie gminy | nie dotyczy | 2007 – 2013 | 1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach 2. Ochrona przeciwpowodziowa | Odpowiedni zarządcy dróg i zarządcy cieków wodnych | 200.000 PLN |
| 9. | Rozbiórka spichlerza w Pławnej Górnej | nie dotyczy | 2007 – 2013 | Poprawa bezpieczeństwa |  | 20.000 PLN |
| 10 | Remont budynków po szkole podstawowej i bibliotece w Chmieleniu | nie dotyczy | 2007 – 2013 | Działania termomodernizacyjne Adaptacja na mieszkania |  | 200.000 PLN |
| 11 | Zagospodarowanie placów zieleni komunalnej w Lubomierzu | tak | 2007 – 2013 | Wzrost estetyki miasta |  | 100.000 PLN |
| 12 | Doposażenie OSP Chmieleń, Janice, Milęciece, Pasiecznik | nie dotyczy | 2007 – 2013 | Wzrost bezpieczeństwa przeciwpożarowego |  | 100.000 PLN |
| 13. | Modernizacja dróg powiatowych Wojciechów-Radomice Pokrzywnik- Zaapora Pilchowice Pokrzywnik- Pasiecznik Chmieleń- Młyńsko | nie dotyczy | 2007 – 2013 | Poprawa jakości nawierzchni | Zarząd Dróg Powiatowych | b.d |
| 14. | Doprowadzenie gazu ziemnego do Lubomierza | tak | 2007 – 2013 | Ochrona środowiska | Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu | b.d. |
| 15. | Budowa garaży dla autobusów szkolnych | tak | 2007 – 2013 |  |  | 100.000 PLN |
| 16. | Remont muru obronnego w Lubomierzu | tak | 2007 – 2013 |  |  | 150.000 PLN |
| 17. | Utworzenie Muzeum Narzędzi Wsi Dolnośląskiej |  |  |  |  | 50.000 PLN |

VI. 	POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI

REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY – POWIATU –

WOJEWÓDZTWA.

Wskazane w dziale V główne zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w ramach niniejszego PRL wykazują spójność pomiędzy sobą a także z innymi przedsięwzięciami realizowanymi w powiecie lwóweckim oraz województwie dolnośląskim.

Najważniejsze w omawianym okresie zadanie – budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu – ściśle koreluje ze strategią rozwoju województwa dolnośląskiego, szczególnie z celem strategicznym - „Renesans cywilizacyjny” i domeną działań strategicznych - „Infrastruktura” w sferze gospodarki, gdzie znajduje się zapis - „pkt 2- rozwiązanie w skali regionu problemów transportu i składowania odpadów.”

Kolejne zadanie dotyczące modernizacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Lubomierzu w latach 2004-2006 oraz kompleksowa sanitacja gminy Lubomierz (12 sołectw) w latach następnych, także ściśle jest związana z pkt 1 o następującym zapisie - „modernizacja i uzupełnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w skali regionu” w/w strategii województwa dolnośląskiego.

Wymienione inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej będą miały w większości charakter lokalny, a ich spójności można doszukiwać się we wspólnym celu, jakim jest zwiększenie mobilności mieszkańców i ułatwienie dostępu do terenów inwestycyjnych, mieszkalnych oraz rolnych. Powinno to wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej gminy.

Przez teren Gminy Lubomierz przebiega wiele dróg powiatowych oraz drogi o znaczeniu ponad-lokalnym – krajowa nr 30 i wojewódzka nr 397

Jednocześnie zadania te są zbieżne z pkt 3 „poprawa stanu nawierzchni dróg” w/w sfery gospodarczej a także w „Sferze przestrzeni”, w domenie – „Obszary zurbanizowane” - pkt 2 - „usprawnienie komunikacji między miastami a ich wiejskim zapleczem.”

Zadania objęte niniejszym dokumentem są jednocześnie spójne ze strategią powiatu lwóweckiego. Strategia ta przewiduje w dziale 8: „Założenia strategiczne programu operacyjnego” w podrozdziale 8.3 – „Infrastruktura techniczna” realizację na terenie powiatu inwestycji poprawiających środowisko naturalne (budowa składowisk odpadów komunalnych, budowa instalacji wodno-kanalizacyjnych) oraz inwestycje drogowe umożliwiające skuteczne dotarcie mieszkańców do siedzib władz samorządowych – lokalnych i powiatowych oraz poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym mieszkańców.

I w końcu wspomniane zadania planowane do realizacji łącznie w latach 2004 do 2013 są zgodne z gminnymi materiałami planistycznymi wymienionymi we wstępie do PRL, wśród których do najważniejszych zaliczyć należy:

- Strategię Rozwoju Gminy i Miasta Lubomierz,

- Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Lubomierz

- Wieloletni Plan Inwestycyjny

oraz „Kierunki działania Rady Miejskiej Gminy Lubomierz na lata 2003-2006.”

Należy także zwrócić uwagę na możliwości działań Priorytetu I ZPORR, który zakłada rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, które z kolei w znaczny pośredni lub bezpośredni sposób oddziaływać będzie na rozwój Gminy Lubomierz, mimo, że projekty będą realizowane przez inne podmioty (np. Zarząd Dróg Krajowych, Wojewódzkich lub Powiatowych, jednostki ochrony zdrowia, kultury i inne zależne od samorządów powiatowych i wojewódzkich).

Szczególną uwagę należy zwrócić na charakter wszystkich w/w projektów, które mają na celu zwiększenie atrakcyjności Gminy poprzez zapewnienie zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców, bez czego niemożliwy jest dalszy rozwój społeczno-gospodarczy Gminy.

Przedstawiony zbiór zadań – szczególnie planowanych do realizacji w latach 2007-2013 ma charakter otwarty. Oznacza to z jednej strony, że nie wyczerpuje on całości problematyki przedsięwzięć niezbędnych dla prawidłowego rozwoju gminy, natomiast z drugiej, może i powinien być modyfikowany i uzupełniany.

Inwestycje gminne mają na celu również zachęcanie innych podmiotów lub jednostek samorządowych do korzystania z wielu dostępnych źródeł finansowania z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć własnych. Szczególne znaczenie ze względu na bardzo duże bezrobocie w gminie i powiecie będą miały działania w ramach Priorytetu II ZPORR - „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich” i Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój zasobów ludzkich.”

Mieszkańcy i podmioty gospodarcze funkcjonujące na obszarach wiejskich i małych miast, do których zgodnie z definicja przyjętą dla funduszy strukturalnych, zalicza się cały obszar naszej Gminy będą mogli skorzystać ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych  dystrybuowanych za pośrednictwem sektorowego Programu Operacyjnego - „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.”

Natomiast mali i średni przedsiębiorcy, którzy wykorzystają możliwości inwestycyjne, będą mogli skorzystać ze środków funduszy strukturalnych dystrybuowanych za pośrednictwem ZPORR – działanie 2.5 – promocja przedsiębiorczości, działanie 3.4 – mikro przedsiębiorstwa oraz Sektorowego Programu Operacyjnego - „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.”

VII.	OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU

LOKALNEGO GMINY I MIASTA LUBOMIERZ

Wartość wskaźników osiągnięć PRL można zidentyfikować na podstawie kumulacji wskaźników, które są lub zostaną określone dla poszczególnych projektów lub zostaną sprecyzowane w trakcie ostatecznego opracowania wniosków i dokumentacji, która z kolei będzie przedmiotem aplikacji  do ZPORR. Osiągnięcie poszczególnych wskaźników uzależnione jest od realizacji projektów przy znaczącym współudziale funduszy strukturalnych. Poniższe wskaźniki obejmują efekty realizacji projektów w latach 2004-2006.

Większość ze wskaźników wyższego poziomu (rezultatu i oddziaływania) zostanie określona dopiero podczas realizacji studiów wykonalności dla poszczególnych inwestycji, gdzie wskazuje się na bezpośredni i pośredni wpływ projektów na otoczenie społeczno-gospodarcze.

Ze względu na ograniczone środki finansowe gminy realizacja dużej części projektów przedstawionych w rozdziale V zależy od dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub/i innych źródeł zewnętrznych. Biorąc pod uwagę budżet Gminy i Miasta Lubomierz oraz niedobór środków w stosunku do potrzeb zagwarantowanych w ZPORR, projekty te mogą mieć charakter zastępczy, tzn. będą realizowane tylko te, które zostaną pozytywnie rozpatrzone przez Panel Ekspertów i Regionalny Komitet Sterujący woj. dolnośląskiego. Można zidentyfikować wskaźniki, określone zgodnie z zapisami ZPORR na poziomie produktu, rezultatu i oddziaływania.  Ze względu na stan przygotowania zadań, które wymagają znacznego doprecyzowania, wskaźniki mają wartość szacunkową i mogą ulec wahaniom. Część wskaźników (szczególnie oddziaływania) ma charakter niemierzalny lub zostaną osiągnięte w długim okresie czasu, należy również pamiętać o tym, iż na potrzeby realizacji ZPORR w latach 2004-2006 określono zamkniętą listę wskaźników, którymi należy posługiwać się w procesie programowania działań inwestycyjnych.

Tabela nr 10: Wskaźniki produktu (osiągnięte w latach 2004-2008)

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Szczegółowa wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość zakładów utylizacji odpadów komunalnych | szt. | 1 |
| 2 | Długość wybudowanej sieci sanitarnej | m | 3.726 |
| 3 | Długość wybudowanej sieci deszczowej | m | 588 |
| 4 | Długość wybudowanych przykanalików | m | 628 |
| 5 | Długość wybudowanej sieci wodociągowej | m | 1.508 |
| 6 | Długość wybudowanych przyłączy wodociągowych | m | 363 |
| 7 | Długość wybudowanej ścieżki rowerowej | m | 3.051 |
| 8 | Długość wybudowanej lub zmodernizowanej drogi gminnej | m | 4.684 |
| 9 | Ilość wybudowanych, zmodernizowanych lub wyremontowanych obiektów publicznych | szt. | 2 |
| 10 | Ilość wybudowanych cmentarzy | szt. | 1 |

Tabela nr 11: Wskaźniki rezultatu (osiągnięte w latach 2004-2008)

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Szacunkowa wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teren objęty działaniem ZUOK | km2 | 383 |
| 2 | Zdolność przerobowa sortowni | t/dzień | 2.5 |
| 3 | Ilość wysegregowanych surowców wtórnych | t/miesiąc | 23 |
| 4 | Liczba osób w gospodarstwach domowych podłączonych do sieci kanalizacyjnej | osób | 847 |
| 5 | Poprawa jakości nawierzchni | bd | bd |
| 6 | Zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców | osób | 1500 |
| 7 | Powierzchnia wybudowanego cmentarza | m2 | 3000 |

Tabela nr 12: Wskaźniki oddziaływania (przewidziane do osiągnięcia do 2009r.)

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Szacunkowa wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość osób objętych odbiorem odpadów komunalnych | osoby | 6300 |
| 2 | Liczba osób korzystających z wybudowanej sieci kanalizacyjnej | osoby | 2300 |
| 3 | Ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków (w okresie 1 roku) | m³/rok | - |
| 4 | Ilość pojazdów korzystających z wybudowanych lub modernizowanych dróg | szt. | 500 |
| 5 | Liczba mieszkańców korzystających ze ścieżki rowerowej | osoby | 600 |
| 6 | Liczba utworzonych miejsc pracy | osoby | 100 |
| 7 | Liczba uczniów korzystających ze zmodernizowanej szkoły | osoby | 100 |
| 8 | Liczba pracowników Urzędu pracujących w remontowanych budynkach | osoby | 25 |
| 9 | Zwiększenie ilości załatwianych spraw interesantów wskazanych przez beneficjenta | szt. | - |

VIII.	PLAN FINANSOWY REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2004-2006

Plan finansowy realizacji PRL uwzględnienia 11 projektów określonych w rozdziale V niniejszego dokumentu, których realizację planuje się w okresie niespełna 2,5 roku. W analizie  przyjęto optymistyczny scenariusz pozyskania środków finansowych w ramach  ZPORR na część planowanych projektów.

Ze względu na wielkość gminy może ona korzystać z zakresu działań ujętych w Priorytecie 3 ZPORR „Rozwój lokalny”. Dla takich projektów określono maksymalny pułap dofinansowania projektów gminnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych (łącznie z kosztami przygotowawczymi obejmującymi opracowanie dokumentacji technicznej i innych niezbędnych załączników) i środków z budżetu państwa (w wysokości 10% kosztów  kwalifikowanych). W zestawieniu planowanych wydatków ujęto wkład własny gminy, na który składają się obok środków budżetowych  także środki pozyskane z zewnętrznych źródeł publicznych (np. pożyczki i kredytu, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencji Nieruchomości Rolnych, itp.). Przyjęto w planie finansowym proporcjonalny podział środków na poszczególne lata realizacji.

Zadaniem, które zostanie ukończone wraz z opracowywanym PRL-em będzie budowa ścieżki rowerowej w Pławnej, będącej jednocześnie chodnikiem dla mieszkańców tej wsi. Nakłady brutto – 600 tys. Środki własne 130 tys., środki funduszu PFARE CBC 2003 – 470 tys. zł.

Kolejne - największe zadanie  - budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu – nakłady ogółem brutto 13 mln 008 tys., środki własne gminy  (1/4 środków ze względu na finansowanie zadania przez 4 gminy) – 632 tys. zł, środki z funduszu PHARE CBC 2003 i innych  funduszy krajowych – 12 mln 376 tys. zł.

Planowane inwestycje i modernizacje drogowe w gminie pochłoną łącznie                    3 mln 872 tys. zł,  z czego środki  własne 992 tys. zł, środki EFRR i innych krajowych –      2 mln 880 tys. zł.

Inwestycja – modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Lubomierzu o łącznej kwocie 1 mln 250 tys. zł. spowoduje zaangażowanie 500 tys. zł środków własnych oraz  750 tys. środków z EFRR.

Dwa działania tj. modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pławnej (nakłady ogółem: 250 tys. zł w tym 125 tys środków własnych oraz 125 tys. środków z funduszy krajowych) i remont budynków Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz (nakłady ogółem:          200 tys. zł tylko ze środków własnych) zgodnie z zapisami UZPORR są  niekwalifikowalne do wsparcia  w ramach Priorytetu III. Należy poszukiwać tutaj wsparcia m.in. w  Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwie Kultury. Dlatego w montażu  finansowym nie przyjęto obligatoryjnego wsparcia projektów z budżetu państwa.

Następne zadanie to budowa cmentarza komunalnego w Chmieleniu o nakładach ogółem: 120 tys. pokrytych całkowicie ze środków własnych budżetu gminy.

Ostatnie zadanie planowane na lata 2004-2006 to modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubomierzu o nakładach ogółem: 500 tys. z tego 125 tys. ze środków własnych.

W wyniku z sumowania kwot wymienionych wyżej wynika , że na przestrzeni planowanego okresu na realizację ww. zadań niezbędne są środki finansowe wg poniższej specyfikacji:

- środki własne – 2 mln 824 tys. zł

- środki zewnętrzne – 16 mln 976 tys. zł

w tym: PHARE CBC 2003 – 12 mln 846 tys. zł

EFRR i inne krajowe – 4 mln 100 tys. zł

Dokonując montażu finansowego pod względem upływu czasu należy w kolejnych latach zaangażować następujące środki finansowe:

2004r. - środki własne – 810 tys. zł

środki zewnętrzne – 470 tys. zł

2005r – środki własne – 577 tys. zł

środki zewnętrzne – 13 mln 247 tys. zł

2006r – środki własne – 1 mln 437 tys. zł

środki zewnętrzne – 3 mln 259 tys. zł

Z powyższego widać, że największe środki zewnętrzne są potrzebne w roku 2005, natomiast ze względu na kumulację inwestycji niewspieralnych z EFRR największe środki własne będą niezbędne w 2006 roku. Kwoty te mogą ulec zmniejszeniu w wyniku niedostosowania szacunków kosztorysowych do rzeczywistych wartości robót po przetargach.

Należy pamiętać o tym, iż dotacji z EFRR nie można łączyć z dotacjami innych funduszy Unii Europejskiej.

Szczegółową analizę zapotrzebowania na środki w ramach PRL przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 13: Planowane finansowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Lubomierz w latach 2004 – 2006 (w tys. zł)

| Lp. | Nazwa projektu | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | Razem 2004-2006 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | śr. własne | śr. zewn. | śr. własne | śr. zewn. | śr. własne | śr. zewn. | śr. własne | śr zewn. | ogółem |
| 1 | Budowa ścieżki rowerowej | 130 | 470 | - | - | - | - | 130 | 470 | 600 |
| 2 | Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu | 180 | - | 452 | 12.122 | - | 254 | 632 | 12.376 | 13.008 |
| 3 | Rozbudowa drogi gminnej w Chmieleniu | - | - | - | - | 242 | 630 | 242 | 630 | 872 |
| 4 | Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Lubomierzu | 500 | - | - | 750 | - | - | 500 | 750 | 1.250 |
| 5 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pławnej | - | - | - | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 250 |
| 6 | Remont budynków Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu | - | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 200 |
| 7 | Budowa cmentarza komunalnego w Chmieleniu | - | - | - | - | 120 | - | 120 | - | 120 |
| 8 | Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy | - | - | - | - | 750 | 2.250 | 750 | 2.250 | 3000 |
| 9 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubomierzu | - | - | 125 | 375 | - | - | 125 | 375 | 500 |
| Razem |  | 810 | 470 | 577 | 13.247 | 1.437 | 3.259 | 2.824 | 16.976 | 19.800 |

IX   SYSTEM   WDRAŻANIA   PLANU   ROZWOJU    LOKALNEGO

GMINY   I   MIASTA   LUBOMIERZ

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach  PRL mają  charakter inwestycyjno  modernizacyjny. Część z nich może uzyskać wsparcie  z  EFRR zgodnie z definicjami zawartymi w  ZPORR  i  UZPORR.

System   wdrażania   PRL  w   Gminie  Lubomierz  będzie   zgodny z wymogami  określonymi  dla wdrażania poszczególnych projektów w ramach  ZPORR, które to zostały określone w treści dokumentu programowego, Uzupełnieniu ZPORR, „Ogólnym Podręczniku Wdrażania  ZPORR, aktach prawnych  związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych (ustawa z  24 kwietnia 2004r. o  Narodowym Planie Rozwoju)  oraz innymi,  przygotowywanymi przez instytucje zaangażowane w  ZPORR, dokumentami metodycznymi i aktami prawnymi.

Główną rolę w przygotowaniu odpowiednich wniosków aplikacyjnych, zgodnych z formatem wniosku do  EFRR w ramach  ZPORR  odegrają pracownicy Referatu Technicznego Urzędu Gminy  i Miasta Lubomierz. Jednocześnie ta grupa pracowników będzie odpowiedzialna za pełen nadzór nad realizacją zadań do których należeć będą:

1)  -  przygotowanie  dokumentacji technicznej  (nadzór nad pracami  projektantów

i   innych   zewnętrznych   ekspertów),   studiów   wykonalności   zgodnych

z wytycznymi    Ministerstwa    Gospodarki   i   Pracy    oraz   wszystkich    innych

załączników  niezbędnych  do realizacji projektu

2)  -   nadzór techniczny i merytoryczny nad  Inżynierem Projektu

3)  -  przygotowanie wniosków wg obowiązujących procedur i zasad oraz złożenie ich

w odpowiednim terminie Instytucji Wdrażającej dany program

4)  -  współpracę   z   jednostkami  podległymi  realizującymi  projekty  finansowane

z budżetu    Gminy   Lubomierz    (pomoc   tym   jednostkom   w      przygotowaniu

dokumentacji)

5)  -  współpracę z samorządem powiatowym i regionalnym

6)  -  współpracę   z   Instytucją   Zarządzającą    ZPORR   (Ministerstwo Gospodarki

i Pracy oraz z Instytucją Płatniczą  ( Dolnośląski Urząd Wojewódzki)  w zakresie

wdrażanych projektów

- -  przygotowanie odpowiedniej dokumentacji niezbędnej w razie przeprowadzenia

kontroli   realizacji   projektów   przez  instytucje   uprawnione    (m.in. Instytucję

Pośredniczącą,     Urzędy   Kontroli   Skarbowej,   uprawnione   organy  Komisji

Europejskiej)

- -  nadzór   nad   terminową  (zgodnie  z   harmonogramem rzeczowo-finansowym)

realizacją Planu Rozwoju Lokalnego  (monitoring)

- -  przygotowanie i wykonanie przetargów

- -  zgodną  z wymogami funduszy strukturalnych  archiwizację  dokumentacji

- -  opracowywanie zgodnie z zapisami umów finansowania  projektów okresowych,

rocznych i końcowych raportów monitoringowych z realizacji projektów

12)-  zapewnienie właściwej z wytycznymi  EFRR i UZPORR promocji projektów, ze

szczególnym  uwzględnieniem faktu zaangażowania środków unijnych

Nadzór nad całością realizowanych  projektów sprawuje osobiście Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz, natomiast nadzór nad sprawami finansowymi związanymi z realizacją projektów sprawuje referat finansowy  UGiM  Lubomierz  oraz Skarbnik Gminy, który  kontrasygnuje wszystkie dokumenty (zgodnie ze statutem gminy).

Do głównych zadań pracowników odpowiedzialnych za sprawy finansowe należy m.in.

- - opracowanie harmonogramów płatności

- - dbałość o zabezpieczenie wydzielonych subkont na potrzeby realizowanych

zadań

- -  właściwe opisywanie faktur

- -  przygotowanie   i/lub    akceptacja   wniosków   o  refundację       poniesionych

wydatków    ze   środków   funduszy  strukturalnych, budżetu  państwa i innych

źródeł zgodnie z określonymi przez dysponentów zasadami

- -  dokonywanie płatności na rzecz wykonawców robót

- -  dokonywanie płatności na rzecz innych jednostek zaangażowanych w realizację

projektów

Pracownicy jednostek organizacyjnych gminy zostaną  zobligowani do stałej i ścisłej współpracy  z pracownikami Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz w celu właściwego przygotowania dokumentacji  projektowej oraz  późniejszego  wdrażania i monitorowania wskaźników  osiągnięć PRL. W tym celu zaangażowanie pracowników Urzędu Gminy i Miasta  w przygotowanie i realizację  projektu zostanie poprzedzone jednostronną deklaracją współpracy i zaangażowania  w zadanie  złożoną przez  dyrektora/kierownika jednostki podległej samorządowi gminy.

Dla przejrzystości systemu osobami właściwymi  do kontaktu w sprawach projektu  z instytucjami regionalnymi i centralnymi pozostają pracownicy  Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz.

Uproszczoną strukturę wdrażania  PRL  w gminie i mieście Lubomierz przedstawia poniższy schemat.

Referat techniczny Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz

Skarbnik Gminy

Specjalna Komisja Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

Wykonawcy robót

Jednostki organizacyjne Gminy

Instytucje regionalne i centralne

Mieszkańcy Gminy, podmioty zewnętrzne

Burmistrz Gminy i Miasta

Lubomierz

Oznaczenie:

podległość formalna

współpraca, przekazywanie dokumentów

informacja o realizacji PRL

promocja efektów

X.    SYSTEM MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ.

10.1   System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego.

Jak przedstawiono we wcześniejszych rozdziałach, realizacja wszelkich zamierzeń Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Lubomierz, ze względu na ograniczony budżet roczny gminy (na poziomie 9,5 mln PLN po stronie wydatków, z tego ok. 661 tys. PLN to wydatki inwestycyjne) i konieczność realizacji wielu zadań własnych nieinwestycyjnych uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych, a w szczególności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.

Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, iż monitoring realizacji PRL będzie ściśle skorelowany z monitoringiem osiągnięcia celów poszczególnych projektów prowadzonych zgodnie z zapisami dokumentów programowych oraz innych wytycznych związanych z wdrażaniem ZPORR w województwie dolnośląskim. Monitoring realizacji projektów odbywać się będzie zgodnie z zapisami umów finansowania projektów, wg których beneficjenci są zobligowani do składania raportów zgodnie z przygotowanymi formatami (w wersji papierowej i elektronicznej) w następujących terminach:

  - raporty okresowe – składane przynajmniej raz na kwartał, w ciągu 7 dni dni roboczych od zakończenia okresu sprawozdawczego,

  - raporty roczne – w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia roku kalendarzowego,

  - raporty końcowe – w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia realizacji projektu.

Liczba i charakter składanych raportów zależy od harmonogramu  rzeczowo-finansowego realizowanych projektów.

Raport kwartalny za czwarty kwartał składany jest łącznie z raportem rocznym.

Dodatkowo beneficjent będzie zobowiązany umową do niezwłocznego informowania instytucji wdrażającej o ujawnionych nieprawidłowościach w realizacji Projektu.

Za przygotowanie raportów monitoringowych odpowiedzialny jest Referat Techniczny Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz, który współpracuje w tym zakresie (zgodnie ze schematem wskazanym w rozdziale IX), z innymi komórkami Urzędu Gminy oraz innymi instytucjami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektów. Na podstawie raportów, które podlegają każdorazowo zatwierdzeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz możliwe będzie dokonanie obiektywnej oceny realizacji zamierzeń Planu Rozwoju Lokalnego.

  - Ocena realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

Raz do roku, wraz z oceną realizacji innych dokumentów programowych gminy z perspektywy realizacji budżetu gminy, władze Gminy i Miasta Lubomierz będą miały za zadanie podsumować realizację zamierzeń inwestycyjnych przedstawionych w PRL przypadających na poprzedni rok i rozpisać szczegółowe zadania na rok bieżący, uwzględniające m.in. postęp realizacji projektów i harmonogram wnioskowania o kolejne środki zgodnie z terminami aplikowania określonymi przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego bądź dysponentów innych programów. Podsumowanie realizacji PRL w roku ubiegłym będzie przedkładane do oceny Radzie Gminy. Podsumowanie w formie skróconego raportu zawierać będzie m.in. kopie raportów dot. realizacji projektów, o których mowa w podrozdziale 10.1. oraz wnioski z prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych PRL, które są przedmiotem rozważań w podrozdziale 10.4. Miarą oceny realizacji PRL, który koncentruje się na wdrożeniu skonkretyzowanych pod względem rzeczowym i finansowym działań inwestycyjnych, będzie decyzja Rady Gminy i Miasta Lubomierz odnośnie akceptacji wykonania budżetu, a tym samym działalności organów wykonawczych w gminie, za rok poprzedni. Kompleksowej ocenie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego zostanie poświęcona odrębna sesja Rady Miejskiej w 2006 roku, na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w realizację projektów, włączając w to grono partnerów społecznych oraz przedstawicieli Powiatu Lwóweckiego i Województwa Dolnośląskiego.

Ocena PRL jest skutkiem interpretacji danych zebranych i skumulowanych w procesie monitoringu opisanego w podrozdziale 10.1.

Ocena realizacji PRL opierać się zatem będzie na elemencie finansowym, czyli zgodności zamierzeń finansowych planu (rozdział VIII) z ich rzeczywistą realizacją oraz wynikającym z tego elemencie rzeczowym, czyli stopniu osiągnięcia podstawowych wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania określonych w rozdziale VII PRL.

Innym aspektem oceny realizacji zamierzeń ww. dokumentu, a równocześnie polityki prorozwojowej Gminy i Miasta Lubomierz będzie ocena dokonanych przez władze gminy działań bezpośrednio przez mieszkańców gminy (głównych odbiorców efektów realizowanych projektów) w trakcie najbliższych wyborów samorządowych.

  - Współpraca pomiędzy sektorem publicznym, prawnym i organizacjami

pozarządowymi.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Lubomierz wskazuje na obszary koniecznie do wsparcia z punktu widzenia mieszkańców Gminy oraz organizacji tu funkcjonujących. Zamierzenia inwestycyjne określone w rozdziale V wynikają bezpośrednio z potrzeb zgłaszanych do władz Gminy i Miasta Lubomierz przez ww. przedstawicieli życia społeczno-gospodarczego. Można stwierdzić, iż bardzo duży wkład w kreowanie  polityki   rozwoju gminy ma obok sektora publicznego (władz samorządowych i przedstawicieli instytucji publicznych) również sektor prywatny i instytucje społeczne.

Władze Gminy liczą na jeszcze większe zaangażowanie instytucji niepublicznych i mieszkańców Gminy i Miasta Lubomierz w realizację idei rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy. Będzie to jednak możliwe tylko poprzez realizację inicjatyw oddolnych, szczególnie o charakterze nieinwestycyjnym i ścisłą współpracę w tym zakresie nie tylko z władzami gminy, ale również z podobnymi instytucjami funkcjonującymi w innych gminach oraz w całym regionie.

Pracownicy administracji gminnej w miarę posiadanych możliwości będą zachęcać zarówno instytucje, jak również przedsiębiorców do wzmożonej aktywności w pozyskiwaniu zewnętrznych  funduszy  na prowadzoną przez nich działalność. Nie wyklucza się, dzięki zaoszczędzonym środkom, dofinansowania  najciekawszych inicjatyw (szczególnie w obszarze przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji społecznej) z budżetu Gminy. Takie podejście pozwoli na pełne wykorzystanie infrastruktury, która zostanie stworzona w okresie obowiązywania PRL.

  - Upowszechnianie rezultatów realizacji Planu Rozwoju Lokalengo

Bardzo ważnym elementem jest upowszechnianie osiągnięć związanych z realizacją PRL oraz zachęcanie do pełnego korzystania z udostępnionych dzięki niemu możliwości. Rozwiązania infrastrukturalne zaproponowane w Planie spełnią swą funkcję, tylko wówczas gdy zostaną właściwie wykorzystane zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni, tzn.  zostaną osiągnięte planowane wskaźniki oddziaływania.

Najważniejszym narzędziem komunikacji z potencjalnymi odbiorcami informacji w dobie rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego, obok bezpośrednich kontaktów z zainteresowanymi, jest sieć internetowa. Gmina posiada własny serwis internetowy który stwarza nieograniczone możliwości w zakresie m. in. promocji osiągnięć PRL,  zachęcania podmiotów mających siedzibę na terenie Gminy i poza nią do korzystania z jej efektów. Bardzo ważne jest wykorzystanie potencjału gospodarczego, jaki będzie skutkiem realizacji PRL, ale także nie wolno zapominać o rosnących wciąż walorach przyrodniczych Gminy (szczególnie poprzez zintensyfikowanie procesów ochrony przyrody), które w połączeniu  z dziedzictwem historycznym tych terenów powinno przyczynić się do intensyfikacji działalności turystycznej, a także bardzo ostatnio popularnej działalności agroturystycznej. Takiemu podejściu sprzyja także niedaleka  odległość do wielkich aglomeracji zarówno polskich jak i niemieckich i czeskich.

Ważnym elementem będzie umieszczenie odnośników do strony internetowej Gminy na innych, często odwiedzanych portalach internetowych (np. witrynie samorządu województwa dolnośląskiego), co w znacznym stopniu pozwoli na nisko-kosztową promocję Gminy, jej osiągnięć i dziedzictwa.

W celu dotarcia z informacją i propozycją współpracy do jak największej grupy zainteresowanych ważne będzie wykorzystanie innych, tradycyjnych nośników informacji, jak lokalna i regionalna prasa oraz lokalne i regionalne rozgłośnie radiowe i telewizyjne.

Dla przybliżenia zagadnień związanych z realizacją PRL i przekonania wszystkich mieszkańców do tej idei i większego zaangażowania w czynne wsparcie rozwoju Gminy planowane jest organizowanie dorocznych otwartych spotkań ze wszystkimi  zainteresowanymi osobami, na których dyskutowane będą efekty realizowanych dotąd projektów i zamierzania na przyszłość. Gmina i Miasto Lubomierz bądź wspierana przez nią organizacja pozarządowa podejmie również kroki w celu pozyskania zewnętrznego finansowania na wydanie ulotki promującej walory Gminy oraz efekty realizacji projektów w ramach Planu Rozwoju Lokalnego. Istnieje możliwość realizacji takiego przedsięwzięcia z gminami sąsiadującymi w ramach współpracy na rzecz rozwoju całego powiatu lub regionu.

Za realizację tzw. Public Relations związanego z wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego odpowiedzialni są pracownicy Urzędu Gminy.

Przy opracowywaniu Planu Rozwoju Lokalnego  Gminy i Miasta Lubomierz na lata           2004-2006 korzystano z następującej literatury i materiałów źródłowych:

- Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Lubomierz na lata 2000-2010

- Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004-2006 – uchwała nr XVII/94/04 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 marca 2004r.

- Kierunki działania Rady Miejskiej Gminy Lubomierz na kadencję 2003-2006 – uchwała nr XIV/79/04 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 23 grudnia 2003r.

- Plan Gospodarowania  Zasobem Mieszkaniowym Gminy i Miasta Lubomierz  na lata 2002-2006 – uchwała nr XXXVII/270/02 z dnia 29 maja 2002r.

- Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na lata 2004-2010 i lata następne- Uchwała nr XIX/108/04 z dnia 28 maja 2004r.

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lubomierz.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubomierz.

- Raport o stanie Miasta i Gminy Lubomierz  - styczeń 2000r.

- „Analiza funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Lubomierz”  - XII Sesja Rady Miejskiej Gminy i Miasta Lubomierz – październik 2003r.

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Ministerstwo  Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

- Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki i Polityki Społecznej.

- Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego - „Restrukturyzacja i modernizacja sektora  żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Narodowy Spis Powszechny – 2002 – Lubomierz – Główny Urząd Statystyczny.

- Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

- Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich woj. Dolnośląskiego.

- Strategia Rozwoju Powiatu Lwóweckiego.

- Strategia Sektorowa – Program Rozwoju Rynku Pracy na lata 2003 – 2010 Powiatu Lwóweckiego.

- „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006” ogólny podręcznik wdrażania – Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – styczeń 2004r.

- „Dotacje Unijne dla obszarów szczególnego wsparcia” - Centrum Funduszy Europejskich – wrzesień 2004r.

- „Plan Rozwoju Lokalnego – podstawą aplikowania o środki z funduszy Unii Europejskiej – Centrum Funduszy Europejskich” - lipiec 2004r.

- „Planowanie przestrzenne w Gminie i Mieście Lubomierz jako ważny czynnik rozwoju gospodarczego gminy” - mgr inż. Jerzy Andrzejczak – praca dyplomowa Polska Akademia Nauk – Instytut Nauk Prawnych, Warszawa 2002r.