UCHWAŁA Nr XXV /145 /04

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie

zmiany  załącznika do uchwały nr XVII/94/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego                                    na lata 2004-2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 6 oraz art.58 ust.1 i 2 ustawy           z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art.110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.                 o finansach publicznych ( Dz.U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami)

Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala co następuje:

§ 1

- Skreśla się w całości załącznik do uchwały nr XVII/94/04 z dnia                       26 marca 2004 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004 -2006 wprowadzając nowy  będący załącznikiem do niniejszej uchwały .

- Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu gminy i Miasta Lubomierz.

Załącznik

Do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

Nr XXV/145/04      z dnia 30 grudnia 2004 roku

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY  na lata 2004 – 2006

w tys.  zł.

| L.p | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca | Termin realizacji | Planowane nakłady – ogółem brutto | Nakłady w danym roku brutto |  |  |  |  |  |  |  |  | Pozostałe źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2004 |  |  | 2005 |  |  | 2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne | Pozostałe | ogółem | środki własne | Pozostałe | ogółem | środki własne | Pozostałe | ogółem |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej Chmieleniu | Gmina Lubomierz | 2006 | 872 |  |  |  |  |  |  | 242 | 630 | 872 | SAPARD i inne fundusze krajowe |
| 2. | Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Lubomierzu | Gmina Lubomierz | 2002-2006 | 14 000 | 55 | 30 | 85 | 200 | 6 529 | 6 729 | 100 | 6 957 | 7 057 | PHARE CBC 2003 i inne fundusze krajowe |
| 3. | Budowa ścieżki rowerowej Pławnej | Gmina Lubomierz | 2003-2004 | 514 | 164 | 350 | 514 |  |  |  |  |  |  | PHARE CBC 2003 |
| 4. | Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Lubomierzu | Gmina Lubomierz | 2003-2005 | 1 313 | 274 |  | 274 | 480 | 503 | 983 |  |  |  | Inne Fundusze Europejskie i krajowe |
| 5. | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pławnej | Gmina Lubomierz | 2006 | 250 |  |  |  |  |  |  | 125 | 125 | 250 | Inne Fundusze krajowe |
| 6. | Remont budynków Urzędu Gminy i Miasta | Gmina Lubomierz | 2006 | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 | Inne Fundusze krajowe |
| 7. | Budowa cmentarza komunalnego w Chmieleniu | Gmina Lubomierz | 2006 | 120 |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 120 |  |
| 8. | Modernizacja dróg gminnych budowa nowych na terenie gminy | Gmina Lubomierz | 2006 | 3.000 |  |  |  |  |  |  | 750 | 2250 | 3.000 | Inne Fundusze Europejskie i krajowe |
| 9. | Modernizacja oczyszczalni ścieków | Gmina Lubomierz | 2005-2006 | 500 |  |  |  | 80 |  | 80 | 80 | 340 | 420 | Inne Fundusze Europejskie i krajowe |
| 10. | Adaptacja budynku po szkole filialnej w Olesznem p na mieszkania socjalne | Gmina Lubomierz | 2005 | 150 |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  |
|  | Ogółem do przeniesienia | x | x | 20 919 | 493 | 380 | 873 | 910 | 7 032 | 7 942 | 1 617 | 10302 | 11 919 |  |
| L.p | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca | Termin realizacji | Planowane nakłady – ogółem brutto | Nakłady w danym roku brutto |  |  |  |  |  |  |  |  | Pozostałe źródła finansowania |
|  |  |  |  |  | 2004 |  |  | 2005 |  |  | 2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne | Pozostałe | ogółem | środki własne | Pozostałe | ogółem | środki własne | Pozostałe | ogółem |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11 | Dokumentacja na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej dla Pasiecznika, Chmielenia i Popielówka | Gmina Lubomierz | 2005 2007 | 8 000 |  |  |  | 166 |  | 166 | 100 | 4000 | 4 100 | Inne Fundusze Europejskie i krajowe |
|  | Ogółem | x | x | 28 919 | 493 | 380 | 873 | 1076 | 7 032 | 8 108 | 1 717 | 14302 | 16 019 |  |