Lubomierz dnia 14.10.2014 r.

GMINA LUBOMIERZ

Plac Wolności 1

59-623 LUBOMIERZ

TEL. 075 78 33 166 FAX (075 ) 78 33 167

e-mail: ugim@lubomierz.pl NIP 616-12-76 -526

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej (oferty)  na zadanie:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stogryna w Lubomierzu.

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a) należy ją złożyć w formie pisemnej w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej tytułem:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stogryna w Lubomierzu”

b) cena podana w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie,

c) oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

d) oferta musi obejmować całość zamówienia

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie kolektora głównego  DN 200 o długości 248,2 mb, który zostanie włączony do wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej, działka nr 130 Obręb Lubomierz, poprzez zaprojektowaną studnię DN 1000,  o rzędnych 350,1/348,8 m n.p.m.

2. Budowa 5 przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 42,6 mb

3. Budowa studzienek

4. Budowa chodnika na odcinku 35 mb o powierzchni 71,8 m2  ograniczonego krawężnikiem ulicznym 15x30 i obrzeżem chodnikowym 30x8. Nawierzchnia chodnika z płyt chodnikowych 30x30 lub kostki betonowej Holland o gr 8 cm

5. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej z wykonaniem warstw konstrukcyjnych o powierzchni  P= 26,40 m2

6. Uporządkowanie terenu z humusowaniem i obsianiem trawą.

- Szczegółowy zakres oraz technologia robót  zawarte są w projektach budowlanych, przedmiarach robót i  specyfikacji technicznej, dołączonych do niniejszego zaproszenia

Od wykonawcy wymagana jest również:

- Organizacja terenu  robót budowlanych,

- Pełna obsługa geodezyjna przedsięwzięcia,

3. Wymagany termin realizacji zamówienia :

15 grudnia  2014 r.

4. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

Cena propozycji musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych.  Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest projekt budowlany i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji  lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

5. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty:

a) formularz propozycji wg załączonego wzoru

b) kosztorys ofertowy

c) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym   lub w przypadku osób fizycznych oświadczenie o nie otwarciu wobec tej osoby likwidacji oraz nie ogłoszeniu upadłości.

d) wykaz robót budowlanych wykonanych  w okresie ostatnich pięciu lat przed  upływem terminu składania propozycji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali  i   prawidłowo ukończyli co najmniej  dwie  roboty odpowiadające zakresem niniejszemu zadaniu , których każdej wartość przekracza 100 000  złotych brutto wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

6. Przy wyborze propozycji cenowej Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena ryczałtowa

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 22.10.2014 r. godz. 15:00 , w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz, Plac Wolności 1, sekretariat (pokój 13

8. Kontakt z wykonawcą

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela:

Leszek Pawłusiów – podinsp. ds. inwestycji i remontów tel. 75 7833166 wew. 42

9. Informacje dotyczące udzielenia zamówienia:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany Wykonawca  ma podpisać umowę w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz. Umowa musi zawierać wszystkie warunki złożonej propozycji cenowej

Załączniki do zapytania:

1. Formularz Oferty

2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Specyfikacje techniczne