INGK.271.10.2015.PUDDRT

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zmianami na zadanie pn.:

„Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim”

CPV:   45.23.32.00-1  – Roboty budowlane w zakresie różnych nawierzchni

45.23.31.20-6  – Roboty w zakresie budowy dróg

45.23.13.00-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45.31.61.10-9  – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45.31.61.00-6  - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

Zamawiający: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Aleja Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwówek Śląski

Zawartość specyfikacji:	nr strony:

Część I.	Instrukcja dla Wykonawców	2

Część II. Formularz oferty	23

Część III. Istotne postanowienia umowy	26

Część IV. Przedmiot zamówienia	46

Zatwierdzam:

Burmistrz

Gminy i Miasta Lwówek Śląski

/-/ Mariola Szczęsna

# Instrukcja dla Wykonawców

## Nazwa oraz adres Zamawiającego

### Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Aleja Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwówek Śląski

### Telefon - centrala: (0 75) 64 77 888, fax (0 75) 64 77 889,

### e- mail: inwestycje@lwowekslaski.pl

## Tryb udzielenia zamówienia

### Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 907), zwane w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „Ustawą”

## Opis przedmiotu zamówienia

### Przedmiot zamówienia opisany jest w Części IV niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

## Opis części zamówienia

### Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

### Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy.

## Informacja dotycząca ofert wariantowych

### Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Termin wykonania zamówienia

### od dnia podpisania umowy do dnia 13.11.2015r.

## Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

### O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

#### Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie zadanych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

### Posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca winien wykazać, że:

### w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 robotę budowlaną, której przedmiotem była:

### budowa lub przebudowa drogi publicznej o długości co najmniej 600mb obejmującej wykonanie nawierzchni utwardzonej ulepszonej i uzbrojonej w co najmniej 3 typy mediów

### wykonanie chodników z kostki betonowej lub granitowej o długości co najmniej 600mb;

### budowę oświetlenia drogowego obejmującego co najmniej 5 punktów świetlnych;

### budowę kanalizacji deszczowej o długości co najmniej  150m;

### Zamawiający dopuszcza spełnienie warunków określonych w ppkt od a) do d) w oddzielnych zadaniach.

### Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca winien wykazać, że:

### Wykonawca winien wykazać, że stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane dysponuje:

### osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, która dysponuje aktualnymi uprawnieniami (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie obowiązujących przepisów) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń i jest członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa, który ma posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie polegające na kierowaniu lub nadzorowaniu robót w ramach budowy przynajmniej jednej zakończonej inwestycji drogowej o wartości robót co najmniej 600.000 zł brutto;

### osobą do pełnienia funkcji kierownika robót, która dysponuje aktualnymi uprawnieniami (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie obowiązujących przepisów) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń  i jest członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa,

### osobą do pełnienia funkcji kierownika robót, która dysponuje aktualnymi uprawnieniami (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie obowiązujących przepisów) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i jest członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa.

### Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

### posiada wolne środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 500.000,00zł

### jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł

### Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

## Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

## W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy do oferty należy dołączyć:

### Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 i 2a  ustawy – wzór: Dokument 1 pkt. I.

### Wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone (wg opisu określonego w pkt.8.1.2) – wzór: Dokument 2.

### Dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te wykonane zostały w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami tymi są:

#### poświadczenia;

#### inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1.3.a.

#### W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 9.1.2 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 9.1.3 a) i b).

#### W niniejszym postępowaniu, w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 9.1.3.a), Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i 	będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami i oświadczeniem, iż osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wzór: Dokument 3.

### informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

### Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000 zł.

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy od oferty należy dołączyć:

### Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór: Dokument 1 pkt. II.

#### Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

#### 9.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

## W przypadku Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą winien jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wzór Dokument nr 4

### Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

### Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt 9.4., odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

### Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków wymaganych w niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 9.4., Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących:

##### zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

##### sposobu wykorzystania tych zasobów przy realizacji nin. zamówienia;

##### zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem

  - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków wymaganych w niniejszej specyfikacji w zakresie pkt. 8.1.4, polega na zasobach innych podmiotów, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda od Wykonawcy w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.1.5. i 9.1.6.

### Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.2.2 i 9.2.3 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

### nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składnia ofert;

### nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

### Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.  9.8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

### W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

### Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składających wspólną ofertę, np. konsorcjów, spółek cywilnych), aby:

### Ustanowiły Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

#### Dokumenty wymienione w pkt 9.2.1. ÷ 9.2.3. i 9.3. winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie.

#### Dokumenty wymienione w pkt 9.1.1. ÷ 9.1.6. winny być złożone w imieniu wszystkich podmiotów (partnerów) przez Pełnomocnika.

### Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty

### Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający określa kluczowe części zamówienia, które Wykonawca jest zobowiązany wykonywać osobiście. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Zamawiający nie określa innych wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń. Zamawiający za kluczową część zamówienia uznaje wykonanie wszystkich robót branży drogowej.

### Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

## Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie.

## Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Każda strona na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania.

## W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.

## Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

## Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

## Magdalena Grala tel./fax.: 75 64 77 879, email: m.grala@lwowekslaski.pl

## Wymagania dotyczące wadium.

### Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

### 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

### Wadium może być wnoszone w następujących formach:

#### Pieniądzu,

#### Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

#### Gwarancjach bankowych,

#### Gwarancjach ubezpieczeniowych,

#### Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2007.42.275 j.t. z późn. zm.).

### Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 15.1.1. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest obligatoryjne (w przypadku złożenia wadium w pieniądzu), jednakże nie wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

### Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Bolesławcu. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium - „Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim”

### W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59 – 600 Lwówek Śląski, Kasa - I piętro. Przy przekazaniu tych dokumentów osoba je składająca otrzyma odpowiednie potwierdzenie na dostarczonej przez siebie kserokopii.

### W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w pkt. 12.2.2. do 12.2.5., wadium powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone 
i winno zawierać następujące elementy:

#### Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

#### Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

#### Kwotę gwarancji lub poręczenia,

#### Termin ważności wadium,

    - W przypadku Konsorcjum w treści dokumentu należy zaznaczyć zapis, że dotyczy ona Konsorcjum,

### Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

### w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

### odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

### nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

### zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

### Zwrot wadium oraz sytuacja jego ewentualnego zatrzymania uregulowana jest
w art. 46 Ustawy.

- Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą – 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

- Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako partner w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami (Joint Venture, Konsorcjum, itp.). Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert, w które Wykonawca będzie zaangażowany.

  - Kompletna oferta musi zawierać:

    - Wypełniony Formularz oferty – Część II specyfikacji.

    - Stosowne dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej specyfikacji.

    - Dokument potwierdzający wniesienie/wpłacenie wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy do oferty załączyć kopię dokumentu.

    - Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. (Wymaga się dołączenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa).

    - Tabelę elementów scalonych z podziałem na poszczególne branże – wzór: Dokument 5.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Formularz oferty i wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej 
z niniejszą specyfikacją formie.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby (osób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy.

  - Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) i posiadały kolejno ponumerowane strony.

  - Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skuteczności zastrzeżenia wymagane jest, aby wpłynęło ono do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert.

  - Zaleca się złożenie oferty w następujący sposób:

    - W dwóch zamkniętych kopertach, pierwsza – zewnętrza oznakowana wg treści:

Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Aleja Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwówek Śląski

„Oferta – „Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim”

Nie otwierać przed 15.05.2015r., godz.13:15

    - Druga - wewnętrzna, wg treści:

Nazwa Wykonawcy

Ulica, nr budynku

Kod pocztowy, miejscowość

„Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim”

  - W przypadku ofert zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz oryginału oferty należy dołączyć również „wyciąg” – kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek może być udostępniana innym Wykonawcom do wglądu. Kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy.

### Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

### Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 14.12 lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

### Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 14.12

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz z wizytą i oględzinami miejsca wykonywania robót.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Miejsce oraz termin składania ofert.

    - Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski przy Alei Wojska Polskiego 25A, pokój nr 21 (sekretariat) lub listownie na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa 15.05.2015r. o godz. 13:00.

    - Każdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu, jakim została oznakowana oferta. Wykonawca składający ofertę za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej chcąc otrzymać potwierdzenie wpływu powinien nadać ofertę „ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru”.

    - Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt 15.1.1. terminie, będą zwracane niezwłocznie. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane.

  - Zmiana i wycofanie oferty.

    - Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić/zmodyfikować ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

    - Wykonawca może wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.

    - Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie z pkt 14.10 i dodatkowo opisane: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”, z podaniem numeru wpływu na otrzymanym potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 15.1.2.

  - Miejsce oraz termin otwarcia ofert

    - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2015 roku, o godzinie 13:15, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta przy Alei Wojska Polskiego 25A, pokój nr 1 (parter).

    - Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji, warunków płatności oraz ilości stron/kartek, na których składane są oferty.

    - Oferty oznaczone „WYCOFANIE” otwierane będą w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.

    - Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do ofert

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku liczbą oraz słownie. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.

  - Ceną oferty jest cena (brutto) wymieniona w Części II. Formularz oferty, pkt 4. Zaoferowana cena będzie ceną ryczałtową (def. wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego). Płatność nastąpi  fakturami przejściowymi – na zasadach określonych w umowie.

  - Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) winna być obliczona poprzez wypełnienie załączonej do SIWZ Tabeli elementów scalonych – Dokument nr 5. Wycenę należy sporządzić w oparciu o załączoną: dokumentację projektową, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiot zamówienia (część IV SIWZ) oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych ww. opracowaniami.

  - Wartość danego „elementu robót” winna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których opis elementu dotyczy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót oraz koszty pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca robót i podatek VAT.

  - Przy wycenie danego „elementu robót” należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów dopuszczających dany element robót do użytkowania i potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wycena musi także uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne i w trakcie realizacji zamówienia (np. koszty delegacji służbowych, wizji lokalnej, wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia budowy, uzgodnień i likwidacji kolizji, obsługi geodezyjnej, przyłączenia do sieci energetycznej, likwidacji powstałych w trakcie realizacji zadania szkód, itp.).

  - W „Tabeli elementów scalonych” należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wraz 
z podatkiem VAT) ewentualnych robót towarzyszących nie ujętych w SIWZ,
a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i obowiązujące przepisy prawa oraz uwzględnić wszelkie opłaty, jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia.

  - Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Stronami.

  - Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN).

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

    - Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania,

    - Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

- cena (brutto) (Kc)            - znaczenie 95 %

- gwarancja (Kg)                - znaczenie 5 %

  - Oferty będą oceniane w odniesieniu do najtańszej spośród nich. Oferta najtańsza otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów.

  - Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady:

W kryterium „cena” (Kc), Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

x   waga kryterium

W kryterium „Gwarancja” (Kg), Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

Kg=K1

gdzie:

| L.p. | Opis kryteriów oceny | Waga max(pkt) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja obejmująca roboty budowlane | 5 |

K1 – Gwarancja obejmująca roboty budowlane, dostawę urządzeń i sprzętu

K1=     x   waga kryterium

Przy czym Zamawiający zastrzega, że wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy a maksymalny 72 miesiące i tylko oferty z tym przedziałem gwarancji zostaną uznane za spełniające wymogi SIWZ.

Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

  - Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostaną złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane wcześniej w złożonych ofertach.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

  - Jeżeli Wykonawca wyłoniony do wykonania niniejszego zamówienia prowadzi firmę
w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego, to o ile umowa spółki nie stanowi inaczej, to warunkiem podpisania umowy z tym Wykonawcą będzie przedłożenie odpowiedniej umowy lub uchwały zgromadzenia wspólników zezwalającej na taką czynność. Wymóg ten dotyczy odpowiednio podmiotów występujących wspólnie.

  - W przypadku podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

  - Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym do wykonywania niniejszego zamówienia jest:

    - przedstawienie kserokopii uprawnień kierownika budowy i kierowników robót (stosownie do wymogu pkt 8.1.3.1.), którzy uczestniczyć będą w realizacji zamówienia,

    - przedłożenie Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - Dz.U.2004.130.1389 ze zmianami. Wartości podane w szczegółowym kosztorysie muszą być zgodne z ceną ofertową i wartościami poszczególnych elementów robót w „Tabeli elementów scalonych”.

    - wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty.

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

  - Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

    - Pieniądzu,

    - Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

    - Gwarancjach bankowych,

    - Gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Bolesławcu. Na przelewie należy umieścić informację:

„Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim”

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  - W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie wskazanej w pkt 20.3.2. do 20.3.5, zabezpieczenie powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone i winno zawierać następujące elementy:

    - Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta zabezpieczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

    - Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

    - Kwotę gwarancji lub poręczenia,

    - Termin ważności zabezpieczenia,

    - Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków umownych” .

  - Zamawiający ustala podział zabezpieczenia wykonania umowy na dwie części:

    - 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania zamówienia oraz uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

    - 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

  - Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej z form wskazanych w pkt 20.3.2 do 20.3.5 Zamawiający wymaga, aby treść dokumentu/-ów zabezpieczenia uwzględniała postanowienia pkt 20.7.1 i 20.7.2 niniejszej instrukcji.

  - Zamawiający informuje, że złożenie zabezpieczenia w formie wskazanej w pkt 20.3.2 do 20.3.5, w których treści nie zostały uwzględnione wymogi pkt. 20.6-20.7 będzie powodować skutki wymienione w art. 94 ust. 2 Ustawy.

  - Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w Części III niniejszej specyfikacji.

## Możliwości dokonania zmiany umowy oraz warunki zmian

### Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy wyłącznie wymienionych w pkt 21 w nin. SIWZ  zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym wnioskiem strony zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:

#### Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy:

      - w sytuacji wejścia Polski do strefy euro pod warunkiem, że będzie wprowadzone w drodze ustawy a nieuwzględnienie ich w wartości wynagrodzenia wykonawcy będzie mu groziło rażącą stratą. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest przedstawienie przez Wykonawcę wyliczenia wskazującego na poniesienie rażącej straty.

#### w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

    - Zmiana określonego w umowie kierownika robót może nastąpić:

      - w przypadku śmierci lub długotrwałej choroby (udokumentowanych odpowiednio aktem zgonu lub zwolnieniem na druku ZUS ZLA). Za długotrwałą chorobę Zamawiający rozumie chorobę, która wymaga długotrwałego leczenia stałego lub przez długi okres, mającą długotrwały przebieg (choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone),

    - Na wniosek Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w sytuacji:

      - zawieszenia robót budowlanych przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

      - zmian dokumentacji projektowej, dokonywanych na wniosek Zamawiającego lub zgłaszanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego,

      - zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych - jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

      - zmian terminów wynikających z umowy o dofinansowanie;

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom.

### Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art. 179 ÷ 198 ustawy.

### Odwołanie

#### Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

#### W przypadku niniejszego postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

##### opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

##### wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

##### odrzucenia oferty odwołującego.

#### Odwołanie winno:

##### Wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zrzuca się niezgodność z przepisami ustawy, a także

##### Zawierać żądanie i

##### Zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.

#### Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej.

#### Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

#### Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

#### W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

#### Na czynności, o których mowa w pkt 22.2.7. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

#### Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

#### Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

#### Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.2.9. i 22.2.10. wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesieni.

#### W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

#### W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

#### Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniania specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

#### Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej, a jego kopię przesyła Zamawiającemu  oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

#### Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

#### Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

#### Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

### Skarga do sądu

#### Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

#### W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

#### Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

#### Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

#### Pozostałe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Ustawy.

# Pozostałe informacje

### Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa:

#### Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

#### Ujawnienie protokołu wraz z załącznikami (w tym ofert) odbywać się będzie wg poniższych zasad:

##### należy złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie informacji wraz ze wskazaniem sposobu udostępnienia (stosownie do zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dz. U. Nr 188, poz. 1154),

##### Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.

Zastosowanie się do wskazanych zasad nie ma wpływu na obliczanie terminów do wnoszenia przez Wykonawcę środków ochrony prawnej oraz wniosków o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty:

#### W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem pkt 23.3.

#### W przypadku, gdy oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

### Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty) – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

### Wybór Wykonawcy:

#### Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

##### wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

##### Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

##### Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

##### Terminie, po upływie którego umowa może być zawarta.

#### Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze, o ile będzie to możliwe, ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

#### Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w niniejszym postępowaniu, z zastrzeżeniem przypadków, gdy przepisy Ustawy nie stanowią inaczej.

### W sprawach nieuregulowanych stosuje się zapisy Ustawy.

Dokument 1

.............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczątka)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro na realizację zadania pn.:

„Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim”

PKT I.

Niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………………………, dnia ………………………

…………………………………………………

(Imię i nazwisko, pieczątka)

PKT II.

Niniejszym oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a  ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

………………………………………, dnia ………………………

…………………………………………………

(Imię i nazwisko, pieczątka)

...............................................................          															 Dokument 2

(Nazwa i adres Wykonawcy, pieczątka)

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat

„Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim”

| Lp. | Zamawiający (nazwa, adres, telefon, osoba kontaktowa) | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (ogólne informacje: nazwa, powierzchnia, zakres robót) | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (brutto) | Data wykonania (odbioru) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa: .................................................... Adres: ..................................................... Tel.: ......................................................... Osoba do kontaktu: ................................. | ……………………………………………………… ……………………………………………………… Zakres obejmował: - ……………………….. - ……………………….. |  |  |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dołączyć poświadczenie potwierdzające należyte wykonanie usług wykazanych w powyższej tabeli. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania usługi skutkuje nieuznaniem jej za należycie wykonaną.

W przypadku, gdy Wykonawca posługuje się doświadczeniem innego podmiotu winien dodatkowo przedstawić:

##### informację dotyczącą zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

##### sposób wykorzystania tych zasobów przy realizacji nin. zamówienia;

##### zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

##### charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem

………………………………………, dnia ………………………

………………………………………………

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej

Dokument 3

.............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczątka)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim”

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (nr uprawnień) | Doświadczenie zawodowe (lata pracy) | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania wymienioną osobą*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ……………………………… (kierownik budowy) | ……………… | ……………… | ……………… | …………………… |
| 2. | ……………………………. (kierownik robót) | ……………… | ……………… | ……………… | …………………… |
| 3. | ……………………………. (kierownik robót) | ……………… | ……………… | ……………… | …………………… |

*) wpisać np.:  umowa o pracę, umowa zlecenie, zobowiązanie do podjęcia się obowiązków itp.

Pkt. I. Niniejszym oświadczam/-y, iż wymienione wyżej osoby posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409)

………………………………..…………

(Miejscowość, data)

…………………………..…………

(Pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej)

Dokument 4

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,

o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zadania:

„Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim”

Zgodnie z art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że firma, którą reprezentuję:

………………………………………………………………………………………………

(nazwa firmy)

- nie należy do grupy kapitałowej*),

- należy do grupy kapitałowej, w związku z tym przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*).

*) niepotrzebne skreślić

………………………………………, dnia ………………………

……………………………………………

(Imię i nazwisko, pieczątka)

UWAGA:

Informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokument 5

.............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczątka)

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

„Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim”

| L.p. | Zakres robót | Wynagrodzenie ryczałtowe /brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| A. | Koszty kwalifikowalne |  |
|  | Kanalizacja deszczowa ul. Daszyńskiego |  |
|  | Kanalizacja deszczowa ul. Dworcowa |  |
|  | Oświetlenie drogowe ul. Daszyńskiego |  |
|  | Oświetlenie drogowe ul. Dworcowa |  |
|  | Oświetlenie drogowe ul. Rzeczna |  |
|  | Oświetlenie drogowe ul. Targowa |  |
|  | Nawierzchnia wraz z chodnikami ul. Daszyńskiego |  |
|  | Nawierzchnia wraz z chodnikami i miejscami postojowymi ul. Dworcowa |  |
|  | Nawierzchnia ul. Rzeczna |  |
|  | Nawierzchnia wraz z chodnikami ul. Targowa |  |
| B. | Koszty niekwalifikowalne |  |
|  | Ogrodzenie targowiska wraz z uzbrojeniem terenu targowiska |  |
|  | Przebudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Rzecznej i Słowiczej – etap I |  |
| SUMA: |  |

………………………………..…………

(Miejscowość, data)

………………………………..…………

(Pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej)

# Część II. Formularz oferty

- Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą

„Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim”

- Zamawiający:

### Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Aleja Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwówek Śląski

## Oferta złożona przez:

### Zarejestrowana nazwa Wykonawcy*) /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie*):

### ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarejestrowany adres Wykonawcy*) /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie*):

### ulica: ……………………………………………………………………… nr: .................

kod: …………………………… miejscowość:  …………………………………………

województwo: ………………………………………………… email: …………………

tel.: ………………………………… fax.: ………………………………………………

NIP: ………………………………… REGON: ………………………………………

### Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………

### Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy: …………………………………………………………………………….………………

### (Imię i nazwisko, email, telefon, fax)

### Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotów występujących wspólnie*):

### ………………………………………………………………………………………………

### ………………………………………………………………………………………………

Zarejestrowany adres Partnera podmiotów występujących wspólnie

### ulica: ……………………………………………………………… nr: ……………………

kod: …………………… miejscowość:  ……………………………………………………

województwo: ……………………………………………… e-mail: ……………………

tel.: ……………………………………………… fax.: ……………………………………

NIP: …………………………………… REGON:………………………………………

### itd.

## Oferujemy, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w „Części IV” specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Przedmiot zamówienia) oraz w dokumentacji projektowej za cenę brutto:

## ............................ , ........... zł, (słownie: ……………………………………………………

## …………………………………………………………………………………………….),

tj. netto: …………..................………… + ………… % podatku VAT,

## Oświadczamy, że cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonamy w terminie:
do dnia ………………………………..roku.

## Oświadczamy, że udzielamy rękojmi równej okresowi gwarancji na wykonane oraz odebrane roboty i zastosowane materiały (patrz Część IV SIWZ - Przedmiot zamówienia):

  - Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę), sprzęt, urządzenia i wyposażenie wynosi ………………… miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

## Oświadczamy, że przyjmujemy 30-dniowy termin płatności faktury, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

## Nasza firma zarejestrowana jest (dla osób fizycznych miejsce zamieszkania) w

## …………………………………………………

(podać kraj)

## Oświadczamy, że:

  - Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jej zapisy, w tym” Istotne postanowienia umowy
i Przedmiot zamówienia ” przedstawione w części III i IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto oferty w formie………………………………………….

  - Wyrażamy zgodę/nie wyrażamy zgody (niepotrzebne skreślić) na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie pieniężnej).

  - Wadium wniesione w formie pieniężnej prosimy zwrócić na konto nr ………………………………………………… w ……………………………………

  - W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do dopełnienia formalności, o których mowa w pkt 19, 20 Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców, pod rygorem odstąpienia przez Zmawiającego od podpisania umowy z naszej winy.

  - Zamierzamy następujące części zamówienia powierzyć podwykonawcom:

### Część I

### ………………………………………………………………………………………………….

(opis zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcy)

### ……………………………………………………………………………………………

Część II

### …………………………………………………………………………………………………

(opis zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcy)

### …………………………………………………………………………………………………

(itd.)

  - Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

( Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

( Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam dokumenty w postaci:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |
| --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

Oferta zawiera następujące załączniki:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………..…………

(Miejscowość, data)

…………………..................……………..…………

(Pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej)

# Część III. Istotne postanowienia umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

NR – IN ………... /2015

Zawarta w dniu …………. 2015 roku w Lwówku Śląskim pomiędzy:

Gminą i Miastem Lwówek Śląski

z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 25A,

59-600 Lwówek Śląski,

posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 616-10-03-030

reprezentowaną przez:

..............................................................................

przy kontrasygnacie ...............................................

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

.................................................

z siedzibą ...............................

posiadający numer identyfikacji podatkowej nr NIP ......................

REGON: ............................................................

reprezentowaną przez: ........................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o nazwie „„Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, strony zawierają umowę następującej treści:

Rozdział I.  PRZEDMIOT UMOWY

( 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn. „Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim”.

2. Szczegółowy zakres i lokalizację przedstawia:

  - Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

  - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż otrzymał dokumenty wymienione w ust. 2 i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

- Warunki umowy określone są w następujących dokumentach we wskazanej niżej kolejności obowiązywania:

4.1. umowa o wykonanie robót budowlanych;

4.2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia ;

4.3. dokumentacja projektowa;

4.4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

4.5. oferta Wykonawcy.

( 2

Roboty określone w § 1 realizowane będą na podstawie:

- Pozwolenia na budowę nr AB.6740/L-95/2013 z dnia 02.12.2013r. nr 279/2013

- Pozwolenia na budowę nr AB.6740/L-95/2013 z dnia 02.12.2013r. nr 280/2013

- Pozwolenia na budowę nr AB.6740/L-15/2014 z dnia 25.04.2014r. nr 99/2014

( 3

- Roboty będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów, o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom.

- Inspektor Nadzoru ma prawo w każdym momencie realizacji umowy odrzucić każdą część robót i użyte materiały, jeżeli nie będą zgodne z wymaganiami ust. 1. Odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.

- Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

Rozdział III.  TERMINY REALIZACJI UMOWY

( 4

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w dniu podpisania umowy.

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają najpóźniej w terminie 7 dni od daty przekazania terenu robót.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają: do dnia 13.11.2015r.

- Za termin zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy rozumie się potwierdzone gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru na pisemne zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do odbioru .

- Roboty budowlane będą realizowane na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej umowy.

Rozdział III.   WYNAGRODZENIE

§ 5

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie …………………… zł brutto (słownie zł: ..…………………………………… …………………………), tj. netto …………… zł + … % podatku VAT, zgodnie z ofertą złożoną na etapie ubiegania się Wykonawcy o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 3).

- Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych w realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2

Rozdział IV.  OBOWIĄZKI STRON

§ 6

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Terminowe przekazywanie terenu robót.

- Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w zakresie min:

a) 	Dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem;

    - Bieżącą kontrola wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoły z prób, badań i pomiarów itp.).

- Zapewnienie nadzoru autorskiego przez zespół projektowy opracowujący dokumentacje projektową w zakresie:

a) stwierdzenia w toku wykonywania robót zgodności realizacji z projektem,

b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Opiniowanie projektów umów o roboty budowlane, które Wykonawca chce zawrzeć z podwykonawcami w terminie 7 dni od ich otrzymania oraz pisemne wyrażanie zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub pisemnie zgłaszanie  zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w sytuacji, gdy:

    - przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy dłuższy niż 30 dni liczonych od dnia doręczenia wykonawcy przez podwykonawcę faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

- Dokonywanie za pośrednictwem Inspektora Nadzoru odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem.

- Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy lub Podwykonawcy

- Uczestniczenie w odbiorze końcowym.

§ 7

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

  - Zapewnienie w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia:

- kierownika robót do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U.2010,Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Przy czym Zamawiający wymaga aby: osoba pełniąca funkcję kierownika budowy była obecna na budowie minimum 3 dni w tygodniu przez min. 2 godziny dziennie. Przy czym Zamawiający dopuszcza przerwę urlopową wynoszącą 14 dni roboczych w ciągu, pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę na okres nieobecności kierownika zastępstwa urlopowego osoby posiadającej uprawnienia budowlane w takim samym zakresie, co osoba wskazana w umowie; osoby pełniące funkcje kierowników robót poszczególnych branż były obecne na budowie w trakcie realizacji robót obejmujących dane branże minimum 2 dni w tygodniu przez min. 2 godziny dziennie.

- odnotowywanie obecności osób wskazanych w ppkt a) w dziennikach pobytu w siedzibie zamawiającego;

  - Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

  - Informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dwudniowym na wskazane w umowie środki komunikacji (e-mail, fax), jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

  - Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robót.

  - Zabezpieczanie terenu robót przed dostępem osób postronnych i prowadzenie robót w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób postronnych.

  - Zabezpieczanie terenu robót tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć przenoszenie się kurzu i pyłu na tereny przyległe.

  - Transportowanie materiałów, urządzeń, narzędzi itp. w sposób eliminujący zanieczyszczenie i uszkodzenie dróg.

  - Bieżące usuwanie zbędnych materiałów, śmieci i odpadów. Wywóz i utylizacja powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia materiałów, gruzu
i odpadów, łącznie z przedłożeniem Zamawiającemu dokumentów, potwierdzających ich właściwe zagospodarowanie.

  - Uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu.

  - Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót przez Wykonawcę.

  - Niezwłoczne usuwanie (na swój koszt) wszelkich awarii powstałych w związku z wykonywaniem robót, w tym skutków uszkodzeń i zalań.

  - Wystawienie z dniem podpisania umowy karty gwarancyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

  - Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.

  - Uczestniczenie w organizowanych przez Inspektora nadzoru Radach Budowy minimum 1 raz na 2 tygodnie; ze strony Wykonawcy w Radach Budowy biorą udział wszyscy kierownicy robót i kierownik budowy

  - Wykonywanie robót budowlanych z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ, z zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane;

  - Zastosowane materiały, urządzenia winny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty i dopuszczenia do stosowania, winny być zgodne z wymogami technicznymi polskich norm przenoszących normy europejskie lub normy innych Państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy;

- W przypadku braku ww. norm uwzględnione będą kolejno: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe lub inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne;

- W przypadku braku norm oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów o których mowa w powyższych punktach uwzględnione zostaną kolejno Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne oraz polskie specyfikacje techniczne;

- Dokumenty wymienione w powyższym podpunkcie wraz z ich kopiami powinny być przekazane do kontroli i wykorzystania inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu sprowadzenia materiałów na plac budowy i przed wbudowaniem. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań, certyfikatów, kart technicznych, autoryzacji i atestów oraz deklaracji zgodności z Europejskimi Normami na materiałów i urządzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- Inspektor Nadzoru ma prawo w każdym momencie realizacji umowy, odrzucić każdą część robót, użyte materiały i zmontowane urządzenia, jeżeli nie będą one zgodne z powyższymi wymaganiami. Odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności;

- Przekazywanie Inspektorowi Nadzoru metek produktów materiałów dla każdej realizowanej dostawy materiałów budowlanych oraz urządzeń.

- Sporządzanie do akceptacji pisemnych wniosków o akceptację wbudowywanych materiałów budowlanych oraz urządzeń w sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować materiały i urządzenia równoważne w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej.

- Oznaczenie wszystkich pracowników Wykonawcy oraz ewentualnych podwykonawców (stroje firmowe);

  - Zapewnienie na okres od daty rozpoczęcia do terminu ukończenia robót polis ubezpieczeniowych obejmujących:

    - ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy,

    - ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do:

- osób upoważnionych do przebywania na terenie robót,

- osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie robót,

- ubezpieczenie od zniszczeń robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas robót

  - Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, i przeprowadzenia odbiorów oraz kamerowania wszystkich nowo wybudowanych kanałów na własny koszt

§ 8

Obowiązki Wykonawcy oraz podwykonawców w zakresie podwykonawstwa:

- W przypadku korzystania przy wykonywaniu części przedmiotu zamówienia z udziału podwykonawców, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest na piśmie zawrzeć umowę o podwykonawstwo.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 10.000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust.5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust.3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia ust 1-6 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

# Rozdział V.  ROZLICZENIA

§ 9

- Rozliczenie za wykonane prace odbywać się będzie w następujący sposób:

- Fakturami częściowymi wystawionymi nie częściej niż 1 raz w miesiącu za roboty wykonane o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł. Faktury częściowe nie mogą przekroczyć 70 % wartości umownej.

- fakturą końcową za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru końcowego na wartość odpowiadającą pozostałej kwocie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisane przez Inspektora nadzoru przejściowe świadectwo płatności i protokołu odbioru częściowego/końcowego robót wraz z kompletem dokumentów towarzyszących tj. zatwierdzonych kart obmiarów, szkiców geodezyjnych, kosztorysu powykonawczego.

- Do faktur, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopie faktur wystawionych przez oficjalnych Podwykonawców za odebrane elementy robót wraz z oświadczeniami oficjalnych Podwykonawców, co do tego czy płatności wynikające z wystawionych przez nich dla Wykonawcy faktur zostały uiszczone i w jakim zakresie

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowią dokumenty określone w § 9 ust. 2 i 3 oraz przedłożenie kompletnego operatu kolaudacyjnego i podpisanie bez uwag protokół odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

- Przez „operat kolaudacyjny” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów umownych, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, zestawienie rodzajów i ilości wykonanych robót, stanowiących podstawę odbioru końcowego w szczególności :

  - zestawienie zabudowanych materiałów i urządzeń (wraz z certyfikatami, atestami) i wykonanych robót,

  - w języku polskim dokumentację powykonawczą (techniczno-budowlana, geodezyjna, eksploatacyjną, oraz atesty, instrukcje obsługi i dopuszczenia do eksploatacji zabudowanych materiałów i urządzeń).

  - karty gwarancyjne zabudowanych urządzeń, .

  - dokumenty potwierdzające zgodne z obowiązującymi przepisami właściwe zagospodarowanie (utylizację/składowanie na wysypisku) powstających w trakcie realizacji robót odpadów: zdemontowanych materiałów, gruzu i innych odpadów z terenu budowy).

- Zapłatę za wykonane roboty Zamawiający zobowiązany jest przelać na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki – z zastrzeżeniem zapisów § 11 .

- Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Jeżeli sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania ulega opóźnieniu na skutek niemożności wyjaśnienia spraw wątpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych pomiędzy stronami, bezsporna część należności powinna być zapłacona Wykonawcy w terminie określonym w ust. 6, a pozostałość po wyjaśnieniu i uzgodnieniu spraw wątpliwych i spornych.

§ 10

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.

- Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury bez jego podpisu.

- W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym ceny jednostkowe i wynagrodzenie netto pozostają bez zmian.

- W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust.3, zmiana cen określonych w umowie obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie.

§ 11

      - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

      - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

      - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

      - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

      - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

      - Postanowienia § 6 ust.6, § 8 i § 11 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Rozdział VI.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 12

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w ( 5 ust.2 niniejszej umowy, co stanowi kwotę …………… zł (słownie zł: ……………………………………………...), w formie ……………………………... .

- Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, zaś 70 % przeznacza się, na gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

- Zamawiający zobowiązuje się umieścić zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej na rachunku bankowym.

- Część zabezpieczenia, wynoszącą 70 % wartości określonej w ust. 1, Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostałą część zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji jakości.

- Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, utraci ważność z punktu widzenia celu w jakim zostało ustalone (ust. 2), Wykonawca zobowiązany jest wnieść nowe zabezpieczenie na 5 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

Rozdział VII.  ODBIÓR ROBÓT

§ 13

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy, w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawcę do Inspektora Nadzoru. Zawiadomienia przekazywane są przy użyciu e-malia lub faxu. Czynności te dokumentuje się wpisem w dzienniku budowy.

- Częściowych odbiorów robót dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy, w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawcę do Inspektora Nadzoru. Zawiadomienia przekazywane są przy użyciu e-malia lub faxu. Czynności te dokumentuje się protokołem odbioru częściowego wg wzoru stanowiącego zał. nr 5.

- Inspektor Nadzoru potwierdza w protokole odbioru częściowego zakres robót wykonanych.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany w całości przedmiot umowy określony
w Rozdziale I.

  - Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca bezzwłocznie powiadamia na piśmie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.

  - Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru komplet wymaganych dokumentów – operat kolaudacyjny.

  - Inspektor nadzoru w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji i kompletnych dokumentów, o których mowa w pkt 4.2., potwierdza zakończenie robót, kompletność przedłożonych dokumentów i gotowość do odbioru końcowego.

  - Za termin zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy rozumie się potwierdzenie gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

  - Zamawiający zawiadamia o terminie odbioru końcowego nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru.

- Odbiór końcowy dokonywany jest wg zasad określonych w protokole odbioru końcowego stanowiącego załącznik Nr 6.

§ 14

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Wykonawca usunie je w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

    - jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 15

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności te, o których mowa w § 14. Wzór protokołu stanowi zał. Nr 6 do nin. umowy.

# Rozdział VIII.  GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 16

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną wykonanych robót.

- Na wykonane roboty Wykonawca udzieli ………-miesięcznej gwarancji.

- Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego:

4.1. usuwania wad ujawnionych po odbiorze robót;

4.2 serwisowania zamontowanych urządzeń w ramach przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z wymaganiami producenta;

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad  ujawnionych po odbiorze końcowym robót w ciągu 5 dni od ich zgłoszenia, chyba że z Zamawiającym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin.

- Warunki gwarancji wynikają z przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę karty gwarancyjnej (wg wzoru stanowiącego zał. 4) która obejmuje cały zakres wykonanych w trakcie obowiązywania niniejszej umowy robot.

- Dla użytych przez Wykonawcę materiałów budowlanych posiadających okres gwarancji dłuższy niż ….. miesięcy (§16 ust. 2), Wykonawca razem z operatem kolaudacyjnym przekaże zamawiającemu komplet dokumentów gwarancyjnych dot. tych materiałów i w drodze cesji przeniesie na Zamawiającego z upływem gwarancji udzielonej nin. umową uprawnienia gwarancyjne dot. zastosowanych materiałów.

§ 17

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia za wady fizyczne).

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie ………….. miesięcy (§16 ust. 2) od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót.

- Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.

Rozdział IX.  SIŁA WYŻSZA

§ 18

- Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce.

- Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar, powódź, katastrofy narodowe, wojna, zamieszki państwowe lub embarga.

- Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu powstania obaw, że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej.

- Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

# Rozdział X.  KARY UMOWNE

§ 19

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

    - za zwłokę w przekazaniu terenu robót albo za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w ( 5 ust.2 za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

    - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót z winy Zamawiającego lub nieuzasadnioną odmowę podpisania przez niego protokołu odbioru końcowego - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w ( 5 ust.2 za każdy dzień zwłoki,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w ( 5 ust.2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu robót - w wysokości 0,7 % wynagrodzenia brutto określonego w ( 5 ust.2 za każdy dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu wykonania robót,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,7 % wynagrodzenia brutto określonego w ( 5 ust.2 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w ( 5 ust. 2 ,

    - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy za każde stwierdzenie takiego faktu,

    - z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy,

    - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wynikającego z postanowień § 9 ust.4-5 lub ust.7 umowy,

    - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy.

    - za każdy, inny niż opisany w ust. 2 pkt. od a) do g) przypadek nie wywiązywania się
z obowiązków określonych w niniejszej umowie i przedmiocie zamówienia – 0,2 % wynagrodzenia brutto w ( 5 ust. 2.

- Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ( 5 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 20%, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Wykonawcy.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy.

- Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

# Rozdział XI.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 20

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku/składnika(-ów) majątku Wykonawcy,

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż tydzień.

- Wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

§ 21

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

# Rozdział XII.  WARUNKI OGÓLNE

§ 22

- Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawować będzie:

……………………………….. -………………………………….,

Tel: 75 64 77 ……….., email: ……………………

- Wykonawca wyznacza do kierowania budowy:

### a) ………………………………………….……………………………………..

### (podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień budowlanych)

- Funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie

### a) ………………………………………….……………………………………..

### (podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień budowlanych)

§ 23

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 24

- Wykaz załączników ;

    - Dokumentacja projektowa – załącznik nr 1

    - SIWZ – załącznik nr 2

    - Oferta wykonawcy – załącznik nr 3

    - Karata gwarancyjna – załącznik nr 4

    - Wzór protokołu robót częściowego – załącznik nr 5

    - Wzór protokołu odbioru końcowego – załącznik nr 6

    - Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania – załącznik nr 7

- Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jedno brzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

# W Y K O N A W C A :                                           		Z A M A W I A J Ą C Y :

# Załącznik nr 4 do umowy nr………… z dnia

KARTA GWARANCYJNA (GWARANCJA JAKOŚCI)

wykonanych robót budowlanych

dotyczy:    zgodnie z zapisami umowy nr …………………  z dnia ……………….

* - odpowiednio do rozstrzygnięcia przetargowego

- Gwarantem jest:

będący Wykonawcą umowy nr …………../2015.

- Uprawnionym z tytułu Gwarancji jest:

Gminą i Miastem Lwówek Śląski

z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwówek Śląski

NIP 616-10-03-030, REGON: 230821670

zwana dalej Zamawiającym.

- Niniejsza Karta Gwarancyjna dotyczy robót budowlanych wykonanych na(w) obiektach Zamawiającego zlokalizowanych w zgodnie z postanowieniami umowy nr -…………../2015.

- Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialności za wady. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.

- Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość estetyczną, użytkową i techniczną wykonanych robót.

- Zakres zrealizowanych robót budowlanych objętych niniejszą gwarancją określać będą dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w § 13 umowy nr …………../2015 z dnia ……….

- Zgodnie z zapisami umowy nr …………./2015 z dnia …………., Gwarant udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszącej ……. miesięcy. Rozpoczęcie biegu terminu gwarancji następuje od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancyjnym Gwarant jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze robót w ciągu 5 dni od ich zgłoszenia, chyba że z Zamawiającym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin. W przypadku, gdy wada obejmuje awarię powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu Gwarancji w takim stopniu, że niemożliwe jest nieprzerwane funkcjonowanie obiektu lub jego części, Gwarant zobowiązany jest przystąpić do usuwania tej awarii w ciągu 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia.

- Zgłoszenie wad w okresie gwarancji będzie odbywało się drogą telefoniczną, faksową lub mailową na następujące numery/adresy: tel. ………………………, fax ………………………, e-mail ………………….  Poprzez powiadomienie Gwaranta rozumie się powiadomienie co najmniej jednej z niżej wymienionych osób (w przypadku odbioru faksem wymagane jest pozytywne potwierdzenie transmisji, w przypadku powiadomienia e:mailem wymagane jest uzyskanie potwierdzenia otrzymania wiadomości):

- Każdorazowe usunięcie wad winno być stwierdzone protokołem.

- W przypadku nie usunięcia przez Gwaranta zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta, jak również do naliczenia kary umownej z tytułu opóźnienia w usunięciu wad, o której mowa w § 19 ust.2 b) umowie Nr …………../2015 z dnia …………….

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Gwarant dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Wszelkie koszty związane z realizacja obowiązków gwarancyjnych pokrywa w całości Gwarant.

- Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:

- siły wyższej,

- szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie użytkowania obiektu/-ów w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania,

- szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Gwarantowi.

- Postanowienia końcowe

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

  - Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią umowy nr ……………/2015.

  - Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

| ZAMAWIAJĄCY: | GWARANT: |
| --- | --- |

Załącznik nr 5

Protokół odbioru robót częściowy

z dnia  …………r

Inspektora Nadzoru :  ………………………

Wykonawcy: ………………………….

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące elementy i części obiektu

| wg tabeli elementów/harmonogramu | Wartość wg ryczałtu lub kosztorysu ofertowego | Potrącono w koszt, wyk. z tytułu wad trwałych | Jakość wykonanych robót | Uwagi i zastrzeżenia stron |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa elementu lub części obiektu |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| Wartość bez VAT |  |  |  |  |  |
| VAT 23 % |  |  |  |  |  |
| Wartość robót z podatkiem VAT |  |  |  |  |  |

3. Roboty ujęte wyżej w kol.1 - 3 zostały wykonane zgodnie z projektem

4. Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie wartości robót wykonanych od początku.

| 5. Zestawienie wartości wykonanych robót |
| --- |
| Nr wg tabeli element. | Elementy, części obiektu, roboty | Wartości robót wg tabeli elementów bez pod. VAT | Ilość i wartości robót wg harmonogramu | Ilość i wartość wykonanych robót od początku budowy | Ilość i wartości robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym |
|  |  |  | Ilość/średnica | Cena jedn. (netto) | Wartość (netto) | Ilość | wartość (netto) | ilość | wartość (netto) |
|  |  | zł | m2/m3/szt. | zł | zł | m2/m3/szt. | zł | m2/m3/szt. | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (podpis Inspektora Nadzoru) |  |  |  | (podpis Wykonawcy) |

Załącznik nr 6

do umowy nr … z dnia …..

pieczątka nagłówkowa Zamawiającego

Protokół odbioru końcowego

Dla zadania: „………………………………………i”

spisany dnia …………………………..w Lwówku Śląskim

CZĘŚĆ I

- Zamawiający Gmina i Miasto Lwówek Śląski reprezentowana przez Komisję Odbiorową powołaną pismem Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia …….. Nr …………..do odbioru robót budowlanych na podstawie umowy o roboty budowlane Nr ……….. z dnia ………. w składzie:

- Wykonawca

  - ………………………………

- Kierownik Budowy ………………………………….

- Nadzór Inwestorski

,…………………………….

działający na podstawie umowy nr ……. z dnia ……r. oraz działający na jego zlecenie inspektorzy nadzoru:

  - ………………………….

  - …………………………

CZĘŚĆ II

- Nadzór Inwestorski oświadcza, że:

  - Wykonawca zgłosił wpisem do dziennika budowy (tom I str. 5) gotowość do odbioru w dniu ….

  - Wykonawca w dniu …... przedłożył Nadzorowi Inwestorskiemu OPERAT KOLAUDACYJNY spełniający wymagania umowy o roboty budowlane z dnia …... OPERAT KOLAUDACYJNY stanowi Zał. Nr 1 do nin. protokołu.

- Nadzór Inwestorski stwierdza, że:

  - teren budowy został przekazany Wykonawcy dnia ……..

  - roboty budowlane wykonane zostały w okresie:

od ……. zgodnie z zapisami w dzienniku budowy tom I;

- Nadzór Inwestorski oświadcza, że:

  - Wpisami do dziennika budowy w dni…. dokonano odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu;

  - Protokołem odbioru robót częściowym z dnia….. dokonano odbioru…..

  - Roboty zostały wykonane zgodnie z umową Nr ……..

- Nadzór Inwestorski dokonał następującej oceny, jakości wykonanych robót:

  - w wykonanych robotach …….. ujawniono żadnych wad;

- Nadzór Inwestorski na podstawie OPERATU KOLAUDACYJNEGO oraz dokładnej kontroli inwestycji i sprawdzenia działania wszelkich urządzeń oświadcza, że:

zadanie pn.: „…………………………….”

  - NADAJE SIĘ DO ODBIORU *

okoliczności opisane w ust. 5-9 potwierdzają działający w imieniu Nadzoru Inwestorskiego inspektorzy nadzoru:

| Lp. | Imię i nazwisko inspektora | Specjalność/ Nr uprawnień | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

- Nadzór Inwestorski w związku z treścią ust. 5-9 oświadcza, że:

  - inwestycja spełnia warunki potrzebne do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych do PINB

- CZĘŚĆ III  Inwestycja posiada następującą charakterystykę:

| Lp. | Rodzaj elementu | Jednostka miary | Ilość | Koszt netto | Koszt brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

- W związku z treścią zapisów Części I i II niniejszego protokołu, Zamawiający uznaje inwestycję wg ww. zakresu rzeczowego za odebraną.

CZEŚĆ IV

- Zamawiający stwierdza, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku (eksploatacji).

- Strony zgodnie oświadczają, że bieg udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z………………r.;

CZĘŚĆ V

- Uwagi do protokołu:

- Spis załączników:

  - Zał. Nr 1 OPERAT KOLAUDACYJNY;

- Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

a) Zamawiającego – Gminy i Miasta Lwówek Śląski

b) Wykonawcy –

c) Nadzór Inwestorski -

- Podpisy osób uczestniczących w dokumentowanych nin. protokołem czynnościach:

Zamawiający Gmina i Miasto Lwówek Śląski reprezentowany przez Komisję Odbiorową:

  - ……………………………………

  - ……………………………………

  - ……………………………………

  - ……………………………………

Wykonawca     reprezentowany przez:

  - ……………………………………

  - ……………………………………

Kierownik Budowy 		 	……………………………………

Nadzór Inwestorski ………………. oraz działający na jego zlecenie inspektorzy nadzoru:

  - ……………………………………

  - ……………………………………

Załącznik nr 7 do umowy nr …………… z dnia ……..

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania

„Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim”

| L.p. | Zakres robót | Wynagrodzenie ryczałtowe /brutto | Termin realizacji (miesiąc-rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Koszty kwalifikowalne |  |  |
|  | Kanalizacja deszczowa ul. Daszyńskiego |  |  |
|  | Kanalizacja deszczowa ul. Dworcowa |  |  |
|  | Oświetlenie drogowe ul. Daszyńskiego |  |  |
|  | Oświetlenie drogowe ul. Dworcowa |  |  |
|  | Oświetlenie drogowe ul. Rzeczna |  |  |
|  | Oświetlenie drogowe ul. Targowa |  |  |
|  | Nawierzchnia wraz z chodnikami ul. Daszyńskiego |  |  |
|  | Nawierzchnia wraz z chodnikami i miejscami postojowymi ul. Dworcowa |  |  |
|  | Nawierzchnia ul. Rzeczna |  |  |
|  | Nawierzchnia wraz z chodnikami ul. Targowa |  |  |
| B. | Koszty niekwalifikowalne |  |  |
|  | Ogrodzenie targowiska wraz z uzbrojeniem terenu targowiska |  |  |
|  | Przebudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Rzecznej i Słowiczej – etap I |  |  |
| SUMA: |  |  |

………………………………..…………

(Miejscowość, data)

………………………………..…………

(Pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej

# Część IV. Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim”. Zadanie pn. „Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym” objęte jest pomocą finansową w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w roku 2015.

- Zamawiający informuje, że w dniach od 17.07 do 19.07.2015r. na terenie Lwówka Śląskiego organizowane jest Lwóweckie Lato Agatowe. W trakcie uroczystości tereny: PKP za skrzyżowaniem ul. Dworcowej i Daszyńskiego oraz tereny targowiska użytkowane są jako parkingi. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować prace budowlane aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom uroczystości, oraz przejezdność i dostęp do parkingów.

- Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45.23.32.00-1  – Roboty budowlane w zakresie różnych nawierzchni

45.23.31.20-6  – Roboty w zakresie budowy dróg

45.23.13.00-8  – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków

45.31.61.10-9  – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45.31.61.00-6  - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

- Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  - Przebudowę ul. Daszyńskiego o długości ok. 120m w zakresie m.in.:

    - rozebrania nawierzchni bitumicznej

    - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

    - wykonanie podbudowy i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

    - ułożenie krawężników

    - wykonanie chodników z kostki wibroprasowanej szarej i nawierzchni z kostki wibroprasowanej grafitowej

    - ułożenie krawężników

    - demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z oprawami

    - ułożenie instalacji zasilającej, oraz montaż nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami

    - budowa kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem rur spustowych posesji prywatnych

    - Przy ul. Daszyńskiego znajdują się lokale handlowo – usługowe oraz budynki mieszkalne. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować harmonogram robót budowlanych, aby zapewnić przejezdność drogi.

    - Przy ul. Daszyńskiego zlokalizowany jest postój taksówek – na czas trwania robót budowlanych w obrębie ul. Daszyńskiego, postój taksówek należy przenieść na ul. Dworcową.

  - Przebudowę ul. Dworcowej o długości ok. 150 m w zakresie m.in.:

    - rozebrania nawierzchni z kostki granitowej i bazaltowej

    - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

    - wykonanie podbudowy i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

    - wykonanie nawierzchni z kostki granitowej i bazaltowej

    - wykonanie chodników z kostki wibroprasowanej szarej

    - ułożenie krawężników

    - demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z oprawami

    - ułożenie kabla zasilającego, oraz montaż nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami

    - budowa kanalizacji deszczowej

    - Na ulicy Dworcowej znajduje się przystanek autobusowy. 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane w obrębie ul. Dworcowej prowadzone były w okresie wakacyjnym, tj. lipiec – sierpień ze względu na zmniejszony ruch pasażerski. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować sobie harmonogram robót, aby wszystkie roboty budowlane ul. Dworcowej zostały rozpoczęte i zakończone w dni wolne od zajęć szkolnych: od 27 czerwca do 31 sierpnia.

    - Na ulicy Dworcowej znajduje się szalet miejski. Wykonawca zobowiązany jest do zabudowania dodatkowej studzienki wodomierzowej w obrębie szaletu i przeniesienia wodomierza zgodnie z warunkami technicznymi WT-093/15 z dnia 13.04.2015r.

  - Przebudowa ul. Rzecznej o długości ok. 700 m w zakresie m.in.:

    - rozebrania nawierzchni bitumicznej

    - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

    - wykonanie podbudowy i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

    - ułożenie krawężników

    - wykonanie izolacji poziomej mostów

    - wykonanie balustrad na moście

    - demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z oprawami

    - ułożenie instalacji zasilającej, oraz montaż nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami na odcinku ok. 220 m

    - budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 50m.

    - remont dwóch mostów – ul. Rzeczna, ul. Rzeczna – ul. Słowicza

      - W obrębie skrzyżowania z ul. Słowiczą przewiduje się wykonanie separatora – według odrębnego opracowania i odrębnego postępowania na roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia do wykonania I etapu inwestycji, która obejmuje swoim zakresem (zgodnie z dokumentacją projektową na zadanie pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w obrebie ul. Rzecznej i Słowiczej”):

        - kanału z rur PEHD o średnicy Ø 1000 – około 25mb

        - Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych z zastawkami Ø 2500

        - Wykonanie wylotu do rzeki Płóczka z umocnieniem dna i skarp

Wskazany zakres robót należy ująć w tabeli elementów scalonych pozycja B.2.

  - Przebudowa ul. Targowej o długości ok. 150 w zakresie m.in.:

    - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

    - wykonanie podbudowy i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

    - ułożenie krawężników

    - ułożenie instalacji zasilającej, oraz montaż nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami

    - Przy przebudowie ul. Targowej należy uwzględnić wykonanie zaprojektowanych przyłączy: wodociągowego i kanalizacyjnego, od skrzyżowania z drogą wojewódzką (al. Wojska Polskiego) do targowiska miejskiego. Przyłącza należy wykonać zgodnie z projektem i zakończyć dodatkowymi studzienkami zlokalizowanymi na targowisku miejskim (jak najbliżej jego granicy). Zakres robót przedstawiono na załączniku graficznym pn. „Zakres przebudowy w obrębie targowiska”. Wskazany zakres robót należy ująć w tabeli elementów scalonych pozycja B.1.

    - W ramach przebudowy drogi należy również wykonać odcinek kanalizacji deszczowej – przejście pod drogą w obrębie skrzyżowania z ul. Rzeczną (wpust deszczowy zaślepić), trzy studzienki kanalizacji deszczowej (wraz z separatorem i osadnikiem) oraz wylot do rzeki Płóczka (zgodnie z zakresem przedstawionym na załączniku graficznym pn. „Zakres przebudowy w obrębie targowiska”). Wskazany zakres robót należy ująć w tabeli elementów scalonych pozycja B.1.

    - w ramach przebudowy ul. Targowej należy zachować istniejący zjazd na targowisko (zgodnie z zakresem przedstawionym na załączniku graficznym pn. „Zakres przebudowy w obrębie targowiska”) oraz wykonać nowy zjazd zgodnie z dokumentacją projektową. Wskazany zakres robót należy ująć w tabeli elementów scalonych pozycja B.1.

    - W ramach przebudowy ul. Targowej należy przewidzieć rozebranie ogrodzenia z cegły po południowo - wschodniej stronie targowiska ok. 70 mb oraz rzędu wiat handlowych przyległych do wyburzanego muru.

Po wykonaniu zjazdów, chodników i uzbrojenia terenu w instalacje wodno – kanalizacyjne należy wykonać ogrodzenie targowiska przewidziane w projekcie budowlanym przebudowy targowiska miejskiego wzdłuż ul. Targowej i ul. Rzecznej przy zastrzeżeniu, że:

- W miejscu istniejącej bramy wjazdowej przy skrzyżowaniu z Al. Wojska Polskiego wykonać bramkę wejściową o szerokości minimum 1,50m wraz z obniżonym krawężnikiem. Bramka wejściowa musi być wyposażona w zamek patentowy.

- przewidziana w projekcie brama wjazdowa od strony Targowej ma zostać wykonana w miejscu aktualnie istniejącej bramy (przy skrzyżowaniu z ul. Rzeczną) - należy: wykonać dodatkowy zjazd z ul. Targowej.

Montaż ogrodzenia, furki i bramy wjazdowej należy ująć w tabeli elementów scalonych pozycja B.1. Rozebranie ogrodzenia z rzędem wiat handlowych należy ująć w tabeli elementów scalonych pozycja A.10.

    - Organizując prace budowlane przy ul. Targowej i Rzecznej - w obrębie targowiska miejskiego, należy uwzględnić dojazd w dni targowe (poniedziałek, środa i piątek w godz. 6-14) do targowiska

- Zamawiający informuje, że materiały pozyskane z rozbiórki (w ilości wskazanej podczas prac rozbiórkowych) takie jak: kostka, kruszywo i materiały rozbiórkowe o jednolitej strukturze itp. Wykonawca zobowiązany jest dowieźć i rozplantować/wysypać we wskazanym przez zamawiającego miejscu (w odległości nie większej niż 20km od miejsca budowy), chyba że projektant przewidział ich ponowne wykorzystanie przy przebudowie dróg.  Zapis ten dotyczy również gruzu z rozbiórki ogrodzenia targowiska. W przypadku zdemontowanych opraw i słupów oświetleniowych – Wykonawca zobowiązany jest przewieźć wybrane słupy i oprawy we wskazane przez Zamawiającego miejsce, nie dalej niż na odległość 10km od miejsca budowy. Pozostałą cześć materiałów należy zutylizować.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli nieruchomości znajdujących się przy przebudowywanych drogach o terminie przystąpienia do prac budowlanych, nie później niż 5 dni przed ich rozpoczęciem.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego i w razie konieczności zapewnić ratownicze badania archeologiczne podczas robót ziemnych. Wykonawca dopełni wszelkich formalności obciążających Inwestora w zakresie uzyskania zgód i pozwoleń na badania archeologiczne – zgodnie z wytycznymi Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków (Dec. JG/Arch.5183.325.2013.TW L.dz. 31848 z dnia 05.11.2013r.) oraz przedłożyć Zamawiającemu protokół z badań zatwierdzony przez konserwatora zabytków. Koszty nadzoru archeologicznego i sporządzenia dokumentacji ponosi Wykonawca.

- Należy uwzględnić wszystkie ewentualne roboty nie ujęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i obowiązujące przepisy prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

  - Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

  - Załącznik nr 2 do SIWZ -STWiOR

- Do zadań Wykonawcy należeć będzie również:

  - Ustanowienie kierownika robót do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 póżn.) w zakresie objętym niniejszym zamówieniem oraz opracowanie Planu BIOZ.

  - Zabezpieczenie na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzeganie przepisów BHP, ochrona znajdujących się na terenie urządzeń i sprzętu oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Roboty budowlane będą wykonywane w sposób nie powodujący kolizji z funkcjonowaniem innych obiektów. Dostarczenie, zainstalowanie z późniejszym demontażem i bieżącym utrzymaniem tablic informacyjnych na czas budowy.

  - Wykonanie przedmiotu umowy z własnych materiałów. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania. Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą zostać zaakceptowane pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Dokumenty wymienione w pkt 5.3. wraz z ich kopiami powinny być przekazane do kontroli i wykorzystania inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu prowadzenia materiałów na plac budowy i przed zabudowaniem. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań, certyfikatów, kart technicznych, autoryzacji i atestów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i Europejskimi Normami na materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.

  - Zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru, a także niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad i usterek.

  - Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót.

  - Pełna odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w trakcie realizacji robót.

  - Naprawa urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót na koszt Wykonawcy robót budowlanych.

  - Po zakończeniu robót budowlanych przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

  - Uzgodnienie miejsca złożenia i potwierdzenie dokumentami właściwego zgodnego z przepisami zagospodarowania zdemontowanych materiałów,

  - Ubezpieczenie:

    - Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od dnia rozpoczęcia robót do ich odbioru.

    - Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: - roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, w tym sprzęt, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania - odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Zakres prac oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

  - Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, i przeprowadzenia odbiorów oraz kamerowania wszystkich nowo wybudowanych kanałów. Koszty prób, badań, kamerowania kanałów itp. ponosi Wykonawca.

  - Naprawa urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,

  - Wykonanie operatu powykonawczego inwestycji - 2 egz.,

##### Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań użytkownikom terenu za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas prac związanych z budową. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z użytkownikami obiektu dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód lub zakresu robót oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.

- Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

  - Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi minimum 36 miesięcy a maksymalny 72 miesięcy.

  - Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją przetargową. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu robót i prac, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i zapoznał się w sposób szczegółowy ze stanem istniejącym, placem budowy i jego otoczeniem. Wątpliwości wynikające z wizji lokalnej, wykonawca musi wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty. Zaniechanie wizji lokalnej przez Wykonawcę następuje na jego ryzyko 
i odpowiedzialność.

- W materiałach przetargowych podane nazwy, zamieszczone wzory wyposażenia są jako przykładowe o wymogach minimalnych.

- Szczegółowy opis inwestycji zawiera dokumentacja projektowa umieszczona pod poniższym adresem:

Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa

http://www.lwowekslaski.pl/Zalacznik_1_dokumentacja_projektowa.zip

Załącznik nr 2 do SIWZ - dokumentacja fotograficzna

http://www.lwowekslaski.pl/Zalacznik_2_dokumentacja_fotograficzna.zip