IN.271.36.2015.OZL

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zamienna z dnia 29.07.2015r.

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zmianami na zadanie pn.:

Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

CPV: 		        45.00.00.00-7	Roboty budowlane

45.23.00.00-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45.23.14.00-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45.31.00.00-3	Roboty instalacyjne elektryczne

45.23.10.00-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45.31.60.00-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

71.32.00.00-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71.35.40.00-4	Usługi sporządzania map

71.35.50.00-1	Usługi pomiarowe

Zamawiający: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Aleja Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwówek Śląski

Zawartość specyfikacji:	nr strony:

Część I.	Instrukcja dla Wykonawców	2

Część II. Formularz oferty	24

Część III. Istotne postanowienia umowy	27

Część IV. Przedmiot zamówienia	44

Zatwierdzam:

Burmistrz

Gminy i Miasta Lwówek Śląski

/-/ Mariola Szczęsna

# Instrukcja dla Wykonawców

## Nazwa oraz adres Zamawiającego

### Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Aleja Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwówek Śląski

### Telefon - centrala: (0 75) 64 77 888, fax (0 75) 64 77 889,

### e- mail: inwestycje@lwowekslaski.pl

## Tryb udzielenia zamówienia

### Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 907), zwane w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „Ustawą”

## Opis przedmiotu zamówienia

### Przedmiot zamówienia opisany jest w Części IV niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

## Opis części zamówienia

### Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

### Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy.

## Informacja dotycząca ofert wariantowych

### Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Termin wykonania zamówienia

### od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2016r.

## Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

### O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

#### Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie zadanych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

### Posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca winien wykazać, że:

### w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub modernizacji oświetlenia drogowego obejmującej co najmniej 20 punktów świetlnych i wartości robót nie mniejszej niż 80.000 zł brutto, (u Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert).

### w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 usługę, której przedmiotem było sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na: budowę lub rozbudowę oświetlenia drogowego obejmującego co najmniej 5 punktów świetlnych dla drogi powiatowej lub wojewódzkiej

### Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca winien wykazać, że:

### Wykonawca winien wykazać, że stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane dysponuje:

### osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, która dysponuje aktualnymi uprawnieniami (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie obowiązujących przepisów) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń  i jest członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa,

###### osobą posiadającą aktualne uprawnienia zawodowe do projektowania (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie obowiązujących przepisów)w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa,

### Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

### posiada wolne środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 100.000,00zł

### Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

## Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

## W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy do oferty należy dołączyć:

### Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 i 2a  ustawy – wzór: Dokument 1 pkt. I.

### Wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone (wg opisu określonego w pkt.8.1.2) – wzór: Dokument 2a.

### Dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te wykonane zostały w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami tymi są:

#### poświadczenia;

#### inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1.3.a.

#### W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 9.1.2 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 9.1.3 a) i b).

#### W niniejszym postępowaniu, w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 9.1.3.a), Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór: Dokument 2b

### Dowody dotyczące najważniejszych usług, określające, czy usługi te wykonane zostały w sposób należyty. Dowodami tymi są:

#### poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

#### oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1.5. a)

#### W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 9.1.4 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 9.1.5 a) i b).

### Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i 	będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami i oświadczeniem, iż osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wzór: Dokument 3.

### informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy od oferty należy dołączyć:

### Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór: Dokument 1 pkt. II.

#### Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

#### 9.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

## W przypadku Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą winien jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wzór Dokument nr 4

### Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

### Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt 9.4., odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

### Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków wymaganych w niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 9.4., Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących:

##### zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

##### sposobu wykorzystania tych zasobów przy realizacji nin. zamówienia;

##### zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem

  - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków wymaganych w niniejszej specyfikacji w zakresie pkt. 8.1.4, polega na zasobach innych podmiotów, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda od Wykonawcy w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.1.7.

### Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.2.2 i 9.2.3 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

### nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składnia ofert;

### nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

### Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.  9.8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

### W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

### Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składających wspólną ofertę, np. konsorcjów, spółek cywilnych), aby:

### Ustanowiły Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

#### Dokumenty wymienione w pkt 9.2.1. ÷ 9.2.3. i 9.3. winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie.

#### Dokumenty wymienione w pkt 9.1.1. ÷ 9.1.7. winny być złożone w imieniu wszystkich podmiotów (partnerów) przez Pełnomocnika.

### Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty

### Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający określa kluczowe części zamówienia, które Wykonawca jest zobowiązany wykonywać osobiście. Zamawiający za kluczową część zamówienia uznaje wykonanie wszystkich robót budowlanych branży elektrycznej. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Zamawiający nie określa innych wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń.

### Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

## Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie.

## Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Każda strona na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania.

## W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.

## Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

## Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

## Magdalena Grala tel./fax.: 75 64 77 879, email: m.grala@lwowekslaski.pl

## Wymagania dotyczące wadium.

### Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

### 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

### Wadium może być wnoszone w następujących formach:

#### Pieniądzu,

#### Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

#### Gwarancjach bankowych,

#### Gwarancjach ubezpieczeniowych,

#### Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2007.42.275 j.t. z późn. zm.).

### Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 15.1.1. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest obligatoryjne (w przypadku złożenia wadium w pieniądzu), jednakże nie wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

### Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Bolesławcu. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium - Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

### W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59 – 600 Lwówek Śląski, Kasa - I piętro. Przy przekazaniu tych dokumentów osoba je składająca otrzyma odpowiednie potwierdzenie na dostarczonej przez siebie kserokopii.

### W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w pkt. 12.2.2. do 12.2.5., wadium powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone 
i winno zawierać następujące elementy:

#### Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

#### Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

#### Kwotę gwarancji lub poręczenia,

#### Termin ważności wadium,

    - W przypadku Konsorcjum w treści dokumentu należy zaznaczyć zapis, że dotyczy ona Konsorcjum,

### Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

### w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

### odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

### nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

### zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

### Zwrot wadium oraz sytuacja jego ewentualnego zatrzymania uregulowana jest
w art. 46 Ustawy.

- Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą – 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

- Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako partner w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami (Joint Venture, Konsorcjum, itp.). Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert, w które Wykonawca będzie zaangażowany.

  - Kompletna oferta musi zawierać:

    - Wypełniony Formularz oferty – Część II specyfikacji.

    - Stosowne dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej specyfikacji.

    - Dokument potwierdzający wniesienie/wpłacenie wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy do oferty załączyć kopię dokumentu.

    - Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. (Wymaga się dołączenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa).

    - Tabelę elementów scalonych– wzór: Dokument 5.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Formularz oferty i wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej 
z niniejszą specyfikacją formie.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby (osób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy.

  - Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) i posiadały kolejno ponumerowane strony.

  - Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skuteczności zastrzeżenia wymagane jest, aby wpłynęło ono do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert.

  - Zaleca się złożenie oferty w następujący sposób:

    - W dwóch zamkniętych kopertach, pierwsza – zewnętrza oznakowana wg treści:

Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Aleja Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwówek Śląski

„Oferta – Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Nie otwierać przed 25.08.2015r., godz.13:15

    - Druga - wewnętrzna, wg treści:

Nazwa Wykonawcy

Ulica, nr budynku

Kod pocztowy, miejscowość

„Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

  - W przypadku ofert zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz oryginału oferty należy dołączyć również „wyciąg” – kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek może być udostępniana innym Wykonawcom do wglądu. Kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy.

### Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

### Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 14.12 lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

### Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 14.12

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz z wizytą i oględzinami miejsca wykonywania robót.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Miejsce oraz termin składania ofert.

    - Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski przy Alei Wojska Polskiego 25A w  sekretariacie lub listownie na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa 25.08.2015r. o godz. 13:00.

    - Każdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu, jakim została oznakowana oferta. Wykonawca składający ofertę za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej chcąc otrzymać potwierdzenie wpływu powinien nadać ofertę „ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru”.

    - Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt 15.1.1. terminie, będą zwracane niezwłocznie. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane.

  - Zmiana i wycofanie oferty.

    - Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić/zmodyfikować ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

    - Wykonawca może wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.

    - Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie z pkt 14.10 i dodatkowo opisane: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”, z podaniem numeru wpływu na otrzymanym potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 15.1.2.

  - Miejsce oraz termin otwarcia ofert

    - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2015 roku, o godzinie 13:15, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta przy Alei Wojska Polskiego 25A, Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych, pokój nr 1 (parter).

    - Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji, warunków płatności oraz ilości stron/kartek, na których składane są oferty.

    - Oferty oznaczone „WYCOFANIE” otwierane będą w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.

    - Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do ofert

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku liczbą oraz słownie. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.

  - Ceną oferty jest cena (brutto) wymieniona w Części II. Formularz oferty, pkt 4. Zaoferowana cena będzie ceną ryczałtową (def. wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego). Płatność nastąpi  fakturami przejściowymi – na zasadach określonych w umowie.

  - Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) winna być obliczona poprzez wypełnienie załączonej do SIWZ Tabeli elementów scalonych – Dokument nr 5. Wycenę należy sporządzić w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i programy funkcjonalno – użytkowe.

  - Wartość danego „elementu robót” winna uwzględniać wszystkie  prace projektowe i roboty budowlane, których opis elementu dotyczy, w tym koszty prac projektowych, robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót oraz koszty pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca robót i podatek VAT.

  - Przy wycenie danego „elementu robót” należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów dopuszczających dany element robót do użytkowania i potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wycena musi także uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne i w trakcie realizacji zamówienia (np. koszty delegacji służbowych, wizji lokalnej, wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia budowy, uzgodnień i likwidacji kolizji, obsługi geodezyjnej, przyłączenia do sieci energetycznej, likwidacji powstałych w trakcie realizacji zadania szkód, itp.).

  - W „Tabeli elementów scalonych” należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wraz 
z podatkiem VAT) ewentualnych robót towarzyszących nie ujętych w SIWZ,
a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i obowiązujące przepisy prawa oraz uwzględnić wszelkie opłaty, jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia.

  - Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Stronami.

  - Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN).

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

    - Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania,

    - Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

- cena (brutto) (Kc)            - znaczenie 95 %

- gwarancja (Kg)                - znaczenie 5 %

  - Oferty będą oceniane w odniesieniu do najtańszej spośród nich. Oferta najtańsza otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów.

  - Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady:

W kryterium „cena” (Kc), Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

x   waga kryterium

W kryterium „Gwarancja” (Kg), Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

Kg=K1

gdzie:

| L.p. | Opis kryteriów oceny | Waga max(pkt) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja obejmująca roboty budowlane | 5 |

K1 – Gwarancja obejmująca roboty budowlane

K1=     x   waga kryterium

Przy czym Zamawiający zastrzega, że wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy a maksymalny 72 miesiące i tylko oferty z tym przedziałem gwarancji zostaną uznane za spełniające wymogi SIWZ.

Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

  - Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostaną złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane wcześniej w złożonych ofertach.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

  - Jeżeli Wykonawca wyłoniony do wykonania niniejszego zamówienia prowadzi firmę
w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego, to o ile umowa spółki nie stanowi inaczej, to warunkiem podpisania umowy z tym Wykonawcą będzie przedłożenie odpowiedniej umowy lub uchwały zgromadzenia wspólników zezwalającej na taką czynność. Wymóg ten dotyczy odpowiednio podmiotów występujących wspólnie.

  - W przypadku podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

  - Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym do wykonywania niniejszego zamówienia jest:

    - przedstawienie kserokopii uprawnień projektanta i kierownika budowy (stosownie do wymogu pkt 8.1.3.1.), który uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia,

    - przedłożenie Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - Dz.U.2004.130.1389 ze zmianami. Wartości podane w szczegółowym kosztorysie muszą być zgodne z ceną ofertową i wartościami poszczególnych elementów robót w „Tabeli elementów scalonych”.

    - przedłożenie polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę 200.000,00 PLN na okres realizacji robót budowlanych (lub na okres krótszy, z koniecznością późniejszego jej przedłużenia) wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.

    - wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty.

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi

  - Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

    - Pieniądzu,

    - Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

    - Gwarancjach bankowych,

    - Gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Bolesławcu. Na przelewie należy umieścić informację:

„Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  - W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie wskazanej w pkt 20.3.2. do 20.3.5, zabezpieczenie powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone i winno zawierać następujące elementy:

    - Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta zabezpieczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

    - Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

    - Kwotę gwarancji lub poręczenia,

    - Termin ważności zabezpieczenia,

    - Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków umownych” .

  - Zamawiający ustala podział zabezpieczenia wykonania umowy na dwie części:

    - 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania zamówienia oraz uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

    - 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

  - Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej z form wskazanych w pkt 20.3.2 do 20.3.5 Zamawiający wymaga, aby treść dokumentu/-ów zabezpieczenia uwzględniała postanowienia pkt 20.7.1 i 20.7.2 niniejszej instrukcji.

  - Zamawiający informuje, że złożenie zabezpieczenia w formie wskazanej w pkt 20.3.2 do 20.3.5, w których treści nie zostały uwzględnione wymogi pkt. 20.6-20.7 będzie powodować skutki wymienione w art. 94 ust. 2 Ustawy.

  - Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w Części III niniejszej specyfikacji.

## Możliwości dokonania zmiany umowy oraz warunki zmian

### Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy wyłącznie wymienionych w pkt 21 w nin. SIWZ  zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym wnioskiem strony zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:

#### Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy:

      - w sytuacji wejścia Polski do strefy euro pod warunkiem, że będzie wprowadzone w drodze ustawy a nieuwzględnienie ich w wartości wynagrodzenia wykonawcy będzie mu groziło rażącą stratą. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest przedstawienie przez Wykonawcę wyliczenia wskazującego na poniesienie rażącej straty.

#### w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

    - Zmiana określonego w umowie kierownika budowy może nastąpić:

      - w przypadku śmierci lub długotrwałej choroby (udokumentowanych odpowiednio aktem zgonu lub zwolnieniem na druku ZUS ZLA). Za długotrwałą chorobę Zamawiający rozumie chorobę, która wymaga długotrwałego leczenia stałego lub przez długi okres, mającą długotrwały przebieg (choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone),

    - Na wniosek Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w sytuacji:

      - zawieszenia robót budowlanych przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

      - zmian dokumentacji projektowej, dokonywanych na wniosek Zamawiającego lub zgłaszanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego,

      - zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych - jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

      - zmian terminów wynikających z umowy o dofinansowanie;

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom.

### Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art. 179 ÷ 198 ustawy.

### Odwołanie

#### Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

#### W przypadku niniejszego postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

##### opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

##### wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

##### odrzucenia oferty odwołującego.

#### Odwołanie winno:

##### Wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zrzuca się niezgodność z przepisami ustawy, a także

##### Zawierać żądanie i

##### Zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.

#### Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej.

#### Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

#### Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

#### W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

#### Na czynności, o których mowa w pkt 22.2.7. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

#### Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

#### Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

#### Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.2.9. i 22.2.10. wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesieni.

#### W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

#### W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

#### Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniania specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

#### Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej, a jego kopię przesyła Zamawiającemu  oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

#### Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

#### Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

#### Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

### Skarga do sądu

#### Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

#### W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

#### Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

#### Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

#### Pozostałe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Ustawy.

# Pozostałe informacje

### Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa:

#### Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

#### Ujawnienie protokołu wraz z załącznikami (w tym ofert) odbywać się będzie wg poniższych zasad:

##### należy złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie informacji wraz ze wskazaniem sposobu udostępnienia (stosownie do zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dz. U. Nr 188, poz. 1154),

##### Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.

Zastosowanie się do wskazanych zasad nie ma wpływu na obliczanie terminów do wnoszenia przez Wykonawcę środków ochrony prawnej oraz wniosków o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty:

#### W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem pkt 23.3.

#### W przypadku, gdy oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

### Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty) – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

### Wybór Wykonawcy:

#### Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

##### wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

##### Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

##### Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

##### Terminie, po upływie którego umowa może być zawarta.

#### Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze, o ile będzie to możliwe, ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

#### Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w niniejszym postępowaniu, z zastrzeżeniem przypadków, gdy przepisy Ustawy nie stanowią inaczej.

### W sprawach nieuregulowanych stosuje się zapisy Ustawy.

Dokument 1

.............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczątka)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro na realizację zadania pn.:

### Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

PKT I.

Niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………………………, dnia ………………………

…………………………………………………

(Imię i nazwisko, pieczątka)

PKT II.

Niniejszym oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a  ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

………………………………………, dnia ………………………

…………………………………………………

(Imię i nazwisko, pieczątka)

...............................................................          														Dokument 2a

(Nazwa i adres Wykonawcy, pieczątka)

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat

### Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

| Lp. | Zamawiający (nazwa, adres, telefon, osoba kontaktowa) | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (ogólne informacje: nazwa, zakres robót, ilość punktów świetlnych) | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (brutto) | Data wykonania (odbioru) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa: .................................................... Adres: ..................................................... Tel.: ......................................................... Osoba do kontaktu: ................................. | ……………………………………………………… ……………………………………………………… Zakres obejmował: - ……………………….. - ……………………….. |  |  |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dołączyć poświadczenie potwierdzające należyte wykonanie usług wykazanych w powyższej tabeli. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania usługi skutkuje nieuznaniem jej za należycie wykonaną.

W przypadku, gdy Wykonawca posługuje się doświadczeniem innego podmiotu winien dodatkowo przedstawić:

##### informację dotyczącą zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

##### sposób wykorzystania tych zasobów przy realizacji nin. zamówienia;

##### zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

##### charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem

………………………………………, dnia ………………………

………………………………………………

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej

...............................................................

Dokument 2b

(Nazwa i adres Wykonawcy, pieczątka)

Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat

### Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

| Lp. | Zamawiający (nazwa, adres, telefon, osoba kontaktowa) | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (ogólne informacje: nazwa, zakres prac projektowych, ilość punktów świetlnych, kategoria drogi) | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (brutto) | Data wykonania (odbioru) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa: .................................................... Adres: ..................................................... Tel.: ......................................................... Osoba do kontaktu: ................................. | ……………………………………………………… ……………………………………………………… Zakres obejmował: - ……………………….. - ……………………….. |  |  |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dołączyć poświadczenie potwierdzające należyte wykonanie usług wykazanych w powyższej tabeli. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania usługi skutkuje nieuznaniem jej za należycie wykonaną.

W przypadku, gdy Wykonawca posługuje się doświadczeniem innego podmiotu winien dodatkowo przedstawić:

##### informację dotyczącą zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

##### sposób wykorzystania tych zasobów przy realizacji nin. zamówienia;

##### zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

##### charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem

………………………………………, dnia ………………………

………………………………………………

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej)

Dokument 3

.............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczątka)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

### Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (nr uprawnień) | Doświadczenie zawodowe (lata pracy) | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania wymienioną osobą*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ……………………………… (kierownik budowy) | ……………… | ……………… | ……………… | …………………… |
|  | ……………………………… ( projektant branży elektrycznej) | ……………… | ……………… | ……………… | …………………… |

*) wpisać np.:  umowa o pracę, umowa zlecenie, zobowiązanie do podjęcia się obowiązków itp.

Pkt. I. Niniejszym oświadczam/-y, iż wymienione wyżej osoby posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409)

………………………………..…………

(Miejscowość, data)

…………………………..…………

(Pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej)

Dokument 4

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,

o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zadania:

### Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Zgodnie z art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że firma, którą reprezentuję:

………………………………………………………………………………………………

(nazwa firmy)

- nie należy do grupy kapitałowej*),

- należy do grupy kapitałowej, w związku z tym przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*).

*) niepotrzebne skreślić

………………………………………, dnia ………………………

……………………………………………

(Imię i nazwisko, pieczątka)

UWAGA:

Informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokument 5

.............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczątka)

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

### Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

| L.p. | Zakres robót | Wynagrodzenie ryczałtowe /brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| A. | Zadanie pn.: Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie „zaprojektuj i wybuduj” |  |
|  | Kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę |  |
|  | Roboty budowlane |  |
| 2.1. | Ułożenie kabli, uziemienia i zabudowanie fundamentów pod słupy |  |
| 2.2. | Montaż słupów, wysięgników i opraw |  |
| 2.3. | Badania i uruchomienie oświetlenia |  |
| SUMA: |  |

………………………………..…………

(Miejscowość, data)

………………………………..…………

(Pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej)

# Część II. Formularz oferty

- Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą

### Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

- Zamawiający:

### Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Aleja Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwówek Śląski

## Oferta złożona przez:

### Zarejestrowana nazwa Wykonawcy*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarejestrowany adres Wykonawcy*)

### ulica: ……………………………………………………………………… nr: .................

kod: …………………………… miejscowość:  …………………………………………

województwo: ………………………………………………… email: …………………

tel.: ………………………………… fax.: ………………………………………………

NIP: ………………………………… REGON: ………………………………………

### Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………

### Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy: …………………………………………………………………………….………………

### (Imię i nazwisko, email, telefon, fax)

### Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotów występujących wspólnie*):

### ………………………………………………………………………………………………

### ………………………………………………………………………………………………

Zarejestrowany adres Partnera podmiotów występujących wspólnie

### ulica: ……………………………………………………………… nr: ……………………

kod: …………………… miejscowość:  ……………………………………………………

województwo: ……………………………………………… e-mail: ……………………

tel.: ……………………………………………… fax.: ……………………………………

NIP: …………………………………… REGON:………………………………………

### itd.

## Oferujemy, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w „Części IV” specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Przedmiot zamówienia) oraz w dokumentacji projektowej za cenę brutto:

## ............................ , ........... zł, (słownie: ……………………………………………………

## ………………………………………………………………………………………….),

tj. netto: …………..................………… + ………… % podatku VAT,

## Oświadczamy, że cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonamy w terminie: 
do dnia: ………………..…..

## Oświadczamy, że udzielamy rękojmi równej okresowi gwarancji na wykonane oraz odebrane roboty i zastosowane materiały (patrz Część IV SIWZ - Przedmiot zamówienia):

  - Okres rękojmi wynosi 5 lat a  gwarancji na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę), sprzęt, urządzenia i wyposażenie wynosi ………………… miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru końcowego.

## Oświadczamy, że przyjmujemy 30-dniowy termin płatności faktur, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

## Nasza firma zarejestrowana jest (dla osób fizycznych miejsce zamieszkania) w

## …………………………………………………

(podać kraj)

## Oświadczamy, że:

  - Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jej zapisy, w tym” Istotne postanowienia umowy
i Przedmiot zamówienia ” przedstawione w części III i IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto oferty w formie………………………………………….

  - Wyrażamy zgodę/nie wyrażamy zgody (niepotrzebne skreślić) na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie pieniężnej).

  - Wadium wniesione w formie pieniężnej prosimy zwrócić na konto nr ………………………………………………… w ……………………………………

  - W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do dopełnienia formalności, o których mowa w pkt 19, 20 Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców, pod rygorem odstąpienia przez Zmawiającego od podpisania umowy z naszej winy.

  - Zamierzamy następujące części zamówienia powierzyć podwykonawcom:

### Część I

### ………………………………………………………………………………………………….

(opis zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcy)

### ……………………………………………………………………………………………

Część II

### …………………………………………………………………………………………………

(opis zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcy)

### …………………………………………………………………………………………………

(itd.)

  - Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

( Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

( Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam dokumenty w postaci:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |
| --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

Oferta zawiera następujące załączniki:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………..…………

(Miejscowość, data)

…………………..................……………..…………

(Pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej)

# Część III. Istotne postanowienia umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

NR – IN ………... /2015

Zawarta w dniu …………. 2014 roku w Lwówku Śląskim pomiędzy:

Gminą i Miastem Lwówek Śląski

z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 25A,

59-600 Lwówek Śląski,

posiadającą numer  identyfikacji podatkowej NIP 616-10-03-030

reprezentowaną przez:

..............................................................................

przy kontrasygnacie ...............................................

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

.................................................

z siedzibą ...............................

posiadający numer identyfikacji podatkowej nr NIP ......................

REGON: ............................................................

reprezentowaną przez: ........................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o nazwie:  Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie „zaprojektuj i wybuduj” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, strony zawierają umowę następującej  treści:

Rozdział I.  PRZEDMIOT UMOWY

( 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletną dokumentację projektową i uzyskać pozowanie na budowę/ dokonać zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót (zgodnie z wymaganiami przepisów prawa) na  budowę oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej). Na podstawie sporządzonej dokumentacji wykonawca zrealizuje roboty budowlane obejmujące budowę oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej 364 w miejscowości Lwówek Śląski.

- Szczegółowy zakres i lokalizację przedstawia:

  - Program funkcjonalno – użytkowy przebudowy i rozbudowy oświetlenia drogowego przy ul. Złotoryjskiej (droga wojewódzka

- Wykonawca oświadcza, iż otrzymał dokumenty wymienione w ust. 2 i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

( 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym, opisem przedmiotu zamówienia (część IV SIWZ), zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami.

- Inspektor nadzoru ma prawo w każdym momencie realizacji umowy odrzucić każdą część robót i użyte materiały i urządzenia jeżeli nie będą zgodne z wymaganiami ust. 1. Odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.

- Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

Rozdział II.  WYNAGRODZENIE

( 3

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie ............................,........... zł, (słownie: ………………………………………….), tj. netto: …………..................………… + ………… % podatku VAT, z czego:

i płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych w programie funkcjonalno – użytkowym i opisie przedmiotu zamówienia (część IV SIWZ) w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2.

- W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

Rozdział III.  TERMINY REALIZACJI UMOWY

( 4

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, tj. dnia …………….2015r.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w dniu podpisania umowy, tj. dnia ………..2015r.

- Za termin zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy rozumie się pisemne zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do odbioru wraz z potwierdzeniem gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

- Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 30.10.2016r.

Rozdział IV.  OBOWIĄZKI STRON

( 5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Terminowe przekazanie placu budowy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem.

- Bieżąca kontrola wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoły z prób, badań i pomiarów itp.).

- Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy.

- Dokonanie końcowego odbioru technicznego przedmiotu umowy.

( 6

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

  - Przejęcie terenu robót od Zamawiającego.

  - Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt.

  - Sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę

  - Wykonywanie robót z należytą starannością, zgodnie z projektem budowlanym, przedmiotem zamówienia oraz z zasadami wiedzy technicznej, a także zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania zamówienia w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane.

  - Wykonywanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane; sporządzanie wniosków materiałowych, przedkładanie ich do akceptacji inspektorowi nadzoru, oraz okazanie na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru certyfikatów każdego używanego na budowie wyrobu.

  - Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robót.

  - Urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy w sposób wymagany w opisie przedmiotu zamówienia.

  - Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.

  - Zawarcie odpowiednich umów ubezpieczenia na warunkach określonych w nin. umowie.

  - Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, za szkody wyrządzone osobom trzecim jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków w związku z prowadzonymi robotami.

  - Ponoszenie odpowiedzialności za dopuszczenie do wykonywania prac będących przedmiotem umowy osób nieposiadających wymaganych obowiązującymi przepisami uprawnień i ewentualne następstwa ich działalności.

  - Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

  - Informowanie Inspektora nadzoru  o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru  zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

  - Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru  o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

  - Utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych materiałów i odpadów.

  - Prowadzenie robót w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób postronnych.

  - Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

  - Zapewnienie obsługi geodezyjnej i wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

  - Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

  - Jako wytwarzającego odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z Ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy z dnia 27.04.2001 roku o odpadach.

  - Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

  - Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Do czasu odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za przekazany plac budowy, a w szczególności za wykonane elementy robót.

Rozdział V.  ROZLICZENIA

( 7

- Podstawę wystawienia faktur stanowią dokumenty wymienione w ust. 2.

- Zasady rozliczenia za wykonane roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy są następujące:

  - Fakturami częściowymi wystawionymi za wykonane elementy robót zgodnie z załącznikiem nr 6 do umowy – tabelą elementów scalonych do wysokości 90% wartości zadania – adekwatnie do stopnia zaawansowania, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2.2 -2.4

  - Zamawiający przewiduje limit finansowy na rok 2015 w wysokości 100.000,00 zł brutto.

  - Podstawą wystawienia faktury częściowej jest potwierdzenie przez Inspektora nadzoru wykonania danego elementu robót/ zaawansowania robót zgodnego z tabelą elementów scalonych ;

  - Faktury przejściowe mają charakter płatności zaliczkowych.

  - Faktura końcowa za wykonanie pozostałego zakresu robót (zgodnie z tabelą elementów scalonych) odpowiadająca pozostałej kwocie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2.1. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi przedłożenie kompletnego operatu kolaudacyjnego i podpisanie protokół odbioru końcowego przez Zamawiającego.

- Przez „operat kolaudacyjny” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów umownych, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, zestawienie rodzajów i ilości wykonanych robót, stanowiących podstawę odbioru końcowego w szczególności :

  - zestawienie zabudowanych urządzeń (wraz z certyfikatami, atestami, deklaracje zgodności) i wykonanych robót pozwalające na określenie wartości powstałych środków trwałych z podaniem ich parametrów technicznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - w języku polskim dokumentację powykonawczą, techniczno-budowlaną, geodezyjną, eksploatacyjną, oraz atesty, deklaracje zgodności, wnioski materiałowe wraz z akceptacją inspektora nadzoru, instrukcje obsługi i dopuszczenia do eksploatacji zabudowanych urządzeń, protokoły przekazania i odbioru gruntów pod roboty budowlane podpisane przez właścicieli gruntów, karty gwarancyjne zabudowanych urządzeń, itp.

- Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia Wykonawcy kwoty faktury w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

- Przeniesienie ewentualnych wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego.

- W razie zwłoki w płatności faktur przysługują ustawowe odsetki od Zamawiającego.

- Za termin zapłaty uznaje się datę, w której Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy określoną kwotę.

Rozdział VI.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

( 8

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, co stanowi kwotę ……………………… zł (słownie zł ………………………).

- Strony ustalają, że 100% wartości zabezpieczenia Wykonawca wniesie w dniu podpisania umowy w formie ………………………… .

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% przeznacza się, na gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

- Zamawiający zobowiązuje się umieścić zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej na rachunku bankowym.

- Część zabezpieczenia, wynoszącą 70% wartości określonej w ust. 1, Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostałą część zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji.

- Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, utraci ważność z punktu widzenia celu, w jakim zostało ustalone (ust. 3), Wykonawca zobowiązany jest wnieść nowe zabezpieczenie stosownie do wymogu ust. 3, na 5 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

Rozdział VII.  ODBIÓR ROBÓT

( 9

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy, w terminie 5 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawcę do Inspektora Nadzoru. Zawiadomienia przekazywane są przy użyciu e-malia  lub faxu.  Czynności te dokumentuje się wpisem w dzienniku budowy.

- Częściowego odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy, w terminie 5 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawcę do Inspektora Nadzoru. Zawiadomienia przekazywane są przy użyciu e-malia  lub faxu.  Czynności te dokumentuje się protokołem odbioru częściowego wg wzoru stanowiącego zał. nr 6.

- Inspektor Nadzoru potwierdza w protokole odbioru częściowego zakres robót wykonanych – stosownie do zapisów tabeli elementów scalonych. Wzór protokołu stanowi załącznik do nin. umowy.

- Przedmiotem odbioru końcowego  jest wykonany w całości przedmiot umowy określony w § 1.

  - Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca bezzwłocznie powiadamia na piśmie Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru końcowego.

  - Wraz z informacją, o której mowa w pkt 4.1., Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru komplet wymaganych dokumentów.

  - Inspektor nadzoru, w ciągu 5 dni od dnia otrzymania informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 4.2., potwierdza zakończenie robót, kompletność przedłożonych dokumentów i gotowość do odbioru końcowego.

  - Zamawiający wyznacza termin odbioru końcowego nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowości do odbioru.

- Odbiór końcowy dokonywany jest wg zasad określonych w protokole odbioru końcowego stanowiącego załącznik Nr 6.

( 10

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w takim przypadku przysługuje mu uprawnienie do naliczania kary umownej stosownie do § 15 ust. 2 lit. a) umowy.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

( 11

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru częściowego i końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego jest przedłożenie przez Wykonawcę zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru operatu kolaudacyjnego.

- Wykonawca po usunięciu wad, o których mowa w § 10 pkt 1 postępuje według procedury opisanej w § 9 ust. 4.

Rozdział VIII.  GWARANCJA I RĘKOJMIA

( 12

- Podstawą gwarancji oraz jej szczegółowe postanowienia zawiera Karta Gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 4. do niniejszej umowy.

- Wykonawca udziela ………..miesięcznej gwarancji na wykonane i odebrane roboty (materiały, urządzenia i robociznę) .

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

- Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Strony ustalają, że w okresie gwarancji zostaną przeprowadzone przeglądy gwarancyjne raz w roku na wezwanie Zamawiającego, a na koszt Wykonawcy.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze robót w terminie 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia od Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- W przypadku wykrycia wad w okresie gwarancji, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę na zasadach opisanych w Karcie Gwarancyjnej.

- Naprawa lub wymiana winna nastąpić zgodnie z terminami określonymi w Karcie Gwarancyjnej.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest pisemnie potwierdzić fakt przyjęcia reklamacji.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji trzech udokumentowanych reklamacji, w stosunku do tego samego elementu Zamawiający ma prawo żądania wymiany tego elementu na nowy wolny od wad.

( 13

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia za wady fizyczne).

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie 5 lat.

Rozdział IX.  SIŁA WYŻSZA

§ 14

- Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce.

- Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar, powódź, katastrofy narodowe, wojna, zamieszki państwowe lub embarga.

- Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą stronę w terminie 3 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu powstania obaw, że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej.

- Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Rozdział X.  KARY UMOWNE

( 15

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu „terenu robót” albo za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w ( 3 ust. 2  za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót z winy Zamawiającego lub nieuzasadnioną odmowę podpisania przez niego protokołu odbioru - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w ( 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości     20 % wynagrodzenia brutto określonego w ( 3 ust.2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych będących przedmiotem umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w ( 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w ( 3 ust. 2   za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – w stosunku do robót budowlanych;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w ( 3 ust. 2.

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2  umowy za każde stwierdzenie takiego faktu,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wynikającego z postanowień § 10 ust.4-5 lub ust.7 umowy,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy.

- Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ( 3 ust. 2.1 ;

- Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy.

- Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdział XI.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

( 16

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia informacji co do następujących sytuacji:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni.

  - Na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Gdy stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

  - Wykonawca nie wywiązał się z obowiązku wskazanego w § 8 ust. 7.

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego.

  - Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

  - Zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy.

  - Gdy wysokość kar umownych naliczonych ze względu na zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy wyniesie 20 %.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie.

  - Wysokość kar umownych naliczonych Zamawiającemu ze względu na okoliczności, o których mowa w ( 15 ust. 1a wyniesie 20 %

( 17

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

  - W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2.2., Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Rozdział XII. PODWYKONAWSTWO

§ 18

      - Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

      - Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

      - Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

      - Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

      - Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471§ 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

Rozdział XIII. UBEZPIECZENIE BUDOWY

§ 19

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji prac budowlano – montażowych osobom trzecim, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

- Ubezpieczenie OC będzie zawarte na wspólne imię Zamawiającego i Wykonawcy, winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.

- Niezależnie od ubezpieczenia wskazanego w ustępach 1 i 2 Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć prace budowlano – montażowe wraz z wszelkim własnym  mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności:

- roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy,

- materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,

- maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,

- sprzęt, wyposażenie  budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy.

- Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować co najmniej wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, w szczególności wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie.

- Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:

- dla robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów i  urządzeń do wbudowania lub zamontowania –  wartości określonej w Umowie,

- dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy - wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia.

- Ubezpieczenie o którym mowa w ust. 3, 4,5  będzie dokonane we wspólnym imieniu Stron, które będą współuprawnione do otrzymania wypłat od ubezpieczycieli, z prawem zatrzymania lub podziału między Stronami dla wyłącznego celu pokrycia kosztu naprawy straty lub szkody.

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu. Koszty ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć ubezpieczenia tak, aby zapewnić pokrycie strat lub szkód powstałych na skutek przyczyn zaistniałych przed wystawieniem protokołu końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w dniu podpisania niniejszej Umowy (przed rozpoczęciem robót), kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

Rozdział XIV. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

( 20

- Zamawiający ustala przedstawiciela zamawiającego w osobach:

  - …………………………………………

- Zamawiający ustala Inspektora nadzoru w osobie:

  - …………………………………………

- Wykonawca ustala kierownika robót w osobie:

  - …………………………………………

Rozdział XV.  WARUNKI OGÓLNE

( 21

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część niniejszej umowy, według następującego pierwszeństwa:

- Akt Umowy

- SIWZ

- Formularz Oferty;

- Program funkcjonalno - użytkowy

( 22

- Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 23

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Program funkcjonalno - użytkowy

- Karta Gwarancyjna

- Protokół odbioru robót

- Tabela elementów scalonych

W Y K O N A W C A :                                           		Z A M A W I A J Ą C Y :

# Załącznik nr 4 do umowy nr………… z dnia

KARTA GWARANCYJNA (GWARANCJA JAKOŚCI)

wykonanych robót budowlanych

dotyczy:    zgodnie z zapisami umowy nr …………………  z dnia ……………….

* - odpowiednio do rozstrzygnięcia przetargowego

- Gwarantem jest:

będący Wykonawcą umowy nr …………../2015.

- Uprawnionym z tytułu Gwarancji jest:

Gminą i Miastem Lwówek Śląski

z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwówek Śląski

NIP 616-10-03-030, REGON: 230821670

zwana dalej Zamawiającym.

- Niniejsza Karta Gwarancyjna dotyczy robót budowlanych wykonanych na(w) obiektach Zamawiającego zlokalizowanych w zgodnie z postanowieniami umowy nr -…………../2015.

- Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialności za wady. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.

- Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość estetyczną, użytkową i techniczną wykonanych robót.

- Zakres zrealizowanych robót budowlanych objętych niniejszą gwarancją określać będą dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w § 13 umowy nr …………../2015 z dnia ……….

- Zgodnie z zapisami umowy nr …………./2015 z dnia …………., Gwarant udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszącej ……. miesięcy. Rozpoczęcie biegu terminu gwarancji następuje od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy – odpowiednio do zadania.

- W okresie gwarancyjnym Gwarant jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze robót w ciągu 5 dni od ich zgłoszenia, chyba że z Zamawiającym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin. W przypadku, gdy wada obejmuje awarię powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu Gwarancji w takim stopniu, że niemożliwe jest nieprzerwane funkcjonowanie obiektu lub jego części, Gwarant zobowiązany jest przystąpić do usuwania tej awarii w ciągu 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia.

- Zgłoszenie wad w okresie gwarancji będzie odbywało się drogą telefoniczną, faksową lub mailową na następujące numery/adresy: tel. ………………………, fax ………………………, e-mail ………………….  Poprzez powiadomienie Gwaranta rozumie się powiadomienie co najmniej jednej z niżej wymienionych osób (w przypadku odbioru faksem wymagane jest pozytywne potwierdzenie transmisji, w przypadku powiadomienia e:mailem wymagane jest uzyskanie potwierdzenia otrzymania wiadomości):

- Każdorazowe usunięcie wad winno być stwierdzone protokołem.

- W przypadku nie usunięcia przez Gwaranta zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta, jak również do naliczenia kary umownej z tytułu opóźnienia w usunięciu wad, o której mowa w § 19 ust.2 b) umowie Nr …………../2015 z dnia …………….

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Gwarant dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Wszelkie koszty związane z realizacja obowiązków gwarancyjnych pokrywa w całości Gwarant.

- Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:

- siły wyższej,

- szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie użytkowania obiektu/-ów w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania,

- szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Gwarantowi.

- Postanowienia końcowe

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

  - Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią umowy nr ……………/2015.

  - Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

| ZAMAWIAJĄCY: | GWARANT: |
| --- | --- |

Załącznik nr 5

Protokół odbioru robót częściowy

z dnia  …………r

Inspektora Nadzoru :  ………………………

Wykonawcy: ………………………….

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące elementy i części obiektu

| wg tabeli elementów/harmonogramu | Wartość wg ryczałtu lub kosztorysu ofertowego | Potrącono w koszt, wyk. z tytułu wad trwałych | Jakość wykonanych robót | Uwagi i zastrzeżenia stron |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa elementu lub części obiektu |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| Wartość bez VAT |  |  |  |  |  |
| VAT 23 % |  |  |  |  |  |
| Wartość robót z podatkiem VAT |  |  |  |  |  |

3. Roboty ujęte wyżej w kol.1 - 3 zostały wykonane zgodnie z projektem

4. Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie wartości robót wykonanych od początku.

| 5. Zestawienie wartości wykonanych robót |
| --- |
| Nr wg tabeli element. | Elementy, części obiektu, roboty | Wartości robót wg tabeli elementów bez pod. VAT | Ilość i wartości robót wg harmonogramu | Ilość i wartość wykonanych robót od początku budowy | Ilość i wartości robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym |
|  |  |  | Ilość/średnica | Cena jedn. (netto) | Wartość (netto) | Ilość | wartość (netto) | ilość | wartość (netto) |
|  |  | zł | m2/m3/szt. | zł | zł | m2/m3/szt. | zł | m2/m3/szt. | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (podpis Inspektora Nadzoru) |  |  |  | (podpis Wykonawcy) |

Załącznik nr 6

do umowy nr … z dnia …..

pieczątka nagłówkowa Zamawiającego

### Protokół odbioru końcowego

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Spisany dnia ..............................20.....r. w ..........................................................................

CZĘŚĆ I

- Zamawiający Gmina i Miasto Lwówek Śląski reprezentowana przez Komisję Odbiorową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek  Śląski  z dnia ……………Nr……………….do odbioru robót budowlanych na podstawie umowy o roboty budowlane Nr…………. z dnia…………………. / umowy o roboty dodatkowe *Nr…………….. z dnia……………………… w składzie :

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko, funkcja

- Wykonawca ……………….……………………………………………………………....reprezentowany przez :

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko, funkcja

- Kierownik Budowy …………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko Nr uprawnień

- Nadzór Inwestorski …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa firmy

działający na podstawie umowy Nr…………………….. z dnia…………………………………..oraz działający na jego zlecenie inspektorzy nadzoru :

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko inspektora oraz jego specjalność i Nr uprawnień

- Użytkownik ……………….……………………………………………………………....reprezentowany przez :

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko, funkcja

- Inni uczestnicy czynności odbiorowych

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko, funkcja

CZĘŚĆ  II

- Nadzór Inwestorski oświadcza, że :

  - Wykonawca zgłosił wpisem do dziennika budowy ( tom…..str……) gotowość do odbioru w dniu……………………………………………………..;

  - Wykonawca w dniu………………..przedłożył Nadzorowi Inwestorskiemu OPERAT KOLAUDACYJNY spełniający wymagania umowy o roboty budowlane z dnia……………………….. OPERAT KOLAUDACYJNY składa się z ……….. sztuk dokumentów wg spisu treści i stanowi Zał. Nr 1 do nin. protokołu.

  - Nadzór Inwestorski dokonał w trakcie trwania inwestycji protokolarnego odbioru robót ulegających zakryciu i z czynności tej sporządził :

- wpisy do dziennika budowy (tom/str…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu z dni………………………………………….., które wg spisu treści stanowią Zał. Nr 2 do nin. protokołu;

  - Nadzór Inwestorski dokonał w trakcie trwania inwestycji odbiorów częściowych , które udokumentował protokołami :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

data /Nr

które wg spisu treści stanowią Zał. Nr 3 do nin. protokołu.

- Nadzór Inwestorski stwierdza, że :

  - teren budowy został przekazany Wykonawcy dnia…………………………………………….;

  - roboty budowlane wykonane zostały w okresie:

od ..............................do............................

od…………………………….do………………………..

od……………………………do…………………………

zgodnie z zapisami  w dziennikach budowy tom ...............strona..........................................................................................;

  - wykonywane były roboty dodatkowe na podstawie umowy o roboty dodatkowe Nr z dnia……………………………………….. w okresie :

od ………………………….. do …………….…………

zgodnie z zapisami  w dziennikach budowy tom ...............strona..........................................................................................;

- Nadzór Inwestorski na podstawie OPERATU KOLAUDACYJNEGO, protokołów wymienionych w ust. 7 pkt 7.3. i 7.4.  oraz dokładnej kontroli inwestycji  i sprawdzenia działania wszelkich urządzeń oświadcza że:

zadanie pn.: …………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - NIE NADAJE SIĘ DO ODBIORU * gdyż : stwierdzono wady w postaci.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

w przypadku wyboru dalsza część protokołu nie podlega wypełnieniu za wyjątkiem podpisów

  - NADAJE SIĘ DO ODBIORU *

- Nadzór Inwestorski oświadcza, że :

  - Roboty zostały wykonane zgodnie z umową Nr…… z dnia…….. oraz umową o roboty dodatkowe Nr…….. z dnia…….;

  - Wprowadzono zmiany istotnie / nieistotne do dokumentacji projektowej szczegółowo omówione w Zał. Nr 4 ;

  - Nie wykonano następującego zakresu rzeczowego robót :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Nadzór Inwestorski dokonał następującej oceny jakości wykonanych robót :

  - w wykonanych robotach nie ujawniono żadnych wad;

  - w wykonanych robotach ujawniono wady nie nadające się do usunięcia w postaci :

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

które nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

  - w wykonanych robotach ujawniono niżej wymienione wady, które nadają się do usunięcia :

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

okoliczności opisane w ust. 7-11 potwierdzają działający w imieniu Nadzoru Inwestorskiego inspektorzy nadzoru:

| Lp. | Imię i nazwisko inspektora | Specjalność/ Nr uprawnień | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

- Nadzór Inwestorski w związku z treścią ust. 7-11 oświadcza, że :

  - inwestycja spełnia warunki potrzebne do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane pozwolenia na użytkowanie / zawiadomienia o zakończeniu budowy / robót budowlanych do PINB  *

  - Inwestycja uzyskała pozwolenie na użytkowanie/ PINB nie wniósł zastrzeżeń do zawiadomienia o zakończeniu budowy  / robót budowlanych w terminie ustawowym *

  - Wykonawca dokonał przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia.

poniżej podpis/y osób reprezentujących Nadzór Inwestorski

CZĘŚĆ  III

- W związku z treścią zapisów Części I i II niniejszego protokołu , Zamawiający  uznaje inwestycję wg ww zakresu rzeczowego za odebraną.

- Strony zgodnie oświadczają, że bieg udzielonej przez Wykonawcę gwarancji rozpoczyna się z dniem ……………………………………………………….;

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do   usunięcia   wad wymienionych w ust. 11.3.  w   terminie do  dnia  ................................................i jednocześnie na ten dzień wyznacza przegląd usunięcia tych wad , co Wykonawca przyjmuje do wiadomości. Niestawiennictwo Wykonawcy nie będzie wstrzymywało czynności przeglądowych.

- Wobec ujawnienia wad wymienionych w ust. 11.2. Strony  zgodnie ustalają obniżenie wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę………………………………………………………………………………..zł z tyt. tych wad, w związku z tym wartość robót objętych umową Nr…… z dnia……. wynosi ………………………………………………………………………………………………………zł .*

poniżej podpisy osób wchodzących w skład Komisji Odbiorowej

CZEŚĆ IV

- Zamawiający stwierdza, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku (eksploatacji) oraz posiada następującą charakterystykę :

| Lp. | Rodzaj elementu | Jednostka miary | Ilość | Koszt netto | Koszt brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |  |
| Roboty dodatkowe |
| RAZEM |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |

- Zamawiający przekazuje Użytkownikowi inwestycję będącą przedmiotem nin. odbioru , wg charakterystyki opisanej w ust. 17, wraz z instrukcjami obsługi których wykaz wg spisu treści stanowi Zał. Nr 5 do nin. protokołu;

- Z dniem przekazania nin. inwestycji Użytkownikowi przechodzą na niego wszelkie obowiązki związane z jej utrzymaniem, zabezpieczeniem i ubezpieczeniem.

- W związku z treścią ust. 18-19 Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje inwestycję i fakt ten potwierdza podpisem :

poniżej podpisy osób reprezentujących Użytkownika

CZĘŚĆ  V

- Uwagi do protokołu:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Spis załączników :

  - Zał. Nr 1 spis treści OPERAT KOLAUDACYJNY - …….stron ( podać ilość tomów );

  - Zał. Nr 2 spis treści protokołów robót ulegających zakryciu………….stron;

  - Zał. Nr 3 spis treści protokołów odbiorów częściowych- ……………..stron;

  - Zał. Nr 4 wykaz zmian -………………stron;

  - Zał. Nr 5 spis treści wykazu instrukcji obsługi - ……………stron

- Protokół sporządzono w .......................... egzemplarzach z przeznaczeniem dla;

a)......................................................................................................................................

b)......................................................................................................................................

c)......................................................................................................................................

d)......................................................................................................................................

- Podpisy osób uczestniczących w dokumentowanych nin. protokołem czynnościach :

Zamawiający Gmina i Miasto Lwówek Śląski reprezentowany przez Komisję Odbiorową

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko, funkcja, podpis

Wykonawca ……………….……………………………………………………………....reprezentowany przez :

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko, funkcja, podpis

Kierownik Budowy …………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko, podpis

Nadzór Inwestorski .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oraz działający na jego zlecenie inspektorzy nadzoru :

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko, podpis

Użytkownik ……………….……………………………………………………………....reprezentowany przez :

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko, podpis

Inni uczestnicy czynności odbiorowych

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko, podpis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Niepotrzebne skreślić

# Część IV. Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej 364 w miejscowości Lwówek Śląski przy ul. Betleja i ul. Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) zgodnie z założeniami programu funkcjonalno – użytkowego. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą wszystkie czynności potrzebne do realizacji dokumentacji projektowej, w tym pozyskanie mapy do celów projektowych, pozyskanie warunków technicznych na przyłączenie linii oświetleniowej do sieci, wykonanie projektu budowlanego, uzgodnienia projektu (m.in. ZUDP, z zarządcą drogi, itd.), zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót/uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonania oświetlenia drogi, z uruchomieniem włącznie, przygotowanie dokumentacji powykonawczej, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

- Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45.00.00.00-7	Roboty budowlane

45.23.00.00-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45.23.14.00-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45.31.00.00-3	Roboty instalacyjne elektryczne

45.23.10.00-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45.31.60.00-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

71.32.00.00-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71.35.40.00-4	Usługi sporządzania map

71.35.50.00-1	Usługi pomiarowe

- Zamawiający informuje, że posiada następujące limity finansowe:

  - Na budowę oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej 364 w miejscowości Lwówek Śląski przy ul. Betleja i ul. Złotoryjskiej na rok 2015 przewiduje się fakturowanie częściowe do wysokości kwoty 100.000,00 zł brutto. Pozostała część wynagrodzenia Wykonawcy płatna będzie w roku 2016.

- Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  - Sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych do organu administracji architektonicznej– zgodnie z załączonymi programami funkcjonalno – użytkowymi.

    - Uzyskanie pisemnych zgód właścicieli gruntów, na których ma być zlokalizowane oświetlenie drogowe.

    - Uzyskanie niezbędnych warunków od dystrybutora sieci energetycznej.

    - Uzgodnienie rozwiązań projektowych z Zamawiającym.

    - Uzgodnienie dokumentacji z ZUDP, zarządcą drogi, dystrybutorem sieci, itp.)

    - Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do odpowiedniego organu administracji architektonicznej/uzyskanie pozwolenia na budowę oraz do nadzoru budowlanego (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)

  - Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej 364 w Lwówku Śląskim przy ul. Betleja i ul. Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej)

    - Przeprowadzenie prób i badań wybudowanej instalacji.

    - Inwentaryzacja geodezyjna wybudowanego oświetlenia – przy czym zamawiający wymaga, aby na inwentaryzacji powykonawczej oznaczone były również granice działek w bezpośrednim sąsiedztwie słupów oświetleniowych. Granice muszą być oznaczone kolorem.

    - Uruchomienie oświetlenia drogowego

    - Wykonanie operatu powykonawczego inwestycji - 2 egz (po 2 egzemplarze dla każdego zadania).

- Należy uwzględnić wszystkie ewentualne roboty nie ujęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i obowiązujące przepisy prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

  - Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy

  - Załącznik nr 2 do SIWZ – pismo z DSDiK dot. oświetlenia mostu nad rzeką Srebrna

- Do zadań Wykonawcy należeć będzie również:

  - Zabezpieczenie na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzeganie przepisów BHP, ochrona znajdujących się na terenie urządzeń i sprzętu oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Roboty budowlane będą wykonywane w sposób nie powodujący kolizji z funkcjonowaniem innych obiektów. Dostarczenie, zainstalowanie z późniejszym demontażem i bieżącym utrzymaniem tablic informacyjnych na czas budowy.

  - Wykonanie przedmiotu umowy z własnych materiałów. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania. Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą zostać zaakceptowane pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Dokumenty wymienione w pkt 5.3. wraz z ich kopiami powinny być przekazane do kontroli i wykorzystania inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu prowadzenia materiałów na plac budowy i przed zabudowaniem. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań, certyfikatów, kart technicznych, autoryzacji i atestów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i Europejskimi Normami na materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.

  - Zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru, a także niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad i usterek.

  - Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót.

  - Pełna odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w trakcie realizacji robót.

  - Naprawa urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót na koszt Wykonawcy robót budowlanych.

  - Po zakończeniu robót budowlanych przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

- Zakres prac oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

  - Naprawa urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,

##### Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań użytkownikom terenu za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas prac związanych z budową. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z użytkownikami obiektu dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód lub zakresu robót oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.

- Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

  - Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi minimum 36 miesięcy a maksymalny 72 miesięcy.

  - Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją przetargową. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu robót i prac, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i zapoznał się w sposób szczegółowy ze stanem istniejącym, placem budowy i jego otoczeniem. Wątpliwości wynikające z wizji lokalnej, wykonawca musi wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty. Zaniechanie wizji lokalnej przez Wykonawcę następuje na jego ryzyko 
i odpowiedzialność.