Załącznik nr 1 do SIWZ

………………………………………………………..

( pieczęć oferenta)

REGON – ……………………

NIP - …………………………

e-mail:………………………..

Gmina Mirsk

Plac Wolności 39

59-630 MIRSK

FORMULARZ  OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  opublikowanego na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień  Publicznych pod poz. 45400-2014, stronie internetowej http//bip.mirsk.pl,  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk  na :

Wykonanie robót drogowych remontowych w zakresie napraw nawierzchni drogowych oraz naprawy urządzeń odwadniających na terenie Gminy Mirsk w 2013r.

składamy niniejszą ofertę:

1.Cena oferty:

dla Zadania I:

a)….................zł.......gr. za remont cząstkowy 1 m2 nawierzchni  bitumicznej przy głębokości wyboi do 4 cm  słownie:..................................................zł........gr. brutto

b)….................zł.......gr. za remont cząstkowy 1 m2 nawierzchni  bitumicznej przy głębokości wyboi do 6 cm  słownie:..................................................zł........gr. brutto

c)….................zł.......gr. za remont cząstkowy 1 m2 nawierzchni  bitumicznej przy głębokości wyboi do 8 cm  słownie:..................................................zł........gr. brutto

d)….................zł.......gr. za remont cząstkowy 1 m2 nawierzchni  bitumicznej przy głębokości wyboi do 10 cm  słownie:..................................................zł........gr. brutto

e)….................zł.......gr. za regulację  1 szt. kraty ściekowej kanalizacji deszczowej, słownie:..................................................zł........gr. brutto

f)….................zł.......gr. za regulację  1 szt. studni rewizyjnej betonowej słownie:..................................................zł........gr. brutto

g)….................zł.......gr. za regulację  1 szt. studni rewizyjnej - teleskop słownie:..................................................zł........gr. brutto

h)….................zł.......gr. za regulację  1 szt. zaworu wodociągowego słownie:..................................................zł........gr. brutto

dla Zadania II:

a)….................zł.......gr. za remont cząstkowy 1 m2 nawierzchni  powierzchniowo utrwalanej  słownie:..................................................zł........gr. brutto

dla Zadania III:

a)….................zł.......gr. za wykonanie 1 m przepustu śr.40 cm słownie:..................................................zł........gr. brutto

b)….................zł.......gr. za wykonanie 1 m przepustu śr.50 cm słownie:..................................................zł........gr. brutto

c)….................zł.......gr. za wykonanie 1 m przepustu śr.60 cm słownie:..................................................zł........gr. brutto

d)….................zł.......gr. za wykonanie 1 szt. ścianki czołowej dla przepustów śr. 40-60 cm  z kamienia łupanego

słownie:..................................................zł........gr. brutto

e)….................zł.......gr. za oczyszczenie 1 m rowu z namułu  z odwozem  urobku  do 5 km słownie:..................................................zł........gr. brutto

f)….................zł.......gr. za wykonanie 1 m  ścieku drogowego betonowego słownie:..................................................zł........gr. brutto

dla Zadania IV:

a)….................zł.......gr. za wykonanie przebudowy przepustu śr. 80 cm pod drogą gminną nr 112713 D w Kamieniu  słownie:..................................................zł........gr. brutto

2.Roboty w zakresie zadań I – III wykonywane będą: I etap od 01.04.2014r. do 31.05.2014r   II etap sukcesywnie do 15 grudnia 2014r. na podstawie zleceń zawierających ilościowy zakres robót. Rozpoczęcie robót zawartych w zleceniu będzie wykonywana w terminie 24 godz. od otrzymania zlecenia.

Przebudowa przepustu pod droga gminną 112713 D w kamieniu zostanie wykonana w terminie do 31.07.2014r.

3. Zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

4.Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,

5.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia to jest 30 dni.

6.Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy na wymienionych warunkach i w zaproponowanym przez Zamawiającego  terminie.

7.Oświadczamy, że część zamówienia polegająca na wykonaniu niżej wymienionych robót będzie powierzona podwykonawcom:

- ………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………….

lub

Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy samodzielnie bez zlecania robót podwykonawcom.

8.Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z wszystkimi załącznikami są  ponumerowane i cała oferta składa się z .......... stron .

Załączniki wg zestawienia

……………...................................................

podpis osób upoważnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta

...........................................................

miejscowość, data

Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć firmy)                                                                    ……………………dnia………..2014r.

OŚWIADCZENIE   O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU z art. 22 i 24 ustawy Pzp.

Nazwa wykonawcy:................................................................................................................

Siedziba wykonawcy : .....................................................................................................

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót drogowych remontowych w zakresie napraw nawierzchni drogowych oraz naprawy urządzeń odwadniających drogi na terenie Gminy Mirsk w 2014r.

O ś w i a d c z a m y,  ż e   firma, którą reprezentujemy :

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z uwagi na fakt że,

- w okresie ostatnich 3 lat w firmie, którą reprezentujemy, nie zachodziły przypadki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1a  Prawa zamówień publicznych,

- nie jest przedmiotem wszczętego postępowania likwidacyjnego ani jej upadłość nie została ogłoszona,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- urzędujący członkowie władz firmy, w szczególności osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- w stosunku do firmy, którą reprezentujemy, nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

- nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że ich udział w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

……..............................................                                        ……….................................................        …...

Imiona i nazwiska  osób uprawnionych                                    czytelny podpis osób uprawnionych                                           ……………………do reprezentowania wykonawcy                                             do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 3a do SIWZ

UMOWA  NR …./ 2014

O WYKONANIE ROBÓT DROGOWYCH

Zawarta w dniu  ……...2014r. w Mirsku pomiędzy Gminą Mirsk z siedzibą w Mirsku Pl.Wolności 39, REGON – 230821693, NIP – 616 – 10 – 08 – 487 reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy      - Andrzeja JASIŃSKIEGO

z kontrasygnatą Skarbnika Miasta i Gminy – Danuty KALUPY

zwanym w treści umowy "Zamawiającym"  a

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą    w  Jałowcu nr 56, 59-800 Lubań wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – fabrycznej we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy Krajowego 13-13-67-566, kapitał zakładowy

zwanym  w  treści  umowy  "  Wykonawcą  "  została zawarta umowa następującej treści :

§ 1.

1.Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego(ogłoszenie wyników postępowania nr DrG.271.3.2014 z dnia …………….)  Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie Gminy Mirsk w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych, Warunkach wykonywania robót drogowych remontowych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Szczegółowy zakres robót będzie każdorazowo określany w jednorazowych zleceniach zawierających ilości robót do wykonania.

§ 2 .

1.Roboty  będą realizowane w następujących terminach: I etap do 31 maja 2014r, II etap sukcesywnie do 15 grudnia 2014r.

2.Czas rozpoczęcia wykonania robót określonych w jednorazowym zleceniu wynosi 48 godz. od otrzymania zlecenia a okres realizacji zlecenie nie może być dłuższy niż 14 dni. Od daty otrzymania zlecenia.

§ 3.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

§ 4.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

- przejęcie terenu prowadzenia robót,

- uzgodnienie wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardów wykonania,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

- zagospodarowanie terenu prowadzenia robót na własny koszt w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową,

- zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbałość o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania  przez cały czas trwania realizacji zamówienia,

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie robót,

- utrzymanie porządku na terenie prowadzenia robót,

- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zatrudnionym pracownikom i współpracującym firmom oraz osobom,

- przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń,

- przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności
i aprobat technicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

§ 5 .

Wykonawca zapewni i dostarczy wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia.

§ 6 .

1.Wynagrodzenie Wykonawcy  za wykonane remonty stanowić będzie iloczyn niżej wymienionych stawek ustalonych w ofercie przetargowej w oparciu o kosztorysy ofertowe dla Zadania I:

a) za wykonanie 1 m2 remontu nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 4 cm ……. brutto,

b) za wykonanie 1 m2 remontu nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do  6 cm ……. brutto,

c) za wykonanie 1 m2 remontu nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do  8 cm ……. brutto,

d) za wykonanie 1 m2 remontu nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do  10 cm ……. brutto,

e) za wykonanie regulacji 1 szt. kraty ściekowej  ……. brutto,

f) za wykonanie regulacji 1 szt. studni rewizyjnej betonowej  ……. brutto,

g) za wykonanie regulacji 1 szt. studzienki rewizyjnej systemowej teleskopowej śr 400 mm ……. brutto,

h) za wykonanie regulacji 1 szt. zaworu wodociągowego  ……. brutto,

2.Powyższe stawki zawierają wszystkie elementy łącznie z podatkiem VAT wg stawki 23% .

3.W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości strony oświadczają, iż znana jest im treść przepisów art. 632 Kodeksu Cywilnego oraz że wynagrodzenie ryczałtowe ustaliły ze świadomością konsekwencji wynikających z przytoczonych przepisów.

4.Stawki wynagrodzenia za poszczególne elementy robót nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.

§ 7.

1.Rozliczanie  Zamawiającego  z  Wykonawcą za wykonane remonty będzie następowało  na    podstawie  faktur wystawionych za zakres robót określony w zleceniu.

2.Podstawą złożenia faktury określonej w pkt.1 będą  pozytywne protokóły komisyjnego odbioru elementów robót oraz zatwierdzone przez inspektora nadzoru księgi obmiarów.

3.Należność wynikające z faktur płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu faktury .

4.Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.

5.Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 8.

1.Zamawiający  dokona  odbioru  robót  w terminie do 5 dni od daty   pisemnego   zgłoszenia   przez  Wykonawcę  gotowość odbioru, potwierdzoną przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.W  przypadku  wystąpienia  robót  zanikających lub ulegających   zakryciu  podlegają  one  odbiorowi przez inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.Inspektor nadzoru dokona odbioru robót określonych w pkt.2 w nieprzekraczalnym terminie 3 dni licząc od dnia zgłoszenia do odbioru.

§ 9 .

1.Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1.Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu określonego w zleceniu, - w wysokości 2 % wynagrodzenia wynikającego z jednorazowego zlecenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy w wysokości 20.000,00 zł.

- za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 50,00 zł. za każdy dzień zwłoki.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą o roboty budowlane lub jej zmian w wysokości 1.000,00 zł.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmian  w wysokości 1.000,00 zł.

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1.000,00 zł.

2.1.Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy w wysokości 20.000,00 zł.

- za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

2.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

3.Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10.

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w umowie i projekcie budowlanym przekazanym przez Zamawiającego,

- Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.

- Wykonawca przekroczył termin wykonania zamówienia o 15 dni.

- Zamawiający wielokrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia w łącznej kwocie większej niż 5% wartości niniejszej umowy.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli  Zamawiający:

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11.

- Wykonawca może zlecić, wykonanie części robót podwykonawcom z zachowaniem zasad określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca oświadcza, że następujące roboty budowlane zostaną wykonane:

1) przez podwykonawców ……………………………………………………………

2) pozostałe roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia projektu umowy lub jej zmiany zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 1-g niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 12.

1.W  przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru Wykonawca jest  zobowiązany do ich usunięcia i ponownego  zgłoszenia  przedmiotu  umowy do odbioru w formie pisemnej.

2.Stwierdzenie  wad  w  trakcie  odbioru nie powoduje wydłużenia  umownego terminu zakończenia robót.

3.Na wykonane roboty z zakresu zadania I Wykonawca udziela  12 miesięcznej rękojmi natomiast zastosowane materiały posiadają minimum 12 miesięczna gwarancję.

4.Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie dla określonego elementu przedmiotu umowy.

§ 13.

W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 5 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie 
lub w innym – uzgodnionym przez strony w terminie do usunięcia wad - terminie.

§ 14.

Zamawiający dokonuje usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy 
w przypadku:

- bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad,

- pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie 
usunięcia wad,

- bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w pkt b).

§ 15.

l.Ze strony Wykonawcy uprawnionym do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialnym za realizację prac objętych umową będzie:

2.Obowiązki kierownika budowy  sprawować będzie:

3.Ze strony Zamawiającego upoważnionym do występowania w sprawach związanych z wykonaniem umowy i kontroli jej realizacji będzie:  mgr Andrzej DOMIN - insp. ds. drogownictwa UMiG Mirsk.

4.Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie  inż. Krzysztof SOBAŁA.

§ 16.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności opisanych w pkt.19.4 SIWZ, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.

§ 17.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18.

Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby zamawiajacego.

§ 22.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego Zamawiający otrzymuje dwa egzemplarze a Wykonawca jeden egzemplarz.

Z A M A W I A J Ą C Y ;                                                    W Y K O N A W C A ;

KONTRASYGNATA SKARBNIKA :

Parafuję projekt umowy:

……………………………………….

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3b do SIWZ

UMOWA  NR …./ 2014

O WYKONANIE ROBÓT DROGOWYCH

Zawarta w dniu  ……...2014r. w Mirsku pomiędzy Gminą Mirsk z siedzibą w Mirsku Pl.Wolności 39, REGON – 230821693, NIP – 616 – 10 – 08 – 487 reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy      - Andrzeja JASIŃSKIEGO

z kontrasygnatą Skarbnika Miasta i Gminy – Danuty KALUPY

zwanym w treści umowy "Zamawiającym"  a

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą    w  Jałowcu nr 56, 59-800 Lubań wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – fabrycznej we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy Krajowego 13-13-67-566, kapitał zakładowy

zwanym  w  treści  umowy  "  Wykonawcą  "  została zawarta umowa następującej treści :

§ 1.

1.Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego(ogłoszenie wyników postępowania nr DrG.271.3.2014 z dnia …………….)  Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalanych dróg i ulic na terenie Gminy Mirsk w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych, Warunkach wykonywania robót drogowych remontowych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Szczegółowy zakres robót będzie każdorazowo określany w jednorazowych zleceniach zawierających ilości robót do wykonania.

§ 2 .

1.Roboty  będą realizowane w następujących terminach: I etap do 31 maja 2014r, II etap sukcesywnie do 15 grudnia 2014r.

2.Czas rozpoczęcia wykonania robót określonych w jednorazowym zleceniu wynosi 48 godz. od otrzymania zlecenia a okres realizacji zlecenie nie może być dłuższy niż 14 dni. Od daty otrzymania zlecenia.

§ 3.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

§ 4.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

- przejęcie terenu prowadzenia robót,

- uzgodnienie wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardów wykonania,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

- zagospodarowanie terenu prowadzenia robót na własny koszt w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową,

- zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbałość o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania  przez cały czas trwania realizacji zamówienia,

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie robót,

- utrzymanie porządku na terenie prowadzenia robót,

- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zatrudnionym pracownikom i współpracującym firmom oraz osobom,

- przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń,

- przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności
i aprobat technicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

§ 5 .

Wykonawca zapewni i dostarczy wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia.

§ 6 .

1.Wynagrodzenie Wykonawcy  za wykonane remonty stanowić będzie iloczyn niżej wymienionej ceny ustalonej w ofercie przetargowej dla Zadania II:

a) ……………………. brutto za remont cząstkowy 1m2 nawierzchni powierzchniowo utrwalanej.

2.Powyższa cena zawiera wszystkie elementy łącznie z podatkiem VAT wg stawki 23% .

3.W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości strony oświadczają, iż znana jest im treść przepisów art. 632 Kodeksu Cywilnego oraz że wynagrodzenie ryczałtowe ustaliły ze świadomością konsekwencji wynikających z przytoczonych przepisów.

4.Stawki wynagrodzenia za poszczególne elementy robót nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.

§ 7.

1.Rozliczanie  Zamawiającego  z  Wykonawcą za wykonane remonty będzie następowało  na    podstawie  faktur wystawionych za zakres robót określony w zleceniu.

2.Podstawą złożenia faktury określonej w pkt.1 będą  pozytywne protokóły komisyjnego odbioru elementów robót oraz zatwierdzone przez inspektora nadzoru księgi obmiarów.

3.Należność wynikające z faktur płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu faktury .

4.Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.

5.Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 8.

1.Zamawiający  dokona  odbioru  robót  w terminie do 5 dni od daty   pisemnego   zgłoszenia   przez  Wykonawcę  gotowość odbioru, potwierdzoną przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.W  przypadku  wystąpienia  robót  zanikających lub ulegających   zakryciu  podlegają  one  odbiorowi przez inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.Inspektor nadzoru dokona odbioru robót określonych w pkt.2 w nieprzekraczalnym terminie 3 dni licząc od dnia zgłoszenia do odbioru.

§ 9 .

1.Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1.Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu określonego w zleceniu, - w wysokości 2 % wynagrodzenia wynikającego z jednorazowego zlecenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy w wysokości 20.000,00 zł.

- za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 50,00 zł. za każdy dzień zwłoki.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą o roboty budowlane lub jej zmian w wysokości 1.000,00 zł.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmian  w wysokości 1.000,00 zł.

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1.000,00 zł.

2.1.Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy w wysokości 20.000,00 zł.

- za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

2.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

3.Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10.

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w umowie i projekcie budowlanym przekazanym przez Zamawiającego,

- Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.

- Wykonawca przekroczył termin wykonania zamówienia o 15 dni.

- Zamawiający wielokrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia w łącznej kwocie większej niż 5% wartości niniejszej umowy.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli  Zamawiający:

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11.

- Wykonawca może zlecić, wykonanie części robót podwykonawcom z zachowaniem zasad określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca oświadcza, że następujące roboty budowlane zostaną wykonane:

1) przez podwykonawców ……………………………………………………………

2) pozostałe roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia projektu umowy lub jej zmiany zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 1-g niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 12.

1.W  przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru Wykonawca jest  zobowiązany do ich usunięcia i ponownego  zgłoszenia  przedmiotu  umowy do odbioru w formie pisemnej.

2.Stwierdzenie  wad  w  trakcie  odbioru nie powoduje wydłużenia  umownego terminu zakończenia robót.

3.Na wykonane roboty z zakresu zadania I Wykonawca udziela  12 miesięcznej rękojmi natomiast zastosowane materiały posiadają minimum 12 miesięczna gwarancję.

4.Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie dla określonego elementu przedmiotu umowy.

§ 13.

W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 5 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie 
lub w innym – uzgodnionym przez strony w terminie do usunięcia wad - terminie.

§ 14.

Zamawiający dokonuje usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy 
w przypadku:

- bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad,

- pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie 
usunięcia wad,

- bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w pkt b).

§ 15.

l.Ze strony Wykonawcy uprawnionym do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialnym za realizację prac objętych umową będzie:………………………………………

2.Obowiązki kierownika budowy  sprawować będzie: …………………………………….

3.Ze strony Zamawiającego upoważnionym do występowania w sprawach związanych z wykonaniem umowy i kontroli jej realizacji będzie:  mgr Andrzej DOMIN - insp. ds. drogownictwa UMiG Mirsk.

4.Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie  inż. Krzysztof SOBAŁA.

§ 16.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności opisanych w pkt.19.4 SIWZ, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.

§ 17.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18.

Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby zamawiajacego.

§ 22.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego Zamawiający otrzymuje dwa egzemplarze a Wykonawca jeden egzemplarz.

Z A M A W I A J Ą C Y ;                                                    W Y K O N A W C A ;

KONTRASYGNATA SKARBNIKA :

Parafuję projekt umowy:

……………………………………….

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3c do SIWZ

UMOWA  NR …./ 2014

O WYKONANIE ROBÓT DROGOWYCH

Zawarta w dniu  ……...2014r. w Mirsku pomiędzy Gminą Mirsk z siedzibą w Mirsku Pl.Wolności 39, REGON – 230821693, NIP – 616 – 10 – 08 – 487 reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy      - Andrzeja JASIŃSKIEGO

z kontrasygnatą Skarbnika Miasta i Gminy – Danuty KALUPY

zwanym w treści umowy "Zamawiającym"  a

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą    w  Jałowcu nr 56, 59-800 Lubań wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – fabrycznej we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy Krajowego 13-13-67-566, kapitał zakładowy

zwanym  w  treści  umowy  "  Wykonawcą  "  została zawarta umowa następującej treści :

§ 1.

1.Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego(ogłoszenie wyników postępowania nr DrG.271.3.2014 z dnia …………….)  Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do przyjmuje do wykonania remont urządzeń odwodnienia dróg i ulic na terenie Gminy Mirsk w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych dla zadania nr III, Warunkach wykonywania robót drogowych remontowych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Szczegółowy zakres robót będzie każdorazowo określany w jednorazowych zleceniach zawierających ilości robót do wykonania.

§ 2 .

1.Roboty  będą realizowane w następujących terminach: I etap do 31 maja 2014r, II etap sukcesywnie do 15 grudnia 2014r.

2.Czas rozpoczęcia wykonania robót określonych w jednorazowym zleceniu wynosi 48 godz. od otrzymania zlecenia a okres realizacji zlecenie nie może być dłuższy niż 14 dni. Od daty otrzymania zlecenia.

§ 3.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

§ 4.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

- przejęcie terenu prowadzenia robót,

- uzgodnienie wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardów wykonania,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

- zagospodarowanie terenu prowadzenia robót na własny koszt w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową,

- zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbałość o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania  przez cały czas trwania realizacji zamówienia,

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie robót,

- utrzymanie porządku na terenie prowadzenia robót,

- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zatrudnionym pracownikom i współpracującym firmom oraz osobom,

- przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń,

- przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności
i aprobat technicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

§ 5 .

Wykonawca zapewni i dostarczy wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia.

§ 6 .

1.Wynagrodzenie Wykonawcy  za wykonane remonty stanowić będzie iloczyn niżej wymienionych cen ustalonych w ofercie przetargowej dla Zadania III:

a)za wykonanie 1 m przepustu o średnicy 40 cm  …………. brutto

b) za wykonanie 1 m przepustu o średnicy 50 cm  ………….. brutto,

c) za wykonanie 1 m przepustu o średnicy 60 cm  ………….. brutto

d)  za wykonanie 1 szt. ścianki czołowej dla przepustów śr. 40-60 cm  ………... brutto

e) za oczyszczenie 1 mb. rowu z namułu  ………….. brutto.

f) za wykonanie 1 mb. ścieku drogowego betonowego ……………... brutto

2.Powyższe stawki zawierają wszystkie elementy łącznie z podatkiem VAT wg stawki 23% .

3.W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości strony oświadczają, iż znana jest im treść przepisów art. 632 Kodeksu Cywilnego oraz że wynagrodzenie ryczałtowe ustaliły ze świadomością konsekwencji wynikających z przytoczonych przepisów.

4.Stawki wynagrodzenia za poszczególne elementy robót nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.

§ 7.

1.Rozliczanie  Zamawiającego  z  Wykonawcą za wykonane remonty będzie następowało  na    podstawie  faktur wystawionych za zakres robót określony w zleceniu.

2.Podstawą złożenia faktury określonej w pkt.1 będą  pozytywne protokóły komisyjnego odbioru elementów robót oraz zatwierdzone przez inspektora nadzoru księgi obmiarów.

3.Należność wynikające z faktur płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu faktury .

4.Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.

5.Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 8.

1.Zamawiający  dokona  odbioru  robót  w terminie do 5 dni od daty   pisemnego   zgłoszenia   przez  Wykonawcę  gotowość odbioru, potwierdzoną przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.W  przypadku  wystąpienia  robót  zanikających lub ulegających   zakryciu  podlegają  one  odbiorowi przez inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.Inspektor nadzoru dokona odbioru robót określonych w pkt.2 w nieprzekraczalnym terminie 3 dni licząc od dnia zgłoszenia do odbioru.

§ 9 .

1.Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1.Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu określonego w zleceniu, - w wysokości 2 % wynagrodzenia wynikającego z jednorazowego zlecenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy w wysokości 20.000,00 zł.

- za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 50,00 zł. za każdy dzień zwłoki.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą o roboty budowlane lub jej zmian w wysokości 1.000,00 zł.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmian  w wysokości 1.000,00 zł.

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1.000,00 zł.

2.1.Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy w wysokości 20.000,00 zł.

- za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

2.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

3.Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10.

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w umowie i projekcie budowlanym przekazanym przez Zamawiającego,

- Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.

- Wykonawca przekroczył termin wykonania zamówienia o 15 dni.

- Zamawiający wielokrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia w łącznej kwocie większej niż 5% wartości niniejszej umowy.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli  Zamawiający:

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11.

- Wykonawca może zlecić, wykonanie części robót podwykonawcom z zachowaniem zasad określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca oświadcza, że następujące roboty budowlane zostaną wykonane:

1) przez podwykonawców ……………………………………………………………

2) pozostałe roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia projektu umowy lub jej zmiany zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 1-g niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 12.

1.W  przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru Wykonawca jest  zobowiązany do ich usunięcia i ponownego  zgłoszenia  przedmiotu  umowy do odbioru w formie pisemnej.

2.Stwierdzenie  wad  w  trakcie  odbioru nie powoduje wydłużenia  umownego terminu zakończenia robót.

3.Na wykonane roboty z zakresu zadania I Wykonawca udziela  12 miesięcznej rękojmi natomiast zastosowane materiały posiadają minimum 12 miesięczna gwarancję.

4.Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie dla określonego elementu przedmiotu umowy.

§ 13.

W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 5 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie 
lub w innym – uzgodnionym przez strony w terminie do usunięcia wad - terminie.

§ 14.

Zamawiający dokonuje usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy 
w przypadku:

- bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad,

- pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie 
usunięcia wad,

- bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w pkt b).

§ 15.

l.Ze strony Wykonawcy uprawnionym do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialnym za realizację prac objętych umową będzie:

2.Obowiązki kierownika budowy  sprawować będzie:

3.Ze strony Zamawiającego upoważnionym do występowania w sprawach związanych z wykonaniem umowy i kontroli jej realizacji będzie:  mgr Andrzej DOMIN - insp. ds. drogownictwa UMiG Mirsk.

4.Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie  inż. Krzysztof SOBAŁA.

§ 16.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności opisanych w pkt.19.4 SIWZ, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.

§ 17.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18.

Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby zamawiajacego.

§ 22.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego Zamawiający otrzymuje dwa egzemplarze a Wykonawca jeden egzemplarz.

Z A M A W I A J Ą C Y ;                                                    W Y K O N A W C A ;

KONTRASYGNATA SKARBNIKA :

Parafuję projekt umowy:

……………………………………….

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3d do SIWZ

UMOWA  NR …./ 2014

O WYKONANIE ROBÓT DROGOWYCH

Zawarta w dniu  ……...2014r. w Mirsku pomiędzy Gminą Mirsk z siedzibą w Mirsku Pl.Wolności 39, REGON – 230821693, NIP – 616 – 10 – 08 – 487 reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy      - Andrzeja JASIŃSKIEGO

z kontrasygnatą Skarbnika Miasta i Gminy – Danuty KALUPY

zwanym w treści umowy "Zamawiającym"  a

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą    w  Jałowcu nr 56, 59-800 Lubań wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – fabrycznej we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy Krajowego 13-13-67-566, kapitał zakładowy

zwanym  w  treści  umowy  "  Wykonawcą  "  została zawarta umowa następującej treści :

§ 1.

1.Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego(ogłoszenie wyników postępowania nr DrG.271.3.2014 z dnia …………….)  Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania przebudowe przepustu pod drogą gminną nr 112713 D w miejscowości Kamień.

2.Szczegółowy zakres przyjętych do wykonania prac określają; przedmiar robót, specyfikacje techniczne oraz oferta przetargowa łącznie z kosztorysem ofertowym stanowiące załącznik do niniejszej umowy

§ 2 .

1.Roboty  będą realizowane w następujących terminach: I etap do 31 maja 2014r, II etap sukcesywnie do 15 grudnia 2014r.

2.Czas rozpoczęcia wykonania robót określonych w jednorazowym zleceniu wynosi 48 godz. od otrzymania zlecenia a okres realizacji zlecenie nie może być dłuższy niż 14 dni. Od daty otrzymania zlecenia.

§ 3.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

§ 4.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

- przejęcie terenu prowadzenia robót,

- uzgodnienie wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardów wykonania,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

- zagospodarowanie terenu prowadzenia robót na własny koszt w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową,

- zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbałość o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania  przez cały czas trwania realizacji zamówienia,

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie robót,

- utrzymanie porządku na terenie prowadzenia robót,

- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zatrudnionym pracownikom i współpracującym firmom oraz osobom,

- przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń,

- przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności
i aprobat technicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

§ 5 .

Wykonawca zapewni i dostarczy wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia.

§ 6 .

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty określone w § 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym brutto i zgodnie z ofertą przetargową za wykonane roboty wynosi: ……………………….zł. słownie: …………………………………………..………………………………………………………… brutto.

2.Powyższa kwota zawiera podatek VAT w kwocie: …………………… zł. słownie: …………………………………………………………………………………………..zł.

3.W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości strony oświadczają, iż znana jest im treść przepisów art. 632 Kodeksu Cywilnego oraz że wynagrodzenie ryczałtowe ustaliły ze świadomością konsekwencji wynikających z przytoczonych przepisów.

4.Stawki wynagrodzenia za poszczególne elementy robót nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.

§ 7.

1.Rozliczanie  Zamawiającego  z  Wykonawcą za wykonane remonty będzie następowało  na    podstawie  faktur wystawionych za zakres robót określony w zleceniu.

2.Podstawą złożenia faktury określonej w pkt.1 będą  pozytywne protokóły komisyjnego odbioru elementów robót oraz zatwierdzone przez inspektora nadzoru księgi obmiarów.

3.Należność wynikające z faktur płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu faktury .

4.Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.

5.Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 8.

1.Zamawiający  dokona  odbioru  robót  w terminie do 5 dni od daty   pisemnego   zgłoszenia   przez  Wykonawcę  gotowość odbioru, potwierdzoną przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.W  przypadku  wystąpienia  robót  zanikających lub ulegających   zakryciu  podlegają  one  odbiorowi przez inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.Inspektor nadzoru dokona odbioru robót określonych w pkt.2 w nieprzekraczalnym terminie 3 dni licząc od dnia zgłoszenia do odbioru.

§ 9 .

1.Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1.Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu określonego w zleceniu, - w wysokości 2 % wynagrodzenia wynikającego z jednorazowego zlecenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy w wysokości 10.000,00 zł.

- za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 50,00 zł. za każdy dzień zwłoki.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą o roboty budowlane lub jej zmian w wysokości 1.000,00 zł.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmian  w wysokości 1.000,00 zł.

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1.000,00 zł.

2.1.Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy w wysokości 10.000,00 zł.

- za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

2.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

3.Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10.

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w umowie i projekcie budowlanym przekazanym przez Zamawiającego,

- Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.

- Wykonawca przekroczył termin wykonania zamówienia o 15 dni.

- Zamawiający wielokrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia w łącznej kwocie większej niż 5% wartości niniejszej umowy.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli  Zamawiający:

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11.

- Wykonawca może zlecić, wykonanie części robót podwykonawcom z zachowaniem zasad określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca oświadcza, że następujące roboty budowlane zostaną wykonane:

1) przez podwykonawców ……………………………………………………………

2) pozostałe roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia projektu umowy lub jej zmiany zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 1-g niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 12.

1.W  przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru Wykonawca jest  zobowiązany do ich usunięcia i ponownego  zgłoszenia  przedmiotu  umowy do odbioru w formie pisemnej.

2.Stwierdzenie  wad  w  trakcie  odbioru nie powoduje wydłużenia  umownego terminu zakończenia robót.

3.Na wykonane roboty z zakresu zadania I Wykonawca udziela  12 miesięcznej rękojmi natomiast zastosowane materiały posiadają minimum 12 miesięczna gwarancję.

4.Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie dla określonego elementu przedmiotu umowy.

§ 13.

W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 5 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie 
lub w innym – uzgodnionym przez strony w terminie do usunięcia wad - terminie.

§ 14.

Zamawiający dokonuje usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy 
w przypadku:

- bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad,

- pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie 
usunięcia wad,

- bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w pkt b).

§ 15.

l.Ze strony Wykonawcy uprawnionym do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialnym za realizację prac objętych umową będzie:………………………………………

2.Obowiązki kierownika budowy  sprawować będzie: …………………………………….

3.Ze strony Zamawiającego upoważnionym do występowania w sprawach związanych z wykonaniem umowy i kontroli jej realizacji będzie:  mgr Andrzej DOMIN - insp. ds. drogownictwa UMiG Mirsk.

4.Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie  inż. Krzysztof SOBAŁA.

§ 16.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności opisanych w pkt.19.4 SIWZ, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.

§ 17.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18.

Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby zamawiajacego.

§ 22.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego Zamawiający otrzymuje dwa egzemplarze a Wykonawca jeden egzemplarz.

Z A M A W I A J Ą C Y ;                                                    W Y K O N A W C A ;

KONTRASYGNATA SKARBNIKA :

Parafuję projekt umowy:

……………………………………….

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Pieczęć oferenta

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót drogowych remontowych w zakresie napraw nawierzchni drogowych oraz naprawy urządzeń odwadniających na terenie Gminy Mirsk w 2014r.

Oświadczamy, że w  ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, których wykonanie potwierdzamy załączonymi referencjami uprzednich zamawiających:

| Opis zamówienia – miejsce wykonywania - miejscowość, nazwa ulic | Wartość zamówienia brutto | Czas realizacji data rozpoczęcia – data zakończenia | Podmiot zlecający zamówienie |
| --- | --- | --- | --- |

………………………dn.……………..  …………………………………………………………..

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5 d SIWZ

Pieczęć oferenta

WYKAZ

Narzędzi i sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót drogowych remontowych w zakresie napraw nawierzchni drogowych oraz naprawy urządzeń odwadniających na terenie Gminy Mirsk w 2014r. oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma dysponuje w pełni sprawnym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia:

| Lp. | Rodzaj narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych | Ilość | Informacja o podstawie dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |

*) w przypadku korzystania z sprzętu należącego do podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do załączenia pisemnego zobowiązania tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

………………………dn.…………..  …………………………………………………………..

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6 SIWZ

Pieczęć oferenta

#### WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

#### W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA*)

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót drogowych remontowych w zakresie napraw nawierzchni drogowych oraz naprawy urządzeń odwadniających na terenie Gminy Mirsk w 2014r.  oświadczamy, że zamówienie będzie realizowane przez następujące osoby:

| Imię i Nazwisko | Wykształ-cenie | Funkcja w realizacji zamówienia | Posiadane kwalifikacje zawodowe (rodzaj i nr uprawnień oraz data ważności wpisu do izby) | Informacja o podstawie dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *) Jeżeli wykonawca polegać będzie na osobach zdolnych do wykonania zamówienia należących do podwykonawcy Wykonawca, jest zobowiązany do załączenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Oświadczamy, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają niezbędną wiedzę i wymagane uprawnienia do wykonania zamówienia. |  |  |  |  |

………………………dn.…………..  …………………………………………………………..

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 8 SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA NR IV

Przebudowa przepustu w ciągu drogi nr 112713 D w Kamieniu

1.Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm

21.0*1.5	 m2	31.500

RAZEM	31.500 m2

2.Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.15 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - rozebranie istniejącego przepustu z rur betonowych o długości 24 m

1.1*1.1*24.0	 m3	29.040

RAZEM	29.040 m3

3.Ława żwirowa pod przepust z rury PEHD średnicy  80 cm długości  24 m.

0.25*1.00*24 	m3	6.000

RAZEM	6.000 m3

4.Części przelotowe pod koroną drogi przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur karbowanych PEHD o śr. 80 cm

24	 m	 24.000

RAZEM	24.000 m

5.Wykonanie ścian oporowych grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego, oraz obudowa wlotu typu "dokowego"  oraz wylotu - ściany czołowe dla przepustów średnicy 80 cm - szt.2

(1.20*2.0*0.5)*2+(1.0+1.0+1.8)*0.4	m3	3.920

RAZEM	3.920 m3

6.Wykonanie spoinowania murów kamiennych	m2

10.0	m2	10.000

RAZEM	10.000 m2

7.Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km sam.samowyład. - oczyszczenie części wylotowej rowu od przepustu do rz.Kwisy	m3

35.0*1.0*0.4 	m3	14.000

RAZEM	14.000 m3

8.Wypełnienie wykopu po ułozeniu części przelotowych przepustów niesortem bazaltowym(pełna wymiana gruntu) z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 40 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m Krotność = 4	m3

21.0*1.5*0.4	m3	12.600

RAZEM	12.600 m3

9.Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa grubość nawierzchni 7 cm.	t

21.0*1.5*0.07	t	2.205

RAZEM	2.205 t