U M O W A  Nr ……/2014

Zawarta w dniu  ………….2014r. w Mirsku

pomiędzy Gminą Mirsk z siedzibą przy Placu Wolności 39, 59-630 Mirsk,  zwaną dalej „Zamawiającym ”, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk – Andrzeja Jasińskiego

z kontrasygnatą Skarbnika  Gminy Mirsk – Danuty Kalupy

posiadającą numer  identyfikacji podatkowej NIP 616-10-08-487

a:

………………………………………………………………………………………………………………………………….zwanym dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………….

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Na podstawie art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.759 ), po przeprowadzonej procedurze badania rynku została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania  następujące roboty na zadaniu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Rębiszowie w zakresie odwodnienia budynku”

2.Szczegółowy   zakres   robót   określa projekt  budowlany sporządzony w 2012 roku przez Biuro Kompleksowych Inwestycji z Lubania.

§ 2.

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień: 21.07.2014r.

- Termin zakończenia robót i zgłoszenie do odbioru końcowego ustala się na dzień do 30.09.2014r.

§ 3.

- Strony zgodnie oświadczają, że kosztorys ofertowy na prace , które należy wykonać zgodnie z  § 1  stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§ 4.

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobach:

branża sanitarna – …………………………….,

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:  ………………………………………….

§ 5.

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zorganizować plac budowy, strzec mienia zgromadzonego na placu budowy, a także zapewnić warunki  bezpieczeństwa.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników oraz osób trzecich ,a powstałe w związku z prowadzeniem robót do kwoty 100.000zł. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową  w terminie 7 dni od podpisania umowy.

- Wykonawca zapewni dostawę i będzie pokrywał koszty zużycia wody, energii elektrycznej w okresie realizacji robót.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym  niż termin  odbioru końcowego robót.

§ 6.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały  muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać  w stosunku do stosowanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, zgodność z  Polską Normą, lub aprobatą techniczną.

§ 7.

- Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Umowy wykonawcy z podwykonawcami muszą być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności. Przedmiotowe umowy muszą być zaakceptowane odpowiednio przez Zamawiającego.

§ 8.

1.Za wykonanie  przedmiotu  Umowy, określonego w  §1  strony  ustalają  wynagrodzenie  ryczałtowe  w wysokości netto ……………… złotych (słownie złotych: …………………………………………………………………………………… ),

podatek VAT w wysokości  ……. wynosi ………………………. złotych (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………)

łączne wynagrodzenie Wykonawcy brutto ( wraz z podatkiem VAT) wynosi …………………………………………złotych (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………..).

2.Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych kosztorysem ofertowym, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie jednorazowo fakturą końcową rozliczoną po pozytywnym odbiorze końcowym.

- Płatności będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

§ 9.

Niezależnie od w/w obowiązków Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

a)informowanie z wyprzedzeniem minimum 3 dni inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót podlegających zakryciu lub zanikających. Jeżeli Wykonawca  nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać niezbędne otwory celem zbadania robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego,

b)w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź urządzeń w toku realizacji budowy - do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 10.

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót powyżej 5 dni w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego  za każdy dzień przerwy (przerwa w realizacji robót winna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru),

- z tytułu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

- za odstąpienie od umowy w wysokości 50%  wynagrodzenia umownego.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)za zwłokę w przekazaniu placu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia z innych przyczyn niż w pkt. a, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b)za spowodowanie przerwy w realizacji robót powyżej 5 dni w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki (przerwa w realizacji robót winna być potwierdzona w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru),

c)za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

d)za odstąpienie od umowy w wysokości 50% wynagrodzenia umownego.

3.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w oparciu o art. 471 k.c.

4.Każda ze stron umowy bez zgody drugiej strony nie skorzysta z uprawnień wynikających z art. 509 kodeksu cywilnego (zmiana wierzyciela).

§ 11.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy łącznie z robotami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy. O fakcie osiągnięcia gotowości do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek nadających się do usunięcia Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad.

- Jeśli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia Zamawiający może:

a)obniżyć odpowiednio wynagrodzenie jeśli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b)odstąpić  od umowy  lub  żądać  wykonania  przedmiotu  odbioru  po  raz  drugi  jeśli  wady  te  uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

6.Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru. Na dzień rozpoczęcia odbioru Wykonawca  dostarczy  protokoły  prób, pomiarów, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne, i kompletną dokumentację powykonawczą  w 3 egz. w formie pisemnej

7.Zamawiający zakończy odbiór w terminie 5 dni. Dniem wykonania zobowiązania umownego jest data zakończenia odbioru, podpisanie przez strony protokołu odbioru.

§ 12.

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-cio miesięcznej gwarancji na całość robót objętych umową oraz na wbudowane materiały, licząc bieg terminu od daty podpisania odbioru końcowego.

§ 13.

Strony postanawiają iż, zmiana postanowień niniejszej umowy może dotyczyć wyłącznie:

1.Zmiany  terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót w przypadku zaistnienia okoliczności na które wykonawca nie miał wpływu, spowodowanych siłą wyższą w przypadku robót zewnętrznych np. huragany, nawałniste lub długotrwałe deszcze, uniemożliwiające roboty z przyczyn technologicznych oraz w przypadku aktów wandalizmu i chuligaństwa.

§ 14.

Oprócz przypadków wymienionych w treści Tytułu XV Kodeksu Cywilnego pt: „Umowa o dzieło” stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, Zamawiający może również ograniczyć jej zakres rzeczowy.

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni.

2.W przypadkach określonych w ust.1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane roboty do dnia podjęcia decyzji o odstąpieniu.

3.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli  Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

4.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

5.W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz  Zamawiającego  obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku  wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

a)dokonania odbioru robót przerwanych i zapłaty za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b)odkupienie materiałów, konstrukcji i urządzeń nie wbudowanych ,

c)przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 15.

  - W razie powstania sporu na tle wykonywania umowy strony zobowiązują się do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.

  - Druga strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się w terminie 14-tu dni od daty zgłoszenia roszczenia.

  - W razie nie uzgodnienia stanowisk stronom przysługuje prawo do wystąpienia na drogę sądową bez dalszych wezwań.

  - Sądem właściwym dla rozpatrzenia sprawy pomiędzy stronami będzie sąd  siedziby Zamawiającego.

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17

Umowę niniejszą oraz załączniki do umowy sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający a 1 egz. Wykonawca.

Wykaz załączników:

1) Oferta Wykonawcy- załącznik nr 1,

2) Kosztorys ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 2,

3) Zawiadomienie o wyborze oferty – załącznik nr 3

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                      WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy Mirsk: