###### Załącznik nr  9

do  Uchwały nr XV/109/04 Rady Miejskiej Gminy Mirsk

z dnia 29.01.2004r.

WYKAZ  INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2004

w  złotych

| Lp. | Dział | Rozdz | # Nazwa # Inwestycji | # Wartość kosztory- sowa | Termin (rok) |  | Przewidy-wane wykonanie do 2003r. | Plan na rok 2004 | z tego środki finansowe |  | Zaangażowanie nakłady do wykonania po roku planowanym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | rozpocz | zakoń |  |  | zaplanowane w budżecie | Inne, do pozyskania |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | KONTYNUOWANE | 12.762.473,- | 2000 | 2004 | 9.482.473,- | 3.280.000,- | 2.780.000,- | Urząd. Woj. 500.000,- | 0,- |
| 1. | 900 | 90001 | Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Mirsk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 801 | 80110 | Budowa Gimnazjum w Mirsku z termomodernizacją budynku Z.Sz.L.-G., modernizacją sali gimnastycznej i infrastrukturą terenu. | 3.285.290,- | 2001 | 2005 | 46.510,- | 1.059.000,- | 709.000,- | #### WFOŚiGW 350.000,- | 2.179.780,- |
| 3. | 400 | 40002 | Poszukiwanie wody dla potrzeb mieszkańców miasta i gminy | 1.616.000,- | 2003 | 2005 | 66.000,- | 550.000,- | 550.000,- |  | 1.000.000,- |
| 4. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej 112719D w Mlądzu | 308.000,- | 2002 | 2004 | 155.400,- | 152.600,- | 25.000,- | #### TFOGR 127.600,- | 0,- |
| 5. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej 112718D Gierczyn - Lasek | 266.800,- | 2003 | 2004 | 6.000,- | 260.800,- | 30.000,- | #### TFOGR 230.800,- | 0,- |
|  |  |  | RAZEM I | 18.238.563,- | x | x | 9.756.383,- | 5.302.400- | 4.094.000,- | 1.208.400,- | 3.179.780,- |
| II |  |  | ##### NOWO ROZPOCZĘTE | 10.000,- | 2004 | 2004 | 0,- | 10..000,- | 10.000,- | - | - |
| 1. | 600 | 60014 | Dofinansowanie do drogi powiatowej Gryfów – Rębiszów - Chmieleń |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne dla UMiG -zakup kserokopiarki -zakup 3 szt. Komputerów | 15.000,- 14.500,- | 2004 | 2004 | 0,- | 29.500,- | 29.500,- | - | - |
| 3. | 801 | 80101 | Zakup 5 komputerów dla SP w Mirsku | 13.000,- | 2004 | 2004 | 0,- | 13.000,- | 13.000,- | - | - |
| 4. | 851 | 85121 | Zakup EKG do Przychodni w Mirsku | 5.000,- | 2004 | 2004 | 0,- | 5.000,- | 5.000,- | - | - |
| 5. | 900 | 90015 | Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Mirsk | 100.000,- | 2004 | 2004 | 0,- | 100.000,- | 100.000,- | - | - |
| 6. | 926 | 92601 | Opracowanie projektu kotłowni c.o. na stadionie | 3.500,- | 2004 | 2004 | 0,- | 3.500,- | 3.500,- | - | - |
|  |  |  | RAZEM II | 161.000,- | ## x | x | 0,- | 161.000,- | 161.000,- | - | - |
|  |  |  | OGÓŁEM (poz. I + II ) | 18.399.563,- | x | x | 9.756.383,- | 5.624.400,- | 4.255.000,- | 1.208.400,- | 3.179.780,- |