Załącznik  nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Nr X/74/03 z dnia 29 sierpnia 2003 roku

# Z E S T A W I E N I E

wieloletnich programów  inwestycyjnych na lata 2003 –2004

w  złotych

| Lp. | Nazwa programu, zadania finansowego | Termin (rok) |  | Koszty i źródła finansowania (cena bieżąca) |  | Nakłady do poniesienia po roku 2002 (ceny z roku 2002) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rozpoczęcia | Zakończenia | Wyszczególnienie | Koszty całkowite | Ogółem | 2003 r. | 2004 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Mirsk | 2000 | 2004 | Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa nie wygasające z 2002 r. b) kredyty c) pożyczki (WFOŚiGW) d) inne źródła: PHARE WFOŚiGW – dotacja AWRSP – dotacja | 12.762.473,- a) 1.605.066,- b) c) 1.250.000,- d) 8.357.407,- 1.250.000,- 300.000,- | 12.171.575,- a) 1.014.168,- b) c) 1.250.000,- d) 8.357.407,- 1.250.000,- 300.000,- | 9.129.530,- a) 278.500,- 193.623,- b) c) d) 8.357.407,- 300.000,- | 3.042.045,- a) 542.045,- b) c) 1.250.000,- d) 1.250.000,- |
| 2. | Budowa Gimnazjum w Mirsku | 2001 | 2004 | Wartość programu Źródła finansowania a)dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła ## Urząd Woj./K. Oświaty | 1.858.580,- a) 358.580,- b) c) d) 1.500.000,- | 1.824.070,- a) 324.070,- b) c) d) 1.500.000,- | 48.194,- a) 48.194,- b) c) d) - | 1.775.876,- a) 275.876,- b) c) d) 1.500.000,- |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej nr 112730 w Mlądzu | 2003 | 2004 | Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła: TFOGR SAPARD | 388.774,- a) 107.326,- b) c) d) 106.470,- 174.978,- | 384.774,- a) 103.326,- b) c) d) 106.470,- 174.978,- | 151.470,- a) 45.000,- b) c) d) 106.470,- | 233.304,- a) 58.326,- b) c) d) 174.978,- |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej nr 112718 D Gierczyn - Lasek | 2003 | 2004 | Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła: SAPARD | 277.815,- a) 77.704,- b) c) d) 200.111,- | 277.815,- a) 77.704,- b) c) d) 200.111,- | 6.000,- a) 6.000,- b) c) d) - | 271.815,- a) 71.704,- b) c) d) 200.111,- |
|  | OGÓŁEM : |  |  | Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki (WFOŚiGW) d) inne źródła: PHARE WFOŚiGW - dotacja Urząd Woj./K. Oświaty AWSP – dotacja TFOGR – dotacja SAPARD | 15.287.642,- a) 2.148.676,- b) c) 1.250.000,- d) 8.357.407,- 1.250.000,- 1.500.000,- 300.000,- 106.470,- 375.089,- | 14.658.234,- a) 1. 519.268,-b) c) 1.250.000,- d) 8.357.407,- 1.250.000,- 1.500.000,- 300.000,- 106.470,- 375.089,- | 9.335.194,- a) 571.317,- b) c) d) 8.357.407,- - - 300.000,- 106.470,- - | 5.323.040,- a) 947.951,- b) c) 1.250.000,- d) - 1.250.000,- 1.500.000,- - - 375.089,- |