###### Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XXXVIII/271/05

Rady Miejskiej Gminy Mirsk

z dnia 16.12.2005 r.

WYKAZ  INWESTYCJI  REALIZOWANYCH W ROKU 2006

w  złotych

| Lp. | Dział | Rozdz | # Nazwa # Inwestycji | # Wartość kosztory- sowa | Termin (rok) |  | Przewidy-wane wykonanie do 2005r. | Plan na rok 2006 | Z planu na rok 2006 środki finansowe |  | Zaangażowanie nakłady do wykonania po roku planowanym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | rozpocz | zakoń |  |  | zaplanowane w budżecie | Inne, do pozyskania |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | KONTYNUOWANE |  |  | 4.600.030 | 2002 | 2007 | 1.327.960 | 3.107.070 | 3.107.070 |  | 165.000 |
| 1. | 801 | 80110 | Budowa Gimnazjum Publicznego z modernizacją istniejącej infrastruktury ZSLG w Mirsku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy | 36.355.390 | 2005 | 2010 | 1.055.390 | 300.000 | 300.000 |  | 35.000.000 |
| 3. | 921 | 92109 | Budowa budynku użyteczności publicznej z biblioteką, świetlicą i zapleczem lokalnych organizacji w Rębiszowie | 816.528 | 2004 | 2007 | 11.500 | 621.748 | 621.748 |  | 183.280 |
| 4. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej nr 112710 w Mroczkowicach | 275.000 | 2004 | 2006 | 15.800 | 144.000 | 144.000 | 115.200 | - |
| 5. | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Wodnej | 115.000 | 2005 | 2006 | 15.000 | 100.000 | 100.000 |  | - |
| 6. | 900 | 90015 | Budowa linii oświetlenia Brzeziniec | 241.500 | 2005 | 2006 | 21.500 | 220.000 | 220.000 |  | - |
| 7. | 900 | 90095 | Remont wieży ciśnień | 80.000 | 2005 | 2006 | 5.000 | 75.000 | 75.000 |  | - |
| RAZEM I |  |  |  | 42.483.448 |  |  | 2.452.150 | 4.567.818 | 4.567.818 | 115.200 | 35.348.280 |
| II | ##### NOWO ROZPOCZĘTE |  |  | 1.000.000 | 2006 | 2010 |  | 250.000 | 250.000 |  | 750.000 |
| 1. | 750 | 75023 | Remont Ratusza i otoczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 900 | 90002 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mirsku | 2.732.000 | 2006 | 2007 |  | 50.000 | 50.000 |  | 2.682.000 |
| 3. | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Cichej | 165.000 | 2006 | 2007 |  | 15.000 | 15.000 |  | 150.000 |
| 4. | 750 | 75023 | Zakup komputerów | 20.000 | 2006 | 2006 |  | 20.000 | 20.000 |  | - |
| RAZEM II |  |  |  | 3.917.000 |  |  | - | 335.000 | 335.000 | - | 3.582.000 |
| OGÓŁEM (poz. I + II ) |  |  |  | 46.400.448 |  |  | 2.452.150 | 4.902.818 | 4.902.818 | 115.200 | 38.930.280 |