Załącznik  nr 12

do Uchwały nr XXIX/203/05 Rady Miejskiej Gminy Mirsk

z dnia 28.01.2005r.

# Z E S T A W I E N I E

wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2005 –2007

w  PLN

| Lp | Nazwa programu, zadania finansowego | Termin (rok) |  | Koszty i źródła finansowania (cena bieżąca) |  | Nakłady do poniesienia po roku 2004 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rozpoczęcia | Zakończenia | Wyszczególnienie | Koszty całkowite | Ogółem | 2005r. | 2006r. | 2007r. |
| 1. | Budowa Gimnazjum Publicznego z modernizacją istniejącej infrastruktury Zespołu Szkół Licealno –Gimnazjalnych w Mirsku | 2002 | 2006 | Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła ### Urząd Wojewódzki | 3.759.000,- a) 1.859.000,- b) 1.700.000,- c) d) 200.000,- | 2.776.037,- a) 978.037,- b) 1.700.000,- c) d) 98.000,- | 1.998.000,- a) 200.000,- b) 1.700.000,- c) d) 98.000,- | 778.037,- a) 778.037,- b) c) d) | a) b) c) d) |
| 2. | Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy | 2005 | 2010 | Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła: | 36.405.390,- a) 6.405.390,- b) c) d) 30.000.000,- | 9.350.000,- a) 1.850.000,- b) c) d) 7.500.000,- | 550.000,- a) 550.000,- b) c) d) | 300.000,- a) 300.000,- b) c) d) | 8.500.000,- a) 1.000.000,- b) c) d) 7.500.000,- |
| 3. | Budynek Użyteczności Publicznej – Świetlica wiejska w Rębiszowie | 2005 | 2006 | Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła: | 775.640,- a) 325.640,- b) c) d) 450.000,- | 775.640,- a) 325.640,- b) c) d) 450.000,- | 250.000,- a) 100.000,- b) c) d) 150.000,- | 525.640,- a) 225.640,- b) c) d) 300.000,- | a) b) c) d) |
| 4. | Regionalna Platforma Cyfrowa – budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla UMiG Mirsk | 2004 | 2006 | Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła: | 266.850,- a) 66.850,- b) c) d) 200.000,- | 259.500,- a) 65.000,- b) c) d) 194.500,- | 144.000,- a) 36.000,- b) c) d) 108.000,- | 115.500,- a) 29.000,- b) c) d) 86.500,- | a) b) c) d) |
| 5. | Budowa oświetlenia drogowego Grudzy | 2005 | 2006 | Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła: | 250.000,- a) 250.000,- b) c) d) | 250.000,- a) 250.000,- b) c) d) | 150.000,- a) 150.000,- b) c) d) | 100.000,- a) 100.000,- b) c) d) | a) b) c) d) |
|  | OGÓŁEM : |  |  | Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła: #### Urząd Wojewódzki | 41.456.880,- a) 8.906.880,- b) 1.700.000,- c) d) 30.650.000,- 200.000,- | 13.411.177,- a) 3.468.677,-b) 1.700.000,- c) d) 8.144.500,- 98.000,- | 3.092.000,- a) 1.036.000,- b) 1.700.000,- c) d) 258.000,- 98.000,- | 1.819.177,- a) 1.432.677,- b) c) d) 386.500,- | 8.500.000,- a) 1.000.000,- b) c) d) 7.500.000,- |