Załącznik  nr 3

do Uchwały nr XXXVI/250/05

Rady Miejskiej Gminy Mirsk

z dnia 21.10.2005 r.

# Z E S T A W I E N I E

wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2005 –2007

w  PLN

| Lp | Nazwa programu, zadania finansowego | Termin (rok) |  | Koszty i źródła finansowania (cena bieżąca) |  | Nakłady do poniesienia po roku 2004 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rozpoczęcia | Zakończenia | Wyszczególnienie | Koszty całkowite | Ogółem | 2005r. | 2006r. | 2007r. |
| 1. | Budowa Gimnazjum Publicznego z modernizacją istniejącej infrastruktury Zespołu Szkół Licealno –Gimnazjalnych w Mirsku | 2002 | 2007 | Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła ### Urząd Wojewódzki | 4.600.030,- a) 4.400.030,- b) c) d) 200.000,- | 3.527.070,- a) 3.429.070,- b) c) d) 98.000,- | 255.000,- a) 157.000,- b) c) d) 98.000,- | 3.107.070,- a) 3.107.070,- b) c) d) | 165.000,- a) 165.000,- b) c) d) |
| 2. | Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy | 2005 | 2010 | Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła: | 36.355.390,- a) 6.355.390,- b) c) d) 30.000.000,- | 9.350.000,- a) 1.850.000,- b) c) d) 7..500.000,- | 550.000,- a) 550.000,- b) c) d) | 300.000,- a) 300.000,- b) c) d) | 8.500.000,- a) 1.000.000,- b) c) d) 7.500.000,- |
| 3. | Budowa budynku użyteczności publicznej z biblioteką, świetlicą i zapleczem lokalnych organizacji w Rębiszowie | 2004 | 2007 | Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła: | 816.528,- a) 816.528,- b) c) d) | 805.028,- a) 805.028,- b) c) d) | a) b) c) d) | 621.748,- a) 621.748,- b) c) d) | 183.280,- a) 183.280,- b) c) d) |
|  | OGÓŁEM : |  |  | Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła: #### Urząd Wojewódzki | 41.771.948,- a) 11.571.948,- b) c) d) 30.000.000,- 200.000,- | 13.682.098,- a) 6.084.098,-b) c) d) 7.500.000,- 98.000,- | 805.000,- a) 07.000,- b) c) d) 98.000,- | 4.028.818,- a) 4.028.818,- b) c) d) | 8.848.280,- a) 1.348.280,- b) c) d) 7.500.000,- |