UCHWAŁA Nr XV/88/15

# RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie niewygasania niezrealizowanych wydatków z upływem roku

budżetowego 2015

Na podstawie art. 18  ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.885  ze  zmianami)  Rada Miejska Gminy Mirsk, uchwala, co następuje:

§ 1.1.Ustala się wykaz wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2015 i  określa się ostateczne terminy realizacji tych wydatków.

| Lp. | ### Treść | Wydatki ogółem | ### w tym: |  | ### Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 Remont obiektów mostowych Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Mirsku Przebudowa ciągu dróg nr 332 i 334 w Giebułtowie na długości 75m wraz z odbudową przepustu płytowego o wymiarach 4x3 i odbudową muru oporowego zabezpieczającego drogę na długości 65m w kilometrażu od 0+000 do 0+075 /intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013/ „Single Track – Geopark” - leśna trasa rowerowa w Gminie Mirsk Izerskie Centrum Geoturystyczne Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk Modernizacja budynku remizy OSP Mirsk Modernizacja budynków szkół w Giebułtowie, Krobicy i Rębiszowie Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy Mirsk Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Mlądz Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Orłowice Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Proszowa Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Mirsk Remont dachu sali miejskiej Remont wnętrz ratusza | 85.977,00 94.500,00 15.000,00 17.835,00 43.050,00 10.000,00 14.500,00 35.670,00 18.450,00 11.808,00 62.607,00 21.000,00 17.220,00 9.840,00 26.445,00 23.000,00 20.295,00 | 94.500,00 23.000,00 | 85.977,00 15.000,00 17.835,00 43.050,00 10.000,00 14.500,00 35.670,00 18.450,00 11.808,00 62.607,00 21.000,00 17.220,00 9.840,00 26.445,00 20.295,00 | 30.06.2016 r. 30.06.2016 r. 30.06.2016 r. 30.06.2016 r. 30.06.2016 r. 30.06.2016 r. 30.06.2016 r. 30.06.2016 r. 30.06.2016 r. 30.06.2016 r. 30.06.2016 r. 30.06.2016 r. 30.06.2016 r. 30.06.2016 r. 30.06.2016.r. 30.06.2016 r. 30.06.2016.r. |
|  | OGÓŁEM: | 527.197,00 | 117.500,00 | 409.697,00 |  |

2. Plan finansowy wydatków ujętych w ust. 1 z podziałem na działy i rozdziały  klasyfikacji  budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XV/88/15

Rady Miejskiej Gminy Mirsk

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan finansowy wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2015.

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota w złotych |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 |  | Transport i łączność | 213.312,00 |
|  | 60013 60016 60078 | Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 85.977,00 109.500,00 17.835,00 |
| 630 |  | Turystyka | 67.550,00 |
|  | 63003 63095 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność | 43.050,00 24.500,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | 35.670,00 |
|  | 70095 | Pozostała działalność | 35.670,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18.450,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 18.450,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 11.808,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 11.808,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 137.112,00 |
|  | 90001 90015 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oświetlenie ulic, placów i dróg | 62.607,00 74.505,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43.295,00 |
|  | 92109 92120 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami | 23.000,00 20.295,00 |
|  |  | Ogółem: | 527.197,00 |

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.263 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku.

Z analizy wykonania budżetu w 2015 roku wynika konieczność ustalenia takiego wykazu zadań w celu dokończenia bądź kontynuacji realizacji planowanych zadań:

1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361

Dla zapewnienia właściwego przygotowania inwestycji planowanej do realizacji na lata 2016 – 2020 konieczne było opracowanie projektu budowlanego dającego podstawy do uzyskania stosownych pozwoleń oraz dającego możliwość przeprowadzania procedur przetargowych.

W dniu 04 sierpnia 2015 r. rozpoczęto procedurę badania rynku na realizacje zamówienia o wartości poniżej 30.000,00 euro. W procedurze badania rynku  oferty złożyło 2 jednostki projektowe  a oferowane ceny przekraczały możliwości finansowe zamawiającego w związku z czym procedurę unieważniono.

Ponowne ogłoszenie procedury nastąpiło w dniu 18 sierpnia 2015 r. Do drugiej procedury przystąpiło 3 jednostki projektowe a jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAXTONI” Anna Wandzel, ul. Poziomkowa 10, 58-500 Jelenia Góra, która zaoferowała cenę 85.977,00 zł oraz termin rozliczenia zadania na dzień 30.06.2016 r.

2. Remont obiektów mostowych

W roku 2014 została przeprowadzona ocena stanu technicznego ponad 30 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych. Przeprowadzony przegląd wykazał że 5 obiektów uzyskało bardzo niską ocenę  oraz zalecenia podjęcia działań mających na celu zapobieżenie powstania katastrofie budowlanej. W kwietniu 2015r. podjęto współpracę z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnych Usług Projektowo – Technicznych „MOSTY-KOLASA” z siedziba w Jeleniej Górze przy ul. Pijarskiej 26. Po zapoznaniu się z posiadanymi dokumentami oraz przeprowadzonych ustaleniach w dniu 20 maja 2015 r. podpisano umowę  na wykonanie projektów remontów niżej wymienionych obiektów mostowych:

ZADANIE I –  projekt budowlany remontu mostu sklepionego kamiennego na Czarnym Potoku w Mirsku w ciągu drogi gminnej nr 112703 D (Mirsk ul. Przedmieście – Mirsku ul. Graniczna),

ZADANIE II – projekt budowlany remontu mostu sklepionego żelbetowego  na rzece Kwisie pomiędzy miejscowościami Mroczkowice i ul. Polną w Mirsku w ciągu drogi gminnej nr 112709 D,

ZADANIE III– projekt budowlany remontu mostu sklepionego żelbetowego  na rzece Kwisie pomiędzy miejscowościami Mroczkowice i Kamień w ciągu drogi gminnej nr 112712 D,

ZADANIE IV –  projekt budowlany remontu mostu stalowego z płytą żelbetową na potoku Mrożynka w Mlądzu w ciągu drogi gminnej nr 112720 D (Mlądz – Przecznica - Radoszków),

ZADANIE V – projekt budowlany remontu mostu sklepionego kamiennego na potoku Czarnotka w Gierczynie w ciągu drogi gminnej nr 112717 D (Gierczyn przez wieś).

Jednostka projektowa ustaliła wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych projektów na łączną kwotę: 94.500,00 zł oraz ustalono ostateczny termin wykonania projektów na dzień 29 kwietnia 2016r. przy czym zadania I i III zostaną wykonane do dnia 31 marca 2016 r.

W związku z powyższym rezerwuje się w wykazie wydatków niewygasających kwotę 94.500,00 zł  i ustala nieprzekraczalny termin rozliczenia zadania do dnia 30 czerwca 2016 r.

3. Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Mirsku

Dla zapewnienia właściwego przygotowania inwestycji planowanej do realizacji na lata 2016 – 2020 konieczne było opracowanie projektu budowlanego dającego podstawy do uzyskania stosownych pozwoleń oraz dającego możliwość przeprowadzania procedur przetargowych.

W dniu 04 sierpnia 2015 r. rozpoczęto procedurę badania rynku na realizacje zamówienia o wartości poniżej 30.000,00 euro. W procedurze badania rynku  oferty złożyły 2 jednostki projektowe  a oferowane ceny przekraczały możliwości finansowe zamawiającego w związku z czym procedurę unieważniono.

Do ponownej procedury ogłoszonej w dniu 18 sierpnia 2015 r. również przystąpiły 2 jednostki projektowe jednak zamawiający ponownie był zmuszony do unieważnienia procedury gdyż oferowane ceny przekraczały możliwości finansowe zamawiającego.

W związku z realizacją na rzecz Gminy Mirsk zadania polegającego na wykonaniu projektu chodnika od ulicy Wodnej do drogi wojewódzkiej nr 361 przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAXTONI” Anna Wandzel, ul. Poziomkowa 10, 58-500 Jelenia Góra dokonano uzgodnień i jednostka ta podjęła się wykonania projektu budowlanego chodnika za cenę 15.000,00 zł oraz termin rozliczenia zadania na dzień 30.06.2016 r.

4. Przebudowa ciągu dróg 332 i 334 w Giebułtowie na długości 75 m wraz z odbudową przepustu płytowego o wymiarach 4,0m x 3,0m i dobudowa muru oporowego zabezpieczającego drogę na długości 65m w kilometrażu od 0+000 do 0+075 - likwidacji szkód powodziowych z 2013 r.

Zadanie pierwotnie ujęte w budżecie Gminy Mirsk na 2014 r. jednak odstąpiono od realizacji tego zadania w 2014r. Powodem odstąpienia od realizacji zadania były przyczyny, których przed przystąpieniem do przygotowywania procedur przetargowych nie można było przewidzieć. W wyniku przeprowadzonych czynności geodezyjnych związanych ze wznowieniem i okazaniem granic okazało się, iż droga dojazdowa nr 334 w swoim przebiegu w najwęższym punkcie posiada szerokość zaledwie 2,55m, co jednoznacznie wykluczyło możliwość wykorzystania jej jako drogi dojazdowej, gdyż zgodnie z § 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) szerokość jezdni na dojeździe nie może być mniejsza niż 3,0 m. Ponadto wykonanie muru oporowego wyłącznie z jednej strony Giebułtowskiego Potoku spowoduje zagrożenie powodziowe dla nieruchomości położonej na działce (nr 331) po przeciwnej stronie.

W tym stanie rzeczy została podjęta decyzja o rozwiązaniu zawartej z wykonawcą robót wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego.

W związku z koniecznością zapewnienia dojazdu do nieruchomości oznaczonych nr 44 i 49 podjęto decyzję o zmianie zakresu planowanego zamierzenia aby planowany dojazd do nieruchomości spełniał wszystkie wymogi formalno – prawne. Spowodowało to konieczność wykonania projektu budowlanego dla właściwego przygotowania inwestycji do realizacji. Nowy zakres zadania przewiduje wykonanie odbudowy dróg wewnętrznych nr  332 i 334 w Giebułtowie wraz z regulacją Giebułtowskiego Potoku na odcinku ok. 100 m oraz przebudową dwóch obiektów mostowych.

Na początku grudnia 2014r. dokonano stosownych uzgodnień z jednostką projektową  pod nazwą Biuro Geodezyjno Projektowe „AGRAD” Marcin Kostrzewski, 58-500 Jelenia Góra, ul. Mostowa 5a – koszt opracowania projektu budowlanego z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień do uzyskania pozwolenia na budowę uzgodniono na kwotę 17.835,00 zł ustalono termin wykonania kompletnej dokumentacji na dzień 30.06.2015 r. Termin ten nie został dotrzymany z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień z właścicielem cieku wodnego tj. Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – umowę rozwiązano na zasadzie porozumienia stron znosząc wzajemne zobowiązania z jednoczesną deklaracją zawarcia nowej umowy na wykonanie tegoż projektu co zostało sfinalizowane w dniu 04 listopada 2015 r. Mając na uwadze  konieczność właściwego przygotowania inwestycji i dokonanie ostatecznych uzgodnień  ustalono termin zakończenia zadania na dzień 31.03.2016 r.

W związku z powyższym rezerwuje się w wykazie wydatków niewygasających kwotę 17.835,00 zł i ustala nieprzekraczalny termin rozliczenia zadania do dnia 30 czerwca 2016 r.

5. „Single Track – Geopark” – leśna trasa rowerowa w Gminie Mirsk

Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W 2015 roku z planowanych środków w wysokości 50.000 zł została wykonana koncepcja oraz przebieg trasy Single Tracka z opisem technicznym trasy za kwotę 4.920,00 zł. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca „Dokumentacji technicznej na wykonanie leśnej trasy rowerowej Single Track-Geopark w Gminie Mirsk”, niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach RPO WD ZIT AJ planowanego na maj 2016 r. W dniu 15 grudnia 2015 r. podpisano umowę z Panem Arkadiuszem Marcinkowskim – firma FBHU „AMB” w Świeradowie-Zdroju, na kwotę 43.050,00 zł. Termin wykonania umowy określono na 30 kwietnia 2016 r.

6. Izerskie Centrum Geoturystyczne

Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W 2015 roku w ramach planowanych środków w wysokości 50.000 zł została  podpisana umowa na wykonanie dokumentacji w zakresie koncepcji funkcjonowania Centrum w zakresie edukacji ekologicznej oraz koncepcji zagospodarowania terenu „Geoparku” w zakresie utworzenia Izerskiego Centrum wraz z wizualizacją oraz kartą informacyjną niezbędną do wydania decyzji środowiskowej. Umowa o dzieło została podpisana z mgr. Inż. Arch. Marzeną Chęcińską z Wrocławia na kwotę 10.000,00 zł. Termin wykonania umowy określono na 15 stycznia 2016 r.

7. Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie

Nysa

Projekt partnerski w ramach INTERREG V-A- REPUBLIKA CZESKA – POLSKA, koordynowany przez Euroregion Nysa. W projekcie biorą udział gminy polskie: Bolesławiec, Jelenia Góra, Lwówek Śląski, Piechowice, Świeradów-Zdrój, Szklarska Poręba, Nadleśnictwa: Świeradów i Szklarska Poręba oraz 16 gmin czeskich.  Koszty projektu gminy Mirsk w ramach całego projektu to 510.000 zł (wkład własny w ramach projektu planowana jest budowa parkingu przy wieży widokowej, wykonanie ekspozycji dotyczacej historii górnictwa kruszców na terenie gminy Mirsk na dwóch kondygnacjach Na poziomie platformy widokowej zostanie usytuowany informator przyrodniczo-geograficzny na temat miejsc widocznych z wieży (wizualizacja panoramy z opisem charakterystycznych miejsc) z zaznaczeniem ścieżki turystyczno-edukacyjnej dotyczącej dawnego górnictwa kruszców.

W ramach projektu planowanne jest również utwardzenie części ścieżki turystycznej „Śladami dawnego górnictwa kruszców“, punktów widokowych (płyty łupkowe charakterystyczne dla naszego regionu), oraz wyposażenie ich w małą infrastrukturę. Planowane jest ogrodzenie terenu muzeum dawnego górnictwa (Geopark), doposażenie w eksponaty górnicze oraz sceny przedstawiające pracę dawnych gwarków. W ramach promocji zostanie wydany trójjęzyczny informator oraz zestaw gadżetów reklamowych.

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca „Dokumentacji technicznej zatoki parkingowej przy ulicy Wodnej w Mirsku”, niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach projektu Interreg V-A Czechy-Polska.  Umowa na dokumentację techniczną na wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Wodnej w Mirsku została podpisana w dniu 23.12.2015 r. z Ewą i Janem Adamkiewicz z Lubania na kwotę brutto 14.500 zł.

8. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk

Zadanie planowane do realizacji ze środków Gminy Mirsk i Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Priorytet inwestycyjny nr 3.3 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym.

Po przeprowadzonej procedurze zapytania ofertowego w dniu 20.11.2015 r. została podpisana umowa nr 92/2015 z Pracownią Audytorską, Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk za ceną 35.670,00 zł i terminem wykonania do 31.03.2016 r.

W związku z powyższym  należy pozostawić jako środki niewygasające w 2016 r.  kwotę 35.670,00 zł.

9.  Modernizacja budynku remizy OSP Mirsk

Zadanie polegające na rozbudowie budynku remizy OSP w Mirsku.  Dnia 16.11.2015 r. Gmina Mirsk podpisała umowę z firmą EDB Europejski Bank Danych S.C. Ewa Adamkiewicz, Jan Adamkiewicz z Lubania na kwotę 18.450,00 zł na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę dla zadania pn. „Modernizacja budynku remizy OSP Mirsk”. Termin realizacji umowy 09.05.2016 r. Rezerwuje się kwotę 18.450,00 zł brutto na wynagrodzenie wykonawcy. Nieprzekraczalny termin rozliczenia zadania 30.06.2016 r.

10. Modernizacja budynków szkół w Giebułtowie, Krobicy i Rębiszowie

Zadanie polegające na wykonaniu projektu budowlanego przystosowującego  pomieszczenia  klas  „O”  w  szkołach podstawowych  w  Rębiszowie,  Giebułtowie i Krobicy  w Gminie Mirsk do nowych przepisów p/poż. wynikających  z  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji z  dnia  31.12.2014 r.  w  sprawie  wymagań ochrony  przeciwpożarowej,  jakie  musi  spełniać  lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku  przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej. Dnia 30.09.2015 r. Gmina Mirsk podpisała umowę z firmą EDB Europejski Bank Danych S.C. Ewa Adamkiewicz, Jan Adamkiewicz z Lubania na kwotę brutto 11.808,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę dla zadania pn. „Modernizacja budynków szkół w Giebułtowie, Krobicy i Rębiszowie” z terminem wykonania 30.04.2016 r. Rezerwuje się kwotę 11.808,00 zł  na wynagrodzenie wykonawcy. Nieprzekraczalny termin rozliczenia zadania 30.06.2016 r.

11. Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk

Długotrwała susza na obszarze Dolnego Śląska spowodowała wysychanie wielu studni na terenie naszej gminy. Od wielu miesięcy zmuszeni jesteśmy do dowożenia wody dla potrzebujących beczkowozami i samochodami OSP. Zmniejszyła się również wydajność ujęcia gminnego w Krobicy i wystąpiła konieczność dowozu wody z Lwówka Śl.

W ramach w/w zadania inwestycyjnego podjęto działania zmierzające do poprawy zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Mirska oraz przyłączonych do sieci wodociągowej sołectw Mroczkowice i Kamień.

Na podstawie zlecenia nr 176/2015 z dnia 16.11.2015 r. Zakład Robót Geologiczno-Wiertniczych z Bolesławca przystąpił do wiercenia na działce ew. nr 16/33 w Krobicy studni głębinowej, której celem jest zwiększenie wydajności Stacji Uzdatniania Wody w Krobicy. Wykonano odwiert o głębokości 90m i uzyskano wydajność dochodzącą do 6,0 m3/h. Roboty wiertnicze i uzbrojenie studni w rury pompowe i pompę głębinowa zostały zakończone protokołem odbiorowym z dnia 14.12.2015 r. W chwili obecnej studnia o symbolu K8 została tymczasowo włączona do układu wodociągowego SUW w Krobicy, co spowodowało odstąpienie od konieczności dowożenia wody.

Właściwym zakończeniem robót będzie docelowe przyłączenie studni K8 do SUW w Krobicy wraz z wykonaniem strefy ochronnej. Na przedmiotowe roboty została zawarta umowa nr 97/2015 z dnia 15.12.2015 r. z firmą COM-D z Jawora na kwotę 46.002,00 zł brutto i terminem wykonania do 15.01.2016 r. Ponadto wystawiono zlecenie nr 184/2015 z dnia 26.11.2015 r. na firmę EPURO z Poznania na wykonanie prac w zakresie włączenia nowowybudowej studni głębinowej K8 do systemu automatycznego sterowania SUW w Krobicy. Koszt robót po przeprowadzonej negocjacji wynosi 16.605,00 zł brutto z terminem wykonania do 2 tygodni od rozpoczęcia robót, które są uzależnione od docelowego przepięcia studni przez firmę COM-D.

W związku z powyższym proszę pozostawić kwotę w wysokości 62.607,00 zł jako środki niewygasające w 2016 r.

12. Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Mlądz

Dla zapewnienia właściwego przygotowania inwestycji planowanej do realizacji na lata 2016 – 2020 konieczne było opracowanie projektu budowlanego dającego podstawy do uzyskania stosownych pozwoleń oraz dającego możliwość przeprowadzania procedur przetargowych.

W dniu 04 sierpnia 2015 r. rozpoczęto procedurę badania rynku na realizacje zamówienia o wartości poniżej 30.000,00 euro. W procedurze badania uczestniczyło 3 jednostki projektowe a jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Pracownię Projektowania Elektroenergetycznego Paweł Rzeczycki, ul. Mickiewicza 25, 58–500 Jelenia Góra, który zaoferował cenę 21.000,00 zł oraz termin zakończenia zadania na dzień 20.12.2015 r. Jednakże z uwagi na przedłużające się terminy nie zawinione przez jednostkę projektową związane z wydaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków przyłączenia do sieci energetycznej w dniu 14 grudnia 2015 r. podpisano aneks do zawartej umowy zmieniając termin realizacji zadania na dzień 31.03.2016 r.

W związku z powyższym rezerwuje się w wykazie wydatków niewygasających kwotę 21.000,00 zł i ustala nieprzekraczalny termin rozliczenia zadania do dnia 30 czerwca 2016 r.

13.  Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Orłowice

Dla zapewnienia właściwego przygotowania inwestycji planowanej do realizacji na lata 2016 – 2020 konieczne było opracowanie projektu budowlanego dającego podstawy do uzyskania stosownych pozwoleń oraz dającego możliwość przeprowadzania procedur przetargowych.

W dniu 04 sierpnia 2015 r. rozpoczęto procedurę badania rynku na realizacje zamówienia o wartości poniżej 30.000,00 euro. W procedurze badania uczestniczyło 3 jednostki projektowe a jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez „ELWIBOR” Wiesław Ryszard Borowski, Zaręba ul. Wesoła 10, 59–800 Lubań, który zaoferował cenę 17.220,00 zł oraz termin zakończenia zadania na dzień 15.03.2016 r.

W związku z powyższym rezerwuje się w wykazie wydatków niewygasających kwotę 17.220,00 zł i ustala nieprzekraczalny termin rozliczenia zadania do dnia 30 czerwca 2016 r.

14. Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Proszowa

Dla zapewnienia właściwego przygotowania inwestycji planowanej do realizacji na lata 2016 – 2020 konieczne było opracowanie projektu budowlanego dającego podstawy do uzyskania stosownych pozwoleń oraz dającego możliwość przeprowadzania procedur przetargowych.

W dniu 04 sierpnia 2015 r. rozpoczęto procedurę badania rynku na realizacje zamówienia o wartości poniżej 30.000,00 euro. W procedurze badania uczestniczyło 4 jednostki projektowe a jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez „ELWIBOR” Wiesław Ryszard Borowski, Zaręba ul. Wesoła 10, 59–800 Lubań, który zaoferował cenę 9.840,00 zł oraz termin zakończenia zadania na dzień 15.02.2016r.

W związku z powyższym rezerwuje się w wykazie wydatków niewygasających kwotę 9.840,00 zł i ustala nieprzekraczalny termin rozliczenia zadania do dnia 30 czerwca 2016 r.

15. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Mirsk

Realizacja przedmiotowego zadania jest podyktowana potrzebą przygotowania projektów i dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o środki pomocowe Unii Europejskiej. W dniu 07 grudnia 2015 r. rozpoczęto procedurę w trybie zapytania ofertowego. Do procedury przystąpiło trzy jednostki projektowe a jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez PROTMEL Usługi Projektowe Tadeusz Mołodowski ul. Kiepury 67/46, 58-506 Jelenia Góra, który zaoferował cenę 26.445,00 zł natomiast termin rozliczenia zadania ustalony w zapytaniu ofertowym ustalono na dzień 20.06.2016 r.

W związku z powyższym rezerwuje się w wykazie wydatków niewygasających kwotę 26.445,00 zł i ustala nieprzekraczalny termin rozliczenia zadania do dnia 30 czerwca 2016r.

16. Remont dachu sali miejskiej

Zadanie polegające na wykonaniu wymiany zniszczonych elementów więźby dachowej nad salą miejską. Dnia 14.12.2015r. Gmina Mirsk podpisała umowę na kwotę 22.000,00 zł brutto z wykonawcą prac Zakładem Produkcyjno Usługowo Handlowym Zofia Jarczewska z Mirska z terminem wykonania 30.03.2016 r. oraz zleciła nadzór inwestorski firmie EDB Europejski Bank Danych S.C. Ewa Adamkiewicz, Jan Adamkiewicz z Lubania za cenę brutto 1.000,00zł. Środki przeznaczone w budżecie na rok 2015 nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym. Rezerwuje się kwotę 23.000,00zł brutto na wynagrodzenie wykonawców  w tym kwota 22.000,00zł brutto realizacja robót budowlanych oraz 1.000,00 zł brutto nadzór inwestorski . Nieprzekraczalny termin rozliczenia zadania 30.06.2016 r.

17. Remont wnętrz ratusza

Zadanie polegające na wykonaniu  remontu wnętrz  ratusza w Mirsku. W dniu 16.11.2015 r. Gmina Mirsk podpisała umowę z firmą EDB Europejski Bank Danych S.C. Ewa Adamkiewicz, Jan Adamkiewicz z Lubania na kwotę brutto 20.295,00 zł na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę dla zadania pn. „Remont wnętrz  ratusza w Mirsku”. Termin realizacji umowy 09.05.2016 r. Rezerwuje się kwotę 20.295,00 zł brutto na wynagrodzenie wykonawcy. Nieprzekraczalny termin rozliczenia zadania 30.06.2016 r.