Załącznik nr 1 do SIWZ

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA MIRSK,

Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk

NIP: 616-10-08-487,   REGON 230821693

http:///www.mirsk.pl, gmina@mirsk.pl,

# Nazwa i siedziba Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP: ................................., REGON: .......................................................

internet: …..................................., e-mail: ..............................................

FORMULARZ  OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  opublikowanym na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień  Publicznych pod poz. 27434–2017 z dnia 17.02.2017r, stronie internetowej http//bip.mirsk.pl,  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Mirsku  na zadanie pn:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze Stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie” składamy ofertę:

1.Po zapoznaniu się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją projektową oraz po dokonaniu wizji lokalnej*), my niżej podpisani oferujemy wykonać i zakończyć wymienione roboty oraz usunąć z nich wszelkie usterki zgodnie z warunkami umownymi, wymaganiami Zamawiającego i dokumentacją przetargową na kwotę w wysokości:

dla Zadania Nr 1 ..........................zł. brutto*)

dla Zadania Nr 2 ..........................zł. brutto*)

dla Zadania Nr 3 ..........................zł. brutto*)

(słownie:………………………………………...............................................................................)

w tym podatek VAT……...% w kwocie:…………………….zł.

(słownie:...........................................................................................................................................)

2.Roboty zostaną wykonywane w terminie do:

dla Zadania Nr 1 .......................... 2018r.*)

dla Zadania Nr 2 .......................... 2018r.*)

dla Zadania Nr 3 .......................... 2018r.*)

3.Na przedmiotowe roboty udzielamy gwarancji w wysokości:

dla Zadania Nr 1 ...........miesięcy*)

dla Zadania Nr 2 ...........miesięcy*)

dla Zadania Nr 3 ...........miesięcy*)

4. Zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

5.Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,

6.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia to jest 30 dni.

7.Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy na wymienionych warunkach i w zaproponowanym przez Zamawiającego  terminie.

W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy nie będziemy wnosić roszczeń do wpłaconego wadium, które zostanie zatrzymane na rzecz Zamawiającego.

8.Oświadczamy, że część zamówienia polegająca na wykonaniu niżej wymienionych robót będzie powierzona podwykonawcom: *)

- ………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………….

lub

Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy samodzielnie bez zlecania robót podwykonawcom. *)

\

9.Nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp: *)

- ………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………….

10.Wadium w wymaganej kwocie dla Zadania nr 1*), Zadania nr 2*), Zadania nr 3*) zostało wniesione w dniu ....... 03.2017r. w formie:…………………………………………………......

W załączeniu dokument potwierdzający wniesienie wadium.

11.Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z wszystkimi załącznikami są  ponumerowane i cała oferta składa się z .......... stron .

Załączniki ponumerowane wg zestawienia

1……………………………………………….

2………………………………………………

3……………………………………………….

4………………………………………………

5………………………………………………

6………………………………………………

7………………………………………………

8………………………………………………

9………………………………………………

10 ……………….……………………………

Itd.

*) - niepotrzebne skreślić.

……………...................................................

podpis osób upoważnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta

...........................................................

miejscowość, data

Załącznik nr 2a) do SIWZ

....................................................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze Stacją Uzdatniania Wody w  Giebułtowie

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp.

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………..……………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………

(podpis)

*  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę,

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

INFORMACJA:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10.wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);

11.wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 2b) do SIWZ

....................................................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze Stacją Uzdatniania Wody w  Giebułtowie

prowadzonego przez Gminę Mirsk, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale 7 SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdziale 7 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

…………………………………………………………………………..……………………………

..………………………………………………….……………………..………….…….……..……, w następującym zakresie: …………………….……………………………..………..………………

…………………………………………………………………………………………..….……………………………………………………………………………………………………………...……

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………

(podpis)

*  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Formularz umowy

Umowa zawarta w dniu  ..... ….. 2017r. pomiędzy:

Gminą Mirsk z siedzibą przy Placu Wolności 39, 59-630 Mirsk,  zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk – Andrzeja Jasińskiego

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Mirsk – Danuty Kalupy

posiadającym numer  identyfikacji podatkowej NIP 616-10-08-487 i REGON: 230821693

a: ............................................................................................................................................................................

mającym swą siedzibę ............................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, posiadającym nr identyfikacyjny NIP…………….….. i REGON……..…………….…

reprezentowanym przez:

1.  ................................................................................................................................

2.  ................................................................................................................................

i uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie:………………………..…………………………………………..…………………….……………….…………....................................................................................................................................................................

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, protokół z dnia ..... 02.2017r. została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty na zadaniu inwestycyjnym współfinansowana w ramach Projektu nr RPDS.04.02.03-02-0004/16 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4-4 Środowisko i zasoby, Działanie 2-4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 3-4.2.3 Gospodarka wodno – ściekowa (ZIT AJ) pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze Stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie”.

- Zamawiający oświadcza, że posiada  prawo do dysponowania nieruchomościami w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, z którym Wykonawca zapoznał się przed zawarciem niniejszej umowy.

§ 2

1.Na przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy dla poszczególnych Zadań:

a) Zadanie nr 1 - budowa Stacji Uzdatniania Wody:

Rurociągi międzyobiektowe i w studniach głębinowych o śr. 20 – 250 mm i łącznej długości 758,50m, technologia wydobycia i uzdatniania wody z 3 studni głębinowych o głębokości w metrach i wstępnej wydajności w m3/godz: G1 - 32,0/4,7; G2 – 33/1,7; G3 – 35,0/6,1;  budynek techniczny z wyposażeniem, drogi wewnątrzobiektowe, instalacja elektryczna i AKPiA.

b) Zadanie nr 2 – kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa:

Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV kl. S o średnicy od DN250x7,3mm do DN160x4,7 o łącznej długości 6.009,5m. Przykanaliki kanalizacyjne z rur PCV kl. S Dz 160mm zakończone studzienką na posesji lub zaślepką na granicy posesji  w ilości 131 szt. Rurociąg tłoczny z rury TS SDR 11 Dz 75x6,8mm w ilości 157,5m. Przepompownie przydomowe w ilości 4 szt.

Sieć wodociągowa z rury TS SDR 11 o średnicy od Dz 90x8,2mm do Dz 160x14,6mm o łącznej długości 2.460,5. Podejścia pod przyłącza w ilości 47 szt. z rury TS SDR 11 o średnicy od Dz 32x2,9mm do Dz 63x5,8mm i łącznej długości 659,0m

c) Zadanie nr 3 – kanalizacja sanitarna:

Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV kl. S o średnicy od DN315x9,2mm do DN160x4,7 o łącznej długości 5.782,5m. Przykanaliki kanalizacyjne z rur PCV kl. S Dz 160mm zakończone studzienką na posesji lub zaślepką na granicy posesji  w ilości 127 szt. Rurociąg tłoczny z rury TS SDR 11 o średnicy od Dz 75x6,8mm do 160x14,6mm o łącznej długości 2.790,0m. Wymiana rurociągu tłocznego  z rury PE Dz 90mm na rurociąg z rury TS SDR 11 Dz 160x14,6mm w ilości 430,0m. Przepompownie sieciowe w ilości 4 szt. i przepompownie przydomowe w ilości 2 szt.

2.Szczegółowy zakres robót budowlano-montażowych określa następująca dokumentacja techniczna:

a)Projekt budowlany - wykonawczy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej z października 2008r. opracowany przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe POZPROJEKT z siedzibą przy ul. Zielonej 8, 61-851 Poznań,

b)Projekty budowlane SUW w zakresie zagospodarowania terenu, technologii, budynku technicznego, instalacji elektrycznej i AKPiA z września 2008r. opracowane przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe POZPROJEKT z siedzibą przy ul. Zielonej 8, 61-851 Poznań,

c)Aneksy do opisu technicznego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej i mapy sytuacyjne z lutego 2017r. opracowane przez Biuro Projektów KANRYS z siedzibą przy ul.  Żołnierzy Narwiku 23, 61-695 Poznań.

§ 3

1.Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy (przekazania placu budowy) ustala się na dzień: ………...2017r.

2.Termin zakończenia robót i zgłoszenie do odbioru końcowego ustala się:

a) dla Zadania nr 1 na dzień do ………………2018r.

b) dla Zadania nr 2 na dzień do ………………2018r.

c) dla Zadania nr 3 na dzień do ………………2018r.

3.Termin uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie ustala się do dnia 31.01.2019r.

4.Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§ 4

1.Strony zgodnie oświadczają, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zawiera istotne  postanowienia i zobowiązania wprowadzone do niniejszej umowy w formie załącznika nr 2, stanowiącego integralną część niniejszej umowy.

2.Integralną część niniejszej umowy stanowią ponadto dokumenty:

oferta wykonawcy – załącznik nr 3,

zawiadomienie o wyborze oferty – załącznik nr 4.

§ 5

1. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach:

- branża sanitarna (wiodąca): …………….………………….………..…………

- branża budowlana: ………………………………………………………………

- branża drogowa: ……………………………………………………..…….…….

- branża elektryczna: …………………………………………..………………….

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:  …………………………………………….

oraz kierowników robót branżowych w osobach:

- branża budowlana:………………………………………………….

- branża drogowa: …….……………………………………………..

- branża elektryczna: ………………………………………………..

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zorganizować plac budowy, strzec mienia zgromadzonego na placu budowy, a także zapewnić warunki  bezpieczeństwa oraz uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia i zgody wymagane prawem na prowadzenie robót budowlano-montażowych w tym: opłaty za zajęcia pasa dróg gminnych, drogi powiatowej i wojewódzkiej, kosztów organizacji ruchu zastępczego itp.

- Wykonawca zapewni dostawę i będzie pokrywał koszty zużycia wody, energii elektrycznej w okresie realizacji robót.

- W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do udziału w organizowanych przez Zamawiającego co najmniej jeden raz w miesiącu radach budowy.

- W radach budowy obowiązkowo uczestniczą:

a)ze strony Wykonawcy, wszyscy kierownicy budowy i robót oraz upoważniony do podejmowania zobowiązań przedstawiciel Wykonawcy,

b)ze strony Zamawiającego, członkowie komisji przetargowej w osobach: Inspektora ds. inwestycji, Inspektora ds. drogownictwa, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wszystkich branż oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk lub Sekretarz Miasta i Gminy Mirsk.

§ 7

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności, od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich a powstałe w związku z prowadzeniem robót a także ruchem pojazdów mechanicznych na przedmiotowym zadaniu o wartości nie mniejszej niż, dla Zadanie nr 1 – 500.000,- zł. dla Zadania nr 2 i 3 -  po 3.000.000,- zł.

§ 8.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji  istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do stosowanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, zgodność z  Polską Normą, lub aprobatą techniczną.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy zadania siłami własnymi, oprócz robót w zakresie:

a)…………………………………………………………..……………………………………………………………..,

b)………………………………………………………………..………………………………………………………..,

c)……………………………………………………………………..…………………………………………………..,

§ 10

Niezależnie od obowiązków określonych § 6, 7 i 8 Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

a)pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

b)informowanie Zamawiającego Inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

c)informowanie z wyprzedzeniem minimum 3 dni Inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót podlegających zakryciu lub zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać niezbędne odkrycia celem zbadania robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego,

d)w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź urządzeń w toku realizacji budowy - do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 11

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej tj. ………………zł (słownie:………………………………………….…………………………………. zł. …. gr.) w następujących formach:

a)pieniądzu ………% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

b)poręczeniach ……….% wartości zabezpieczenia należytego wykonania   umowy,

c)gwarancjach bankowych ……….% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

d)gwarancjach ubezpieczeniowych …….…% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

e)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt. 5pzp.

2.Strony uzgadniają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancje jakości.

3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy p. z. p.

4.Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

5.Zamawiający zastrzega, iż zabezpieczenie może być wykorzystane na sfinansowanie usunięcia ewentualnych usterek w okresie gwarancji o ile Wykonawca nie przystąpi do ich usuwania w terminie 5 dni roboczych od momentu powiadomienia o zaistnieniu usterki.

§ 12

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie Zadnia nr 1, 2, 3 wynosi kwotę: …………… zł. brutto (słownie: ………………………………..…………………………………..……….. zł..…gr.) w tym podatek  VAT 23%  wynosi kwotę: ……… zł. (słownie: …………………..……………………. zł……gr.)

§ 13

- Faktury za wykonany przedmiot umowy wystawiane będą na Zamawiającego tj. Gminę Mirsk.

- Rozliczenie wykonanych robót określonych w § 2 niniejszej umowy następować będzie sukcesywnie odpowiednio do ich realizacji fakturami częściowymi i fakturą końcową.

- Faktury częściowe wystawiane będą na podstawie danych zawartych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym  (załącznik nr 1) w oparciu o protokoły wykonania etapów lub rodzajów robót potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Faktury te płatne będą raz na kwartał w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletnych dokumentów rozliczeniowych.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami częściowymi nie może przekraczać 90% wynagrodzenia umownego.

- Faktura końcowa wystawiona zostanie w terminie 3 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura płatna będzie po otrzymaniu przez Zamawiającego kompletnych dokumentów rozliczeniowych.

- Faktury częściowe i końcowa płatne będą z konta Zamawiającego: PKO BP S.A. nr 80 1020 5226 0000 6302 0564 5249  na konto Wykonawcy: ……………………………………………………………………..……

§ 14

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót powyżej 10 dni w wysokości  0,10% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy (przerwa w realizacji robót winna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru),

- z tytułu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

- za odstąpienie od umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy ustawowe odsetki,

b)za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,10% tego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

c)za spowodowanie przerwy w realizacji robót powyżej 10 dni z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości  0,10% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki (przerwa w realizacji robót winna być potwierdzona w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru),

d)za odstąpienie od umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

3.Postanowień zawartych w ust. 2 lit. e) nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy  na podstawie art. 145 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

4.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w oparciu o art.471 k.c.

5.Każda ze stron umowy bez zgody drugiej strony nie skorzysta z uprawnień wynikających z art. 509 kodeksu cywilnego (zmiana wierzyciela).

§ 15

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy łącznie z robotami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy. O fakcie osiągnięcia gotowości do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek nadających się do usunięcia Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad.

- Jeśli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia Zamawiający może:

a)obniżyć odpowiednio wynagrodzenie jeśli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b)odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jeśli wady te uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

6.Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru. Na dzień rozpoczęcia odbioru Wykonawca  dostarczy  protokoły  prób, pomiarów, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne, inwentaryzację powykonawczą i kompletną dokumentację powykonawczą  inwestycji (operat powykonawczy ) w 3 egz. w formie pisemnej

7.Dniem wykonania zobowiązania umownego jest data zakończenia odbioru i podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

§ 16

Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….. miesięcznej gwarancji na całość robót objętych umową oraz na wbudowane materiały, licząc bieg terminu od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 17

1.Strony postanawiają iż, zmiana postanowień niniejszej umowy może dotyczyć:

a)siły wyższej uniemożliwiające technologiczne roboty zewnętrzne, a dotyczącej:  opadów deszczu,  deszczu ze śniegiem lub samego śniegu o silnym natężeniu i wydajności powyżej 4mm na godzinę przez okres co najmniej 7 dni oraz niskich temperatur poniżej co najmniej -10OC przez okres co najmniej 5 dni.

b)aktów wandalizmu i chuligaństwa.

c)terminów realizacyjnych (rozpoczęcia i zakończenia robót określonych umową) w przypadku zaistnienia okoliczności na które Wykonawca nie miał wpływu,

d)terminów płatności za wykonane zakresy robót określonych niniejszą umową, w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności  po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy.

2.Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następującym przypadku:

a)zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT,

b)zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaloną na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wynagrodzenia zamówienia przez Wykonawcę.

3.W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt a) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

4.W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt b) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

5.W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt c) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 pkt. 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 pkt.3.

6.Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 wyznacza datę podpisania aneksu do umowy.

7.Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

8.Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.”

9.Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia w związku z brakiem dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020.

§ 18

Oprócz przypadków wymienionych w treści Tytułu XV Kodeksu Cywilnego pt: „Umowa o dzieło” stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, Zamawiający może również ograniczyć jej zakres rzeczowy.

2.W przypadkach określonych w ust.1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane roboty do dnia podjęcia decyzji o odstąpieniu.

3.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu określonego umową,

4.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

5.W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz  Zamawiającego  obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku  wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn wynikających z zapisów § 18 ust.1 pkt a) i e) zobowiązany będzie do:

a)dokonania odbioru robót przerwanych i zapłaty za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b)odkupienie materiałów, konstrukcji i urządzeń nie wbudowanych ,

§ 19

  - W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują się do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.

  - Druga strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się w terminie 14-tu dni od daty otrzymania na piśmie roszczenia.

  - W razie nie uzgodnienia stanowisk stronom przysługuje prawo do wystąpienia na drogę sądową bez dalszych wezwań.

  - Sądem właściwym dla rozpatrzenia sprawy pomiędzy stronami będzie sąd  siedziby Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 21

Umowę niniejszą oraz załączniki do umowy sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający a 1 egz. Wykonawca.

Wykaz załączników:

1) harmonogram rzeczowo - finansowy zadania – załącznik nr 1,

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 2,

3) oferta Wykonawcy – załącznik nr 3,

4) zawiadomienie o wyborze oferty – załącznik nr 4.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                      WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy Mirsk:

Parafuję projekt umowy:

………………………dnia………………………                              ………...……………………..

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

Załącznik nr 4 do SIWZ

……..…………………..

(pieczęć Wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE – WYKAZ ROBÓT

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze Stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie” oświadczamy, że: w ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, których wykonanie potwierdzamy załączonymi referencjami uprzednich Zamawiających:

| Opis zamówienia (miejsce wykonywania - adres) | Wartość zamówienia brutto | Czas realizacji (data rozpoczęcia – data zakończenia) | Podmiot zlecający zamówienie |
| --- | --- | --- | --- |

Załączniki:

Dokumenty potwierdzając należyte wykonanie zamówienia.

………………………dnia……………………………                    ………...……………………..

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5 do SIWZ

……..…………………..

(pieczęć Wykonawcy)

#### WYKAZ OSÓB FUNKCYJNYCH,

#### KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA*)

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze Stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie” oświadczamy, że zamówienie realizowane będzie przez następujące osoby funkcyjne:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Wykształ-cenie | Funkcja w realizacji zamówienia | Posiadane kwalifikacje zawodowe (rodzaj i nr uprawnień oraz data ważności wpisu do izby) | Informacja o podstawie dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| *) Jeżeli Wykonawca polegać będzie na osobach zdolnych do wykonania zamówienia należących do podwykonawcy, jest zobowiązany do załączenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Oświadczamy, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają niezbędną wiedzę i wymagane uprawnienia do wykonania zamówienia. |  |  |  |  |  |

………………………dnia.……………………………                …………………………………..

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6 do SIWZ

……..…………………..

(pieczęć Wykonawcy)

#### WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH,

#### ZATRUDNIONYCH PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA*)

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze Stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie” oświadczamy, że zamówienie realizowane będzie przez następujące osoby fizyczne:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Stanowisko pracy | Posiadane kwalifikacje zawodowe | Informacja o podstawie dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| *) Jeżeli Wykonawca polegać będzie na osobach należących do podwykonawcy, jest zobowiązany do załączenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów o oddaniu ich do dyspozycji przy realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczamy, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe do wykonania zamówienia. |  |  |  |  |

………………………dnia.……………………………....         ……………………………………..

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7 do SIWZ

……..…………………..

(pieczęć Wykonawcy)

#### O Ś W I A D C Z E N I E

#### O ZATRUDNIENIU OSÓB ZGODNIE Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze Stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie” oświadczamy, że przy realizacji zamówienia zostaną zatrudnione w terminie ………. dni od daty podpisania protokołu przekazania-przejęcia placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót następujące osoby z terenu Gminy Mirsk dla Zadania nr 1*), Zadania nr 2*), Zadania nr 3*):

Jedną (1) osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 149).

Jedną (1) osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami).

*) - niepotrzebne skreślić.

………………………dnia.………...……..………                        …….……………….…………..

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik Nr 8 do SIWZ

....................................................

(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze Stacją Uzdatniania Wody

w Giebułtowie.

Oświadczam/oświadczamy*, że należę* / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej.

(*) niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania ww. informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

………………………dnia.………...……..………                        …….……………….…………..

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

** Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę jeżeli należy do tej samej grupy kapitałowej,

**W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy jeżeli należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej

Załącznik 9 do SIWZ

FORMULARZ GWARANCJI

# NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ja (My)* niżej podpisany (i)*

(imię, (imiona), nazwisko ( nazwiska), nazwa gwaranta, adres gwaranta)

niniejszym oświadczamy, iż gwarantujemy, nie tylko solidarnie, ale jako główny dłużnik Gminy Mirsk reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 w imieniu ( imię, nazwisko/ nazwa wykonawcy/ adres wykonawcy) zapłatę .............................PLN(słownie: ...................................................................................................) stanowiącą gwarancję należytego wykonania umowy na realizację zadania pod nazwą  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze Stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie” bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Następnie postanawiamy, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków wykonania, które mają zostać przeprowadzone na podstawie cytowanej wyżej umowy lub w jakichkolwiek innych dokumentach, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie uwalniają nas od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji.

Gwarancja wchodzi w życie i obowiązuje od .......................... 2017r. i będzie ważna do daty wystawienia Protokołu końcowego odbioru robót, jednak nie dłużej niż do ……………. 2018r.

Wszelkie spory dotyczące niniejszej Gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z obowiązującym prawem, przez sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w ...................................., dnia:  ..............................

Nazwisko (Nazwiska) i Imię (Imiona) ...........................................................................................

W imieniu*: ....................................................................................................................................

Podpis (podpisy) *.............................................................

..............................................................

(pieczęć gwaranta)

)* niepotrzebne skreślić

………………………dnia.………...……..………                        …….……………….…………..

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik 10 do SIWZ

FORMULARZ GWARANCJI

# WŁAŚCIWEGO USUNIĘCIA WAD

Ja (My)* niżej podpisany (i)*

(imię, (imiona), nazwisko ( nazwiska), nazwa gwaranta, adres gwaranta)

niniejszym oświadczamy, iż gwarantujemy, nie tylko solidarnie, ale jako główny dłużnik Gminy Mirsk reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 w imieniu ( imię, nazwisko/ nazwa wykonawcy/ adres wykonawcy) zapłatę .............................PLN (słownie: .............................................................................................) stanowiącą gwarancję właściwego usunięcia wad (usterek) dla umowy na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze Stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie” bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Następnie postanawiamy, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków wykonania, które mają zostać przeprowadzone na podstawie cytowanej wyżej umowy lub w jakichkolwiek innych dokumentach, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie uwalniają nas od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji.

Gwarancja wchodzi w życie i obowiązuje od ……………………2018r. i będzie ważna do daty wystawienia Protokołu z przeglądu gwarancyjnego robót, jednak nie dłużej niż do: …………………roku.

Wszelkie spory dotyczące niniejszej Gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z obowiązującym prawem, przez sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w ...................................., dnia:  ..............................

Nazwisko (Nazwiska) i Imię (Imiona) ........................................................................................

W imieniu*: .................................................................................................................................

Podpis (podpisy) *.............................................................

..............................................................

(pieczęć gwaranta)

)* niepotrzebne skreślić

………………………dnia.………...……..………                        …….……………….…………..

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)