( projekt umowy )

UMOWA nr …./2018

zawarta dnia ……………………….  w Mirsku   ,

zwana dalej „Umową”, pomiędzy:

Parafią Rzymskokatolicką pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Mirsku   
ul. Kościelna 12 , 59-630 Mirsk    NIP 6121557580  ,Regon 040113240 ,  którą reprezentuje:

ks. dr  Zbigniew Radziwołek   - Proboszcz

zwaną dalej ,,Zamawiającym’’,

a

………………………………………………………………………………………………..,  posiadającym numer identyfikacyjny NIP ................................. , Regon  ................................,

reprezentowanym przez:

1. ...........                   -                .............

2. ..........                    -                .............

zwaną dalej „Wykonawcą”.

#### PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1.     Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Remont muru przykościelnego w Mirsku  ”, zwanego dalej „Zadaniem”, polegające na:

1)  wykonaniu robót remontowych i renowacyjnych muru o powierzchni 185 m2

2.     Zadanie zostanie wykonane zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, przy zachowaniu należytej staranności, w oparciu o:

1)    dokumentację projektową, z którą Wykonawca się zapoznał i nie wnosi żadnych uwag, a która została mu przekazana przy podpisaniu Umowy (załącznik nr 1 do Umowy),

2)    Ofertę Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy.

3.     Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, odpowiedni potencjał techniczny i ludzki oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zadania.

§ 2

1.     Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie

…………………………………………………………………………..

2.     Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie

…………………………………………………………………………..

3.     Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane oraz gdzie przewiduje się ich wykonanie.

§ 3

1.     Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy .

2.     Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień 31.07.2019 r.

3.     Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:

1)     działania siły wyższej,

2)     przyczyn zależnych od Zamawiającego.

4.     W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust 3, strony uzgodnią nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu, przy czym termin realizacji przedmiotu Umowy może ulec przedłużeniu o czas trwania przeszkody.

§ 4

1.     Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu Umowy jest cena zaoferowana w ofercie Wykonawcy.

2.     Strony ustalają całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, zwane dalej „Wynagrodzeniem”, w     wysokości …………………………………………………..

3.     Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, 
w szczególności należne podatki i opłaty, koszty robocizny, koszty zakupu materiałów 
i urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji Zadania, koszty ubezpieczenia, transportu, atestów, zabezpieczenia placu budowy itp.

4.     Wynagrodzenie nie ulega zmianie, z zastrzeżeniem zapisów § 7 Umowy.

5      Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumenty certyfikacyjne na użyte materiały.

6.     Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę  o osiągnięciu gotowości do odbioru.

7.    Za datę odbioru końcowego przedmiotu umowy strony przyjmują datę podpisania

protokołu  końcowego podpisanego przez kierownika budowy, Wykonawcę, inspektora

nadzoru inwestorskiego, Zamawiającego oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków

8.     Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę  o osiągnięciu gotowości do odbioru.

9.     Zapłata Wynagrodzenia nastąpi na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy 
w terminie 14 dni od dnia  dokonania odbioru robot i  otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

10.     Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

1.     Wykonawca zapewni odpowiedni zespół i sprzęt potrzebny do wykonania Zadania.

2.     Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie z materiałów własnych, które odpowiadają obowiązującym przepisom, normom i wymaganiom Zamawiającego.

3.     Na żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikaty, atesty, świadectwa jakości i inne dokumenty w odniesieniu do zastosowanych materiałów.

4.     Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kserokopie wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 3, w dniu wykonania Zadania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 6

1.     Konieczność wykonania przez Wykonawcę robót nie objętych ofertą oraz zamiennych winna być potwierdzona, przed przystąpieniem do wykonywania ww. robót, odpowiednim protokołem konieczności sporządzonym przez Wykonawcę w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

2.     Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał roboty, o których mowa w ustępie poprzedzającym, bez uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych robót.

3.     Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób lub mienia lub konieczność zapobieżenia awarii. Podstawą podjęcia takich robót jest sporządzony przez Wykonawcę i przedstawiony Zamawiającemu protokół konieczności. Zamawiający pokrywa wartość tych robót, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

4.     Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty dodatkowe przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów jak w przypadku robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy oraz stawek kalkulacyjnych nie wyższych niż te, które przyjęto do sporządzenia oferty.

§ 7

1.     Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 60 miesięcy liczony od dnia wykonania Zadania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, czyli zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

2.     Wykonawca po wykonaniu Umowy wystawi pisemny dokument gwarancyjny określający warunki gwarancji, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy.

3.     Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów, maszyn i urządzeń, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu Zadania, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne najpóźniej po dniu wykonania Zadania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

4.     Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udzieli rękojmi na okres 36 miesięcy liczonych od dnia wykonania Zadania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, czyli zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

5.     W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym.

§ 8

1.     Na zabezpieczenie kosztów usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze i w okresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji Wykonawca wnosi – nie później niż w dniu podpisania Umowy - zabezpieczenie w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 2 Umowy, zwane dalej kaucją gwarancyjną.

2.     Wykonawca wnosi kaucję gwarancyjną w wysokości 10 000,00  zł (słownie; dziesięć    tysięcy złotych) w formie weksel in blanco

3.     W przypadku wniesienia kaucji gwarancyjnej w formie weksla in blanco, winien on być sporządzony w formie określonej w ustawie z dnia 28 kwietnia 1936.r Prawo wekslowe, 
w tym zawierać przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej. Weksel winien być uzupełniony o załączoną deklarację wekslową, zawierającą między innymi upoważnienie do opatrzenia weksla klauzurą „bez protestu”

4.     Zamawiający zwróci Wykonawcy 50% wartości kaucji gwarancyjnej w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – 
z chwilą zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

5.     Pozostała kwota wartości kaucji gwarancyjnej zostanie zwrócona nie później  niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

6.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy kaucja gwarancyjna staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystana do zgodnego z Umową wykonania Zadania i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji

§ 9

1.     Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno na terenie budowy, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu.

2.     Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót wg wskazań podliczników, które Wykonawca zamontuje na własny koszt.

3.     W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wszystkie powstałe odpady muszą być zagospodarowane lub usunięte zgodnie z wymogami prawa.

4.     Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

5.     Wykonawca, zobowiązuje się, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia – w toku realizacji innych robót – urządzeń, robót lub ich części uprzednio odebranych przez Zamawiającego, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt.

§ 10

1.     Wykonawca jest zobowiązany w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do zapłaty kary umownej w wysokości jak niżej:

1)     za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.2 za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego,

2)     za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.2 za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3)     za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokość 20% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust.2.

2.     Zamawiający zobowiązany jest zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust.2 za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

3.     Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający zostanie zobowiązany do zwrotu całości lub części otrzymanej dotacji współfinansującej przedmiot Umowy, to dotacja ta zostanie zwrócona Zamawiającemu przez Wykonawcę.

4.     Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający zostanie zobowiązany do zapłaty odsetek od środków otrzymanej dotacji współfinansującej przedmiot Umowy, to odsetki te zostaną zwrócone Zamawiającemu przez Wykonawcę.

5.     Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających z Umowy z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

6.     Zamawiający, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kwot kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz z zawartej przez Wykonawcę polisy odpowiedzialności.

§ 11

1.     Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich i ich majątku, jak też spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności:

1)     za odpowiednie wykonanie robót, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody realizacji inwestycji i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na terenie budowy,

2)     za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

3)     za wszelkie związane z wykonaniem robót naruszenia praw ochronnych, 
a w szczególności praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu,

4)     za wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przez Wykonawcę terenu budowy, materiałów, maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego.

2.     W razie uszkodzenia lub zniszczenia podczas wykonywania robót istniejących sieci, obiektów, wyposażenia, urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawienia 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego w trybie pilnym na własny koszt.

§ 12

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli:

1)    zostanie ogłoszona upadłość lub otwarta likwidacja Wykonawcy,

2)    zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

3)    Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres 10 dni,

4)    Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,

5)    Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące przepisy w zakresie wykonywania robót budowlanych.

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

3.    Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i zawierać uzasadnienie.

4.    W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)    w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale kierownika budowy i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół postępu prac według stanu na dzień odstąpienia od Umowy,

2)    Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

3)    Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 15 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

4)    Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, obowiązany jest do:

a)    dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b)    przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

5.     W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 12 stosuje się odpowiednio.

§ 13

1.     W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, 
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.

2.     Zmiana zapisów Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

3.     Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.     Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego .

5.     Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.

WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY

.................................................                                                ....................................................

Załączniki :

1.      Dokumentacja projektowa

2.      Oferta Wykonawcy

3.      Gwarancja

4.      Weksel in blanco