Załącznik nr 1 do SIWZ

………………………………………………………..

( pieczęć oferenta)

REGON – ……………………

NIP - …………………………

e-mail:………………………..

Gmina Mirsk

Plac Wolności 39

59-630 MIRSK

FORMULARZ  OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  opublikowanego na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień  Publicznych pod poz. .529319-N-2019, stronie internetowej http//bip.mirsk.pl,  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk  na :

„Roboty drogowe remontowe w zakresie: napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz naprawy urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne na terenie

Gminy Mirsk w roku 2019.”

składamy niniejszą ofertę:

1.Cena oferty:

dla Zadania I:

a)….................zł.......gr. za remont cząstkowy 1 m2 nawierzchni  bitumicznej przy głębokości wyboi do 4 cm  słownie:..................................................zł........gr. brutto

b)….................zł.......gr. za remont cząstkowy 1 m2 nawierzchni  bitumicznej przy głębokości wyboi do 6 cm  słownie:..................................................zł........gr. brutto

c)….................zł.......gr. za remont cząstkowy 1 m2 nawierzchni  bitumicznej przy głębokości wyboi do 8 cm  słownie:..................................................zł........gr. brutto

d)….................zł.......gr. za regulację  1 szt. studni rewizyjnej - teleskop słownie:..................................................zł........gr. brutto

e)….................zł.......gr. za regulację  1 szt. zaworu wodociągowego słownie:..................................................zł........gr. brutto

dla Zadania II:

….................zł.......gr. za remont cząstkowy 1 m2 nawierzchni  powierzchniowo utrwalanej  słownie:..................................................zł........gr. brutto

dla Zadania III:

a)….................zł.......gr. za wykonanie 1 m przepustu śr.315 mm słownie:..................................................zł........gr. brutto

b)….................zł.......gr. za wykonanie 1 m przepustu śr.400 mm słownie:..................................................zł........gr. brutto

c)….................zł.......gr. za wykonanie 1 m przepustu śr.500 mm słownie:..................................................zł........gr. brutto

e)….................zł.......gr. za wykonanie 1 m przepustu śr.600 mm słownie:..................................................zł........gr. brutto

f)….................zł.......gr. za wykonanie 1 szt. ścianki czołowej dla przepustów śr. 315/600 mm  z kamienia naturalnego

słownie:..................................................zł........gr. brutto

g)….................zł.......gr. za wykonanie 1 m  ścieku drogowego betonowego słownie:..................................................zł........gr. brutto

dla Zadania IV:

….................zł.......gr. za oczyszczenie 1 m rowu słownie:..................................................zł........gr. brutto

2.Roboty w zakresie zadań I – IV wykonywane będą: I etap do 31.05.2019r   II etap sukcesywnie do 15 grudnia 2019r. na podstawie zleceń zawierających ilościowy zakres robót. Rozpoczęcie robót zawartych w zleceniu będzie wykonywana w terminie 48 godz. od otrzymania zlecenia.

3. Zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

4.Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,

5.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia to jest 30 dni.

6.Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy na wymienionych warunkach i w zaproponowanym przez Zamawiającego  terminie.

7.Oświadczamy, że część zamówienia polegająca na wykonaniu niżej wymienionych robót będzie powierzona podwykonawcom:

- ………………………………………………………………………….

lub

Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy samodzielnie bez zlecania robót podwykonawcom.

8.Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z wszystkimi załącznikami są  ponumerowane i cała oferta składa się z .......... stron .

Załączniki wg zestawienia

……………...................................................

podpis osób upoważnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta

...........................................................

miejscowość, data

Załącznik nr 2a) do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Roboty drogowe remontowe w zakresie: napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz naprawy urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne na terenie Gminy Mirsk w roku 2019.” – Zadanie/a:……………………………

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp.

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………..……………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………

(podpis)

*  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę,

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

INFORMACJA:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10.wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);

11.wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 2b) do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Roboty drogowe remontowe w zakresie: napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz naprawy urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne na terenie Gminy Mirsk w roku 2019.” – Zadanie/a:……………………………

prowadzonego przez Gminę Mirsk, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale 7 SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdziale 7 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

…………………………………………………………………………..……………………………

..………………………………………………….……………………..………….…….……..……, w następującym zakresie: …………………….……………………………..………..………………

…………………………………………………………………………………………..….……………………………………………………………………………………………………………...……

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………

(podpis)

*  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy

Załącznik nr 3a do SIWZ

UMOWA  NR …./ 2019

O WYKONANIE ROBÓT DROGOWYCH

Zawarta w dniu  ……...2019r. w Mirsku pomiędzy Gminą Mirsk z siedzibą w Mirsku Pl.Wolności 39, REGON – 230821693, NIP – 616 – 10 – 08 – 487 reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy      - Andrzeja JASIŃSKIEGO

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Mirsk – Danuty KALUPY

zwanym w treści umowy "Zamawiającym"  a

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą    w  Jałowcu nr 56, 59-800 Lubań wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – fabrycznej we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy Krajowego 13-13-67-566, kapitał zakładowy

zwanym  w  treści  umowy  "  Wykonawcą  "  została zawarta umowa następującej treści :

§ 1.

1.Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego(ogłoszenie wyników postępowania nr DrG.271.3.2019 z dnia …………….)  Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie Gminy Mirsk w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych, Warunkach wykonywania robót drogowych remontowych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Szczegółowy zakres robót będzie każdorazowo określany w jednorazowych zleceniach zawierających ilości robót do wykonania.

§ 2 .

1.Roboty  będą realizowane w następujących terminach: I etap do 31 maja 2019r, II etap sukcesywnie do 15 grudnia 2019r.

2.Czas rozpoczęcia wykonania robót określonych w jednorazowym zleceniu wynosi 48 godz. od otrzymania zlecenia a okres realizacji zlecenie nie może być dłuższy niż 14 dni. Od daty otrzymania zlecenia.

§ 3.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

§ 4.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

- przejęcie terenu prowadzenia robót,

- uzgodnienie wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardów wykonania,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

- zagospodarowanie terenu prowadzenia robót na własny koszt w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową,

- zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbałość o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania  przez cały czas trwania realizacji zamówienia,

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie robót,

- utrzymanie porządku na terenie prowadzenia robót,

- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zatrudnionym pracownikom i współpracującym firmom oraz osobom,

- przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń,

- przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności
i aprobat technicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

§ 5 .

Wykonawca zapewni i dostarczy wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia.

§ 6 .

1.Wynagrodzenie Wykonawcy  za wykonane remonty stanowić będzie iloczyn niżej wymienionych stawek ustalonych w ofercie przetargowej w oparciu o kosztorysy ofertowe dla Zadania I:

a) za wykonanie 1 m2 remontu nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 4 cm ……. brutto,

b) za wykonanie 1 m2 remontu nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do  6 cm ……. brutto,

c) za wykonanie 1 m2 remontu nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do  8 cm ……. brutto,

d) za wykonanie regulacji 1 szt. studzienki rewizyjnej systemowej teleskopowej śr 400 mm ……. brutto,

e) za wykonanie regulacji 1 szt. zaworu wodociągowego  ……. brutto,

2.Powyższe stawki zawierają wszystkie elementy łącznie z podatkiem VAT wg stawki 23% .

3.W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości strony oświadczają, iż znana jest im treść przepisów art. 632 Kodeksu Cywilnego oraz że wynagrodzenie ryczałtowe ustaliły ze świadomością konsekwencji wynikających z przytoczonych przepisów.

4.Stawki wynagrodzenia za poszczególne elementy robót nie podlegają waloryzacji do końca realizacji umowy.

§ 7.

1.Rozliczanie  Zamawiającego  z  Wykonawcą za wykonane remonty będzie następowało  na  podstawie  faktur wystawionych za zakres robót określony jednorazowym w zleceniu.

2.Podstawą złożenia faktury określonej w pkt.1 będą  pozytywne protokóły komisyjnego odbioru elementów robót oraz zatwierdzone przez inspektora nadzoru księgi obmiarów.

3.Należność wynikające z faktur płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu faktury .

4.Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.

5.Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 8.

1.Zamawiający  dokona  odbioru  robót  w terminie do 5 dni od daty   pisemnego   zgłoszenia   przez  Wykonawcę  gotowość odbioru, potwierdzoną przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.W  przypadku  wystąpienia  robót  zanikających lub ulegających   zakryciu  podlegają  one  odbiorowi przez inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.Inspektor nadzoru dokona odbioru robót określonych w pkt.2 w nieprzekraczalnym terminie 3 dni licząc od dnia zgłoszenia do odbioru.

§ 9 .

1.Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1.Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu określonego w zleceniu, - w wysokości 2 % wynagrodzenia wynikającego z jednorazowego zlecenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy w wysokości 20.000,00 zł.

- za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 50,00 zł. za każdy dzień zwłoki.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą o roboty budowlane lub jej zmian w wysokości 1.000,00 zł.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmian  w wysokości 1.000,00 zł.

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1.000,00 zł.

2.1.Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy w wysokości 20.000,00 zł.

- za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

2.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

3.Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10.

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w umowie i projekcie budowlanym przekazanym przez Zamawiającego,

- Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.

- Wykonawca przekroczył termin wykonania zamówienia o 15 dni.

- Zamawiający wielokrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia w łącznej kwocie większej niż 5% wartości niniejszej umowy.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli  Zamawiający:

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11.

  - Wykonawca może zlecić, wykonanie części robót podwykonawcom z zachowaniem zasad określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca oświadcza, że następujące roboty budowlane zostaną wykonane:

1) przez podwykonawców ……………………………………………………………

2) pozostałe roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia projektu umowy lub jej zmiany zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 1-g niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 12.

1.W  przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru Wykonawca jest  zobowiązany do ich usunięcia i ponownego  zgłoszenia  przedmiotu  umowy do odbioru w formie pisemnej.

2.Stwierdzenie  wad  w  trakcie  odbioru nie powoduje wydłużenia  umownego terminu zakończenia robót.

3.Na wykonane roboty z zakresu zadania I Wykonawca udziela  36 miesięcznej gwarancji.

4.Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie dla określonego elementu przedmiotu umowy.

§ 13.

W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 5 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym – uzgodnionym przez strony w terminie do usunięcia wad - terminie.

§ 14.

Zamawiający dokonuje usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy w przypadku:

- bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad,

- pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie 
usunięcia wad,

- bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w pkt b).

§ 15.

l.Ze strony Wykonawcy uprawnionym do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialnym za realizację prac objętych umową będzie:…………………………….

2.Obowiązki kierownika budowy  sprawować będzie: ………………………………….

3.Ze strony Zamawiającego upoważnionym do występowania w sprawach związanych z wykonaniem umowy i kontroli jej realizacji będzie:  mgr Andrzej DOMIN - insp. ds. drogownictwa UMiG Mirsk.

4.Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie  inż. Krzysztof SOBAŁA.

§ 16.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności opisanych w pkt.19.5 SIWZ, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.

§ 17.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18.

Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego Zamawiający otrzymuje dwa egzemplarze a Wykonawca jeden egzemplarz.

Z A M A W I A J Ą C Y ;                                                    W Y K O N A W C A ;

KONTRASYGNATA SKARBNIKA :

Parafuję projekt umowy:

……………………………………….

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3b do SIWZ

UMOWA  NR …./ 2019

O WYKONANIE ROBÓT DROGOWYCH

Zawarta w dniu  ……...2019r. w Mirsku pomiędzy Gminą Mirsk z siedzibą w Mirsku Pl.Wolności 39, REGON – 230821693, NIP – 616 – 10 – 08 – 487 reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy      - Andrzeja JASIŃSKIEGO

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Mirsk – Danuty KALUPY

zwanym w treści umowy "Zamawiającym"  a

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą    w  Jałowcu nr 56, 59-800 Lubań wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – fabrycznej we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy Krajowego 13-13-67-566, kapitał zakładowy

zwanym  w  treści  umowy  "  Wykonawcą  "  została zawarta umowa następującej treści :

§ 1.

1.Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego(ogłoszenie wyników postępowania nr DrG.271.3.2019 z dnia …………….)  Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalanych dróg i ulic na terenie Gminy Mirsk w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych, Warunkach wykonywania robót drogowych remontowych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Szczegółowy zakres robót będzie każdorazowo określany w jednorazowych zleceniach zawierających ilości robót do wykonania.

§ 2 .

1.Roboty  będą realizowane w następujących terminach: I etap do 31 maja 2019r, II etap sukcesywnie do 15 grudnia 2019r.

2.Czas rozpoczęcia wykonania robót określonych w jednorazowym zleceniu wynosi 48 godz. od otrzymania zlecenia a okres realizacji zlecenie nie może być dłuższy niż 14 dni. Od daty otrzymania zlecenia.

§ 3.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

§ 4.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

- przejęcie terenu prowadzenia robót,

- uzgodnienie wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardów wykonania,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

- zagospodarowanie terenu prowadzenia robót na własny koszt w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową,

- zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbałość o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania  przez cały czas trwania realizacji zamówienia,

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie robót,

- utrzymanie porządku na terenie prowadzenia robót,

- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zatrudnionym pracownikom i współpracującym firmom oraz osobom,

- przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń,

- przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności
i aprobat technicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

§ 5 .

Wykonawca zapewni i dostarczy wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia.

§ 6 .

1.Wynagrodzenie Wykonawcy  za wykonane remonty stanowić będzie iloczyn niżej wymienionej ceny ustalonej w ofercie przetargowej dla Zadania II:

……………………. brutto za remont cząstkowy 1m2 nawierzchni powierzchniowo utrwalanej.

2.Powyższa cena zawiera wszystkie elementy łącznie z podatkiem VAT wg stawki 23% .

3.W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości strony oświadczają, iż znana jest im treść przepisów art. 632 Kodeksu Cywilnego oraz że wynagrodzenie ryczałtowe ustaliły ze świadomością konsekwencji wynikających z przytoczonych przepisów.

4.Stawka wynagrodzenia za element robót nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.

§ 7.

1.Rozliczanie  Zamawiającego  z  Wykonawcą za wykonane remonty będzie następowało  na    podstawie  faktur wystawionych za zakres robót określony w jednorazowym zleceniu.

2.Podstawą złożenia faktury określonej w pkt.1 będą  pozytywne protokóły komisyjnego odbioru elementów robót oraz zatwierdzone przez inspektora nadzoru księgi obmiarów.

3.Należność wynikające z faktur płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu faktury .

4.Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.

5.Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 8.

1.Zamawiający  dokona  odbioru  robót  w terminie do 5 dni od daty   pisemnego   zgłoszenia   przez  Wykonawcę  gotowość odbioru, potwierdzoną przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.W  przypadku  wystąpienia  robót  zanikających lub ulegających   zakryciu  podlegają  one  odbiorowi przez inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.Inspektor nadzoru dokona odbioru robót określonych w pkt.2 w nieprzekraczalnym terminie 3 dni licząc od dnia zgłoszenia do odbioru.

§ 9 .

1.Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1.Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu określonego w zleceniu, - w wysokości 2 % wynagrodzenia wynikającego z jednorazowego zlecenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy w wysokości 20.000,00 zł.

- za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 50,00 zł. za każdy dzień zwłoki.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą o roboty budowlane lub jej zmian w wysokości 1.000,00 zł.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmian  w wysokości 1.000,00 zł.

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1.000,00 zł.

2.1.Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy w wysokości 20.000,00 zł.

b) za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

2.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

3.Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10.

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w umowie i projekcie budowlanym przekazanym przez Zamawiającego,

  - Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.

  - Wykonawca przekroczył termin wykonania zamówienia o 15 dni.

  - Zamawiający wielokrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia w łącznej kwocie większej niż 5% wartości niniejszej umowy.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli  Zamawiający:

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11.

- Wykonawca może zlecić, wykonanie części robót podwykonawcom z zachowaniem zasad określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca oświadcza, że następujące roboty budowlane zostaną wykonane:

a) przez podwykonawców ……………………………………………………………

b) pozostałe roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia projektu umowy lub jej zmiany zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 1-g niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 12.

1.W  przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru Wykonawca jest  zobowiązany do ich usunięcia i ponownego  zgłoszenia  przedmiotu  umowy do odbioru w formie pisemnej.

2.Stwierdzenie  wad  w  trakcie  odbioru nie powoduje wydłużenia  umownego terminu zakończenia robót.

3.Na wykonane roboty z zakresu zadania II Wykonawca udziela  12 miesięcznej gwarancji.

4.Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie dla określonego elementu przedmiotu umowy.

§ 13.

W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 5 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym – uzgodnionym przez strony w terminie do usunięcia wad - terminie.

§ 14.

Zamawiający dokonuje usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy 
w przypadku:

- bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad,

- pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie 
usunięcia wad,

- bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w pkt b).

§ 15.

l.Ze strony Wykonawcy uprawnionym do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialnym za realizację prac objętych umową będzie:………………………………………

2.Obowiązki kierownika budowy  sprawować będzie: …………………………………….

3.Ze strony Zamawiającego upoważnionym do występowania w sprawach związanych z wykonaniem umowy i kontroli jej realizacji będzie:  mgr Andrzej DOMIN - insp. ds. drogownictwa UMiG Mirsk.

4.Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie  inż. Krzysztof SOBAŁA.

§ 16.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności opisanych w pkt.19.5 SIWZ, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.

§ 17.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18.

Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby zamawiajacego.

§ 19.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego Zamawiający otrzymuje dwa egzemplarze a Wykonawca jeden egzemplarz.

Z A M A W I A J Ą C Y ;                                                    W Y K O N A W C A ;

KONTRASYGNATA SKARBNIKA :

Parafuję projekt umowy:

……………………………………….

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3c do SIWZ

UMOWA  NR …./ 2019

O WYKONANIE ROBÓT DROGOWYCH

Zawarta w dniu  ……...2019r. w Mirsku pomiędzy Gminą Mirsk z siedzibą w Mirsku Pl.Wolności 39, REGON – 230821693, NIP – 616 – 10 – 08 – 487 reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy  - Andrzeja JASIŃSKIEGO

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Mirsk – Danuty KALUPY

zwanym w treści umowy "Zamawiającym"  a

Przedbą    w  Jałowcu nr 56, 59-800 Lubań wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – fabycznej we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy Krajowego 13-13-67-566, kapitał zakłaowy

zwanym  w  treści  umowy  "  Wykonawcą  "  została zawarta umowa następującej treści :

§ 1.

1.Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego(ogłoszenie wyników postępowania nr DrG.271.3.2019 z dnia …………….)  Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do przyjmuje do wykonania remont urządzeń odwodnienia dróg i ulic na terenie Gminy Mirsk w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych dla zadania nr III, Warunkach wykonywania robót drogowych remontowych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Szczegółowy zakres robót będzie każdorazowo określany w jednorazowych zleceniach zawierających ilości robót do wykonania.

§ 2 .

1.Roboty  będą realizowane w następujących terminach: I etap do 31 maja 2019r, II etap sukcesywnie do 15 grudnia 2019r.

2.Czas rozpoczęcia wykonania robót określonych w jednorazowym zleceniu wynosi 48 godz. od otrzymania zlecenia a okres realizacji zlecenie nie może być dłuższy niż 14 dni. Od daty otrzymania zlecenia.

§ 3.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

§ 4.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

- przejęcie terenu prowadzenia robót,

- uzgodnienie wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardów wykonania,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

- zagospodarowanie terenu prowadzenia robót na własny koszt w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową,

- zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbałość o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania  przez cały czas trwania realizacji zamówienia,

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie robót,

- utrzymanie porządku na terenie prowadzenia robót,

- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zatrudnionym pracownikom i współpracującym firmom oraz osobom,

- przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń,

- przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności
i aprobat technicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

§ 5 .

Wykonawca zapewni i dostarczy wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia.

§ 6 .

1.Wynagrodzenie Wykonawcy  za wykonane remonty stanowić będzie iloczyn niżej wymienionych cen ustalonych w ofercie przetargowej dla Zadania III:

a)za wykonanie 1 m przepustu o średnicy 315 mm  …………. brutto

b)za wykonanie 1 m przepustu o średnicy 400 mm  …………. brutto

c)za wykonanie 1 m przepustu o średnicy 500 mm  …………. brutto

d)za wykonanie 1 m przepustu o średnicy 600 mm  …………. brutto

e) za wykonanie 1 szt. ścianki czołowej dla przepustów śr. 315/600 mm  ………... brutto

f) za wykonanie 1 mb. ścieku drogowego betonowego ……………... brutto

2.Powyższe stawki zawierają wszystkie elementy łącznie z podatkiem VAT wg stawki 23% .

3.W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości strony oświadczają, iż znana jest im treść przepisów art. 632 Kodeksu Cywilnego oraz że wynagrodzenie ryczałtowe ustaliły ze świadomością konsekwencji wynikających z przytoczonych przepisów.

4.Stawki wynagrodzenia za poszczególne elementy robót nie podlegają waloryzacji do końca realizacji umowy.

§ 7.

1.Rozliczanie  Zamawiającego  z  Wykonawcą za wykonane remonty będzie następowało  na    podstawie  faktur wystawionych za zakres robót określony w zleceniu.

2.Podstawą złożenia faktury określonej w pkt.1 będą  pozytywne protokóły komisyjnego odbioru elementów robót oraz zatwierdzone przez inspektora nadzoru księgi obmiarów.

3.Należność wynikające z faktur płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu faktury .

4.Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.

5.Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 8.

1.Zamawiający  dokona  odbioru  robót  w terminie do 5 dni od daty   pisemnego   zgłoszenia   przez  Wykonawcę  gotowość odbioru, potwierdzoną przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.W  przypadku  wystąpienia  robót  zanikających lub ulegających   zakryciu  podlegają  one  odbiorowi przez inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.Inspektor nadzoru dokona odbioru robót określonych w pkt.2 w nieprzekraczalnym terminie 3 dni licząc od dnia zgłoszenia do odbioru.

§ 9 .

1.Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1.Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

a)za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu określonego w zleceniu, - w wysokości 2 % wynagrodzenia wynikającego z jednorazowego zlecenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

b) za odstąpienie od umowy w wysokości 5.000,00 zł.

- za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 50,00 zł. za każdy dzień zwłoki.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą o roboty budowlane lub jej zmian w wysokości 1.000,00 zł.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmian  w wysokości 1.000,00 zł.

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1.000,00 zł.

2.1.Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a)za odstąpienie od umowy w wysokości 5.000,00 zł.

b)za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

2.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

3.Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10.

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a)wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b)Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

c)Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w umowie i projekcie budowlanym przekazanym przez Zamawiającego,

d)Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.

e)Wykonawca przekroczył termin wykonania zamówienia o 15 dni.

f)Zamawiający wielokrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia w łącznej kwocie większej niż 5% wartości niniejszej umowy.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli  Zamawiający:

a)odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

b)zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11.

- Wykonawca może zlecić, wykonanie części robót podwykonawcom z zachowaniem zasad określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca oświadcza, że następujące roboty budowlane zostaną wykonane:

a) przez podwykonawców ……………………………………………………………

b) pozostałe roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia projektu umowy lub jej zmiany zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 1-g niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 12.

1.W  przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru Wykonawca jest  zobowiązany do ich usunięcia i ponownego  zgłoszenia  przedmiotu  umowy do odbioru w formie pisemnej.

2.Stwierdzenie  wad  w  trakcie  odbioru nie powoduje wydłużenia  umownego terminu zakończenia robót.

3.Na wykonane roboty z zakresu zadania II Wykonawca udziela  36 miesięcznej gwarancji.

4.Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie dla określonego elementu przedmiotu umowy.

§ 13.

W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 5 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym – uzgodnionym przez strony w terminie do usunięcia wad - terminie.

§ 14.

Zamawiający dokonuje usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy 
w przypadku:

- bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad,

- pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie 
usunięcia wad,

- bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w pkt b).

§ 15.

1.Ze strony Wykonawcy uprawnionym do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialnym za realizację prac objętych umową będzie:………………………………………

2.Obowiązki kierownika budowy  sprawować będzie: …………………………………….

3.Ze strony Zamawiającego upoważnionym do występowania w sprawach związanych z wykonaniem umowy i kontroli jej realizacji będzie:  mgr Andrzej DOMIN - insp. ds. drogownictwa UMiG Mirsk.

4.Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie  inż. Krzysztof SOBAŁA.

§ 16.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności opisanych w pkt.19.5 SIWZ, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.

§ 17.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18.

Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby zamawiajacego.

§ 19.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego Zamawiający otrzymuje dwa egzemplarze a Wykonawca jeden egzemplarz.

Z A M A W I A J Ą C Y ;                                                    W Y K O N A W C A ;

KONTRASYGNATA SKARBNIKA :

Parafuję projekt umowy:

……………………………………….

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3d do SIWZ

UMOWA  NR …./ 2019

O WYKONANIE ROBÓT DROGOWYCH

Zawarta w dniu  ……...2019r. w Mirsku pomiędzy Gminą Mirsk z siedzibą w Mirsku Pl.Wolności 39, REGON – 230821693, NIP – 616 – 10 – 08 – 487 reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk - Andrzeja JASIŃSKIEGO

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Mirsk – Danuty KALUPY

zwanym w treści umowy "Zamawiającym"  a

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą    w  Jałowcu nr 56, 59-800 Lubań wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – fabrycznej we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy Krajowego 13-13-67-566, kapitał zakładowy

zwanym  w  treści  umowy  "  Wykonawcą  "  została zawarta umowa następującej treści :

§ 1.

1.Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego(ogłoszenie wyników postępowania nr DrG.271.1.2018 z dnia …………….)  Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania  roboty konserwacyjne – oczyszczenie rowów z namułu w zakresie określonym dla Zadania nr IV zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi, oraz  warunkami wykonywania robót drogowych remontowych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Szczegółowy zakres robót będzie każdorazowo określany w jednorazowych zleceniach zawierających ilości robót do wykonania.

§ 2 .

1.Roboty  będą realizowane w następujących terminach: I etap do 31 maja 2019r, II etap sukcesywnie do 15 grudnia 2019r.

2.Czas rozpoczęcia wykonania robót określonych w jednorazowym zleceniu wynosi 48 godz. od otrzymania zlecenia a okres realizacji zlecenie nie może być dłuższy niż 14 dni od daty otrzymania zlecenia.

§ 3.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

§ 4.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

- przejęcie terenu prowadzenia robót,

- uzgodnienie wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardów wykonania,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

- zagospodarowanie terenu prowadzenia robót na własny koszt w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową,

- zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbałość o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania  przez cały czas trwania realizacji zamówienia,

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie robót,

- utrzymanie porządku na terenie prowadzenia robót,

- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zatrudnionym pracownikom i współpracującym firmom oraz osobom,

- przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń,

- przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności
i aprobat technicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

§ 5 .

Wykonawca zapewni i dostarczy wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia.

§ 6 .

1.Wynagrodzenie Wykonawcy  za wykonane roboty stanowić będzie iloczyn niżej wymienionej ceny ustalonej w ofercie przetargowej dla Zadania IV:  ……………………. brutto za oczyszczenie 1mb rowu z namułu.

2.Powyższa cena zawiera wszystkie elementy łącznie z podatkiem VAT wg stawki 23% .

3.W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości strony oświadczają, iż znana jest im treść przepisów art. 632 Kodeksu Cywilnego oraz że wynagrodzenie ryczałtowe ustaliły ze świadomością konsekwencji wynikających z przytoczonych przepisów.

4.Stawka wynagrodzenia za element robót nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.

§ 7.

1.Rozliczanie  Zamawiającego  z  Wykonawcą za wykonane remonty będzie następowało  na    podstawie  faktur wystawionych za zakres robót określony w jednorazowym  zleceniu.

2.Podstawą złożenia faktury określonej w pkt.1 będą  pozytywne protokóły komisyjnego odbioru elementów robót oraz zatwierdzone przez inspektora nadzoru księgi obmiarów.

3.Należność wynikające z faktur płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu faktury .

4.Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.

5.Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 8.

1.Zamawiający  dokona  odbioru  robót  w terminie do 5 dni od daty   pisemnego   zgłoszenia   przez  Wykonawcę  gotowość odbioru, potwierdzoną przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.W  przypadku  wystąpienia  robót  zanikających lub ulegających   zakryciu  podlegają  one  odbiorowi przez inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.Inspektor nadzoru dokona odbioru robót określonych w pkt.2 w nieprzekraczalnym terminie 3 dni licząc od dnia zgłoszenia do odbioru.

§ 9 .

1.Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1.Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu określonego w zleceniu, - w wysokości 2 % wynagrodzenia wynikającego z jednorazowego zlecenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy w wysokości 20.000,00 zł.

- za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 50,00 zł. za każdy dzień zwłoki.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą o roboty budowlane lub jej zmian w wysokości 1.000,00 zł.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmian  w wysokości 1.000,00 zł.

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1.000,00 zł.

2.1.Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy w wysokości 20.000,00 zł.

- za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

2.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

3.Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10.

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w umowie i projekcie budowlanym przekazanym przez Zamawiającego,

- Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.

- Wykonawca przekroczył termin wykonania zamówienia o 15 dni.

- Zamawiający wielokrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia w łącznej kwocie większej niż 5% wartości niniejszej umowy.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli  Zamawiający:

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11.

- Wykonawca może zlecić, wykonanie części robót podwykonawcom z zachowaniem zasad określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca oświadcza, że następujące roboty budowlane zostaną wykonane:

  - przez podwykonawców ……………………………………………………………

  - pozostałe roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia projektu umowy lub jej zmiany zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 1-g niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 12.

1.W  przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru Wykonawca jest  zobowiązany do ich usunięcia i ponownego  zgłoszenia  przedmiotu  umowy do odbioru w formie pisemnej.

2.Stwierdzenie  wad  w  trakcie  odbioru nie powoduje wydłużenia  umownego terminu zakończenia robót.

3.Na wykonane roboty z zakresu zadania II Wykonawca udziela  12 miesięcznej gwarancji.

4.Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie dla określonego elementu przedmiotu umowy.

§ 13.

W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 5 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym – uzgodnionym przez strony w terminie do usunięcia wad - terminie.

§ 14.

Zamawiający dokonuje usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy 
w przypadku:

a)   bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad,

b) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie 
usunięcia wad,

- bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w pkt b).

§ 15.

l.Ze strony Wykonawcy uprawnionym do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialnym za realizację prac objętych umową będzie:………………………………………

2.Obowiązki kierownika budowy  sprawować będzie: …………………………………….

3.Ze strony Zamawiającego upoważnionym do występowania w sprawach związanych z wykonaniem umowy i kontroli jej realizacji będzie:  mgr Andrzej DOMIN - insp. ds. drogownictwa UMiG Mirsk.

4.Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie  inż. Krzysztof SOBAŁA.

§ 16.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności opisanych w pkt.19.5 SIWZ, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.

§ 17.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18.

Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby zamawiajacego.

§ 19.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego Zamawiający otrzymuje dwa egzemplarze a Wykonawca jeden egzemplarz.

Z A M A W I A J Ą C Y ;                                                    W Y K O N A W C A ;

KONTRASYGNATA SKARBNIKA :

Parafuję projekt umowy:

……………………………………….

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4 do SIWZ

……..…………………..

(pieczęć Wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE – WYKAZ ROBÓT

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Roboty drogowe remontowe w zakresie: napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz naprawy urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne na terenie Gminy Mirsk w roku 2019.” – Zadanie/a:……………………………

” oświadczamy, że: w ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, których wykonanie potwierdzamy załączonymi referencjami uprzednich Zamawiających:

| Opis zamówienia (miejsce wykonywania - adres) | Ilość robót i wartość brutto | Czas realizacji (data rozpoczęcia – data zakończenia) | Podmiot zlecający zamówienie |
| --- | --- | --- | --- |

Załączniki:

Dokumenty potwierdzając należyte wykonanie zamówienia.

………………………dnia……………………………                    ………...……………………..

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5 do SIWZ

……..…………………..

(pieczęć Wykonawcy)

#### WYKAZ OSÓB FUNKCYJNYCH

#### KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA*)

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Roboty drogowe remontowe w zakresie napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz naprawy urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne na terenie Gminy Mirsk w roku 2019.” – Zadanie/a:……………………………

oświadczamy, że zamówienie realizowane będzie przez następujące osoby funkcyjne:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Wykształ-cenie | Funkcja w realizacji zamówienia | Posiadane kwalifikacje zawodowe (rodzaj i nr uprawnień oraz data ważności wpisu do izby) | Informacja o podstawie dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| *) Jeżeli Wykonawca polegać będzie na osobach zdolnych do wykonania zamówienia należących do podwykonawcy, jest zobowiązany do załączenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Oświadczamy, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają niezbędną wiedzę i wymagane uprawnienia do wykonania zamówienia. |  |  |  |  |  |

………………………dnia.……………………………                …………………………………

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6 do SIWZ

……..…………………..

(pieczęć Wykonawcy)

#### WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH,

#### ZATRUDNIONYCH PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA*)

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Roboty drogowe remontowe w zakresie: napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz naprawy urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne na terenie Gminy Mirsk w roku 2019.” – Zadanie/a:……………………………

oświadczamy, że zamówienie realizowane będzie przez następujące osoby fizyczne:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Stanowisko pracy | Posiadane kwalifikacje zawodowe | Informacja o podstawie dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| *) Jeżeli Wykonawca polegać będzie na osobach należących do podwykonawcy, jest zobowiązany do załączenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów o oddaniu ich do dyspozycji przy realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczamy, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe do wykonania zamówienia. |  |  |  |  |

………………………dnia.……………………………....

……………………………………..

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

....................................................

(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.:

„Roboty drogowe remontowe w zakresie napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz naprawy urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne na terenie Gminy Mirsk w roku 2019.” – Zadanie/a:……………………………

Oświadczam/oświadczamy*, że należę* / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej.

(*) niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania ww. informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

………………………dnia.………...……..………

…….……………….…………..

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

** Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę jeżeli należy do tej samej grupy kapitałowej,

**W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy jeżeli należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej