Załącznik nr 2 do procedury zapytania ofertowego

UMOWA  NR …./GM/2019

O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Zawarta w dniu ……grudnia 2019r. w Mirsku pomiędzy Gminą Mirsk z siedzibą w Mirsku Pl.Wolności 39, REGON – 230821693, NIP – 616 – 10 – 08 – 487 reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy      - Andrzeja JASIŃSKIEGO

z kontrasygnatą Skarbnika Miasta i Gminy – Danuty KALUPY

zwanym w treści umowy "Zamawiającym"  a

na podstawie aktywnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej zwaną  w  treści  umowy  "  Wykonawcą  "  została zawarta umowa następującej treści :

§ 1.

1.Stosownie do oferty z dnia ………………….2019r. złożonej w trybie zapytania ofertowego  Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania rewitalizację zabytkowej fontanny MIŚ na Placu Wolności w Mirsku w ramach realizacji projektu „Ocalamy od zapomnienia pamiątki historyczne w Dubej i Mirsku.

2.Szczegółowy zakres przyjętych do wykonania prac określa projekt budowlany, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne  stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

§ 2 .

Roboty  będą realizowane w następujących terminach: zakończenie całości robót nastąpi w terminie do dnia: 15.05.2020r.

§ 3.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

§ 4.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą i ustaleniami z Zamawiającym,

- przejęcie terenu prowadzenia robót,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

- zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbałość o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania  przez cały czas trwania realizacji zamówienia,

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie robót,

- utrzymanie porządku na terenie prowadzenia robót,

- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zatrudnionym pracownikom i współpracującym firmom oraz osobom,

§ 5 .

Wykonawca zapewni i dostarczy wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia.

§ 6 .

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rewitalizacji fontanny „MIŚ” na Placu Wolności w Mirsku jest wynagrodzeniem ryczałtowym brutto i zgodnie z ofertą na wykonani robót budowlanych wynosi: ……………….zł. słownie: ……………………………………….. brutto.

2.Powyższa kwota zawiera podatek VAT wg obowiązującej 23% stawki w kwocie: ……………..zł. słownie: …………………………………………..zł.

3.W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości strony oświadczają, iż znana jest im treść przepisów art. 632 Kodeksu Cywilnego oraz że wynagrodzenie ryczałtowe ustaliły ze świadomością konsekwencji wynikających z przytoczonych przepisów.

§ 7.

1.Rozliczanie  Zamawiającego  z  Wykonawcą za wykonane roboty nastąpi na  podstawie   faktury za wykonane roboty.

2.Podstawą złożenia faktury określonej w pkt.1 będzie pozytywny protokół komisyjnego odbioru robót.

3.Należność wynikająca z faktury płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu faktury.

4.Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.

5.Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 8.

1.Zamawiający  dokona  odbioru  robót  w terminie do 10 dni od daty pisemnego zgłoszenia   przez  Wykonawcę  zakończenia realizacji zadania.

2.W  przypadku  wystąpienia  robót  zanikających lub ulegających   zakryciu  podlegają  one  odbiorowi przez inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.Inspektor nadzoru dokona odbioru robót określonych w pkt.2 w terminie 3 dni licząc od dnia zgłoszenia do odbioru.

§ 9 .

1.Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

b)za odstąpienie od umowy w wysokości 30.000,00 zł.

c)za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 100,00 zł. za każdy dzień zwłoki.

d)za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą o roboty budowlane lub jej zmian w wysokości 500,00 zł.

e)za nieprzedłożenie do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmian  w wysokości 500,00 zł.

f)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 500,00 zł.

2.1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)za odstąpienie od umowy w wysokości  30.000,00 zł.

b)za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

2.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

3.Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10.

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w umowie i projekcie budowlanym przekazanym przez Zamawiającego,

- Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.

- Wykonawca przekroczył termin wykonania zamówienia o 15 dni.

- Zamawiający wielokrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia w łącznej kwocie większej niż 5% wartości niniejszej umowy.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli  Zamawiający:

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11.

- Wykonawca może zlecić, wykonanie części robót podwykonawcom z zachowaniem zasad określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca oświadcza, że następujące roboty budowlane zostaną wykonane:

1) przez podwykonawców  - ……………………………… .

2) pozostałe roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

§ 12.

1.W  przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru Wykonawca jest  zobowiązany do ich usunięcia i ponownego  zgłoszenia  przedmiotu  umowy do odbioru w formie pisemnej.

2.Stwierdzenie  wad  w  trakcie  odbioru nie powoduje wydłużenia  umownego terminu zakończenia robót.

3.Na wykonane roboty Wykonawca udziela  36 miesięczną gwarancję.

4.Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie dla określonego elementu przedmiotu umowy.

§ 13.

W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 5 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym – uzgodnionym przez strony w terminie do usunięcia wad - terminie.

§ 14.

Zamawiający dokonuje usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy w przypadku:

a)bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad,

b)pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie usunięcia wad,

c)bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w pkt b).

§ 15.

1.Ze strony Wykonawcy uprawnionym do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialnym za realizację prac objętych umową będzie:……………….

2.Obowiązki kierownika budowy  sprawować będzie: …………………………...

3.Ze strony Zamawiającego upoważnionym do występowania w sprawach związanych z wykonaniem umowy i kontroli jej realizacji będzie:  mgr Andrzej DOMIN - insp. ds. drogownictwa UMiG Mirsk.

4.Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie  inż. Jan ADAMKIEWICZ.

§ 16.

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§ 17.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18.

Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego Zamawiający otrzymuje dwa egzemplarze a Wykonawca jeden egzemplarz.

Z A M A W I A J Ą C Y ;                                                    W Y K O N A W C A ;

KONTRASYGNATA SKARBNIKA :

Akceptuję projekt umowy:

………………………..……..