UCHWAŁA Nr XXXV/197/09

# Rady Miejskiej Gminy Mirsk

z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/172/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie niewygasania niezrealizowanych wydatków z upływem

roku  budżetowego 2008.

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/

Rada Miejska Gminy Mirsk

uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się terminy realizacji zadań, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2008.

| Lp | ### Treść | Wydatki ogółem | ### W tym: |  | ### Termin Realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne |  |
| 1. 2. 3. | Odbudowa mostu w ciągu drogi nr 112721 w Mlądzu Odbudowa kładki dla pieszych ul. Fabryczna – Aleja Wojska Polskiego Rozbudowa oświetlenia drogowego w Orłowicach | 39.040,00 30.500,00 10.980,00 |  | 39.040,00 30.500,00 10.980,00 | 30.06.2009r. 30.06.2009r. 30.04.2009r. |
|  | OGÓŁEM: | 80.520,00 |  | 80.520,00 |  |

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

1. Odbudowa mostu na potoku Mrożynka w ciągu drogi gminnej nr 112721 D w Mlądzu: dział - 600, rozdział – 60016, § - 6050.

# Zadanie polegające na odbudowie zniszczonego podczas powodzi w sierpniu 2006 roku obiektu mostowego na drodze gminnej nr 112721 D w Mlądzu.

# Z uwagi na wydłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodno-prawnego zachodzi konieczność przesunięcia terminu zakończenia zadania na dzień 30.06.2009 r. – środki niewygasające w kwocie 39.040,00 zł.

2. Odbudowa kładki nad rz. Kwisą pomiędzy ul. Fabryczną a Aleją Wojska Polskiego w Mirsku: dział - 600, rozdział – 60016, § - 6050.

# Zadanie polegające na odbudowie zniszczonej podczas powodzi w sierpniu 2006 roku kładki dla pieszych nad rzeka Kwisą pomiędzy ulicami Fabryczną i Aleją Wojska Polskiego w Mirsku.

# Z uwagi na wydłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodno-prawnego zachodzi konieczność przesunięcia terminu zakończenia zadania na dzień 30.06.2009 r.  – środki niewygasające w kwocie 30.500,00 zł.

3. Rozbudowa oświetlenia drogowego sołectwa Orłowice: dział - 900, rozdział – 90015, § - 6050

Zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie kablowej linii oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 358 w Orłowicach.

Z uwagi na wydłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę ostateczny termin zakończenia zadania został ustalony na 30.04.2009 r. – środki niewygasające w kwocie 10.980 zł.