# Załącznik do uchwały Nr XXV/…../13

Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia … listopada 2013 r.

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

| Lp. | Tytuł zadania | Przewidywany całkowity koszt inwestycji (w tyś.) | Zakres rzeczowy (km) | Nakłady inwestycyjne na realizację zadania w roku w tysiącach złotych – poziom cen w 2008 roku |  |  |  |  |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Przebudowa drogi gminnej Jasienica - Smolechy | 453,0 | 1,4 | 453,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozbudowa drogi gminnej Nowa Osuchowa ul. Szkolna | 342,0 | 1,1 | 342,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej Zalesie | 341,5 | 1,3 | 341,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozbudowa drogi gminnej Stara Grabownica | 1004,0 | 2,05 | 1004,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przebudowa drogi gminnej Ugniewo ul. Zielona | 206,0 | 0,5 | 206,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej Nowe Lubiejewo – Podborze – Ostrów Maz. | 1527,9 | 3,5 | 415,9 |  | 1112,0 |  |  |  |  | Wzrost wartości kosztorysowej |
| 7 | Rozbudowa drogi gminnej Budy Grudzie do drogi powiatowej | 730,8 | 1,7 | 11,8 | 719,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przebudowa drogi gminnej Ugniewo ul. Łączna | 367,0 | 0,9 | 7,0 | 360,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przebudowa drogi gminnej Kacpury | 488,7 | 1,2 | 8,7 | 480,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Przebudowa drogi gminnej Ugniewo ul. Różana, Kasztanowa, Chabrowa | 247,8 | 0,6 | 7,8 | 240,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Przebudowa drogi gminnej Kalinowo (Morgi) | 366,8 | 0,9 | 6,8 | 360,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Komorowie | 7052,0 |  | 1224,0 | 3376,0 | 2452,0 |  |  |  |  |  |
| 13 | Przebudowa drogi gminnej Komorowo, ul. Krzywa, Długa, Zielona, Poprzeczna, Topolowa, Kwiatowa | 738,7 | 1,8 | 18,7 |  | 270,0 | 450,0 |  |  |  |  |
| 14 | Przebudowa drogi gminnej Komorowo, ul. Leśna | 200,0 | 0,5 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
| 15 | Przebudowa drogi gminnej Stare Lubiejewo ul. Krótka i Szkolna | 368,0 | 0,9 | 8,0 | 360,0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Rozbudowa szkoły i hali sportowej w Dybkach | 2785,0 |  | 920,0 | 920,0 | 945,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | Rozbudowa szkoły i hali sportowej w Ugniewie | 3204,0 |  | 1068,0 | 1068,0 | 1068,0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Termomodernizacja i remont budynku szkoły w Pałapusie | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Termomodernizacja szkoły i Domu Nauczyciela w Nowej Osuchowej | 270,0 |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Termomodernizacja szkoły i Domu Nauczyciela w Kozikach | 480,0 |  | 280,0 | 200,0 |  |  |  |  |  | Wzrost wartości kosztorysowej |
| 21 | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy szkole w Jasienicy | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Rozbudowa boiska sportowego w Komorowie | 360,0 |  | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka | 5551,0 |  | 1380,0 | 1390,0 | 1390,0 | 1391,0 |  |  | 611,4 |  |
| 24 | Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nieskórzu | 728,0 |  | 364,0 | 364,0 |  |  |  |  |  | Realizacja zadania przez 2 lata |
| 25 | Przebudowa drogi gminnej Zalesie w kier. Sulęcina | 440,0 | 1,1 |  | 440,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26 | Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Wiśniewie | 320,0 |  |  | 160,0 | 160,0 |  |  |  |  |  |
| 27 | Przebudowa drogi gminnej Komorowo, ul. Ułańska | 80,0 | 0,2 |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
| 28 | Przebudowa drogi gminnej Kalinowo (Budziska) | 440,0 | 1,1 |  |  | 440,0 |  |  |  |  |  |
| 29 | Przebudowa drogi gminnej Stok Kolonia | 480,0 | 1,2 |  |  | 480,0 |  |  |  |  |  |
| 30 | Przebudowa drogi gminnej Rogóźnia przez wieś | 320,0 | 0,8 |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  |
| 31 | Przebudowa drogi gminnej N. Osuchowa- St. Osuchowa Dybki Ugorek do dr. powiatowej | 1040,0 | 2,6 |  |  | 560,0 | 480,0 |  |  |  |  |
| 32 | Przebudowa drogi gminnej Jelenie | 120,0 | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |
| 33 | Przebudowa drogi gminnej Prosienica – Guty Bujno | 800,0 | 2,0 |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |
| 34 | Przebudowa drogi gminnej Lipniki przez wieś | 400,0 | 1,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |
| 35 | Przebudowa drogi gminnej N. Lubiejewo - Zakrzewek | 920,0 | 2,3 |  |  |  |  | 343,0 | 420,0 | 700,0 |  |
| 36 | Przebudowa drogi gminnej Przyjmy – Sulęcin Kolonia | 650,0 | 1,6 |  |  |  |  |  | 430,0 |  |  |
| 37 | Rozbudowa drogi gminnej Antoniewo - Komorowo | 800,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 550,0 |  |
| 38 | Odnowa drogi gminnej Komorowo, ul. Bociańskiego | 200,0 | 0,5 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
| 39 | Przebudowa drogi Zalesie Kolonia | 320,0 | 0,8 |  |  |  |  | 320,0 |  |  |  |
| 40 | Przebudowa drogi gminnej Stok do dr. wojewódzkiej | 280,0 | 0,7 |  |  |  |  | 280,0 |  |  |  |
| 41 | Przebudowa drogi gminnej Komorowo, ul. Cegielniana | 200,0 | 0,5 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |
| 42 | Przebudowa drogi gminnej Popielarnia - Koziki | 400,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |
| 43 | Przebudowa drogi gminnej Ugniewo ul. Szkolna od szkoły do wsi Ugniewo | 240,0 | 0,6 |  |  |  |  |  | 240,0 | 450,0 |  |

|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 44 | Przebudowa drogi gminnej Prosienica łącznik | 280,0 | 0,7 |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |
| 45 | Przebudowa drogi gminnej Rogóźnia nowe osiedle | 200,0 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 450,0 |  |
| 46 | Przebudowa drogi gminnej Ugniewo, ul. Cicha | 120,0 | 0,3 |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |
| 47 | Rozbudowa szkoły w Komorowie | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |
| 48 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrów Mazowiecka | 4610,3 |  |  |  |  |  | 111,2 | 219,9 | 4279,2 |  |
| 49 | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy ZSP w Jelonkach | 132,3 |  |  |  |  |  |  | 12,3 | 120,0 |  |
|  | Razem: nakłady finansowe | 41.954,8 |  | 8.997,2 | 10.437,0 | 9.277,0 | 3.721,0 | 1.143,0 | 1.282,0 | 7.780,6 |  |

PRZEWODNICZĄCY

R A D Y  G M I N Y

Tadeusz Jabłonka