UMOWA nr IG.272…..2014

Zawarta w dniu …………………. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy Gminą Ostrów Mazowiecka z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

mgr Waldemara Brzostka - Wójta Gminy

przy kontrasygnacie mgr Jadwigi Zawistowskiej - Skarbnika Gminy

z jednej strony,

a …………………………………. z siedzibą w ……………………. przy …………………………………

NIP: ……………………………… REGON: ……………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
…………………………………………………….

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami).

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, dostawę, montaż i uruchomienie 136 kompletów (kpl) przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ, i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy …………………………, tel. …………………. posiadający uprawnienia budowlane nr ………………… wydane w dniu …………………………. r.

§ 3.

- Funkcję Inspektora nadzoru sprawować będzie ………………………………., tel. ………………………….

- Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu Zamawiającego.

§ 4.

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga formy pisemnej i zgody Zamawiającego przed jej zawarciem.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 2 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

- Podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków SIWZ.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

II. Prawa i obowiązki stron umowy

§ 5.

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

- dokonanie odbiorów: częściowego i końcowego.

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

- przedłożenie Zamawiającemu umowy o roboty budowlane z podwykonawcami w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy w tej treści;

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy;

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy zastosowaniu zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i ppoż., przy czym koszty związane z wykorzystaniem energii oraz wody na placu budowy leżą po stronie Wykonawcy;

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. – Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- uzyskanie zgody na zajęcie ulic i chodników na czas budowy;

- oczyszczenie nawierzchni ulic przyległych i sąsiednich do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a szczególnie z ziemi lub błota;

- naprawa chodników sąsiednich lub przyległych ulic, w przypadku ich zniszczenia;

- naprawa szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości;

- segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki oraz ich wywóz;

- przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych;

- na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego lub Inspektora nadzoru okazywanie stosownych dokumentów potwierdzających dopuszczenie dostarczonych na budowę wyrobów i materiałów do stosowania w budownictwie;

- po zakończeniu robót, uporządkowanie całego terenu budowy oraz doprowadzenie go do stanu takiego w jakim znajdował się przed rozpoczęciem inwestycji i przekazanie Zamawiającemu na dzień końcowego odbioru robót;

- wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej;

- wykonywanie badań oczyszczonych ścieków na własny koszt i własnym staraniem, przy czym Zamawiający zastrzega, że pobór próbek ma się odbywać przy udziale przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela laboratorium akredytowanego;

- dostarczenie wyników badań ścieków oczyszczonych wykonanych przez akredytowane laboratorium dla 10 %, czyli 14 kompletów do 15 stycznia każdego roku, do 2020 r. włącznie, oraz dla każdych kolejnych 10% (przy czym co roku badaniom muszą podlegać inne oczyszczalnie);

- przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji eksploatacji i serwisu wszystkim użytkownikom oraz Zamawiającemu;

- przeprowadzenia szkolenia użytkowników z zakresu właściwej eksploatacji oczyszczalni bezpośrednio po jej zamontowaniu i uruchomieniu na każdej nieruchomości;

- bezpłatne dokonywanie przeglądu, serwisu i konserwacji wszystkich oczyszczalni objętych niniejszą umową przynajmniej raz w roku przez cały okres gwarancji, o której mowa w § 10 niniejszej umowy,

- bezpłatna naprawa wad i usterek zgłaszanych przez użytkowników oczyszczalni oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą i eksploatacją oczyszczalni w terminie maksymalnie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez cały okres obowiązywania gwarancji.

III. Termin wykonania i odbiór końcowy przedmiotu umowy

§ 6.

- Termin wykonania całości przedmiotu umowy ustala się na dzień 31.10.2014 r. z wyjątkiem badań, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 15 przy czym 100 kpl należy wykonać do dnia 31.08.2014 r., a pozostałe 36 kpl do dnia 31.10.2014 r.

- Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się potwierdzony przez inspektora nadzoru wpis do dziennika budowy oraz pisemne powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

- Załącznikiem do niniejszej umowy jest harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy (Załącznik nr 1 do umowy), który za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie jej realizacji, przy czym zmiana harmonogramu dla swojej skuteczności wymaga pisemnej zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokółu końcowego odbioru robót po zakończeniu całego zakresu robót.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 7.

- Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy sporządzonej w oparciu o przedmiar robót załączony do SIWZ. Wartość robót zgodnie z ofertą cenową wynosi ………………. zł brutto, słownie: …………………………………………………….wraz z podatkiem VAT.

- Roboty objęte dokumentacją projektową, które nie zostaną wykonane z powodu rezygnacji z wykonania poszczególnych przydomowych oczyszczalni ścieków przez ich użytkowników zostaną odliczone od wynagrodzenia ogólnego Wykonawcy. Podstawą wyliczenia będzie Formularz rozliczeniowy (załącznik nr 1.1 do SIWZ).

V. Warunki płatności

§ 8.

- Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

Dane do faktury: Gmina Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP: 759-162-23-97

- Zamawiający zastrzega, iż płatność zostanie dokonana po otrzymaniu środków z dotacji/pożyczki na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku nieposiadania środków na wydzielonym rachunku do realizacji ww. zadania, płatność zostanie przekazana bezzwłocznie po otrzymaniu dotacji/pożyczki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania środków przez Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych etapów inwestycji nastąpi po zakończeniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru prac wykonanych w danym etapie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym oraz po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy oraz podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonywanymi robotami dotyczącymi danego etapu inwestycji zostały uregulowane.

- Termin płatności faktur przejściowych wynosi do 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie obustronnie podpisany protokół stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę rzeczowego zakresu robót.

- Załącznikiem do faktury przejściowej będzie podpisane oświadczenie przez Wykonawcę i podwykonawców o braku zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec podwykonawców przy realizacji umowy.

- Niewywiązanie się przez Wykonawcę z postanowień ust. 5 i 6 wyklucza możliwość zapłaty faktury przejściowej i wstrzymuje bieg terminu płatności.

- Termin płatności faktury końcowej wynosi do 30 dni od dnia przekazania faktury Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym robót.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót oraz rozliczenie finansowo-rzeczowe przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek ……………………………., za wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców. Zobowiązania te ureguluje Zamawiający przez przekazanie ich bezpośrednio na rachunek podwykonawców.

- Kwoty wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcom zostaną potrącone z należności Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur – w całości lub w części, w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 9.

- Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON i telefonu.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią.

VI. Rękojmia za wady i gwarancja Wykonawcy

§ 10.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez okres 5 lat licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

- Warunki dotyczące gwarancji:

- wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres 5 lat, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia;

- w ramach gwarancji, przez cały okres jej trwania Wykonawca dokona co najmniej raz w roku bezpłatnego przeglądu, serwisu i konserwacji wszystkich oczyszczalni ścieków;

- reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie maksymalnie 7 dni od daty zgłoszenia;

- okresy gwarancji udzielane przez podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę;

- okresy gwarancji na urządzenia muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielanemu przez ich producentów i liczone będą również od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia;

- okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy niewchodzące w zakres opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają co najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez „Wystawców Gwarancji" i Wykonawcę;

- wszystkie karty i warunki gwarancyjne, w tym dotyczące urządzeń, będą przekazane wraz z protokołami odbioru końcowego.

VII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 11.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto, tj. ………………. zł (słownie: ……………………….) w formie …………………………………………………...

- Wniesione zabezpieczenie jest nieodwołalne i bezwarunkowe, przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy bez konieczności uzyskiwania orzeczenia sądowego lub potwierdzenia przez Wykonawcę faktu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostało zdeponowane na rachunku Zamawiającego, a Wykonawca dostarczył kserokopię dokumentu wpłaty. (jeżeli dotyczy)

- Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:

- 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót i przekazania do eksploatacji;

- 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi i gwarancji.

VIII. Ubezpieczenie

§ 12.

- Wykonawca dostarczył aktualny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać ww. ubezpieczenie tak, aby obejmowało ono cały okres realizacji umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 3.

IX. Kary umowne

§ 13.

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, na niżej opisanych zasadach.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

    - 0,1 % wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,

    - 0,3 % wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,

    - 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umowy.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do jej pełnej wysokości.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na swój koszt.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokołach z przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wyżej wymienionych kar umownych także z każdej należności za wykonany przedmiot umowy.

X. Postanowienia końcowe

§ 14.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej poniżej:

  - zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy takich jak: następstwa działań administracyjnych (konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano na etapie zawarcia umowy; odmienne warunki gruntowo-wodne od przedstawionych w dokumentacji projektowej, istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury; wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres;

  - zmiany ustawowej stawki podatku VAT - jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku;

  - zaniechania wykonania części robót - zmiana taka spowoduje zmniejszenie zakresu rzeczowego poprzez ograniczenie liczby instalowanych oczyszczalni ścieków w stosunku do przewidzianych w kontrakcie i związanych z tym robót towarzyszących w przypadku:

    - niewyrażenia zgody właściciela nieruchomości na przeprowadzenie robót budowlanych lub jeżeli wykonanie tych robót budowlanych stoi w sprzeczności z interesem osób prywatnych, dla których oczyszczalnia miała być wykonana,

    - konieczność zaniechania robót budowlanych z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych uniemożliwiających wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków,

    - wystąpienia innych prawnych lub technicznych okoliczności uniemożliwiających w sposób obiektywny wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

- Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą zostać dokonane przez obie strony poprzez złożenie drugiej stronie pisemnego wniosku proponowanej zmiany wraz z jej uzasadnieniem.

- Zmiany i uzupełnienia treści postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron oraz w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 Pzp.

- Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy oraz harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy, o którym mowa w § 8 ust. 3.

- Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| ……………………………………….. Zamawiający |  | ……………………………… Wykonawca |
| --- | --- | --- |