Załącznik nr 7 do SIWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA NR .......................

zawarta w …………………………. w dniu ………..2014 r. pomiędzy ………………………………….., zwanym dalej w treści niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. …………………….. – …………………..

przy kontrasygnacie

2. …………………. - ………………………….

a

………………………………………………… z siedzibą w …………………………………. wpisaną do………………………… posiadająca REGON……………….., NIP ………………………….., reprezentowaną przez

……………………………….. .……………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka, Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

§ 1.

- Zamawiający zgodnie z postępowaniem przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego udziela zamówienia Wykonawcy na realizację zadania „Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrów Mazowiecka” realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-14-035/11”, które obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz budowę sieci dostępowej w oparciu o system WiFi;

- wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz budowę sieci szkieletowej i dystrybucyjnej w oparciu o system PMP 6.4 GHz i radiolinie klasy operatorskiej;

- przyłączenie do sieci 52 gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych (za pomocą systemu WiFi);

- przyłączenie do sieci 30 Jednostek Podległych Gminie (JPG lub JUP lub JP), w których zainstalowane zostaną dodatkowe komputery oraz adaptacja pomieszczeń JP dla potrzeb zakupywanego sprzętu komputerowego oraz wyposażenie ich w zewnętrzne hot-spoty WiFi;

- budowa i wyposażenie Głównego Punktu Dystrybucyjnego sieci (GPD) – punktu styku sieci gminnej z Internetem i centrum realizacji usług sieciowych;

- dostawa i instalacja 52 zestawów komputerowych w gospodarstwach domowych Beneficjentów Ostatecznych;

- dostawa i instalacja 213 zestawów komputerowych w JPG;

- przeszkolenie 210 Beneficjentów Ostatecznych z zakresu tematyki obsługi komputera i wykorzystywania sieci Internet;

- uruchomienie systemu wraz z przeprowadzeniem wymaganych testów i badań funkcjonowania infrastruktury oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem Zamawiającemu przedmiotu prac w użytkowanie;

- przyłącze do Internetu oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu klasy operatorskiej, świadczenie usług serwisowych, tj. administrowanie i zarządzanie wybudowaną infrastrukturą do dnia 31.07.2015 r., w tym ponoszenie opłat licencyjnych do UKE.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy określają:

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU);

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);

- oferta przetargowa Wykonawcy wraz z załącznikami.

- Wykonawca wykona cały zakres przedmiotu umowy na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ i PFU – stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

- Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej terenu celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z wytycznymi i procedurami przewidzianymi w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

- Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy na swój koszt Wykonawca. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in.: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (j.t.:Dz.U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (j.t.:Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń, w tym m. in. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (j.t.: Dz.U. z 2013 r., po. 1129 ze zm.) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi.

§ 2.

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

- Oferta Wykonawcy;

- SIWZ;

- PFU;

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.

§ 3.

  - Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem:

- przedmiot Zamówienia opisany w § 1 ust. 1 pkt 1-5) oraz 8-9) – w terminie do 30.06.2015 r.;

- przedmiot Zamówienia opisany w § 1 ust. 1 pkt 6) oraz 7) – w terminie do 10.12.2014 r.;

- przedmiot Zamówienia opisany w § 1 ust. 1 pkt 10) – od dnia ukończenia przedmiotów określonych w § 4 ust. 1 pkt 1-5) oraz 8-9) do 31 lipca 2015 roku.

  - W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji ze wskazaniem tzw. „kamieni milowych”, po których podpisywane będą protokoły częściowe odbioru robót i wystawiane faktury częściowe.

  - Zmiana harmonogramu wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i jego akceptacji.

§ 4.

- Przed rozpoczęciem przez Wykonawcę robót związanych z budową infrastruktury teletechnicznej bezpośrednio związanej z udostępnieniem Internetu Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w całości, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działalnością Wykonawcy u osób trzecich.

§ 5.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania pracami osoby wskazane w swojej ofercie.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 6.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót;

- zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- dokonywanie niezbędnych zgłoszeń wymaganych prawem w trakcie budowy;

- zabezpieczenie terenu robót;

- zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających polskim normom, okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego wyrobu;

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

§ 7.

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ofertowe brutto w wysokości ………….. złotych (słownie złotych: ....................................................................................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT - ........ % według obowiązującej stawki procentowej, w kwocie ............................... złotych.

- Cena oferty brutto obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury.

- Numer NIP Wykonawcy ..................................

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru prac.

- Dopuszcza się możliwość rozliczania pomiędzy Stronami za wykonane prace na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego harmonogramu realizacji inwestycji zgodnie z §3 ust. 2 i protokołu częściowego odbioru poszczególnych w/w prac, z zastrzeżeniem, że płatności częściowe nie mogą przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia o którym mowa w §7 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega, iż płatności będą dokonywane po otrzymaniu środków pochodzących z zaliczki lub refundacji na realizację projektu (środki EFRR oraz Budżetu Państwa) na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku nieposiadania środków na wydzielonym rachunku do realizacji w/w zadania, płatność zostanie przekazana bezzwłocznie po otrzymaniu zaliczki lub refundacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania środków przez Zamawiającego.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Za termin zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego przez jego Bank.

§ 8.

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów prac i dostaw:

1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części prac i dostaw.

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

3) odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, na zgłoszenie pisemne do Zamawiającego na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym odbiorem.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną – w 2 egz. w postaci papierowej oraz w 2 egz. na nośniku CD,

2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami – 2 komplety,

3) oświadczenie Kierownika Projektu (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby są zgodne (opisane i ostemplowane przez Kierownika Projektu) – 2 komplety.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 9.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto) tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie .......................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1) 70% wysokości zabezpieczenia (tj. ............. zł) – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2) 30% wysokości zabezpieczenia (tj. ............. zł) – nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 10.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia prac określono w §3 niniejszej umowy),

2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1,

4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy a także projektu jej zmiany o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi w wysokości 5.000,00 zł brutto,

5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo a także jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo, za każdy dzień zwłoki liczony po upływie 7 dni od daty jej zawarcia,

6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zgodnie z §12 ust 10 umowy, w wysokości 0.5% wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu płatności.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1.

- Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Szkody wyrządzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji na oddanym mu protokólarnie terenie budowy osobom trzecim pokryje Wykonawca.

§ 11.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3) wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego.

4) z powodu siły wyższej, uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru;

3) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

4) zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5) wykonawca, który odstąpi od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może on od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 12.

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót, dostaw lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  zamierzający  zawrzeć umowę o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do  przedłożenia  zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub dalszy podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć zgodę wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca zwróci się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na Podwykonawcę robót budowlanych, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi umowę. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna w szczególności zastrzegać spełnienie przez Podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających  wykonanie  zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawców wraz z fakturą za wykonane roboty Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu:

1) dowód zapłaty Podwykonawcy;

2) oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające zapłatę należnej mu kwoty za dany etap robót;

3) pisemne oświadczenie Podwykonawcy, że nie rości sobie żadnych praw wobec Zamawiającego co do kwoty należnej za wykonane roboty.

- W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z Podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

- W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 6471§ 5 Kodeksu cywilnego.

- W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  1,  zamawiający  potrąca  kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, przepisy ust. 1-14 stosuje się odpowiednio.

§ 13.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego a na sprzęt zgodnie z zapisami PFU. Przedmiotem gwarancji Wykonawcy są również roboty wykonywane przez ewentualnych podwykonawców.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego poszczególnych zadań przedmiotu umowy zakończonego wynikiem pozytywnym.

- Wykonawca usunie awarię krytyczną w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia. Przez awarię krytyczną rozumie się stan niesprawności budowanej infrastruktury (systemu) uniemożliwiający jego funkcjonowanie (dostęp do internetu), występujący nagle i powodujący jego niewłaściwe działanie tj. niezgodne ze specyfikacją SIWZ i załączników do niego lub całkowite unieruchomienie dla wszystkich użytkowników budowanej infrastruktury.

- Wykonawca usunie pozostałe wady i usterki w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia.

- Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu instalacji urządzeń.

- Jeżeli usunięcie wady, usterki lub awarii krytycznej nie będzie możliwe w miejscu instalacji urządzeń lub w terminach określonych w ust. 3 i ust. 4, wykonawca zapewni na czas naprawy urządzenia zastępcze funkcjonalnie zgodne z urządzeniami będącym w trakcie naprawy. Koszty transportu urządzeń ponosi Wykonawca.

- Dostarczenie przez Wykonawcę urządzeń zastępczych, o których mowa w ust. 6 będzie równoznaczne z dotrzymaniem terminów określonych w ust. 3 i ust. 4, przy czym czas pracy urządzenia zastępczego nie może przekroczyć 30 dni. Po przekroczeniu terminu 30 dni pracy urządzenia zastępczego, uszkodzone urządzenie Zamawiającego podlega wymianie na nowe.

- Wady, usterki i awarie krytyczne zgłaszane będą przez Zamawiającego w formie telefonicznej i/lub pisemnej do Wykonawcy na numer telefonu……………….. faksu……………….

§ 14.

- Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

  - dopuszczalna jest zmiana technologii budowy gminnej infrastruktury dostępu do internetu w przypadku braku możliwości zastosowania technologii wskazanej przez Zamawiającego w opisie przedmiotu Umowy,

  - dopuszczalna jest zmiana technologii budowy gminnej infrastruktury dostępu do internetu w przypadku zastosowania rozwiązań nowocześniejszych wynikających z postępu technicznego, spełniających wymagania określone w przedmiocie Umowy,

  - dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania Umowy z powodu siły wyższej albo z powodu okoliczności, za które wyłączną winę ponosi Zamawiający lub osoba trzecia, za której działania albo zaniechanie żadna ze stron nie odpowiada,

  - dopuszczalna jest zmiana Umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

  - dopuszczalna jest zmiana przedstawicieli Stron Umowy pod warunkiem wykazania, że nowe osoby spełniają warunki określone w §16,

  - dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców w przypadku ich zmiany po uzyskaniu zgody zamawiającego na powyższą zmianę,

  - dopuszczalny jest podział przedmiotu Umowy na większą liczbę zadań z odpowiednim podziałem wynagrodzenia w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę harmonogramu zgodnie z §3 ust 2,

  - dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany przez ustawodawcę, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, stawek procentowych podatku VAT, jednakże bez możliwości zwiększenia całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

  - dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z powodów innych niż opisane powyżej w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy.

- Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron Umowy i wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w samej umowie.

§ 15.

- Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej.

- Na okres działania siły wyższej obowiązki Stron Umowy ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej.

- Każda ze Stron Umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej ze Stron Umowy o zajściu przypadku siły wyższej, udowodnienia tej okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu i wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu Umowy.

- W przypadku ustania siły wyższej, Strony Umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z Umowy.

§ 16.

- Wykonawca wyznaczył osobę odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy w części dotyczącej odpowiedzialności za realizację robót zgodnie z zapisami PFU, SIWZ i umowy  .................................................... posiadającego uprawnienia nr .............................. z dnia .................................... wydane przez ............................................................ nr tel. kom. ................ i w części budowlanej .................................................... posiadającego uprawnienia nr .............................. z dnia .................................... wydane przez ............................................................ nr tel. kom. ................

- Zamawiający wyznaczył inspektora nadzoru w osobie ............................................ nr tel. kom. ................

§ 17.

- W sprawach, których nie reguluje treść niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy o zamówieniach publicznych i odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji (przelewu) wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

- Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

__________________________				______________________________

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA