# Załącznik do uchwały Nr XXIII/206./05

Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 30 czerwca  2005 r.

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

| Lp. | Tytuł zadania | Przewidy-wany całkowity koszt inwestycji ( w tys. ) | Zakres rzeczowy (km) | Nakłady inwestycyjne na realizację zadania w roku w tysiącach złotych – poziom cen 2005 roku |  |  |  |  |  |  |  | Łączne nakłady w latach 2006-2013 (w tys.) | Nakłady po 2013 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1 | Przebudowa drogi gminnej Koziki Majdan | 680 | 1,7 | 680 |  |  |  |  |  |  |  | 680 |  |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej Komorowo Majdan | 520 | 1,3 | 520 |  |  |  |  |  |  |  | 520 |  |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej Zalesie do gospodarstwa | 360 | 0,9 | 360 |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |
| 4 | Odnowa drogi gminnej N. Lubiejewo ul. Ostrowska-nakładka | 300 | 1,5 | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 5 | PSP Dybki – termomodernizacja budynku szkoły | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |
| 6 | PSP W Jelonkach – termomodernizacja budynku szkoły oraz wymiana instalacji elektrycznej | 190 |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |
| 7 | ZSP w Komorowie – termomodernizacja budynku szkoły | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |
| 8 | PSP w Ugniewie – termomodernizacja budynku szkoły | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |
| 9. |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Komorowie | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Osiedle Legionowa |  | 0,6 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |
|  | ul. Bociańskiego i Cegielniana |  | 1,7 |  | 380 |  |  |  |  |  |  | 380 |  |
|  | ul. Mazowiecka (odcinek do ul.Łąkowej) z przyległymi ulicami |  | 5,7 |  |  | 1240 |  |  |  |  |  | 1240 |  |
|  | pozostała część ul. Mazowieckiej, ul. Piaski, Leśna i Ułańska |  | 2,0 |  |  |  | 630 |  |  |  |  | 630 |  |
| 10 | Budowa sieci wodociągowej we wsi Zakrzewek | 850 | 7,0 | 850 |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  |
| 11 | Przebudowa drogi gminnej Smolechy p.wieś do Jasienicy | 800 | 2,0 | 360 |  | 440 |  |  |  |  |  | 800 |  |
| 12 | Przebudowa drogi gminnej Wiśniewo Niwiska | 720 | 1,8 | 530 | 190 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 13 | Przebudowa drogi gminnej Osuchowa N, ul.Szkolna | 640 | 1,6 |  | 240 | 400 |  |  |  |  |  | 640 |  |
| 14 | Przebudowa drogi gminnej Ugniewo, ul. Szkolna-do bud. szkoły | 200 | 0,5 |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 15 | Przebudowa drogi gminnej Rogóźnia-Popielarnia-Koziki | 1600 | 4,0 |  | 1000 |  |  | 600 |  |  |  | 1600 |  |
| 16 | Przebudowa drogi gminnej Podborze nowe osiedle | 240 | 0,6 |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 240 |  |
| 17 | PSP w Kalinowie – termomodernizacja budynku szkoły | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 18 | ZS w Nagoszewie – termomodernizacja budynku starej części szkoły | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 19 | Budowa sieci wodociągowej we wsi Antoniewo oraz ul. Majdan i Leśna w Komorowie | 400 | 4,0 |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |
| 20 | Budowa sieci wodociągowej we wsi Pałapus | 830 | 9,0 |  | 830 |  |  |  |  |  |  | 830 |  |
| 21 | Przebudowa drogi gminnej Jelonki p.wieś | 560 | 1,4 |  | 560 |  |  |  |  |  |  | 560 |  |
| 22 | Przebudowa drogi gminnej Jelenie-Przyjmy | 280 | 0,7 |  | 280 |  |  |  |  |  |  | 280 |  |
| 23 | Przebudowa drogi gminnej Podborze p.wieś do Gościńca | 480 | 1,2 |  |  | 480 |  |  |  |  |  | 480 |  |
| 24 | PSP w Kozikach – wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodernizacja stropu | 170 |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  | 170 |  |
| 25 | SP w Pałapusie - termomodernizacja budynku i remont dachu | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 26 | Budowa sieci wodociągowej we wsi Budy Grudzie | 270 | 3,0 |  |  | 270 |  |  |  |  |  | 270 |  |
| 27 | Przebudowa drogi gminnej Zalesie przez wieś | 360 | 0,9 |  |  | 360 |  |  |  |  |  | 360 |  |
| 28 | PSP w Nowej Osuchowej – termomodernizacja budynku | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 30 | Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Ugniewo | 1 000 | 4,0 |  |  | 650 | 350 |  |  |  |  | 1 000 |  |
| 31 | Przebudowa drogi gminnej St. Grabownica -szkoła Dudy | 480 | 1,2 |  |  | 480 |  |  |  |  |  | 480 |  |
| 32 | Przebudowa drogi gminnej Ugniewo, ul. Zielona | 240 | 0,5 |  |  | 240 |  |  |  |  |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 33 | Przebudowa drogi gminnej Ugniewo Pieńki ul. Łączna | 360 | 0,9 |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 360 |  |
| 34 | Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Ugniewo | 750 | 6,0 |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 750 |  |
| 35 | Przebudowa drogi gminnej Kacpury p. wieś | 480 | 1,2 |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 480 |  |
| 36 | Przebudowa drogi gminnej Komorowo ul.Kwiatowa | 120 | 0,3 |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 |  |
| 37 | Przebudowa drogi gminnej Jasienica Podsmolesze do drogi Jasienica Nieskórz | 120 | 0,3 |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 |  |
| 38 | Przebudowa drogi gminnej Ugniewo, ul. Kasztanowa, Chabrowa i Różana | 240 | 0,6 |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 |  |
| 39 | Przebudowa drogi gminnej Zalesie Kolonia przez wieś w kier. do Sulęcina | 440 | 1,1 |  |  |  | 440 |  |  |  |  | 440 |  |
| 40 | Przebudowa drogi gminnej Kalinowo (Morgi) | 200 | 0,5 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |
| 41 | Przebudowa drogi gminnej Budy Grudzie do drogi Pałapus i p. wieś | 680 | 1,7 |  |  |  | 680 |  |  |  |  | 680 |  |
| 42 | Przebudowa drogi gminnej Komorowo, ul. Krzywa,Długa, Zielona,Poprzeczna,Topolowa | 600 | 1,5 |  |  |  | 150 | 450 |  |  |  | 600 |  |
| 43 | Przebudowa drogi gminnej Komorowo,ul.Leśna | 230 | 0,5 | odwod. 30 | wodoc. poz. 19 |  | kanali- zacja | 200 |  |  |  | 230 |  |
| 44 | Przebudowa drogi gminnej Komorowo ul. Ułańska | 80 | 0,2 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
| 45 | Przebudowa drogi gminnej Kalinowo (Budziska) | 440 | 1,1 |  |  |  |  | 440 |  |  |  | 440 |  |
| 46 | Przebudowa drogi gminnej Stok Kolonia | 480 | 1,2 |  |  |  |  | 480 |  |  |  | 480 |  |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 47 | Przebudowa drogi gminnej Sulęcin Kolonia | 320 | 0,8 |  |  |  |  | 320 |  |  |  | 320 |  |
| 48 | Przebudowa drogi gminnej Podborze-Ostrów (Gościniec) | 720 | 1,8 |  |  |  |  | 720 |  |  |  | 720 |  |
| 49 | Przebudowa drogi gminnej N.Osuchowa-St.Osuchowa-Dybki Ugorek do dr. powiatowej | 1040 | 2,6 |  |  |  |  | 560 | 480 |  |  | 1040 |  |
| 50 | Przebudowa drogi gminnej Jelenie do przyst. Autobus. | 120 | 0,3 |  |  |  |  |  | 120 |  |  | 120 |  |
| 51 | Przebudowa drogi gminnej Pólki-Sielc | 560 | 1,4 |  |  |  |  |  | 560 |  |  | 560 |  |
| 52 | Przebudowa drogi gminnej Prosienica-Guty | 800 | 2,0 |  |  |  |  |  | 800 |  |  | 800 |  |
| 53 | Przebudowa drogi gminnej N. Osuchowa, ul. Leśna | 360 | 0,9 |  |  |  |  |  | 360 |  |  | 360 |  |
| 54 | Przebudowa drogi gminnej Lipniki p.wieś | 400 | 1,0 |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 |  |
| 55 | Budowa chodnika-ścieżki rowerowej Komorowo, ul. Szkolna-szkoła | 200 | 0,5 |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |
| 56 | Przebudowa drogi gminnej N. Lubiejewo -Zakrzewek | 920 | 2,3 |  |  |  |  |  | 920 |  |  | 920 |  |
| 57 | Przebudowa drogi gminnej Antoniewo-Komorowo | 800 | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 800 |  | 800 |  |
| 58 | Przebudowa drogi gminnej Nagoszewka do Leśniczówki | 160 | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 160 |  | 160 |  |
| 59 | Odnowa drogi gminnej Komorowo, ul. Bociańskiego | 200 | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |
| 60 | Przebudowa drogi gminnej Komorowo łącznik ul.Wodociąg-Piaski | 200 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |
| 61 | Przebudowa drogi gminnej Zalesie Kolonia | 320 | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 320 |  | 320 |  |
| 62 | Przebudowa drogi gminnej Stok do dr. Wojewódzkiej | 280 | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 280 |  | 280 |  |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 63 | Przebudowa drogi gminnej Sielc przedłużenie asfaltu | 200 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |
| 64 | Przebudowa drogi gminnej Jelenie k/ Młyna | 400 | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  |
| 65 | Przebudowa drogi gminnej Jelenie do torów | 480 | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 480 |  | 480 |  |
| 66 | Przebudowa drogi gminnej Komorowo, ul. Cegielniana | 200 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |
| 67 | Przebudowa drogi gminnej Koziki | 400 | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  |
| 68 | Przebudowa drogi gminnej Biel-Ugniewo | 600 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 600 |  |
| 69 | Przebudowa drogi gminnej Nieskórz między gospodarstwem a starą wsią | 240 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 240 | 240 |  |
| 70 | Przebudowa drogi gminnej Ugniewo ul. Szkolna od szkoły do wsi Ugniewo, | 240 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 240 | 240 |  |
| 71 | Przebudowa drogi gminnej Ugniewo-Jasienica do Smolech | 960 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  | 960 | 960 |  |
| 72 | Przebudowa drogi gminnej Komorowo, ul. Świerkowa | 280 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 280 | 280 |  |
| 73 | Przebudowa drogi gminnej Prosienica łącznik | 280 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 280 | 280 |  |
| 74 | Przebudowa drogi gminnej Rogóźnia nowe osiedle | 200 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |
| 75 | Wymiana sieci wodociągowej z azbestowo – cementowej na PCV we wsi Biel | 300 | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 |  |
| 76 | Przebudowa drogi gminnej Ugniewo, ul. Cicha | 120 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 |  |
| 77 | ZSP w Komorowie – rozbudowa strychu w nowej części budynku szkolnego | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 400 |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 78 | PSP w Ugniewie i w Dybkach – rozbudowa budynków szkół o sale lekcyjne i sale gimnastyczne wraz z zapleczem | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 950 |
| 79 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: nakłady finansowe | 32 790 | - | 4320 | 4460 | 4840 | 4520 | 3850 | 3840 | 3640 | 3320 |  | 1350 |
|  | Razem: zakres rzeczowy dróg | - | 65,9 | 7,6 | 6,8 | 6,6 | 7,1 | 9,5 | 9,6 | 9,1 | 9,6 |  |  |
|  | Razem: zakres rzeczowy wodoc |  | 31,3 | 7,0 | 13,0 | 3,0 | 6,0 | - | - | - | 2,3 |  |  |
|  | Razem: zakres rzeczowy kanaliz |  | 14,0 | 0,6 | 1,7 | 8,2 | 3,5 | - | - | - | - |  |  |
| Łączne nakłady w tym: |  | 32 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRZEWODNICZĄCY

R A D Y  G M I N Y

Tadeusz Jabłonka

Planuje się w każdym roku budżetowym dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (wysokość dofinansowania uzależniona od wielkości tzw. wolnych środków w budżecie gminy i możliwości pozyskania przez mieszkańców funduszy zewnętrznych)