Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/44/03

Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia  14 czerwca   2003 r.

# WYDATKI  NA   WIELOLETNIE   PROGRAMY   INWESTYCYJNE

| Dział | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu | Okres realizacji programu | Wydatki inwestycyjne plan po zmianach | ## Zmiany planu (+) lub (-) | Wysokość wydatków w latach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Plan na 2003 |  |  | 2004 | 2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | Plan po zmianach wydatków inwestycyjnych na 2003 r. |  | Inne środki do pozyskania |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | Kredyty i pożyczki |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 |  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W tym: | X | # X | 1.264.968 |  |  | 524.968 |  | 740.000 |  |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: | X | X | 1.264.968 |  |  | 524.968 |  | 740.000 |  |
|  |  | 1).budowa wodociągu grupowego Sielc II etap | Urząd Gminy | 2003 | 524.968 |  |  | 524.968 |  |  |  |
|  |  | 2).Budowa wodociągu Guty Bujno-Prosienica | Urząd Gminy | 2004 | 740.000 |  |  |  |  | 740.000 |  |
| 600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | X | X | 3.895.944 | (-)149.000 | 1.126.544 | X | 497.400 | 2.272.000 |  |
|  | 60016 | ### Drogi publiczne gminne ### w tym: | X | X | 3.895.944 | (-)149.000 | 1.126.544 | X | 497.400 | 2.272.000 |  |
|  |  | 1).modernizacja drogi Wiśniewo 1.530 m | Urząd Gminy | 2003 | 721.574 |  | 721.574 |  |  |  |  |
|  |  | 2).modernizacja drogi Jelonki-Zalesie 2000m | Urząd Gminy | 2003 | 270.000 | (-)158.000 | 270.000 |  |  |  |  |
|  |  | 3).modernizacja drogi Dybki –Grabniak 2.400 m | Urząd Gminy | 2003 | 600.000 |  | 102.600 |  | 497.400 |  |  |
|  |  | 4).dokumentacja na drogi na 2004 r. | Urząd Gminy | 2003 | 23.370 |  | 23.370 |  |  |  |  |
|  |  | 5). budowa chodnika ul.Bociańskiego | Urząd Gminy | 2003 | 9.000 | (+)9.000 | 9.000 |  |  |  |  |
|  |  | 6).budowa drogi Grabownica Nowa 2100 m | Urząd Gminy | 2004 | 989.000 |  |  |  |  | 989.000 |  |
|  |  | 7).budowa drogi Komorowo Majdan 1500 m | Urząd Gminy | 2004 | 711.000 |  |  |  |  | 711.000 |  |
|  |  | 8).budowa drogi Koziki Majdan 1300m | Urząd Gminy | 2004 | 572.000 |  |  |  |  | 572.000 |  |
| 750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA W tym: | X | X | 55.000 |  | 55.000 |  |  |  |  |
|  | 75023 | ### Urzędy gmin | X | X | 55.000 |  | 55.000 |  |  |  |  |
|  |  | 1).zakup xero | Urząd Gminy | 2003 | 15.000 |  | 15.000 |  |  |  |  |
|  |  | 2).zakup samochodu służbowego | Urząd Gminy | 2003 | 40.000 |  | 40.000 |  |  |  |  |
| 801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: | X | X | 2.196.300 | (+)161.000 | 936.000 |  |  | 1.260.300 | - |
|  | 80101 | ### Szkoły podstawowe | X | X | 185.000 | (+)130.000 | 185.000 |  |  |  |  |
|  |  | 1).remont dachu w szkole w Nagoszewce | Urząd Gminy | 2003 | 55.000 |  | 55.000 |  |  |  |  |
|  |  | 2). remont dachu w szkole w Jelonkach | Urząd Gminy | 2003 | 120.000 | (+)120.000 | 120.000 |  |  |  | - |
|  |  | 3).dokumentacja na przebudowę strychu w szkole w Lubiejewie | Urząd Gminy | 2003 | 10.000 | (+)10.000 | 10.000 |  |  |  |  |
|  | 80110 | Gimnazja | X | X | 2.011.300 | (+)31.000 | 751.000 |  |  | 1.260.300 |  |
|  |  | 1).budowa sali gimnastycznej w gim.w Nagoszewie | Urząd Gminy | 2003-2004 | 2.011.300 | (+)31.000 | 751.000 |  |  | 1.260.300 |  |
|  |  | O G Ó Ł E M INWESTYCJE | X | X | 7.412.212 w tym: 2003-2.642.512 2004- 4.272.300 | (+)12.000 | 2.117.544 | 524.968 | 497.400 | 4.272.300 | X |
|  |  |  |  |  |  |  | 2003 – 2.642.512 |  |  |  |  |

PRZEWODNICZĄCY

R A D Y  G M I N Y

Tadeusz Jabłonka