Załącznik do uchwały Nr VIII/43/07

Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 8 czerwca 2007 r.

## ZMIANY DO WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

| Lp. | Tytuł zadania | Przewidywany całkowity koszt inwestycji ( w tys. zł) | Zakres rzeczowy (km , szt., m2) | Nakłady inwestycyjne na realizację zadania w roku w tysiącach złotych – poziom cen 2007 roku |  |  |  |  |  |  | Łączne nakłady w latach 2006-2013 (w tys .zł) | nakłady pon. 2013 r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1. | Rozbudowa drogi gminnej Sielc – Pólki | 680 | 1,7 km |  | 200 |  |  |  |  | 480 |  |  |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej Stare Lubiejewo – ul. Krótka, ul. Szkolna | 360 | 0,9 km |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej Rogóźnia | 640 | 1,6 km |  |  |  | 320 |  |  | 320 |  |  |
| 4. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy | 850 | 600 szt. | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 |  |  |  |  |
| 5. | Rozbudowa budynku PSP w Dybkach o sale lekcyjne i salę gimnastyczną wraz z zapleczem | 1040 | 745m2 | 40 | 25 | 125 | 375 | 475 |  |  |  |  |
| 6. | Rozbudowa budynku PSP w Ugniewie o sale lekcyjne i salę gimnastyczną wraz z zapleczem | 1045 | 810m2 | 45 | 25 | 125 | 375 | 475 |  |  |  |  |

PRZEWODNICZĄCY

R A D Y  G M I N Y

# Tadeusz Jabłonka