Załącznik nr 2 - wzór umowy

UMOWA NR IG.272. … .2015

zawarta w dniu .......... w Ostrowi Mazowieckiej, pomiędzy:

Gminą Ostrów Mazowiecka z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 759-162-23-97 REGON 550667913 zwaną w dalszej części Zamawiającym reprezentowanym przez

mgr Waldemara Brzostka – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie mgr Jadwigi Zawistowskiej – Skarbnika Gminy

z jednej strony

a …………………………………. z siedzibą w ………………………………………………

NIP …………… REGON …………zwanym w dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

…………………………………………………………

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, zwanych dalej azbestem, na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zebrane odpady przekazane będą na składowisko, które posiada zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest, tj.: ………………………………………………… (nazwa i adres składowiska).

§ 2.

- Do praw i obowiązków Zamawiającego należą w szczególności:

- przekazanie Wykonawcy wykazu zawierającego: adres nieruchomości, na których składowany jest azbest, imię i nazwisko oraz numer telefonu właściciela nieruchomości, szacowaną ilość azbestu do odbioru z poszczególnych nieruchomości;

- kontrola realizacji przedmiotu umowy.

- Do praw i obowiązków Wykonawcy należą w szczególności:

- wcześniejsza ocena miejsca i stanu składowanego azbestu;

- odebranie azbestu z każdego miejsca, w którym jest on składowany;

- poinformowanie właściciela nieruchomości o zamiarze odbioru azbestu na dwa dni przed planowanym odbiorem;

- poinformowanie Zamawiającego drogą elektroniczną o planowanych odbiorach azbestu na jeden dzień przed planowanym odbiorem;

- przygotowanie azbestu do transportu - zebranie, odpowiednie zapakowanie i oznaczenie;

- zważenie odbieranego azbestu w obecności właściciela nieruchomości;

- sporządzenie protokołu z przyjęcia azbestu od właściciela nieruchomości, w którym zawarte będą w szczególności: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, z której odbierany jest azbest, data odbioru, ilość odebranych odpadów w Mg;

- uporządkowanie terenu, na którym składowany był azbest;

- transport do miejsca utylizacji i przekazanie do utylizacji;

- przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest, tzw. kart przekazania odpadu;

- wykonanie zdjęć na każdym etapie prowadzonych czynności, tj. przed przygotowaniem azbestu do transportu, w trakcie załadunku, po uprzątnięciu terenu, na którym składowany był azbest, podczas ważenia, podczas przekazywania w miejscu utylizacji; zdjęcia przed przygotowaniem do transportu i po uprzątnięciu terenu należy wykonać dla każdej nieruchomości;

- przekazanie Zamawiającemu na płycie CD lub DVD zdjęć wraz z opisem pozwalającym na identyfikację nieruchomości na zdjęciach;

- przekazanie Zamawiającemu kart przekazania odpadów jako dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów na składowisko, którego prowadzący posiada zezwolenie na unieszkodliwianie tego typu odpadów;

- sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu zestawienia kart przekazania odpadów z poszczególnych nieruchomości, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Planowana ilość azbestu do zebrania może ulec zmniejszeniu w razie rezygnacji właścicieli nieruchomości.

- Wykonawca zamówienia staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku przeprowadzenia prac, co potwierdza w karcie ewidencyjnej odpadu i karcie przekazania odpadu.

- Zakończenie prac na każdej posesji będzie udokumentowane oświadczeniem (załącznik nr 1 do umowy), o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

- Wykonawca odpowiada za dbałość i zabezpieczenie przed zniszczeniami podczas wykonania usługi.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów.

§ 3.

- Zgodnie z ofertą podwykonawca wykona następujący zakres robót: …………………… (jeżeli dotyczy).

- Gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, a zachodzi taka konieczność z przyczyn, których wcześniej nie można było przewidzieć oraz w przypadku wystąpienia konieczności zmiany w stosunku do wykazu podwykonawców zawartego w ofercie, Wykonawca obowiązany jest wybrać i wskazać podwykonawcę oraz powierzany mu zakres zamówienia na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać akceptację przez Zamawiającego.

- Umowa z podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a jej treść nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.

- W razie stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku, do którego Zamawiający nie wyraził zgody, o której mowa w ust. 2, Zamawiający wstrzyma prace do chwili wyjaśnienia sprawy i zdarzenie to nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

§ 4.

- Przedmiot umowy należy zrealizować do dnia 10 grudnia 2015 r.

- Strony ustalają, że zgodnie z ofertą Wykonawcy cena jednostkowa za realizację przedmiotu umowy wynosi:……………..…………… PLN netto, VAT ……%, tj. ……………… PLN, co daje ……………

………… PLN brutto (słownie:………………………………………………………………….) za 1 Mg.

- Wynagrodzenie końcowe zostanie ustalone na podstawie iloczynu ilości faktycznie usuniętego i zutylizowanego azbestu wskazanego w załączniku nr 2 do umowy i ceny jednostkowej za 1 Mg.

- Płatność za wykonaną usługę realizowana będzie na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 15% wynagrodzenia będzie zapłacona przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania. Drugą ratę, tj. pozostałą część wynagrodzenia Zamawiający zapłaci w ciągu 21 dni po otrzymaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 5.

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:

- po stronie Zamawiającego: …………………………………………………………………………,  dane kontaktowe …………………………………………………………………………………… ;

- po stronie Wykonawcy: ……………………………………………………………………………, dane kontaktowe …………………………………………………………………………………………….

§ 6.

- W przypadku odstąpienia od umowy z własnej winy przez którąkolwiek ze stron, strona która odstąpi od umowy, zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 2% kwoty będącej iloczynem szacunkowej ilości azbestu do zebrania, tj. 17089,20 m2 (przyjmuje się, że 1 m2 azbestu waży 13 kg) i stawki za 1Mg, określonej w § 4 ust. 2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w zakończeniu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w wysokości 0,5% kwoty będącej iloczynem szacunkowej ilości azbestu do zebrania, tj. 17089,20 m2 (przyjmuje się, że 1 m2 azbestu waży 13 kg) i stawki za 1Mg, określonej w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% kwoty będącej iloczynem szacunkowej ilości azbestu do zebrania, tj. 17089,20 m2 (przyjmuje się, że 1 m2 azbestu waży 13 kg) i stawki za 1Mg, określonej w § 4 ust. 2, w razie niewywiązania się z oferty w zakresie jakości dokumentacji.

- W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody stron przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Odstąpienie od umowy powoduje obowiązek rozliczenia się za dotychczas wykonaną usługę.

- Jeżeli wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, na Wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich szkód z tym związanych, w tym związanych z cofnięciem środków na finansowanie inwestycji przez osoby trzecie, bądź obowiązek zwrotu przyznanych już wcześniej środków finansowych na realizowaną inwestycję przez osoby trzecie do wysokości kwot cofniętych bądź zwróconych jako niewykorzystane w okresie, na jaki zostały przyznane do wykorzystania.

§ 7.

Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca rażąco narusza warunki umowy, a w szczególności wykonuje usługę z naruszeniem przepisów o bezpieczeństwie przy pracach związanych z usuwaniem azbestu.

§ 8.

- Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany:

- dotyczące terminu realizacji umowy w przypadku wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikających z winy stron umowy;

- podwykonawcy i zakresu powierzonych mu robót;

- terminu płatności – w szczególnych przypadkach, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

- Zamawiający dopuszcza także zamiany dotyczące:

- treści oświadczenia będącego załącznikiem nr 1 do umowy;

- treści zestawienia kart przekazania odpadu zawierającego azbest będącego załącznikiem nr 2 do umowy;

- innych postanowień umowy za zgodą obydwu stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

§ 9.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

- Ewentualne spory między stronami, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej, a dopiero w ostateczności, gdy postępowanie takie nie da rezultatu przez właściwy sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:							Wykonawca:

Załącznik nr 1 do umowy

………………………………………………

(pieczątka firmowa)

…………………………. r.

(miejscowość, data)

Oświadczenie

……………………………………...……………………………………………………………………………

(nazwa i adres wykonawcy)

oświadcza, że wykonywał(-a) prace związane z odbiorem wyrobów zawierających azbest (płyty faliste/płyty płaskie*) z nieruchomości będącej własnością ...………..………………………..…………………………………, a położonej w miejscowości

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

…………………………….………… przy ul. ……………………………. Nr …… na podstawie umowy Nr IG.272. ……. 2015 z dnia ……………… r.

Posiadamy decyzje na transport odpadów niebezpiecznych z dnia ……………………… wydaną przez ………………………………………………………………………………………………………………… .

Oświadczam, że:

- prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

- teren nieruchomości został oczyszczony z resztek materiałów zawierających azbest i jest wolny od pyłu azbestowego,

Powierzchnia zebranych wyrobów zawierających azbest wynosi ……… m2, natomiast łączna masa odpadów zawierających azbest przejęta od właściciela nieruchomości i przekazana na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych ………………………………………………………………………………………………...…

(wpisać nazwę i adres firmy zarządzającej składowiskiem)

………………………………………….………………………… w ……………………. wyniosła …… Mg.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe.

…………………………………….

(pieczęć i podpis składającego oświadczenie)

Niniejszym potwierdzam, że azbest z mojej nieruchomości został zabrany w ilości wskazanej powyżej, a teren uprzątnięty.

…………………………………………………

(podpis właściciela nieruchomości)

Załącznik nr 2 do umowy

Zestawienie kart przekazania odpadu zawierającego azbest

| Lp. | Nr karty odpadu | Adres nieruchomości, z której odebrano azbest | Imię i nazwisko właściciela nieruchomości | Rodzaj unieszkodliwianych odpadów | Wielkość [m2] | Masa odpadów przekazanych do utylizacji [Mg] | Transportujący odpad | Składowisko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |