## Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1)	Nazwa oraz adres zamawiającego

Zamawiającym jest:	GMINA PAWONKÓW

Adres:			ul. Zawadzkiego 7; 42-772 Pawonków

Telefon: 			(0-34) 353 41 00

Fax: 			(0-34) 353 41 05

Adres e-mail: 		urzad@pawonkow.pl
Witryna: 			www.pawonkow.pl

NIP:  			575-15-76-720
Regon: 			000545188

2)	Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 euro z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

3) Opis przedmiotu zamówienia

„Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o syntetycznej nawierzchni przy ul. Szkolnej w Kośmidrach”.

CPV: 45212221-1

- Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 26 x44 m o nawierzchni poliuretanowej,

- ogrodzenie boiska z siatki o wys. 4 m,

- ciągi komunikacyjne z kotki betonowej – 144,0 m2,

- elementy małej architektury.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:  przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy.

4) 	Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:                                                  ZP-7/2008                           
Oferenci we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Informacje uzupełniające

- Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

- Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

- Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.

W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.

4)	Termin wykonania zamówienia

- Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15.11.2008 r.

- Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

5)	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

- nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków określonych dla oferentów będzie dokonywana zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki oferent spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

6) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wraz z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wszystkie dokumenty w ofercie oferent musi przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Załączane do oferty kopie dokumentów należy potwierdzać za zgodność z oryginałem, potwierdzając każdą zapisaną stronę przedkładanego dokumentu.

Wymagane dokumenty:

- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – załączniki nr 2 i 3,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 lub pkt.9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

oraz

  - Wypełniony formularz OFERTA – Załącznik nr 1,

  - Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie 
o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),

  - Parafowany wzór umowy – Załącznik nr 4,

W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawca niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wymagane dokumenty:

- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – Załącznik nr 5;

- polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje

wykonawca– Załącznik nr 7;

7) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

    - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający 
i wykonawcy przekazują pisemnie.

    - Treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

    - Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w kwestiach formalnych i merytorycznych dot. przetargu:

mgr inż. Leszek Matyja

Telefon: 0-34 3534100  0603838283   Fax: 0-34 3534105

e-mail: inwestycje@pawonkow.pl

- Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ udzielane będą niezwłocznie, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

8) Wymagania dotyczące wadium

W niniejszym przetargu wniesienie wadium nie jest wymagane.

9) Termin związania ofertą

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert

I. Wymagania i zalecenia ogólne

Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ustawy oraz z uwzględnieniem poniższych zasad:

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, oferta powinna zawierać kwotę brutto, wyliczoną w oparciu o załączony przedmiar robót.

2.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3.  Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

4.  Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

5.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

6. Wymaga się, by oferta była dostarczona w 2 zamkniętych kopertach uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia tych kopert.

7.  Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana wg poniższego wzoru:

GMINA PAWONKÓW

ul. Zawadzkiego 7

42-772 Pawonków

# OFERTA

Przetarg nieograniczony nr ZP-7/2008

na: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o syntetycznej nawierzchni przy ul. Szkolnej w Kośmidrach”.

Nie otwierać przed 18.09.2008r. godz. 11.00

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu (dopuszcza się odcisk pieczęci).

8. Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione 
do zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty parafowane.

9.Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.

10.Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

11.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

II.	Zmiany i wycofanie oferty

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, 
pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana 
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.

- Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

III. Zawartość oferty

Oświadczenia i dokumenty, których treść podano w pkt 6  SIWZ wykonawcy winni złożyć w przedstawionej tam kolejności.

Kryteria powodujące odrzucenie oferty

Zgodnie z art. 89 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę. Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

1)	jest niezgodna z ustawą,

2)	jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

3)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5)	została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

6)	zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

7)	wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził 
się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

8)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

11) Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia 18.09.2008r. do godziny 11.00 w siedzibie    Zamawiającego – Sekretariat.

- Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.09.2008r. o godzinie 11.05                   w siedzibie Zamawiającego – sala narad. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego zawartych w ofercie.

- Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.

12) Opis sposobu obliczenia ceny oferty

      - cena oferty powinna zostać obliczona w oparciu o formularz „Przedmiar robót”, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. Nieodzownym elementem oferty powinien być kosztorys ofertowy

      - do ceny należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT

      - cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

      - forma wynagrodzenia – wynagrodzenie kosztorysowe.

UWAGA: Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczenia ceny

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie przedstawione niżej kryterium:

Cena – 100%

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 pkt oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 100%. Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.

14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze ofert, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę.

- W przypadku, jeżeli okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W niniejszym przetargu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

16)  Wzór umowy

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W jej treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

17) Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone Dz. VI ustawy ( art.180-183).

1)	Wnoszenie i rozpatrywanie protestu

- Odpowiednio umotywowany protest może zostać wniesiony w ciągu 7 dni 
od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem pkt b). Wniesienie protestu dopuszczalne jest jednak tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

- Protest wniesiony po terminie, przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy zostanie odrzucony.

- Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert przerywa bieg terminu związania ofertą.

- Zamawiający rozstrzyga wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień SIWZ oraz wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

Lista załączników

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Wzór formularza OFERTA – Załącznik nr 1.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik nr 2.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Załącznik nr 3.

- Wzór umowy – Załącznik nr 4.

- Doświadczenie zawodowe Wykonawcy – Załącznik nr 5.

- Zakres usług będący przedmiotem zamówienia – Załącznik nr 6.

- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca– Załącznik nr 7.

Data opracowania i zatwierdzenia SIWZ

Pawonków 25.08.2008r.

SIWZ opracował: Leszek Matyja              SIWZ zatwierdził:

## Załącznik nr 1

do SIWZ …………………..

.........................................

(pieczęć Wykonawcy)

# OFERTA

Nazwa przedsiębiorstwa …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres przedsiębiorstwa

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu, faksu

…………………………………………………………………………………………………………………………….

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 22.08.2008r.

na: Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o syntetycznej nawierzchni przy ul. Szkolnej w Kośmidrach”.

  - Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

cena brutto wynosi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

słownie:……………………………………………………………………………………………………………….

w tym podatek VAT (  …….% ) ………………………………………………………………………………………

słownie:……………………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptuję(emy) postanowienia w niej zawarte.

- Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia, a tym samym posiadam(y) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia oraz prawidłowego sporządzenia oferty cenowej. Nie wnoszę(imy) do powyższego żadnych zastrzeżeń.

- Zobowiązuję(emy) się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia…………………….

- Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji wzór umowy został przez mnie (nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach, w miejscu i terminie, który wyznaczy zamawiający.

- Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

.........................................                                         .......................................

Miejscowość, data                                                    Podpis Wykonawcy i pieczątka

## Załącznik nr 2

do SIWZ …………………..

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE  ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO

# ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu, faksu

……………………………………………………………………………………………

(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655):

- Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi  do wykonania  zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.........................................                                         .......................................

Miejscowość, data                                                    Podpis Wykonawcy i pieczątka

## Załącznik nr 3

do SIWZ …………………..

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE

# ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

# PUBLICZNYCH O NIE PODLEGANIU

# WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Numer telefonu, faksu

………………………………………………………………………………………………

(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)który mówi, że:

- Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  - wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

  - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

  - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

  - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem  art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

.........................................                                         .......................................

Miejscowość, data                                                    Podpis Wykonawcy i pieczątka

## Załącznik nr 4

do SIWZ …………………..

UMOWA Nr………………..– WZÓR

zawarta w dniu ............... w Pawonkowie pomiędzy Gminą Pawonków z siedzibą, ul. Zawadzkiego 7, 42 –772 Pawonków,

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………….

a	firmą: .................................................................................................................................

NIP ................................., REGON ..................................

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez :

..............................................................

..............................................................

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Szkolnej w Kośmidrach” zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót podany jest w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Uznaje się, że umowę tworzy niniejszy formularz umowy oraz następujące dokumenty, które będą uznawane jako integralne części umowy:

− dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy boiska wielofunkcyjnego o syntetycznej nawierzchni przy ul. Szkolnej,

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

− oferta Wykonawcy,

− specyfikacja istotnych warunków zamówienia w oparciu o którą dokonano wyboru oferty Wykonawcy.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki techniczne i lokalizacyjne prowadzenia robót będących przedmiotem umowy i posiada wymagane przepisami uprawnienia do jej wykonania.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub jej projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na

zawarcie umowy.

3. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie realizacji części zamówienia przez podwykonawców wymienionych w ofercie Wykonawcy. Zgoda niniejsza nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wynikającego z pkt. 2 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców.

§ 3

1. Strony ustaliły terminy realizacji robót:

− rozpoczęcia – dzień przekazania placu budowy.

− zakończenia – 15.11.2008 r.

2. Za termin zakończenia robót uważa się dzień faktycznego rozliczenia przez Wykonawcę zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót mogą być zmienione za zgoda stron.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami współczesnej wiedzy technicznej obowiązującymi przepisami oraz normami i do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości.

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo robót, mienia i osób postronnych oraz za porządek na terenie zaplecza i placu budowy po ich protokolarnym przejęciu od Zamawiającego.

4. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonany przez siebie przedmiot umowy i będzie uczestniczył w odbiorze.

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, że przestudiował dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robót do wykonania przedmiotu umowy, rozumie ich treść, nie wnosi uwag i jest świadomy warunków umownych i wynikających z nich następstw.

2. Wykonawca oświadcza, że przestudiował dokumentacje i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

3. Wykonawca oświadcza, że zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne do odpowiedniego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z intencją i znaczeniem dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca poprawi bez zwłoki dostarczone mu dokumentacje projektowe w zakresie modyfikacji wprowadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą w jasnej, przejrzystej formie, w dwóch kompletach, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie później niż w dniu zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, powykonawczą dokumentację geodezyjną, w dwóch kompletach.

§ 6

1. W czasie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje istniejących mediów, takich jak: kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, siec wodociągowa, rury gazowe i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego lub podwykonawców w trakcie prowadzenia robót. Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody, i

jeśli to konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez inspektora nadzoru.

3. Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej, nie będą rozpoczynane bez zezwolenia Zamawiającego.

4. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane rzetelną praktyką budowlaną, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z placem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

5. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

6. Najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zobowiązany jest modyfikować wymieniony plan dla zapewnienia jego zgodności z przepisami prawa. Każda taka modyfikacja wymaga akceptacji Zamawiającego.

§ 7

1. Przedstawicielem Zamawiającego koordynującym realizacje przedmiotu umowy będzie………………………………, numer telefonu kontaktowego ……………….…… Osoba ta jest uprawniona do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ..........................................., numer telefonu kontaktowego ………………………………

3. O każdej zmianie na tych stanowiskach strony zobowiązane są powiadomić w terminie 7 dni od ich wprowadzenia.

§ 8

1. Strony ustalają za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy i uzgodnioną technologię wykonania wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ....................... zł (słownie: ........................................................), w tym podatek od towarów i usług VAT.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje również koszt przygotowania placu budowy (tymczasowe obiekty i urządzenia na placu budowy, organizację ruchu na czas prowadzenia prac, itp.), koszty wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, koszty obsługi geodezyjnej, przygotowanie przedmiotu umowy do eksploatacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzacji geodezyjnej), odtworzenie i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej i nawierzchni, koszty

związane z odbiorami wykonanych robót, utrzymania zaplecza budowy, koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących oraz wszelkie inne usługi własne i obce niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

3. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

4. W przypadku zmiany podatku VAT wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej zmianie.

5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.

6. Rozliczenie Wykonawcy odbywać się będzie w następujących ratach:

- pierwsza, w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy, zostanie zapłacona po wykonaniu Zamawiającego potwierdzeniu przez Zamawiającego 50% zakresu rzeczowego prac,

- pozostała cześć wynagrodzenia Wykonawcy rozliczona zostanie po odbiorze końcowymi i oddaniu przedmiotu umowy do użytku, a w przypadku realizowaniu części robót przez podwykonawców po jednoczesnym przedstawieniu rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcami potwierdzającymi wywiązanie się ze zobowiązań umownych.

7. Należność za wykonane prace realizowana będzie w postaci polecenia przelewu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, na konto Wykonawcy ......................................

8. Płatnikiem faktur będzie Urząd Gminy w Pawonkowie w związku z czym faktury należy wystawić na Urząd

Gminy w Pawonkowie 42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7, NIP 575-15-76-720, REGON 000545188

§ 9

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi placu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym.

§ 10

1. Wykonawca zgłosi do odbioru końcowego przez Zamawiającego wykonany przez siebie przedmiot umowy i będzie uczestniczył w odbiorze.

2. Czynności związane z odbiorem końcowym przedmiotu umowy będą realizowane na następujących zasadach:

− po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru,

− do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty w dwóch egzemplarzach:

− inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

− protokóły odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na wbudowane materiały,

− dokumentacje powykonawcza obiektu z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy,

− dziennik budowy,

− oświadczenie kierownika budowy:

 zgodności wykonania obiektu z projektem, warunkami pozwolenia na budowę,

obowiązującymi przepisami i normami,

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

− rozliczenie końcowe przedmiotu umowy z podaniem elementów, ich ilości i wartości ogółem (netto i brutto),

− Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru,

− zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru,

− protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i przekaże Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru,.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

− jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

− jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

− jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

− jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

5. Dokonanie odbioru ostatecznego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 7 dni od upływu okresu gwarancji, o której mowa w § 12.

§ 11

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

− Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wyjątkiem okoliczności określonej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

− Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

− odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %

wynagrodzenia umownego,

− za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

− za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 letniej gwarancji na przedmiot umowy.

2. Zamawiający, który stwierdzi wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi jest zobowiązany w ciągu 7 dni od ich zaistnienia zgłosić to Wykonawcy oraz wyznaczyć termin ich usunięcia.

§ 13

1. Zmiana treści umowy może nastąpić za zgoda obu stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej w formie aneksu do umowy.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w granicach ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności (przelew) wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecia.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

§ 16

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia przekazać je do rozstrzygnięcia przez właściwy sad powszechny.

§ 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egz. Otrzymuje Zamawiający a jeden egz. Wykonawca.

ZAMAWIAJACY :                                                          WYKONAWCA :

## Załącznik nr 5

do SIWZ …………………..

.........................................

(pieczęć Wykonawcy)

# DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE # WYKONAWCY

Nazwa przedsiębiorstwa

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres przedsiębiorstwa

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu, faksu

...............................................................................................

Wykaz wykonanych robót budowlanych (min. 5) realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

| Rodzaj robót | Wartość, za którą wykonawca był odpowiedzialny | Czas realizacji |  | Nazwa zleceniodawcy | Wymagania specjalne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rozpoczęcie | Zakończenie |  |  |

.........................................                                         .......................................

Miejscowość, data                                                    Podpis Wykonawcy i pieczątka

## Załącznik nr 6

do SIWZ …………………..

## Przedmiar robót będących przedmiotem zamówienia

## Załącznik nr 7

do SIWZ …………………..

Wykaz NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA Zamówienia NARZĘDZI I URZĄDZEŃ JAKIMI DYSPONUJE WYKONAWCA

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |

.........................................                                         .......................................

Miejscowość, data                                                    Podpis Wykonawcy i pieczątka