Załącznik Nr 5 do SIWZ

Nr postępowania: ZP-12/2009

Umowa   Projekt

zawarta w dniu .........................w ........................

pomiędzy: Gminą Pawonków ,  42-772 Pawonków ul. Zawadzkiego 7, reprezentowaną przez:

Henryka Swobodę – Wójta Gminy Pawonków

zwaną w dalszej treści Zamawiającym,

a

........................

........................

........................

NIP ........................

REGON ........................

(pełna nazwa firmy, adres, nr KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, kapitał wpłacony ) zwanym dalej Wykonawcą.

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655), strony zgodnie oświadczają, że zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową” jest budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzedu w gminach ziemi lublinieckiej- Dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Pawonków.

Zadanie nr 1. NAZWA: Dostawa systemu elektronicznego obiegu dokumentów

- System elektronicznego obiegu dokumentów – 15 kompletów

- Wdrożenie EOD – 1 komplet

Zadanie nr 2. NAZWA: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego wprowadzającego dokumenty do obiegu

-  Urządzenie wielofunkcyjne wprowadzające dokumenty do obiegu – 1 komplet.

zgodnie z parametrami opisanymi w szczegółowym opisie oferowanego przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze złożona ofertą, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w terminie, na zasadach i warunkach określonych w umowie.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy o którym mowa w §1
w terminie:

-  dla Zadania 1 –data zakończenia: 30.12.2009r.

-  dla Zadania 2 - w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

- Miejscem odbioru dostawy przez Zamawiającego jest siedziba Zamawiającego.

- Odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie protokólarnie, w terminie trzech dni kalendarzowych od daty powiadomienia przez Wykonawcę o wykonaniu przedmiotu Umowy.

- Bezusterkowy odbiór przedmiotu umowy potwierdzi podpisany przez obie strony protokół zdawczo - odbiorczy przygotowany wcześniej przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad lub usterek przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy stosowny termin na ich usunięcie, określając kolejną datę odbioru.

- Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym jest Tomasz Dalkowski – Informatyk Urzędu.

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za wykonanie zamówienia jest.............

§ 3

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek
w dostarczonym oprogramowaniu na następujących warunkach:

a) Czas przystąpienia do usunięcie usterki wyniesie maksimum 24 godziny od przyjęcia  zgłoszenia, a w przypadku poważnej awarii do 7 dni kalendarzowych od przyjęcia zgłoszenia.

b) Wszelkie koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca .

§ 4

- Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie:

- w wysokości ……………….zł (słownie: ………………. zł.00/100), w tym podatek VAT 22% w wysokości……………….zł. (słownie: ………………. zł. 00/100) – dla zadania 1

- w wysokości ……………….zł (słownie: ………………. zł.00/100), w tym podatek VAT 22% w wysokości……………….zł. (słownie: ………………. zł. 00/100) – dla zadania 2

- Płatność dokonana będzie jednorazowo, po wykonaniu przedmiotu umowy  potwierdzonym końcowym protokołem odbioru bez uwag.

- Płatność nastąpi na konto bankowe Wykonawcy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazanym na fakturze.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest protokół odbioru sporządzony przez strony Umowy , o którym mowa w pkt 2.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

§ 5

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5 % kwoty brutto o której mowa w §4 ust.1.

2.Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy 0,3 % kwoty brutto o której mowa w §4 ust.1,

b) za każdy dzień zwłoki od wyznaczonego terminu usunięcia wady,  usterki lub wymiany   sprzętu w okresie gwarancji 0,3 % kwoty brutto o której mowa w §4 ust.1,

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §4 ust.1

- W przypadku szkody przekraczającej wysokość kar umownych strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, nie wyższej niż wartość umowy .

§ 6

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie gdy rozpoczął wykonywanie Umowy w wysokości proporcjonalnej do wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karze umownej nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

§ 7

Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami i zakresem prac do wykonania.

§ 8

We wszystkich pozostałych sprawach nie ujętych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Autorskiego oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 9

Spory wynikłe w związku z niniejszą umową, w razie nie osiągnięcia porozumienia przez strony, będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Wykonawca							Zamawiający