**Harmonogram pracy sprzętu gminnego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Termin** | **Miejsce robót** | **Zakres robót** | **Rodzaj sprzętu** |
| 11 października 2021 | *Kruszew*  *(gm.Pniewy)* | Prace na terenie PSP Kruszew | samochód ciężarowy Man, koparka |
| 12 października 2021 | *(gm.Pniewy)* | Prace na drogach gminnych – równanie (prace uzależnione od pogody) | równiarka |
| 13 października 2021 | *(gm.Pniewy)* | Prace na drogach gminnych – równanie (prace uzależnione od pogody) | równiarka |
| 14 – 15 października 2021 | *(gm.Pniewy)* | Odmulanie rowów przy drogach gminnych (prace uzależnione od pogody) | samochód ciężarowy Man, koparka |

Sprzęt pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.   
W pracach wymagających pilnego wykonania przedłuża się pracę sprzętu zgodnie z bieżącymi potrzebami. Harmonogram prac sprzętu będzie sporządzany raz w tygodniu.

Operatorzy koparki, samochodu i równiarki – Piotr Siniarski, Andrzej Korbiń