**Harmonogram pracy sprzętu gminnego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Termin** | **Miejsce robót** | **Zakres robót** | **Rodzaj sprzętu** |
| 27 września 2021- 28 września 2021 | *Michrów- Stefów (gm.Pniewy)* | Prace na drogach gminnych – równanie i utwardzanie (prace uzależnione od pogody) | samochód ciężarowy Man, koparka, równiarka |
| 29 września 2021 | *Józefów (gm.Pniewy)* | Kopanie rowu wzdłuż drogi gminnej | samochód ciężarowy Man, koparka |
| 30 września 2021-  1 października 2021 | *(gm.Pniewy)* | Prace na drogach gminnych – równanie (prace uzależnione od pogody) | równiarka |

Sprzęt pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.   
W pracach wymagających pilnego wykonania przedłuża się pracę sprzętu zgodnie z bieżącymi potrzebami. Harmonogram prac sprzętu będzie sporządzany raz w tygodniu.

Operatorzy koparki, samochodu i równiarki – Piotr Siniarski, Andrzej Korbiń