**Harmonogram pracy sprzętu gminnego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Termin** | **Miejsce robót** | **Zakres robót** | **Rodzaj sprzętu** |
| 31 maja 2021 | Kruszew, Kruszewek (gm. Pniewy) | utwardzanie kruszywem dróg gminnych | koparka,  równiarka |
| 1 czerwca 2021 | Załęże Duże, Jurki (gm. Pniewy) | utwardzanie kruszywem dróg gminnych | koparka,  równiarka |
| 2 czerwca 2021 | Gintetówka (gm. Pniewy) | Wkopanie przepustu w drodze gminnej | koparka, samochód ciężarowy Man |
| 3 czerwca 2021 | - | Boże Ciało – dzień wolny | - |
| 4 czerwca 2021 | - | Dzień wolny – Urząd Gminy nieczynny | - |

Sprzęt pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.   
W pracach wymagających pilnego wykonania przedłuża się pracę sprzętu zgodnie z bieżącymi potrzebami. Harmonogram prac sprzętu będzie sporządzany raz w tygodniu.

Operatorzy koparki, samochodu i równiarki – Piotr Siniarski, Andrzej Korbiń